2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目

招 标 文 件

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202508-004

招   标  人：滁州市苏滁市政公用发展有限公司  （盖章）

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发  布  日  期：            2025年08月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 资格审查办法	19

第四章 评标办法	21

第五章 采购需求	31

第六章 合同条款及格式	45

第七章 投标文件格式	77

第八章 招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认	104

- 第一章  招标公告

项目概况

2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年8月27日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202508-004

项目名称：2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目

预算金额：6524323.30元

最高限价：本项目最高投标限价6524323.30元，投标人分项报价和总价均不得高于最高限价，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

采购内容：景观花卉服务面积约21985.79㎡。其中，时令花卉栽植养护约11836.17㎡、花境栽植养护面积约700㎡，待接管项目面积约3524㎡，结合复绿需求栽植草坪/麦冬约5695.62㎡，色块模纹面积约230㎡。具体详见采购需求。

服务期：自合同签订之日起一年 。

本项目不接受联合体投标

## 二、投标人要求

1.投标人须具备营业执照且具有相应的供货服务能力；

2.投标人拟委任项目负责人须具备园林绿化相关专业中级（或以上）职称证书；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑩项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

备注：第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2025年8月6日至 2025年8月27日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月27日8点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

七、其他补充事宜

1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2025年8月17日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：李传旭、周晓培；联系方式：18687820286、0550-3519512、18255055896。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

地址：中新苏滁高新区双城路66号3楼

联系方式：18687820286

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519512、18255055896

3.项目联系方式

项目联系人：李传旭、周晓培

电话：18687820286、0550-3519512、18255055896

第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目 |
| 1.1 | 项目编号 | czsjqt202508-004 |
| 1.1 | 服务期 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 | 联系人：李传旭 电话：18687820286 |
| 1.2 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：周晓培 电话：0550-3519519 18005505728 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.5 | 最高限价 | 本项目最高投标限价为（人民币）6524323.30元，投标人分项报价和总价均不得高于最高限价，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 2.1 | 采购内容 | 详见《采购需求》 |
| 3.1 | 标段划分 | 本项目划分为 1 个标段 |
| 4.1 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 7.2 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 代理服务费具体金额：35330元； 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构 |
| 12.2 | 专家评审劳务费 | 费用或支付标准：按实结算； 支付主体：招标代理机构。 |
| 17.1 | 投标人提出异议的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有异议，请于2025年8月17日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 17.2 | 招标人澄清的时间及方式 | 2025年8月18日17时前在滁州市公共资源交易中心网站 “答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 23.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 | 详见第一章“招标公告” |
| 25.1 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。 （投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 | 网上递交投标文件截止时间：2025年8月27日8点00分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 29.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见第一章“招标公告” |
| 29.3 | 开标程序 | （1）解密时间：解密程序开始后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准），解密时间为2025年8月27日8时00分至2025年8月 27日9时00分。 （2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，评标专家5人。 评标专家确定方式：评标专家由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 评标委员会确定中标候选人的人数 | 3名，并标明排序。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书发出形式 | 数据电文。 |
| 36 | 履约担保 | 要求中标人提交履约担保。 形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金额：中标合同金额×2%，取整到千位； 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行账号：另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 退还时限：履约保证金有效期满30个工作日内。 其他相关要求： 1、采用银行保函的具体要求 ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须经招标人认可。 2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。 3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。 4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。 |
| 37 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 1、按季度支付，当季跟踪审计完成支付审计金额的90%，审计备案完成支付至备案价的100%，审计备案原则上每年备案1次。 2、本次中标总额为暂定额，养护费用，每次经核实的实际工作量结合中标综合单价，按实际结算。 |
| 电子招投标 |  | 本项目采用电子招标投标方式。 |
| 获取与查看通知 |  | 本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。 |
| 相关要求 |  | 1、本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。 |
| 评标过程中的澄清、说明或补正 |  | 1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 解释权 |  | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准； 5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 同义词语 |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 变更招标方式 |  | 按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。 |
| 其他 |  | 1、投标人对所提交的投标人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。 2、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局或各县（市、区）公管局）将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |

- 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购需求》。

2.2 技术要求：详见《采购需求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用 固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的采购需求要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.6 凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.7 投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  采购需求

第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清

17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

- 19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

- 投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其总价即为履行合同的固定总价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，遇国家税收政策调整，税率随变化而变化，则合同价款及综合单价金额不做调整。

22.4投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.5投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.6如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.7投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。

26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。

28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员；

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员；

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员；

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标

33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

- 评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 业绩奖项公示

37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

- 定标

38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约担保

40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）企业营业执照 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）项目负责人须具备园林绿化相关专业中级（或以上）职称证书 | 检验电子标书。 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》） | 格式见附件，检验电子标书 |
|  |  | （5）服务承诺书 | 格式见附件，检验电子标书 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）项目负责人须具备园林绿化相关专业中级（或以上）职称证书；

（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的；

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（29分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有市政道路景观花卉类绿化项目业绩的，每提供一个得5分，满分5分。 注：投标人只需提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。 | 投标文件中须同时提供①中标通知书原件彩色扫描件(中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接):②合同原件彩色扫描件。若合同材料中无法体现签订时间、业绩内容等关键评审因素的，须另外提供业主（合同甲方）出具的盖章证明材料扫描件。两者缺一不可。 |
| 2 | 拟派的项目负责人业绩 | 5分 | 自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人拟派项目经理承担过市政道路景观花卉类绿化项目业绩的，每提供一个得5分，满分5分。 注：1.投标人只需提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。 注：1.企业业绩与拟派项目负责人业绩不能为同一个业绩。 2.项目负责人姓名以合同中载明的为准，合同中未体现的须另外提供业主（合同甲方）出具的盖章证明材料扫描件。 | 投标文件中须同时提供①中标通知书原件彩色扫描件(中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接):②合同原件彩色扫描件。若合同材料中无法体现签订时间、业绩内容等关键评审因素的，须另外提供业主（合同甲方）出具的盖章证明材料扫描件。两者缺一不可。 |
| 3 | 企业认证 | 6分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书： - (1)具有有效的质量管理体系认证证书； - (2)具有有效的环境管理体系认证证书； - (3)具有有效的职业健康安全管理体系认证证书； - 每提供1个得2分，其他的不得分，本项满分6分。 | 投标文件中提供有效的证书扫描件（认证证书须在有效期内）和全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。 |
| 4 | 项目人员配备 | 10分 | 在本项目人员配备范围内(项目负责人除外） ①投标人拟派技术负责人具有园林绿化相关专业高级（或以上）职称证书的得2分，本项最高 得 2 分。 ②投标人拟派工作人员具有绿化工证书的。每提供1人得2分。满分4分。 ③投标人拟派工作人员具有花卉园艺工证书。每提供1人得2分。满分4分。 注：一人多证的不累加得分，按单项最高分计入。 | 投标文件中须同时提供：①提供以上人员相关证书扫描件；②官方网站证书查询截图③持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月内任意一月的社保证明（或投标人提供承诺已为其缴纳社保的承诺书（格式自拟）） |
| 5 | 专用设备 | 3分 | 投标人必须具有正规厂家生产的制式且核定载质量10000kg（或以上）自有或租赁洒水车1辆得1.5分，最高得3分； 注：不接受改装的洒水车，车辆强制报废期在服务期限结束之后。 | 车辆须同时提供以下证明材料： 自有车辆：投标文件中须同时提供①车辆购置发票原件扫描件并加盖投标单位公章；②车辆登记证书和在有效期内的车辆行驶证原件扫描件（所有人显示的须是投标单位）；③车辆实景照片。 租赁车辆：①租赁合同（租赁期限不小于本项目服务期限）和购置发票扫描件，出租方和发票单位名称必须一致，否则不得分；②车辆登记证书和在有效期内的车辆行驶证原件彩色扫描件（所有人显示的须是出租单位）；③车辆实景照片。 |

注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。

- 技术标评审（56分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护组织及管理措施 | 7分 | 根据各投标人提供的养护组织及管理措施方案（包括但不限于技术措施、管理措施等）进行综合评审； （1）措施方案覆盖全面、要点突出，充分结合项目区域及实际需求，对本项目有前期了解及调研，分析全面深入、内容详实的得7分； （2）措施方案内容完整详实，表述清晰，有前期调研，理解分析准确，满足项目实施的得6.3分； （3）措施方案内容覆盖不全面，仅针对整体做出分析，未充分结合本项目实际，内容有待完善的得5.6分； （4） 措施方案内容简单，管理措施存在矛盾，出现非专门针对本项目的得4.9分； （5）未提供不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 2 | 安全管理应急处置措施 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的安全管理应急处置措施进行评审，应急预案包括：应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备车辆保障、重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他相关服务等。 （1）方案完善，应急响应时间安排合理，应急设备及应急服务人员配备充足，突发情况应急处理控制措施完整可行的得7分； （2）应急响应时间安排合理，应急设备及应急服务人员配备可行，可以完成突发情况应急处理得6.3分； （3）方案简单，应急响应时间、应急设备及应急服务人员配备勉强满足项目需求且出现非专门针对本项目特性内容，方案有待改善的得5.6分； （3）方案内容简单，应急响应时间、应急设备及应急服务人员配备无法满足项目需求的得4.9分； （4）未提供不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 3 | 养护质量管理措施 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目花卉品种选择及规格、施工工程中栽植密度、栽植质量把控及后期养护质量管理措施等方面进行综合评审； （1）管理措施和方案内容完整详尽，分析和保障管理措施完善，具有实施性得7分； （2）有细致的养护质量措施，质量控制管理措施基本完整得6.3分； （3）养护质量措施清晰，但内容或出现非专门针对本项目特性内容的得5.6分； （4）措施思路混乱，关键点缺失的得4.9分； （5）措施不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 4 | 花境养护及方案设计 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目的花境养护及方案设计(花境设计方案内容包含但不限于设计说明及图例、节点详图、主要设备材料表、花境实景的效果图），投标人应对现场踏勘及现状认真分析研判，提出合理化建议。设计方案要在框架下进行，可结合实际情况进行必要的深化和扩充完善，要阐述准确、全面，符合实际；应富有创意，格调高雅，符合现代审美品位，提出的方案科学、经济，具有可操作性等方面进行综合评审； （1）方案科学有效、经济合理、可行性强的得7分； （2）方案较科学有效、经济合理、可行性较强的得6.3分； （3）方案基本全面、科学、具有一定可行性的得5.6分； （4）方案合格，内容有待完善的得4.9分； （5）未提供不得分。 | 标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 5 | 项目进场交接计划安排 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目进场交接计划安排进行综合评审： （1）交接计划安排贴合项目需求，内容完整、表述合理且清晰，有充足的保障措施，确保项目交接安排能保质保量、按时完成的得7分； （2）交接计划安排满足项目实际，制定了切实可行的保障措施，满足项目需求及要求的得6.3分； （3）交接计划安排内容简单，未充分结合项目需求实际，计划措施有待进一步完善的得5.6分； （4）交接计划安排虽有内容但内容空洞，不能满足项目或关键点缺失的得4.9分； （5）未提供不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 6 | 养护人员培训与管理 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目花卉更换的特点，对施工和养护期间的人员安排、人员网格化管理方案进行评审： - （1）方案贴合项目需求实际，各部分描述详尽，完全满足采购人需求，具备可行性的得7分； - （2）方案满足要求，具备实施性的得6.3分； - （3）方案虽结合采购人需求，但内容关键突出不明显或具体细节有待完善的得5.6分； - （4）方案内容缺失，思路不清晰且为结合项目需求实际的得4.9分； （5）未提供的不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 7 | 资料整理与归档 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目前期花卉图案设计，施工过程中现场资料留存，后期养护管理等资料收集整理方案： （1）方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的得7分。 （2）方案覆盖全面、要点明确，与本项目实际需求匹配，符合项目实施要求的得6.3分； （3）方案覆盖不全，要点未突出、具体细节有待完善的得5.6分； （3）方案无覆盖，无要点内容或内容空洞的得4.9分； （4）未提供的不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |
| 8 | 杂草清理措施与管理 | 7分 | 根据各投标人提供的针对本项目制定的杂草清理措施与管理方案进行评审： （1）杂草清理措施与管理方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的得7分。 （2）杂草清理措施与管理方案覆盖全面、要点明确，内容完整详实，表述清晰，与本项目实际需求较为匹配，符合项目实施要求的得6.3分； （3）杂草清理措施与管理方案覆盖不全面，要点突出不明显，具体细节有待完善的得5.6分； （4）杂草清理措施与管理方案内容虽有，但内容空洞、逻辑混乱的得4.9分； （5）未提供的不得分。 | 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容 |

注：

1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4、暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

5、如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（15分）

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标报价评审 | 不得高于最高投标限价。 |
| 3 | 投标报价（15分） |  | 1.评标基准价=所有通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*15分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入； 3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

商务标评审表注：

- 只有通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

- 本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:

(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。

（15）投标人联系人或联系电话相同的。

（16）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。

12.评审结果

12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

- 采购需求

- 一、项目概况

- 景观花卉服务面积约21985.79㎡。其中，时令花卉栽植养护约11836.17㎡、花境栽植养护面积约700㎡，待接管项目面积约3524㎡，结合复绿需求栽植草坪/麦冬约5695.62㎡，色块模纹面积约230㎡。

- 二、人员配备

- 根据项目实际情况，结合当前管理需要。景观花卉项目需配备以下人员：

- 1.项目负责人：1名，大专及以上学历，年龄≤50周岁，5年及以上景观花卉项目现场管理经验，具备C1证；

- 2.技术负责人：1名，大专及以上学历，年龄≤50周岁，3年及以上景观花卉栽植、养护施工经验，具备C1证；

- 3.文员：1人，大专及以上学历，年龄≤35周岁，熟练掌握办公自动化软件操作；

- 4.驾驶员：2人，年龄≤60周岁；

- 5.浇水工：4人，年龄≤60周岁；

- 6.栽植、养护工：若干人，根据每季工作量配备。

- 三、车辆、设备

- 1.洒水车：2辆，不得为改造车辆，核定载质量≥10000kg；

- 2.绿化弃料清运车：1辆，用于日常绿化弃料清运，不得为改装车辆，车身颜色黄色，总质量≥4000kg；

- 3.巡视车：1辆，用于日常巡查（黄色皮卡车）；

- 4.无人机：1架（用于每季度航拍）；

- 5.手推旋耕机：2台；

- 6.绿篱机：1台；

- 7.割灌机：2台；

- 8.电动喷雾器：4台。

| 景观花卉采购人员、车辆、设备需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 事项 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人 员 | 项目负责人 | 人 | 1 | 大专及以上学历，年龄≤50周岁，5年及以上景观花卉项目现场管理经验，具备C1证 |
| 2 |  | 技术负责人 | 人 | 1 | 大专及以上学历，年龄≤50周岁，3年及以上景观花卉栽植、养护施工经验，具备C1证 |
| 3 |  | 文员 | 人 | 1 | 大专及以上学历，年龄≤35周岁，熟练掌握办公自动化软件操作 |
| 4 |  | 驾驶员 | 人 | 2 | 年龄≤60周岁 |
| 5 |  | 浇水工 | 人 | 4 | 年龄≤60周岁 |
| 6 |  | 栽植、养护工 | 人 | 若干 | 根据每季工作量配备，年龄≤60周岁 |
| 7 | 车 辆 | 洒水车 | 辆 | 2 | 正规厂家生产且自有，不得为改造车辆，核定载质量≥10000kg |
| 8 |  | 绿化弃料清运车 | 辆 | 1 | 不得为改装车辆，车身颜色黄色，总质量≥4000kg |
| 9 |  | 巡视车 | 辆 | 1 | 黄色皮卡车 |
| 10 | 设 备 | 无人机 | 架 | 1 | 搭载不低于有效像素2000万高清摄像头,具备避障功能，续航时间不低于40分钟)，服务期结束所有权归甲方所有 |
| 11 |  | 手推旋耕机 | 台 | 2 | 新购置 |
| 12 |  | 绿篱机 | 台 | 1 | 新购置 |
| 13 |  | 割灌机 | 台 | 2 | 新购置 |
| 14 |  | 电动喷雾器 | 台 | 4 | 新购置 |
|  |  | 以上内容为暂估量，中标人应充分考虑养护范围内作业现状和难度，按采购人要求完成工作内容（除不可抗逆因素外），超出部分由中标人自行承担费用。 |  |  |  |

- 采购清单

| 2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 序号 | 道路名称 | 面积（㎡） | 单价最高限价 （元/㎡/次） | 更换次数 | 合价（元） | 备注 |
| 时令花卉 | 1 | 徽州路（创业南路-滨河北路） | 342.30 | 80.00 | 4 | 109536.00 |  |
|  | 2 | 徽州路（滨河北路-杭州路）半圆岛头 | 121.08 |  | 4 | 38745.60 |  |
|  | 3 | 徽州路（杭州路-滨河北路）侧分带 | 60.43 |  | 4 | 19337.60 |  |
|  | 4 | 徽州路（友谊路-中新大道）半圆岛头 | 180.52 |  | 4 | 57766.40 |  |
|  | 5 | 苏滁商务中心东门 | 19.63 |  | 4 | 6281.60 |  |
|  | 6 | 杭州路（徽州路至友谊路）与徽州路交口东侧 | 24.50 |  | 4 | 7840.00 |  |
|  | 7 | 杭州路（徽州路至友谊路）与枫桥街（友谊路至滨河北路）交口西侧 | 25.68 |  | 4 | 8217.60 |  |
|  | 8 | 清流路（徽州路-滁州大道） | 402.02 |  | 4 | 128646.40 |  |
|  | 9 | 清流路与锦州路交叉口东北角 | 45.12 |  | 4 | 14438.40 |  |
|  | 10 | 滁州大道（清流路口南北） | 50.48 |  | 4 | 16153.60 |  |
|  | 11 | 滁州大道（中新大道路口北） | 283.42 |  | 4 | 90694.40 |  |
|  | 12 | 滁州大道（中新大道-寿昌路） | 873.82 |  | 4 | 279622.40 |  |
|  | 13 | 滁州大道（寿昌路-友谊路） | 1091.73 |  | 4 | 349353.60 |  |
|  | 14 | 中新苏滁高新区滁州大道（友谊路-滨河北路）景观部分 | 728.35 |  | 4 | 233072.00 |  |
|  | 15 | 滁州大道（滨河北路-创业路） | 982.27 |  | 4 | 314326.40 | 含花箱 |
|  | 16 | 滁州大道（新安江路口南北） | 49.10 |  | 4 | 15712.00 |  |
|  | 17 | 中新大道（丰收渠-徽州路） | 192.88 |  | 4 | 61721.60 |  |
|  | 18 | 中新大道（徽州路-滁州大道） | 563.77 |  | 4 | 180406.40 |  |
|  | 19 | 中新大道（滁州大道-湖州路） | 92.89 |  | 4 | 29724.80 |  |
|  | 20 | 中新大道（湖州路-福州路） | 67.41 |  | 4 | 21571.20 |  |
|  | 21 | 苏滁大道与扬子路交口南侧中分带 | 108.00 |  | 4 | 34560.00 |  |
|  | 22 | 苏滁大道（清流路口） | 65.16 |  | 4 | 20851.20 |  |
|  | 23 | 苏滁大道（伟业路-中新大道） | 225.40 |  | 4 | 72128.00 |  |
|  | 24 | 苏滁大道（大王郢路口南北） | 70.33 |  | 4 | 22505.60 |  |
|  | 25 | 苏滁大道与中新大道交口南侧中分带 | 36.47 |  | 4 | 11670.40 |  |
|  | 26 | 苏滁大道与双城路交口北侧 | 93.92 |  | 4 | 30054.40 |  |
|  | 27 | 新安江路（徽州路-滁州大道） | 238.53 |  | 4 | 76329.60 |  |
|  | 28 | 新安江路（滁州大道-湖州路）中分带 | 160.98 |  | 4 | 51513.60 |  |
|  | 29 | 常州路与中新大道交口南侧 | 24.30 |  | 4 | 7776.00 |  |
|  | 30 | 常州路与双城路交口北侧 | 93.38 |  | 4 | 29881.60 |  |
|  | 31 | 双城路（苏州路-福州路） | 663.39 |  | 4 | 212284.80 |  |
|  | 32 | 苏州路转角公园（苏州路与中新大道交口西南角） | 14.56 |  | 4 | 4659.20 |  |
|  | 33 | 苏州路（中新大道-滨河北路） | 283.75 |  | 4 | 90800.00 |  |
|  | 34 | 三号停车场 | 108.44 |  | 4 | 34700.80 |  |
|  | 35 | 友谊路（徽州路-苏州路） | 261.89 |  | 4 | 83804.80 |  |
|  | 36 | 杭州路（徽州路-九梓大道） | 87.85 |  | 4 | 28112.00 |  |
|  | 37 | 九梓大道（徽州路-苏州路） | 515.49 |  | 4 | 164956.80 |  |
|  | 38 | 九梓大道（兰州路-湖州路） | 1139.86 |  | 4 | 364755.20 |  |
|  | 39 | 文忠路（湖州路-兰州路） | 159.10 |  | 4 | 50912.00 |  |
|  | 40 | 兰州路（九梓大道-寿昌路） | 75.75 |  | 4 | 24240.00 |  |
|  | 41 | 湖州路（九梓大道-双城路） | 131.34 |  | 4 | 42028.80 |  |
|  | 42 | 鱼尾狮公园啤酒屋北侧台阶 | 118.18 |  | 4 | 37817.60 |  |
|  | 43 | 子美路（滁州大道-福州路） | 166.00 |  | 4 | 53120.00 |  |
|  | 44 | 友谊路（滁州大道-柳州路） | 136.00 |  | 4 | 43520.00 |  |
|  | 45 | 苏州公园（2024年冬季新移交） | 194.06 |  | 4 | 62099.20 |  |
|  | 46 | 苏州公园新增时花 | 168.11 |  | 4 | 53795.20 |  |
|  | 47 | 鱼尾狮公园 | 123.53 |  | 4 | 39529.60 |  |
|  | 48 | 上海路与中新大道交口东南角 | 175.00 |  | 4 | 56000.00 |  |
|  | 49 | 清流路与徽州路交口公交站牌旁 | 215.89 |  | 4 | 69084.80 | 原花境区域，栽植时令花卉实际面积以审计单位最终审定量为准 |
|  | 50 | 徽州路（杭州路-滨河北路）中分带 | 835.00 |  | 4 | 267200.00 |  |
|  | 51 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带 | 216.13 |  | 4 | 69161.60 |  |
|  | 52 | 苏州公园主入口大草坪时花 | 210.76 | 400.00 | 3 | 252912.00 | 1.春、夏季：月季 2.秋季：菊花 3.冬季：郁金香（种球）、角堇 4.一年三季 |
|  | 53 | 滨河北路与徽州路交口花卉 | 30.00 | 80.00 | 4 | 9600.00 | 1.春季：比格海棠、天竺葵、超级凤仙 2.夏、秋季：五星花、月季、黄色彩叶草 3.冬季：火焰南天竹 4.含合同期内花箱更换，花箱选型上需经甲方同意 5.一年三季 |
|  | 小 计 |  | 11836.17 |  |  | 4455532.80 |  |
| 麦冬草坪 | 1 | 中新大道金边麦冬改草坪 | 624.78 | 25.00 | 1 | 15619.50 | 原金边麦冬效果不佳，替换草坪铺设 |
|  | 2 | 滁州大道与新安江路交口侧分带 | 70.84 |  | 1 | 1771.00 |  |
|  | 3 | 退化区域草坪修复 | 5000.00 |  | 1 | 125000.00 | 暂定量，用于后期零星复绿 |
|  | 小 计 |  | 5695.62 |  |  | 142390.50 |  |
| 色块模纹 | 1 | 扬子路与湖州路交口东南角广告牌下方 | 230.00 | 200.00 | 1 | 46000.00 | 1.栽植不少于2种颜色的色块小苗 2.满栽不漏土、线条流畅、造型圆润 3.含合同期内成活及养护 |
|  | 小 计 |  | 230.00 |  |  | 46000.00 |  |
| 花境建设 | 1 | 苏州公园大草坪两侧 | 100.00 | 150.00 | 4 | 60000.00 | 1.含合同期内养护 2.栽植面积、地点均为暂定，后期根据甲方需求确定3.若有调整，单价参照本次中标价 4.每年4季，含建设费用 |
|  | 2 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带（延伸） | 170.00 |  | 4 | 102000.00 |  |
|  | 3 | 滁州大道与创业路交口中分带 | 190.00 |  | 4 | 114000.00 |  |
|  | 4 | 科创中心西南角 | 90.00 |  | 4 | 54000.00 |  |
|  | 5 | 苏州路与中新大道交口南侧中分带 | 150.00 |  | 4 | 90000.00 |  |
|  | 小 计 |  | 700.00 |  |  | 420000.00 |  |
| 待接管项目 | 1 | 2021年第一批景观绿化工程三标段 | 2827.00 | 80.00 | 4 | 904640.00 | 4季 |
|  | 2 | 邻里公园 | 291.00 |  | 1 | 23280.00 | 1季 |
|  | 3 | 2023年第一批景观绿化工程 | 200.00 |  | 1 | 16000.00 |  |
|  | 4 | 2023年第二批景观绿化工程 | 206.00 |  | 1 | 16480.00 |  |
|  | 小 计 |  | 3524.00 |  |  | 960400.00 |  |
| 其它 | 暂列金（不可竞争费） |  |  | 500000.00 | 1年 | 500000.00 | 由招标人根据本项目实际需求情况确定（如中标价清单中有相同项目及类似项目单价的，则按已有项目的单价执行;如中标价清单中无相同项目及类似项目单价的，则由发包人组织监理单位、 跟踪审计单位、中标人共同询价确定）。 |
| 总价（元） |  |  |  | 6524323.30 |  |  |  |
| 备注：1.以上所有栽植地点和建设类别均为暂定，最终根据甲方需求确定；2.以上所有面积均为暂定量，最终以审计单位审定量据实结算；3.投标人的投标总报价和投标报价综合单价不得高于投标报价总价最高限价和单价最高限价，（报价高于总价最高限价和单价最高限价的，按无效投标处理）；4.合价=面积*单价最高限价*更换次数（更换次数是指本养护内容须更换的具体次数）；5.总价=∑合价。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、养护要求

- 花卉品种参照表

- 1.时令花卉

| - 序号 | - 季度 | - 品种 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 春季 | - 矮牵牛 | - 粉色、玫红色、紫色 |
| - 2 |  | - 一串红 | - 红色 |
| - 3 |  | - 万寿菊 | - 黄色 |
| - 4 |  | - 孔雀草 | - 黄色、橙色 |
| - 5 |  | - 金鱼草 | - 中杆、粉色、黄色 |
| - 6 |  | - 雏菊 | - 红色、粉色、白色 |
| - 7 |  | - 石竹 | - 玫红色、 大红色 |
| - 8 |  | - 五色梅 |  |
| - 9 |  | - 月季 | - 红色、粉色、黄色、白色 |
| - 10 |  | - 美女樱 | - 蓝色、红色、粉色 |
| - 11 |  | - 四季海棠 | - 红色 |
| - 12 |  | - 比格海棠 |  |
| - 13 |  | - 天竺葵 |  |
| - 14 |  | - 超级凤仙 |  |
| - 1 | - 夏季 | - 夏堇 | - 粉红色、紫色 |
| - 2 |  | - 彩叶草 |  |
| - 3 |  | - 孔雀草 | - 黄色、橙色 |
| - 4 |  | - 大马花齿苋 | - 橙色、黄色、红色 |
| - 5 |  | - 太阳花 |  |
| - 6 |  | - 鼠尾草 | - 蓝色 |
| - 7 |  | - 百日草 | - 黄色、红色、白色 |
| - 8 |  | - 长春花 | - 粉色 |
| - 9 |  | - 繁星花 | - 粉红色、红色 |
| - 10 |  | - 月季 | - 红色、粉色、黄色、白色 |
| - 11 |  | - 五星花 |  |
| - 12 |  | - 满天星 | - 蓝色 |
| - 1 | - 秋季 | - 香彩雀 | - 蓝色、粉色 |
| - 2 |  | - 一串红 | - 红色 |
| - 3 |  | - 孔雀草 | - 黄色、橙色 |
| - 4 |  | - 黄金菊 | - 黄色 |
| - 5 |  | - 国庆菊 | - 黄色、玫红色 |
| - 6 |  | - 矮牵牛 | - 粉色、玫红色、紫色 |
| - 7 |  | - 百日草 | - 黄色、红色、白色 |
| - 8 |  | - 长春花 | - 粉色 |
| - 9 |  | - 大花海棠 |  |
| - 10 |  | - 四季海棠 | - 红色 |
| - 11 |  | - 美女樱 | - 粉红 |
| - 1 | - 冬季 | - 羽衣甘蓝 | - 红色、白色 |
| - 2 |  | - 角堇 | - 红色、黄色、紫色 |
| - 3 |  | - 三色堇 | - 红色、黄色、紫色 |
| - 4 |  | - 红叶甜菜 | - 红的 |
| - 5 |  | - 银叶菊 | - 白色 |
| - 6 |  | - 金鱼草 | - 红色 |
| - 7 |  | - 欧石竹 | - 玫红色 |
| - 8 |  | - 石竹 | - 花边、粉红色、大红色 |
| - 9 |  | - 郁金香 | - 红色、粉色、黄色（种球栽植） |
| - 10 |  | - 火焰南天竹 |  |

- 注：上述表格品种为花卉栽植品种基础参照，中标人可在上述品种的基础上对每季所用花卉品种进行丰富，以达到更好的景观效果。

- 2.花境：多年生宿根花卉应完全覆盖地面（凤仙、美女樱、美人蕉、一叶兰、玉簪、芙蓉菊、百子莲、山桃草、红巨人朱蕉、金边山菅兰、花叶玉婵花、五彩络石、蛇鞭菊、银叶菊、大吴风草、鸢尾、火星花、欧洲月季、无尽夏、萼距花、紫娇花、金叶石菖蒲等），搭配部分时令花卉栽植。

- 3.草坪：混播草（百慕大与黑麦草混播），满铺不漏土，养护期同合同期。

- 4.麦冬、兰花三七：不小于4芽/丛，满栽多角度不漏土，至少81丛/㎡，养护期同合同期。

- （二）验收

- 1.栽植完成后，由采购人验收，对不符合品种、规格和质量标准等要求的，招标人有权要求在规定的时间内予以更换、重新栽植。

- 2.各批次种植不同品种的花卉比例应经过采购人同意，总体上每批次单个品种的种植量不超过30%，即每季花卉应用至少7个及以上品种。

- 3.花卉出圃时要满盆，所有盆花均处于始花状态，营养钵为12×10cm，冠幅应达15-20cm（三色堇、角堇应在10-15cm）。

- （三）栽植密度

- 常规花卉栽植要求≥80株/㎡（月季≥64株/㎡，冬季角堇、郁金香种球≥100株/㎡），硬质地面摆放要求≥100株/㎡，花期生长旺季应全覆盖无裸露斑秃。

- （四）栽植时间

- 季节性换花以春季劳动节、夏季建党节、秋季国庆节、冬季元旦为时间节点，在每季节日前7日内完成栽植工作。（预特殊情况，根据招标人需求调整栽植时间）

- （五）景观造型

- 1.方案设计

- 时令花卉、花境在实施前，应在实施前上报花卉设计方案，上报时花品种、颜色、规格、密度，经采购人审核同意后方可实施。

- 2.地形整理

- 初整土壤、细碎土块，清除石块、瓦片、残根、断茎及杂草等所有垃圾。基本粗平后，撒施充分底肥不少于5kg/㎡，后用旋耕机深翻20cm以上。地形整体内高外低，提高排水坡度以利排水防涝。栽植土层与道路侧石接壤处，土层应低于侧石5-10cm。

- 3.放线切边

- 应依据设计图定点放线划区，在地面准确画出轮廓线，色块、草坪、宿根、不同花卉与花卉之间应切边流畅，角度为45°左右、深宽分别为15cm为宜。

- 4.栽植

- 应根据植物种类、规格和生长习性确定合理栽植密度，不宜过密，不宜过疏。栽植后轮廓清晰，线条流畅、圆滑。栽植深度应保持花卉原土球高度，同一区域同品种栽植深度应基本一致，不宜过深、过浅。

- 注意区分花卉品种，不同品种、花色做好归类栽植，避免后期出现混花、混色等影响景观效果。

- （六）花境养护

- 1.根据花卉生物、生态习性，科学管养，确保立体造型的原有形态，并做到整齐美观、花繁叶茂。

- 2.根据季节变换及花卉观赏特性一年更换四次，更换完成后至下次更换前，确保花卉整体观赏效果。养护过程中对长势不良、观赏效果差的草花及时更换，确保每季花卉景观效果。

- 花境区域多为宿根花卉，宿根花卉到了一定的年限，其生长势会减弱，出现生长过密，茎变纤细，中心植株变小，开花减少或不开花等现象，需要及时翻种，以达到更新复壮的作用。

- 操作时应根据植物品种及生长习性，每年进行一次分株及更新翻种，将过密、过老的植株挖出后，对土壤进行翻耕，并施入适量的基肥，或更换土壤，再把植株分成小丛，进行分植。

- （七）后期管养

- 1、水分管理

- 浇水应湿透根系，切忌浇“拦腰水”。土壤干旱时，应及时浇水；浇水频率、浇水量可视天气情况、植物品种、种植地点、介质状况及容器大小等因素而定，保持植株不萎蔫。部分花卉种植土偏干时，要进行局部补水。

- 夏季浇水应清晨和傍晚进行，提倡夜间浇水，阴天可全天进行，冬季浇水应在午间进行。

- 2、防水排涝

- 梅雨、暴雨、台风季节应注意检查，保持排水通畅，如有积水应立即采用开沟等方式进行排水。

3、施肥

- 发芽前、生长期或花后应适当追肥；盛花期及高温期间不宜施肥；多年生花卉修剪后宜追施复合有机肥；腐熟的有机肥应休眠期耕翻表土层时施入或种植前翻土时进行；根外追肥宜在阴天或傍晚进行。

- 施肥量多少因植物的种类和品种而异,生长期土壤追肥和根外追肥可根据需要间隔混施,但肥料浓度不宜过高，做到薄肥勤施，土壤追肥一般每平方用量复合颗粒肥25-50g/㎡， 腐熟的有机肥1.0-1.5kg/㎡。

- 修剪

- 时令花卉应加强修剪，保持花坛的平整度，各品种（花色）边界清晰、线条流畅、保持整体图案的美观。

及时清理或摘除已凋谢的残花及枯叶，重点残花宿存品种，如石竹、百日草、硫华菊等。徒长花枝叶不得超过整体高度的5cm。如发现部分草花出现局部徒长,可通过摘心、摘花及换苗等方法保证花卉的平整。

5、除杂

及时做好除草工作，除草应在杂草发生之初尽早进行。对多年生杂草，要在杂草开花结实前将其连根拔净，每年3月-10月底多次进行。

6、病虫害防治

通过精心养管,使植物增强抗病虫能力。同时进行虫、病情况监测,经常性检查,做到早发现早处理，采取化学防治、物理人工防治，防止病虫害的蔓延和影响植物生长及景观效果。农药选择应使用生物药剂和高效低毒农药。

7、清理补栽

花卉已经或濒临死亡及长势不良已失去观赏价值，且无法恢复生长的植株，应立即连根挖除。

对缺株、空秃，应及时补植同种类的草花,并力求规格与原来植株接近,以保证优良的景观效果。对已呈老化或明显与周围环境不协调的花卉应及时进行更换。

六、综合管理要求

（一）应急抢险

1、明确全年365天均有专人负责，有24小时抢险联系电话，遇险情必须在30分钟内赶到现场进行抢险；遇台风、暴雨暴风等恶劣天气及时启动安全预案，进行绿化巡查，消除各类安全隐患，保证交通畅通和公共安全，保护绿化成果。

2、应当编制快速处置应急预案，成立抢险小组，确定责任人，建立相应的快速处置流程，必须严格按照采购人要求完成抢险任务。

3、时刻树立和加强防灾抗灾的意识，做好防灾抗灾的准备工作。在灾害来临前加强管理，派专人进行检查，对树木合理修剪，做好护树工作。在接到灾害预报通知时，主要管理人员24小时轮流值班，并保证通讯畅通，调集人力、机械设备及材料随时候命。灾害期间，发现树木等设施危及人民安全和影响交通的，要立即予以清理，疏通交通，及时排涝。灾害后及时补好残缺，进行扶树，清除断枝落叶和垃圾，保证两天内恢复原状。

（二）安全文明作业

1、养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备器材、苗木等物料应定点存放；养护垃圾及废料随产随清，严禁焚烧，不得以任何借口堆放园区范围内；养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当按照采购人要求统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装，并按照省市相关规定要求在养护施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊情况的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。制度管理：有健全的养护管理制度、明确的养护管理计划和科学可行的灾害性天气应急抢险预案并严格执行。

2、中标人应当加强巡视，在巡视中发现有私开道口、占用绿地、破坏绿化及损坏设施等现象，第一时间制止并及时恢复，同时留下相关的证据材料，报相关执法主体查处追偿。中标人需加强管养范围内绿化巡查力度，每日全覆盖巡查，如遇特殊情况，需针对特殊路段相应增加巡视频次。巡视中发现植物花卉受损、残缺及死亡等，应及时清除，及时补植。

3、中标人应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整洁。余料及时清理清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材、苗木等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放材料、垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

4、中标人在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经权属单位批准后方可实施，施工完成后须请权属单位检查验收合格，同时做好记录备案工作。

5、中标人应在重大节日、庆典、接待、“迎检”、绿化会战、文明创建等期间按要求完成采购单位交办的突击性任务和指令性任务。处置不当或无能力办理的，采购人有权对此项工作另行安排，并对该养管企业扣除违约金1000-10000元/次。

6、资料管理应做到以下几点：

（1）做好每季度方案、开工、施工、养护、验收、航拍等各类资料，以备采购单位不定期抽查。

（2）中标人应当有针对性的编制安排所管辖范围内的年度、季度养护实施计划，并按照采购人要求对养护计划进行调整，中标人不得擅自更改实施计划。同时上报栽植过程中每日完成情况、工作进度，交由采购人审定，作为考核依据。

（3）中标人对来电、来访情况要以书面形式留存，并立即组织处理，以相应的形式给予答复；不能及时处理的应当列入处理计划，同时向采购单位汇报，不得隐瞒不报。

7、中标人必须随时掌握路况、交通、植保、气象等最新动态信息。

8、中标人在保证完成绿化养护工作的同时，须按质按量按时保障采购人布置的其他绿化养护任务。

9、所有洒水车进场后必须要求安装GPS定位，并接入采购人指定终端平台，并停放在采购人指定区域，不得随意外出，同时纳入日常考核。

10、加强安全教育管理：坚持隐患排查，预防各类事故，做好绿化养管过程中登高机械使用、道路栽植等作业时的安全警示、防护工作；养管人员着装整齐，有统一标识；工作要做到无媒体曝光，无相关部门提出批评；养管资料报送需专人负责，并及时报送和整改回复，建立养护台帐，及时回复整改情况，报送材料与实际相符。

（1）中标人在承包期内必须保证所属人员思想的安全稳定。在承包期内发生的民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济损失均由中标单位承担。

（2）中标人负责对作业人员的思想教育和专业培训，做到遵纪守法，配证上岗。

（3）中标人负责承包范围内的安全作业管理，严格按照有关部门的要求，制定有关规章制度。

（4）中标人要根据道路和公共场所的人流、车流情况，合理安排作业时间和作业方式，主动避开人流和车流高峰，以免发生意外。

（5）绿化施工、养护作业人员要按照行业规范施工，做到安全施工、养护和文明施工、养护。

（6）高温期间要做好防暑降温工作。

（7）相关灾害天气，根据相关规范做好安全文明作业工作。

11、采购单位根据工作需求有权在合同金额范围内对管养范围进行调整，中标人需无条件遵循。

12、中标单位必须为所有管理人员及养护人员购买意外保险，费用由中标单位支付。养管期内，发生的一切安全事故由中标人承担，采购人不承担任何责任。

七、其它要求

1、养护考核要求：

养护考核按《滁州市苏滁市政公用发展有限公司养护管理考核评分细则》分项考核。市、区等相关部门下发的考核整改问题、督办案件、社会监督及数字化抄告、被上级部门点名批评或省市级新闻媒体曝光，造成不良影响等涉及我区景观绿化的扣分情况，纳入考核范畴。

- 第六章  合同条款及格式

- （格式仅供参考）

- 2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目

委

托

服

务

合

同

甲方：  滁州市苏滁市政公用发展有限公司

乙方：

签订时间：【202*】年【*】月【 】日

签订地点：【滁州市】

2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目委托服务合同

本合同当事人:

委托方（以下简称甲方） ：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

受托方（以下简称乙方） ：*

为提高2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目栽植养护管理水平，滁州市苏滁市政公用发展有限公司（以下简称甲方）通过公开招标的方式确定***（以下简称乙方）为2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》的规定和招标文件要求，为明确双方在2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目栽植养护管理过程中的权利和义务， 经双方协商同意签订本合同。

一、项目概况

1.1、项目名称：2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目。

1.2、内容：景观花卉服务面积约21985.79㎡。其中，时令花卉栽植养护约11836.17㎡、花境栽植养护面积约700㎡，待接管项目面积约3524㎡，结合复绿需求栽植草坪/麦冬约5695.62㎡，色块模纹面积约230㎡。根据景观花卉所处地理位置和生长环境等不同，分为花境、时令花卉、草坪、麦冬等进行栽植养护。

1.3、承包方式： 包人工、包材料（除甲供材外一切材料）、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全（含所用物品、架料、维护架料）、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护、包治安、包验收的承包方式。

1.4、项目负责人：***，职称：****，证书编号：**。

1.5、绿地养护质量标准要求：详见《采购需求及服务要求》。

二、合同周期与费用

2.1、合同周期：

合同有效期自 2025 年 8 月   日起至 2027年 9 月   日止（2025年秋季景观花卉栽植至2026年夏季景观花卉养护期满止）。

具体服务期限详见《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目报价表》

2.2、合同暂定含税总价：￥【*****】元（大写：人民币【*****】），税率为符合甲方要求的增值税专用发票。最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

景观花卉养护标准费用附表：《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目分项报价清单》

| 2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目花卉明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 序号 | 道路名称 | 面积（㎡） | 单价最高限价 （元/㎡/次） | 更换次数 | 投标报价单价（元） | 投标报价合价（元） | 备注 |
| 时令花卉 | 1 | 徽州路（创业南路-滨河北路） | 342.30 | 80.00 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | 徽州路（滨河北路-杭州路）半圆岛头 | 121.08 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 徽州路（杭州路-滨河北路）侧分带 | 60.43 |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 徽州路（友谊路-中新大道）半圆岛头 | 180.52 |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 苏滁商务中心东门 | 19.63 |  | 4 |  |  |  |
|  | 6 | 杭州路（徽州路至友谊路）与徽州路交口东侧 | 24.50 |  | 4 |  |  |  |
|  | 7 | 杭州路（徽州路至友谊路）与枫桥街（友谊路至滨河北路）交口西侧 | 25.68 |  | 4 |  |  |  |
|  | 8 | 清流路（徽州路-滁州大道） | 402.02 |  | 4 |  |  |  |
|  | 9 | 清流路与锦州路交叉口东北角 | 45.12 |  | 4 |  |  |  |
|  | 10 | 滁州大道（清流路口南北） | 50.48 |  | 4 |  |  |  |
|  | 11 | 滁州大道（中新大道路口北） | 283.42 |  | 4 |  |  |  |
|  | 12 | 滁州大道（中新大道-寿昌路） | 873.82 |  | 4 |  |  |  |
|  | 13 | 滁州大道（寿昌路-友谊路） | 1091.73 |  | 4 |  |  |  |
|  | 14 | 中新苏滁高新区滁州大道（友谊路-滨河北路）景观部分 | 728.35 |  | 4 |  |  |  |
|  | 15 | 滁州大道（滨河北路-创业路） | 982.27 |  | 4 |  |  | 含花箱 |
|  | 16 | 滁州大道（新安江路口南北） | 49.10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 17 | 中新大道（丰收渠-徽州路） | 192.88 |  | 4 |  |  |  |
|  | 18 | 中新大道（徽州路-滁州大道） | 563.77 |  | 4 |  |  |  |
|  | 19 | 中新大道（滁州大道-湖州路） | 92.89 |  | 4 |  |  |  |
|  | 20 | 中新大道（湖州路-福州路） | 67.41 |  | 4 |  |  |  |
|  | 21 | 苏滁大道与扬子路交口南侧中分带 | 108.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 22 | 苏滁大道（清流路口） | 65.16 |  | 4 |  |  |  |
|  | 23 | 苏滁大道（伟业路-中新大道） | 225.40 |  | 4 |  |  |  |
|  | 24 | 苏滁大道（大王郢路口南北） | 70.33 |  | 4 |  |  |  |
|  | 25 | 苏滁大道与中新大道交口南侧中分带 | 36.47 |  | 4 |  |  |  |
|  | 26 | 苏滁大道与双城路交口北侧 | 93.92 |  | 4 |  |  |  |
|  | 27 | 新安江路（徽州路-滁州大道） | 238.53 |  | 4 |  |  |  |
|  | 28 | 新安江路（滁州大道-湖州路）中分带 | 160.98 |  | 4 |  |  |  |
|  | 29 | 常州路与中新大道交口南侧 | 24.30 |  | 4 |  |  |  |
|  | 30 | 常州路与双城路交口北侧 | 93.38 |  | 4 |  |  |  |
|  | 31 | 双城路（苏州路-福州路） | 663.39 |  | 4 |  |  |  |
|  | 32 | 苏州路转角公园（苏州路与中新大道交口西南角） | 14.56 |  | 4 |  |  |  |
|  | 33 | 苏州路（中新大道-滨河北路） | 283.75 |  | 4 |  |  |  |
|  | 34 | 三号停车场 | 108.44 |  | 4 |  |  |  |
|  | 35 | 友谊路（徽州路-苏州路） | 261.89 |  | 4 |  |  |  |
|  | 36 | 杭州路（徽州路-九梓大道） | 87.85 |  | 4 |  |  |  |
|  | 37 | 九梓大道（徽州路-苏州路） | 515.49 |  | 4 |  |  |  |
|  | 38 | 九梓大道（兰州路-湖州路） | 1139.86 |  | 4 |  |  |  |
|  | 39 | 文忠路（湖州路-兰州路） | 159.10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 40 | 兰州路（九梓大道-寿昌路） | 75.75 |  | 4 |  |  |  |
|  | 41 | 湖州路（九梓大道-双城路） | 131.34 |  | 4 |  |  |  |
|  | 42 | 鱼尾狮公园啤酒屋北侧台阶 | 118.18 |  | 4 |  |  |  |
|  | 43 | 子美路（滁州大道-福州路） | 166.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 44 | 友谊路（滁州大道-柳州路） | 136.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 45 | 苏州公园（2024年冬季新移交） | 194.06 |  | 4 |  |  |  |
|  | 46 | 苏州公园新增时花 | 168.11 |  | 4 |  |  |  |
|  | 47 | 鱼尾狮公园 | 123.53 |  | 4 |  |  |  |
|  | 48 | 上海路与中新大道交口东南角 | 175.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 49 | 清流路与徽州路交口公交站牌旁 | 215.89 |  | 4 |  |  | 原花境区域，栽植时令花卉实际面积以审计单位最终审定量为准 |
|  | 50 | 徽州路（杭州路-滨河北路）中分带 | 835.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 51 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带 | 216.13 |  | 4 |  |  |  |
|  | 52 | 苏州公园主入口大草坪时花 | 210.76 | 400.00 | 3 |  |  | 1.春、夏季：月季 2.秋季：菊花 3.冬季：郁金香（种球）、角堇 4.一年三季 |
|  | 53 | 滨河北路与徽州路交口花卉 | 30.00 | 80.00 | 4 |  |  | 1.春季：比格海棠、天竺葵、超级凤仙 2.夏、秋季：五星花、月季、黄色彩叶草 3.冬季：火焰南天竹 4.含合同期内花箱更换，花箱选型上需经甲方同意 5.一年三季 |
|  | 小 计 |  | 11836.17 |  |  |  |  |  |
| 麦冬草坪 | 1 | 中新大道金边麦冬改草坪 | 624.78 | 25.00 | 1 |  |  | 原金边麦冬效果不佳，替换草坪铺设 |
|  | 2 | 滁州大道与新安江路交口侧分带 | 70.84 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 退化区域草坪修复 | 5000.00 |  | 1 |  |  | 暂定量，用于后期零星复绿 |
|  | 小 计 |  | 5695.62 |  |  |  |  |  |
| 色块模纹 | 1 | 扬子路与湖州路交口东南角广告牌下方 | 230.00 | 200.00 | 1 |  |  | 1.栽植不少于2种颜色的色块小苗 2.满栽不漏土、线条流畅、造型圆润 3.含合同期内成活及养护 |
|  | 小 计 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 花境建设 | 1 | 苏州公园大草坪两侧 | 100.00 | 150.00 | 4 |  |  | 1.含合同期内养护 2.栽植面积、地点均为暂定，后期根据甲方需求确定3.若有调整，单价参照本次中标价 4.每年4季，含建设费用 |
|  | 2 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带（延伸） | 170.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 滁州大道与创业路交口中分带 | 190.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 科创中心西南角 | 90.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 苏州路与中新大道交口南侧中分带 | 150.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 待接管项目 | 1 | 2021年第一批景观绿化工程三标段 | 2827.00 | 80.00 | 4 |  |  | 4季 |
|  | 2 | 邻里公园 | 291.00 |  | 1 |  |  | 1季 |
|  | 3 | 2023年第一批景观绿化工程 | 200.00 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 2023年第二批景观绿化工程 | 206.00 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 3524.00 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 暂列金（不可竞争费） |  |  | 500000.00 | 1年 |  |  | 由采购人根据本项目实际需求情况确定（结算单价分项报价清单中已有的按分项报价单价结算，分项报价中无的按信息价或市场询价及参考近期同类项目中标单价报招标人确认后结算）。 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.以上所有栽植地点和建设类别均为暂定，最终根据甲方需求确定；2.以上所有面积均为暂定量，最终以审计单位审定量据实结算；3.投标人的投标总报价和投标报价综合单价不得高于投标报价最高限价总价和最高限价综合单价，（报价高于最高限价总价和最高限价综合单价的，按无效投标处理）；4.合价=面积*单价最高限价*更换次数（更换次数是指本养护内容须更换的具体次数）；5.总价=∑合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3、付款方式：

2.3.1、按季支付，当季跟踪审计完成支付审计金额的 90%，审计备案完成支付至备案价的100%，审计备案原则上每年备案 1 次。

三、履约保证金

3.1、本项目合同的履约保证金为人民币（大写）： **** （小写：** 元）。 形式： 支持银行转账、银行保函（见索即付无条件保函） 、担保保函、商业保险、第三方担保（无条件担保）使用。

履约担保退还：

3.1.1 采用银行转账方式： 合同服务期满后， 六个月内无息退还。（由甲方原因取消项目得除外）。

3.1.2 采用银行保函（见索即付无条件保函）、担保保函、商业保险、第三方担保（无条件担保） 方式，保函有效期为：合同服务期满后六个月。

四、 合同价款及调整

4.1计价方式：本合同所采取的价格形式为【固定单价合同】，合同单价一经确定，不得因任何因素作任何调整（下调除外）；否则由违约方承担合同总额20%的违约责任。结算总价=实际完成数量*清单单价-其他应扣除费用

4.2 合同全费用单价包括但不限于：

4.2.1 完成本项目所需的苗木、土地整理、养护费、肥料药剂、设备 维护、人工费、垃圾清运、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、措施费、保险费、损 耗、检验、调试费、施工机械费、管理费、利润、税费、验收及后期服务费、招标代理费、 培训等工作所发生的一切应有费用及国家对乙方征收的各种税费等所有一切费用，全费用单价今后将不作任何调整。 甲方不提供办公场所、投标人中标后自行解决。

4.2.2 市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基数提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调、各种停工、窝工费用等因素。

4.3  甲方若因新建道路、文明创建等需要增加花卉布置地点及数量及零星复绿 、重要区域节点提升等合同清单外新增项目全费用单价确定方式

4.3.1 如中标价清单中有相同项目及类似项目单价的， 则按已有项目的单价执行；

4.3.2 如中标价清单中无相同项目及类似项目单价的，则由发包人组织监理单位、 跟踪审计单位、中标人共同询价确定。工程量据实结算支付， 并报相关部门备案。结算价最终以相关部门备案价为准。与此相关的一切费用均已包含在本项目总报价中，不再另行（额外）支付。

4.4 如因养护单位原因导致需采购苗木更换栽植的，所有相关费用由养护单位自行承担。如因第三方原因导致需采购苗木更换栽植的，由养护单位负责采购相关苗木并栽植恢复原样，所有相关费用由养护单位向事故责任人追缴，业主单位不再支付任何费用。

五、养护质量标准：

5.1 乙方应按合同规定在每季定植养护范围内当季指定品种，品种数不得少于指定品种的 80%；

5.2 养护内容包括景观花卉浇灌，如因浇水不及时造成景观花卉生长不良， 乙方应及时更 换，情节严重的应终止合同。

5.3 应根据花卉的生物、生态习性，科学管养，确保立体造型的原有形态，并做到整齐美观、 花繁叶茂。

5.4 植物花卉应生长旺盛，无杂草、无枯枝败叶、整体图案无残缺、花期无断档。

5.5 植物雕塑生长繁茂， 姿态如初， 无杂草， 及时修剪， 高度控制得当，骨架无裸露、无残 缺、无垃圾杂物。

5.6 及时防治病虫害，确保无明显病虫害。

5.7 定人定岗管理，及时巡查，保护花坛无人为破坏， 及时处理突发事件。

5.8 绿雕、立体花坛多为季节性草花，因其本身的生物学特性，在养护期间自然枯败，需要 成批更换， 在数量、品种上经甲方确认后方可实施。

5.9 立体花坛骨架在撤换花过程中应定期维护，以延长骨架使用时间。造成安全事故由中标 单位负责， 并承担赔偿责任。

5.10 乙方在养护过程中应文明施工，生产垃圾应随产随清， 不得影响市容环境，因施工发 生的一切安全事故由乙方负全责，并承担赔偿责任。

5.11 浇灌用车应有固定车辆，不得随意调作它用， 如不能确保浇灌用车，甲方有权解除合 同。车辆要证照齐全。

5.12 自衍花卉应根据地形条件和景观要求由甲方指定品种

5.13 立体花坛多为季节性草花，因其本身的生物学特性，在养护期间自然枯败，需要成批更换， 在数量、品种上经甲方确认并出具工程量清单， 佛甲草、景天、五色草、三色堇、欧 石竹角堇、日本麦冬类花坛应全覆盖无裸露斑秃等，季节性换花（元旦春节、劳动节、建党节、国庆节）要求在节日前 7 日内布置完成， 否则甲方将按未完清单项目工程量数量乘以投标所报全费用单价的 3 倍扣除。

5.14 本项目为服务总承包（包地形整理及土方转运、包工、包料、包质量、包工期、包安 全、包摆放、立体花坛的维护、花卉的成活、包清除卫生、杂草、垃圾、花卉修剪、浇灌、 病虫害防治、绿雕等内容，盆栽花卉需根据工作需要送到指定地点）。乙方应对全部养护工 程负责，中标以后不得分包、转包， 如发现上述行为， 甲方有权立即终止本合同， 由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

六、违约

6.1 招标文件规定的养护标准、养护规范及养护考核办法，2、考评平均分在 95 分(含95分)以上的，服务费用全额支付:考评平均分在80分(含80分)以上95分以下按每分500元扣除服务费款:考评平均分在80分以下则按每分1000元扣款并加扣服务费用5%;合同履行期内三次考评分在80分以下则终止合同并扣留履约保证金。

6.2 在乙方养护期间，如绿化等发生毁损、被盗等情形的，乙方应及时予以恢复并自行承担

恢复所需费用，否则构成违约。如因第三人原因造成的，乙方有权另向第三人主张责任。

6.3 养护期满或养护期提前终止的，乙方应在 30日内向甲方办理移交手续，每逾期一日，按照履约保证金1%支付违约金。

6.4 乙方怠于履行本合同义务或者违反本合同的约定或违反其保证或承诺的，且经甲方通知 仍未按时纠正的，并应承担 1万元/次的违约金， 如承诺书或双方对违约责任另有约定的以 承诺书或双方另外约定的为准。发生三次及以上违约情形的，乙方除应支付违约金外，甲方有权书面通知乙方解除合同。

6.5 因乙方违约给甲方造成的全部损失由乙方承担，包括不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。

6.6 本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在养护费、履约保证金中扣除，也有权要求乙方另外支付。

6.7 在本合同有效期间， 甲方给予乙方的任何宽容、宽限或延缓行使本合同中享有的权益或权利，均不损害、影响或限制甲方依有关法律规定和本合同应享有的一切权益和权利，不应视为甲方对本合同项下权利、权益的放弃，也不影响乙方在本合同项下的任何义务与责任。

七、花卉品种

7.1 春季：矮牵牛（粉色、玫红色、紫色）、一串红、万寿菊（黄色、橙色）、孔雀草（黄 色、橙色）、金盏菊（玫红色）、金鱼草（中杆、粉色、黄色）、玛格丽特、石竹（玫红色、 大红色）、鲁冰花（红色、粉色、蓝色）、银叶菊；2、夏季：夏堇（粉红色、紫色）、彩 叶草、万寿菊、孔雀草、大马花齿苋、半支莲、鼠尾草、百日草、长春花、鸡冠花、繁星花 （粉红色、红色）； 3、秋季：繁星花（粉红色、红色）、 一串红、孔雀草、菊花、矮牵牛 （粉色、玫红色、紫色） 、百日草、长春花、大花海棠、四季海棠、美女樱（粉红）； 4、 冬季： 羽衣甘蓝、角堇（红色、黄色、紫色） 、三色堇（红色、黄色、紫色）、红叶甜菜、银叶菊、雏菊、欧石竹；

7.2 要保证品种优良、生长健壮、无病虫害。

7.3 花卉出圃时要满盆，所有盆花均处于始花状态，营养钵为 12×10cm，冠幅应达 15—20cm（三色堇应在 10— 15cm）。立体花坛要求每平方米不少于 150 盆，佛甲草、景天、五色草、三色堇、角堇、欧石竹、 日本麦冬类花坛应全覆盖无裸露斑秃等，硬质地面摆放要求每平方米不少于 100 盆，绿地栽植要求每平方米不少于 80 株，多年生宿根花卉应完全覆盖地面。花境建设养护标准按经甲方、监理审批的方案要求执行。

八、安全责任

8.1、乙方在养护过程中应文明施工， 生产垃圾应随产随清，不得影响市容环境； 因施工发生的一切安全事故由乙方负全责， 并承担赔偿责任。

8.2、乙方在防台、防汛、抗雷等应急抢险中应按甲方要求， 积极履行职责， 否则甲方有权单方面终止合同。

8.3、乙方应按甲方要求及时提交各类报表、施工记录、试验、质量检验等资料，并保证资料的完整性和真实性。

8.4、乙方应采取适当措施保护环境，防止材料运输、车辆渣土洒落，控制粉尘飞扬，妥善处理废弃物，降低施工噪声，严禁泥浆、污水排向农田或河流，并承担因违反此类规定而造成的不利后果和经济责任。

8.5、乙方应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按规定配备专职安全员，按要求提供照明、警卫、围栏、警告标志等安全防护措施，并承担由于其安全措施不利而造成的安全事故的责任和费用。

8.6、乙方对其现场人员的安全负一切责任，若发生安全事故，乙方应第一时间内无条件对其受伤人员安全负一切费用，事后根据事故原因追究责任。若事故为乙方引起，乙方应承担对甲方造成的一切损失；若出现意外伤亡，全部由乙方自行承担。若工伤事故处理不及时或不妥当，由此给甲方造成的一切经济损失均从工程款中予以扣除，乙方对此无条件接受。

九、检查和考核

9.1 乙方按甲方要求配备的管养人员， 为每天所有在岗人员当日考勤机考勤数量， 人员请假需提前向甲方报批，否则视为故意缺勤。如考勤机故障导致无法打卡，需本人露脸录制打卡失败的影像资料并于当日上报， 否则视为缺卡。

9.2 项目拟派的项目经理须在甲方单位进行考勤打卡， 每月在岗不少于 22 天，每缺勤一次，扣款 1000 元。

9.3 乙方应按照本合同协议书质量标准进行养护， 随时接受甲方检查和考核，为检查考核提 供便利条件。甲方应不定期检查乙方的花卉生产过程， 确保生产流程，以满足城市景观花卉 养护需要。因景观花卉更换时间要求紧，乙方如不能按时间节点要求更换养护花卉，甲方有权委托其他人员更换养护，费用从养护经费中支出，不足部分从履约保证金中支付。

9.4 对于花卉生产及养护质量不符合要求的， 应立即整改，乙方在规定时间内未整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他人员整改，费用从乙方养护费用中扣除。

9.5 为保证景观花卉的景观效果，乙方应每日保证一人巡查景观花卉的环境卫生， 及时清理枯枝、死叶及垃圾， 如巡查人员不到岗， 每人每日扣以 500 元违约金， 连续 5 个工作日缺勤则每人扣以 2000 元违约金，持续缺勤按处罚基数累计重复计算。

9.6 乙方连续两次考核不合格的，或恶意拖延工作造成社会影响的，甲方有权单方面终止本合同协议书。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的， 不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其他

本合同在双方签字盖章， 乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的， 未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行， 另一方有权解除合同。

12.2.3 乙方合同履约金额达到中标金额甲方可以单方提前解除合同，提前半个月书面通知乙方。

12.3 因下列情形之一发生的， 甲方有权单方解除合同并提前一个月书面知会乙方，同时可扣 留尚未支付乙方的服务进度款。由此给甲方造成的经济损失超过扣留款项的， 乙方仍应赔偿。

12.3.1 乙方违反合同约定，影响市政整体环境、降低服务质量或导致其他方面的严重损害的。

12.3.2 乙方月考核分低于 80 分的， 经甲方书面警告后乙方限期整改仍无法达标的或甲方随机连续考评低于 80 分的。

12.3.3 乙方连续二月未满 80 分的，第三月考评仍在 80 分以下的。

12.3.4 在国家、省、市、区等各级检查和创优等评比过程中，涉及本类别未能达标的。

12.3.5 乙方将本合同权利义务分包或变相转包

12.3.6 专项检查不合格的。

12.3.7 乙方或其服务人员涉及违法或违规行为的。

12.4有权解除合同的一方， 应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同， 合同在书面通知到达对方时解除。

12.5合同的部分和全部都不得转让。

十三、 其他

13.1乙方除应做好职工的安全生产教育外， 还应为养护工人提供必要的劳动保护条件， 乙方必须承担安全生产责任、规范安全生产程序、做好所有人员的安全防护器具配备做好 人员岗前业务和安全生产培训、为所有工作人员购买工伤保险和意外伤害保险，保额不低于 60 万元，未购买工伤保险和意外伤害险的施工人员不准进入作业区工作。（保险种类由乙方自行选择）；

13.2 合同文件内容及解释次序

13.2.1 构成合同的文件

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：

（1）合同履行中，甲乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）本工程合同；

（3）招、投标文件及其附件、承诺书或合同条件约谈记录（如果本合同依据议标订立）；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸和（或）样板；

（6）工程量清单；

（7）通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

（8）工程报价单或预算书。

13.3 本合同未尽之处双方协商解决，解决不成，双方提请当地人民法院诉讼。

十四、有关附件

1、考评办法与标准

2、机械设备管理要求

3、《廉政合同》

4、《项目安全目标责任书》

本协议附件与本协议具有同等法律效力。合同一式八份， 甲方执六份， 乙方执二份。

甲方

地址：

法定代表人或授权人：

乙方：

地址：

法定代表人或授权人：

附1： 养护考核办法及相关考核表

一、考核频次及要求

1.1 频次：

甲方对合同范围内的乙方服务进行不定期考核。

1.2 要求：

考核应至现场对照百分制考核表内容逐项进行检查，应采取步行或慢行的方式，考核选取区域按“以点带面”“以部分带全局”的方式， 但不得低于被考核区域的 30%。考核权重采用百分制考核，权重分配为：城运管理部对服务单位进行不定期考核打分，最终取平均分作为最终考核得分。考核监管部对服务外包单位进行不定期考核， 对考核固定扣款项进行评价。考核结果： 考核扣分加扣款作为最终考核结果

二、养护费用的计算：

2.1 每季支付节点实际支付的养护费用包括三个部分：

（1）当季支付节点应付养护费；

（2）服务考核扣款项目；

（3）当季支付节点实付养护费

计算方式如下表所示：

当季支付节点合同应付养护费

（A） 考核得分扣款

（B） 固定扣款项目

（C） 当季支付节点应付养护费：当季支付节点应付费用为当次草花栽植工程量乘合同价

（D） 当季支付节点实付养护费：当季支付节点合同应付费用减去服务考核扣款D=C-A-B

三、 考评标准

1.具体考核内容和考核评分表待项目实施阶段由招标人制定。

2.固定扣款项

| 序 号 | 扣款项 | 扣款情况 | 扣款 金额 | 扣款 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花坛边缘未切边，线条乱的，苗木浇灌污染路面未及时清理的 | 每发现一次扣款 500 元 |  |  |
| 2 | 用药不当造成草坪药害和环境污染， 用药对行人造成影响的 | 每发生一次扣款 3000 元 |  |  |
| 3 | 苗木严重缺水，叶片枯萎，绿地积水、排水不畅，未采取措施及时排除造成苗木损伤的 | 每发生一次扣款 2000 元 |  |  |
| 4 | 绿地内杂草明显、有大杂草、攀缘性杂草、缠绕性杂草的 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 5 | 植物缺肥明显、长势衰弱或肥料使用不当造成苗木伤害和环境污染的 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 6 | 绿 化 垃 圾 随 意 抛 弃 、 随 意 倾 倒 、 燃 烧 绿 化 垃 圾的 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 7 | 养护工人人数、技术配备人员等不符合要求，工人着装不统一地 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 8 | 重要养护环节现场负责人不在作业现场指挥，未按要求做好防护措施，养护管辖范围内的安全隐患未排除进行作业的 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 9 | 浇灌作业影响交通、行人、跨车道绿化浇灌，水管过慢车道未设警示标志 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 10 | 未按甲方要求提交计划、资料等 | 每发生一次扣款 1000 元 |  |  |
| 11 | 无条件配合公司处理突发应急等事件，未按照要求处理突发事件的 | 违者一次扣 500-5000 元 |  |  |
| 12 | 假日、重大活动、突击任务、灾害性天气不服从甲方安排的 | 每发生一次扣款 10000 元 |  |  |
| 13 | 被有责投诉或媒体曝光，抠扣工人工资或非法用工，并造成恶劣的社会影响的 | 每发生一次扣款 20000 元 |  |  |
| 14 | 接到市长热线、市民来电、来信后， 需第一时间进行办理，若超出有效时间办理的 | 每次扣款 1000 元 |  |  |
| 16 | 重大节日、庆典、接待、“迎检”、 绿化会战、文明创建 等 期间按要求完成采购单位交办的突击性任务和指令性任务。处置不当或无能力办理的。 | 扣款 1000-10000 元/次 |  |  |
| 17 | 发现未经同意随意外调养护车辆的 | 每发现一次扣款 10000 元 |  |  |
| 18 | 公司或上级部门检查发现问题视情节轻重 | 每发现一次，扣 1000-10000 元 |  |  |

备注：

1、检查时发现上次考评所指出问题未整改，确属责任单位职责范围内失误，本次考评加倍扣分。

2、考评平均分在 95 分(含95分)以上的，服务费用全额支付:考评平均分在80分(含80分)以上95分以下按每分500元扣除服务费款:考评平均分在80分以下则按每分1000元扣款并加扣服务费用5%;合同履行期内三次考评分在80分以下则终止合同并扣留履约保证金。

3、甲方有权增加检查频次、调整检查方式； 并对各类考核得分所占比例进行调整。

4、固定扣款项为当季度考核支付金额基础上直接加扣费用， 当季度发生当季度扣款。

附2：机械设备管理要求

一、设备配置

1. 所有服务于甲方2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目标段的各类车辆必须按照 甲方要求的参数进行配置。

2. 所有服务于甲方2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目标段的机械化车辆，乙方必须配备手机（号码报甲方备案）一只，由车辆驾驶员随身携带并保持 24 小时开机，以便随时联系调度。

3. 确保车况良好， 严禁带病作业。

二、车辆停置、充电要求

1. 所有作业车辆停放地点须征得甲方同意。

2. 机械化作业车辆在规定的作业时间内不得提前驶回停置地点。

3. 车辆停放时需并排停放整齐,车头一致。

4. 车辆因维修保养等原因不能停回规定地点的需提前报请甲方，由甲方专职管理人员检查核实。

三、取水要求

1.洒水车等各类需要加水作业车辆需在甲方指定取水口取水， 不得随意到其他地方取水。

2. 水费由乙方自行承担。

3. 规范取水行为并保持取水点周边环境整洁。

四、车辆人员配备及其职责要求（根据拟投入车辆， 乙方自行配备，所有费用全部包含在合同价中）。

五、 乙方职责要求

1. 乙方人员在上岗前须详细了解作业范围、熟悉现场情况， 制定相应的养护作业组织计划并上报甲方。

2. 乙方人员上岗前须进行岗位培训并经考核合格后方能上岗。

3. 乙方须制定相应的负责人岗位责任制、驾驶员岗位责任制、维修保养岗位责任制等管理制度， 并以此进行内部考核。

4. 乙方人员须按甲方要求统一着装。

5. 乙方须购买相应的车辆、人员保险（甲供车辆由甲方购买车辆保险） ，所有的车辆、人员事故均由乙方承担并处理。

6. 乙方须建立完备的台账资料并随时可提供给甲方。

7. 乙方在使用甲供车辆过程中发生车辆损坏， 导致车辆使用年限受损的，乙方须赔偿甲方相应的费用， 具体费用由双方协商。

六、应急作业要求

1. 乙方须根据甲方《灾害天气或突发事件(重大活动)应急处置工作制度》制定详细的自然 灾害、交通事故、重大活动等的应急预案。遇灾害性天气或突发事件时，必须及时启动机械化作业应急预案。

附3：

廉 政 合 同

一、甲乙双方约定

1. 甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行甲方管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2. 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3. 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公 开、公正、透明的原则， 严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4. 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督， 建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5. 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6. 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

7.  甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

8.  甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

9.  甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

10. 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

11. 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方与合同有关事项询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

12. 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

13. 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

14. 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

15. 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具、家电和高档办公用品。

16. 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访与合同有关的事项。

四、违约责任

17. 甲方有违反本合同第一条第 1 至 5 款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，另外罚款 1000 元和 5000 元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

18. 乙方有违反合同第一条第 1 至 5 款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小给予合同价款 1%至 5%（最高不超过合同价款的 5%）的违约罚款或 1-3 年内不得进入中新苏滁高新区招标市场的处罚。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定： 本合同的见证单位为园区纪检监察部门，双方授权见证单位主持本合同执行情况的检查， 提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况由见证单位主持检查， 甲乙双方共同派人参加， 检查方式为座谈、 问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定， 如无法达成一致的， 由见证单位依据事实裁定。

七、 其他

本合同有效期为其甲乙双方签署之日起至本合同结束。

本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

甲方单位：

法定代表人：

日期：

乙方单位：

法定代表人：

日期：

附4：

项目安全目标责任书

项目名称：2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目

甲方（发包单位）：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

乙方（服务单位）：***

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针， 坚持项目管理“以人为本”原则， 确 保项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员、行人的人身安全及国家财产安全，根据《安 全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规， 经甲乙双方协商， 特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确定下列人员负责现场安全管理工作：

1、作业单位项目经理：***

2、作业单位安全员：

3、发包单位项目管理：

二、本项目作业单位安全目标责任如下：

1、作业单位项目经理是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。签订本项目安 全目标责任书时，项目经理、专职或兼职安全员按现行规定持证上岗。项目经理， 专职（或兼职） 安全员， 施工期间未经甲方批准不得擅离职守。

2、作业单位应全面负责养护项目的安全管理工作，保持养护作业现场的基本安全条件 和状况符合有关的安全技术标准。作业单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生 产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络， 成立安全领导小组， 由项目经理任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，明确安全生产目标，每个分解 目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安

全工作的目标分解及保证措施必须报甲方审核确认后备案。

4、作业单位在进行进场准备的同时， 必须具备全体养护管理人员、养护作业人员用工合同、社保证明、特种作业证书及以上人员意外伤害保险投保合同。

5、作业单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：养护作业前由项目现场负责人向 养护作业人员进行安全技术交底，对养护作业中园林机械安全操作、高空作业、道路中新苏 滁高新区2025-2027年度景观花卉项目长时间作业等环节要重点交底，交底后由养护作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6、作业单位应当建立、健全对养护作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度， 严格组织养护作业，不得安排未接受过安全教育和技术培训的养护作业人员上岗作业，尤其是危险性大的园林机械使用及高空作业。

7、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由项目现场负责人进行安全技术交底， 上岗 时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、作业单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和养护情况随时 组织有针对性地检查，消除项目及养护中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报甲方审查。

9、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资 格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止上岗操作。

10、进场园林机械的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违 规操作使用。发包单位应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场， 对作业单位警告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障养护作业安全。

11、临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施） 的搭建必须书面报告发包单  位审批同意，按园区相关部门的规定办理有关用地手续， 并符合中新苏滁高新区区规划建设 局文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风、防汛的相关要求。临时设施必须按 规范配备消防器材， 并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐， 工棚内严禁私接电水 壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，严禁存放汽油等易燃易爆用品，

防止火灾发生。

12、养护作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施及警示标志， 登高作业 人员系好完好的安全带设施， 夜间、高架作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。夜间作业须按相关规定到环保部门申报备案， 并按要求控制噪声等扰民因素。

13、作业单位应成立专业巡视队伍， 配置相应的巡视车辆和巡视人员对设施状态及作业行为安全进行检查，主要检查要点有（但不仅限于下述内容）：

①绿地内坡、沟、塘、井、护栏、支撑等；

②作业行为安全检查要点：巡视、现场作业人员着装；交通分流、疏导标识标牌设置； 现场作业指示、警示标志设置； 现场作业范围围挡设置； 夜间施工警示标志（警示灯）设置；

安全装备配置（安全帽、安全带等） ；防暑降温措施等其他检查要点。

14、作业单位对巡视发现的安全隐患应及时修复， 如无法及时修复应采取围挡、封闭等 安全措施并设置明显的警示、指示标志。任何因未及时发现或未及时围挡、修复而造成的任何损失由作业单位承担。

三、本项目发包单位安全目标责任如下：

1、建立、健全本单位安全生产责任制

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

3、保证本单位安全生产投入的有效实施

4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

6、及时、如实报告生产安全事故

7、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

8、根据有关规定定期对项目进行抽查，并书面记录。

9、发包单位项目管理工程师是履行项目管理职能的现场代表， 负责检查、督促作业单位对本项目的安全管理活动。

10、项目进场前，发包单位项目工程师应检查项目作业单位安全教育记录， 未经安全教育的养护作业人员不得进驻养护范围现场。

11、项目进场前，发包单位项目工程师应组织相关专业部门对项目作业单位现场负责 人、安全管理人员进行养护作业安全交底，内容包括： 相关法律法规、养护作业安全注意事项、环境注意事项、项目安全目标责任书相关条款。安全交底要有书面记录，各方保存备查。

12、发包单位项目工程师应及时了解养护动态，如发现养护作业及项目现场中存在安全隐患应及时督促作业单位进行整改。

13、发包单位管理工程师应按照公司《巡视管理工作制度》、《安全生产管理工作制度》等相关制度要求对辖区内绿地范围进行巡视检查，及时发现和督促作业单位整改。

四、本项目安全隐患的处罚办法：

1、作业单位擅自更换项目现场负责人、安全管理人员属严重违规， 按合同相应条款考核扣款，开具《整改单》并责令限期整改。

2、个人劳动防护用品佩戴不正确或未佩戴，属一般隐患， 发现一次罚款 100-200 元。

3、养护作业人员酒后作业、上树抽烟闲聊，发现一次罚款 500 元。

4、使用不合格设备，设备使用影响交通存在较大隐患的， 发现一次罚款 1000 元。

5、道路作业未设警示标志、未设交通分流标志，发现一次罚款 1000 元。

6、违反文明作业要求， 作业环境差， 发现一次罚款 200-500 元

7、罚则内容和招标文件和技术要求不一致处， 以合同条款和技术要求为准。

上述对作业单位的罚金于当月养护费用中扣除。

五、本项目安全事故的处罚规定：

1、对发生安全事故的作业单位按照滁州市和中新苏滁高新区政府的管理办法进行处罚，并将其清退出场。

2、作业单位项目现场负责人、安全员在项目养护中发生重大质量及安全事故的， 项目 现场负责人、安全员按照国家规定和合同条款负相应责任，同时清退出本项目。作业单位在规定时间内重新委派经发包单位认可的项目现场负责人、安全员。

3、如项目养护作业中出现人员伤亡， 发包单位有权代作业单位处理事故，并动用适当比例（视事故大小） 养护费用作为事故预处理费用，该费用由作业单位承担。

4、作业单位因安全事故造成人员死亡的， 对项目现场负责人及相关人员立即更换， 除 按有关规定处理以外，同时取消该作业单位在发包单位自事故处理完结起两年内的投标资格。

六、其他事项

1、本《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目安全生产责任书》为发包单位、作业单位的双方协议，由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目安全生产责任书》为发包单位与作业单位签订的《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目服务合同》的附件，与《2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目服务合同》具有同等法律效力。

（以下无正文）

作业单位（盖章）

项目现场负责人签字：

年    月    日

发包单位（盖章）

法定代表人签字

年    月    日

第七章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）项目负责人须具备园林绿化相关专业中级（或以上）职称证书；

（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）：

联系方式：

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日

（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

- （3）服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。

特此声明。

法定代表人：          （签章）

投标单位名称：        （签章）

日    期：

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

目   录

（1）养护组织及管理措施	；

（2）安全管理应急处置措施；

（3）养护质量管理措施；

（4）花境养护及方案设计；

（5）项目进场交接计划安排；
（6）养护人员培训与管理；

（7）资料整理与归档；

（8）杂草清理措施与管理。

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元）\服务期 | 投标报价（含税）(大写) ： ； (小写) ： 元； 服务期： 。 |

法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标总报价承包上述项目。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。

4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

投标人：                             （签章）

法定代表人：                         （签章）

单位地址：

邮政编码：            联系人手机号码：          传真：

日期：           年        月        日

- 分项报价清单

| 2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 序号 | 道路名称 | 面积（㎡） | 单价最高限价 （元/㎡/次） | 更换次数 | 投标报价单价（元） | 投标报价合价（元） | 备注 |
| 时令花卉 | 1 | 徽州路（创业南路-滨河北路） | 342.30 | 80.00 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | 徽州路（滨河北路-杭州路）半圆岛头 | 121.08 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 徽州路（杭州路-滨河北路）侧分带 | 60.43 |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 徽州路（友谊路-中新大道）半圆岛头 | 180.52 |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 苏滁商务中心东门 | 19.63 |  | 4 |  |  |  |
|  | 6 | 杭州路（徽州路至友谊路）与徽州路交口东侧 | 24.50 |  | 4 |  |  |  |
|  | 7 | 杭州路（徽州路至友谊路）与枫桥街（友谊路至滨河北路）交口西侧 | 25.68 |  | 4 |  |  |  |
|  | 8 | 清流路（徽州路-滁州大道） | 402.02 |  | 4 |  |  |  |
|  | 9 | 清流路与锦州路交叉口东北角 | 45.12 |  | 4 |  |  |  |
|  | 10 | 滁州大道（清流路口南北） | 50.48 |  | 4 |  |  |  |
|  | 11 | 滁州大道（中新大道路口北） | 283.42 |  | 4 |  |  |  |
|  | 12 | 滁州大道（中新大道-寿昌路） | 873.82 |  | 4 |  |  |  |
|  | 13 | 滁州大道（寿昌路-友谊路） | 1091.73 |  | 4 |  |  |  |
|  | 14 | 中新苏滁高新区滁州大道（友谊路-滨河北路）景观部分 | 728.35 |  | 4 |  |  |  |
|  | 15 | 滁州大道（滨河北路-创业路） | 982.27 |  | 4 |  |  | 含花箱 |
|  | 16 | 滁州大道（新安江路口南北） | 49.10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 17 | 中新大道（丰收渠-徽州路） | 192.88 |  | 4 |  |  |  |
|  | 18 | 中新大道（徽州路-滁州大道） | 563.77 |  | 4 |  |  |  |
|  | 19 | 中新大道（滁州大道-湖州路） | 92.89 |  | 4 |  |  |  |
|  | 20 | 中新大道（湖州路-福州路） | 67.41 |  | 4 |  |  |  |
|  | 21 | 苏滁大道与扬子路交口南侧中分带 | 108.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 22 | 苏滁大道（清流路口） | 65.16 |  | 4 |  |  |  |
|  | 23 | 苏滁大道（伟业路-中新大道） | 225.40 |  | 4 |  |  |  |
|  | 24 | 苏滁大道（大王郢路口南北） | 70.33 |  | 4 |  |  |  |
|  | 25 | 苏滁大道与中新大道交口南侧中分带 | 36.47 |  | 4 |  |  |  |
|  | 26 | 苏滁大道与双城路交口北侧 | 93.92 |  | 4 |  |  |  |
|  | 27 | 新安江路（徽州路-滁州大道） | 238.53 |  | 4 |  |  |  |
|  | 28 | 新安江路（滁州大道-湖州路）中分带 | 160.98 |  | 4 |  |  |  |
|  | 29 | 常州路与中新大道交口南侧 | 24.30 |  | 4 |  |  |  |
|  | 30 | 常州路与双城路交口北侧 | 93.38 |  | 4 |  |  |  |
|  | 31 | 双城路（苏州路-福州路） | 663.39 |  | 4 |  |  |  |
|  | 32 | 苏州路转角公园（苏州路与中新大道交口西南角） | 14.56 |  | 4 |  |  |  |
|  | 33 | 苏州路（中新大道-滨河北路） | 283.75 |  | 4 |  |  |  |
|  | 34 | 三号停车场 | 108.44 |  | 4 |  |  |  |
|  | 35 | 友谊路（徽州路-苏州路） | 261.89 |  | 4 |  |  |  |
|  | 36 | 杭州路（徽州路-九梓大道） | 87.85 |  | 4 |  |  |  |
|  | 37 | 九梓大道（徽州路-苏州路） | 515.49 |  | 4 |  |  |  |
|  | 38 | 九梓大道（兰州路-湖州路） | 1139.86 |  | 4 |  |  |  |
|  | 39 | 文忠路（湖州路-兰州路） | 159.10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 40 | 兰州路（九梓大道-寿昌路） | 75.75 |  | 4 |  |  |  |
|  | 41 | 湖州路（九梓大道-双城路） | 131.34 |  | 4 |  |  |  |
|  | 42 | 鱼尾狮公园啤酒屋北侧台阶 | 118.18 |  | 4 |  |  |  |
|  | 43 | 子美路（滁州大道-福州路） | 166.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 44 | 友谊路（滁州大道-柳州路） | 136.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 45 | 苏州公园（2024年冬季新移交） | 194.06 |  | 4 |  |  |  |
|  | 46 | 苏州公园新增时花 | 168.11 |  | 4 |  |  |  |
|  | 47 | 鱼尾狮公园 | 123.53 |  | 4 |  |  |  |
|  | 48 | 上海路与中新大道交口东南角 | 175.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 49 | 清流路与徽州路交口公交站牌旁 | 215.89 |  | 4 |  |  | 原花境区域，栽植时令花卉实际面积以审计单位最终审定量为准 |
|  | 50 | 徽州路（杭州路-滨河北路）中分带 | 835.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 51 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带 | 216.13 |  | 4 |  |  |  |
|  | 52 | 苏州公园主入口大草坪时花 | 210.76 | 400.00 | 3 |  |  | 1.春、夏季：月季 2.秋季：菊花 3.冬季：郁金香（种球）、角堇 4.一年三季 |
|  | 53 | 滨河北路与徽州路交口花卉 | 30.00 | 80.00 | 4 |  |  | 1.春季：比格海棠、天竺葵、超级凤仙 2.夏、秋季：五星花、月季、黄色彩叶草 3.冬季：火焰南天竹 4.含合同期内花箱更换，花箱选型上需经甲方同意 5.一年三季 |
|  | 小 计 |  | 11836.17 |  |  |  |  |  |
| 麦冬草坪 | 1 | 中新大道金边麦冬改草坪 | 624.78 | 25.00 | 1 |  |  | 原金边麦冬效果不佳，替换草坪铺设 |
|  | 2 | 滁州大道与新安江路交口侧分带 | 70.84 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 退化区域草坪修复 | 5000.00 |  | 1 |  |  | 暂定量，用于后期零星复绿 |
|  | 小 计 |  | 5695.62 |  |  |  |  |  |
| 色块模纹 | 1 | 扬子路与湖州路交口东南角广告牌下方 | 230.00 | 200.00 | 1 |  |  | 1.栽植不少于2种颜色的色块小苗 2.满栽不漏土、线条流畅、造型圆润 3.含合同期内成活及养护 |
|  | 小 计 |  | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 花境建设 | 1 | 苏州公园大草坪两侧 | 100.00 | 150.00 | 4 |  |  | 1.含合同期内养护 2.栽植面积、地点均为暂定，后期根据甲方需求确定3.若有调整，单价参照本次中标价 4.每年4季，含建设费用 |
|  | 2 | 滁州大道与扬子路交口南侧中分带（延伸） | 170.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 滁州大道与创业路交口中分带 | 190.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 4 | 科创中心西南角 | 90.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 苏州路与中新大道交口南侧中分带 | 150.00 |  | 4 |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 待接管项目 | 1 | 2021年第一批景观绿化工程三标段 | 2827.00 | 80.00 | 4 |  |  | 4季 |
|  | 2 | 邻里公园 | 291.00 |  | 1 |  |  | 1季 |
|  | 3 | 2023年第一批景观绿化工程 | 200.00 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 2023年第二批景观绿化工程 | 206.00 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 3524.00 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 暂列金（不可竞争费） |  |  | 500000.00 | 1年 |  |  | 由采购人根据本项目实际需求情况确定（结算单价分项报价清单中已有的按分项报价单价结算，分项报价中无的按信息价或市场询价及参考近期同类项目中标单价报招标人确认后结算）。 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.以上所有栽植地点和建设类别均为暂定，最终根据甲方需求确定；2.以上所有面积均为暂定量，最终以审计单位审定量据实结算；3.投标人的投标总报价和投标报价综合单价不得高于投标报价最高限价总价和最高限价综合单价，（报价高于最高限价总价和最高限价综合单价的，按无效投标处理）；4.合价=面积*单价最高限价*更换次数（更换次数是指本养护内容须更换的具体次数）；5.总价=∑合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。

2.投标报价包括完成招标文件和采购配置清单要求的所有货物及相关服务内容所包含的一切应有费用。综合单价今后将不作任何调整。

3.本项目为固定单价合同，具体工作安排以招标人要求为准，所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人 (签章)：

日    期：        年      月      日

附件1

关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对2025-2026年度中新苏滁高新区景观花卉养护服务项目的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市苏滁市政公用发展有限公司 联系人：李传旭 联系电话：18687820286 2025 年08月

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系人：周晓培 电 话：0550-3519519 18005505728 2025 年08月