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滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目的潜在投标人应在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）获取招标文件，并于2026年8月18日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目
预算金额（含税）：600000.00元
最高限价（含税）：本项目最高限价为（人民币）600000.00元，投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。
采购需求：详见采购需求。
工期：不高于90个日历天（其中合同签订后10个日历天内完成方案设计文本；方案设计成果通过审核后20个日历天内，完成深化设计文件编制并提交成果文件；60个日历天内内完成施工）。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.投标人须具有独立法人资格且具备相应服务能力。
三、获取招标文件
时间： 2026年7月28日至 2026年8月18日
地点：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc58430308][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8 月18日9时00分（北京时间）
地点：滁州市龙蟠大道109号（房产商务大厦）6楼622会议室
投标文件递交方式：①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
五、投标保证金金额及缴纳账户
是否要求投标人提交投标保证金：不要求。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359087]名称：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司
地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧7楼
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：13339207910 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室
联系方式：0550-3519519、18005505728
3.项目联系方式
项目联系人：杨雅辰、周蓓蕾       
电话：13339207910、18005505728
附件：图纸（网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1KCNkInJrxNr9Qxg6AL7UNg?pwd=7bnk 提取码: 7bnk）
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  第二章 投标人须知
投标人须知前附表
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	条款名称
	说明与要求

	1
	项目名称
	滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目

	2
	服务期
	详见第一章“招标公告”

	3
	建项目地点
	招标人指定地点

	4
	招标人联系人及电话
	杨雅辰  13339207910

	5
	采购代理机构联系人及电话
	周蓓蕾  0550-3519519  18005505728

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	600000.00元（含税）

	8
	最高限价
	本项目最高限价为（人民币）600000.00元（含税），投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

	9
	采购内容
	详见《采购需求》

	10
	标包划分
	本项目划分为 1 个标段

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	组织，踏勘时间：2026年8月4日8时30分
      踏勘集中地点：苏滁商务中心站1号口
联系人及联系电话：杨雅辰 13339207910

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年8月8日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com）。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2026年8月10日17时后以澄清公告形式在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（ http://czctgs.cn/）发布。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	18
	代理服务费及专家评审费
	代理服务费金额：招标代理费3000元，不含专家评审费（专家评审费用以实际支付为准，预计2000元整）。
代理服务费及专家评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	19
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表15条

	20
	投标有效期
	投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	21
	投标保证金
	本项目不要求投标人提交投标保证金

	22
	投标文件份数
	PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）

	23
	投标文件提交截止时间
	在 2026年8月18日9时00分（北京时间）

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月18日9时00分（北京时间）
开标地点：滁州市龙蟠大道109号（房产商务大厦）6楼622会议室

	26
	开标程序
	由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	28
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。

	29
	中标结果公告媒介
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）

	30
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。

	31
	履约担保
	是否收取履约担保：☑收取，□不收取 
履约担保的形式：支持银行转账、银行保函（见索即付无条件保函）、担保保函、商业保险、第三方担保（无条件担保）使用
履约担保的金额（人民币）：中标合同金额×10%
收款单位：中标后另行通知                 
开户银行：中标后另行通知                   
银行账号：中标后另行通知                   
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。
退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。 
其他相关要求：
1、采用银行保函的具体要求:按招标人要求提供
2、采用担保保函的具体要求：按招标人要求提供
3、采用商业保险的具体要求：按招标人要求提供
4、采用第三方担保的具体要求：按招标人要求提供
注：汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。

	付款方式
	提交设计成果文件并进场施工后支付至合同价款的10%；施工完成并经招标人验收合格后支付至结算价款的95%；剩余5%待项目竣工验收合格满2年后一次性付清。

	重要说明
	1、考虑本次投标单位在投标过程中投标成本较高，经招标人研究决定，中标人因承担了本项目设计业务，不予补偿，未中标的中标候选人分别给予方案补偿（其中第二中标候选人给予人民币2000元的方案补偿；第三中标候选人给予人民币1000元的方案补偿；此费用中标人在中标通知书发出之日起10日内支付，含在投标报价中），上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。
2、未中标的中标候选人的设计成果文件归招标人所有。其他投标人不进行任何设计补偿和奖励。

	招标文件获取方式和时间
	招标文件获取方式：网上下载；
获取时间：招标文件发布至投标截止时间。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“资信标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。

	其他
	1、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。
2、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。

	备注
	1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
2、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。
3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。
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1.项目概况
1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
             招标人：见投标人须知前附表。
             工期：见投标人须知前附表。
             项目地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人：见投标人须知前附表。
  代理机构及联系人：见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。
1.4本项目预算：见投标人须知前附表。
1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。
2.招标范围
2.1采购内容：见投标人须知前附表。
2.2技术要求：详见《采购需求》。
3.标包划分
3.1本项目划分：见投标人须知前附表。
4.招标方式
4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。
5.计价方式
5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。
6.评标办法
6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第三章评标办法）
7.投标人资格
7.1具体详见投标人须知前附表。
8. 投标费用
8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
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9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
10. 投标预备会（本项目不采用）
10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.联合投标
11.1 本次招标不接受联合体投标。
12.招标代理费
12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。
13.投标人应注意的事项
[bookmark: _Toc10668_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24655]13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。
13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。
13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：
（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；
（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；
（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。
本招标文件不再对上述情况进行描述。
14.保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
（二）招标文件
15.招标文件的编制依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
16.招标文件的组成
16.1 招标文件包括内容：
第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  评标办法
第四章  采购需求
第五章  合同条款及格式
第六章  投标文件格式文本
第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认
16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
17.招标文件的异议、澄清
17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。
18.招标文件的发出
18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司网站（http://czctgs.cn/）发出。
[bookmark: _Toc1549_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9710]19.样品
19.1本项目无需提供样品。
（三）投标文件的编制
20.投标的语言及度量衡单位
20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。
20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
21.投标文件的组成
21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体加密PDF格式文件。
21.2投标文件的编制
（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
22.投标报价
22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。
22.3投标报价包括完成本项目全部供货及服务的一切费用：投标报价包含完成本次招标范围内的设计、施工等所需的全部人员费用（如人员工资、保险、加班、差旅等一切费用）、设备费用、材料费用、机械费、报告编制费、专家评审费、招标代理费、会务费、管理费、利润、国家对征收的各种税费及完成本项目服务所需的所有的费用，招标人不再另行支付。
22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。
22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。
22.6投标人的投标报价和投标单价均不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。
22.7投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
22.8投标报价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
23.投标有效期
23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。
23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
24.投标保证金
24.1本项目不要求投标人提交投标保证金。
[bookmark: _Toc6570_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26398]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc30407_WPSOffice_Level3]25.投标文件的份数和签署
25.1投标文件份数：一份电子文件。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。
25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。
26.投标文件的提交
26.1 ①投标人须在投标文件截止时间前将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称（联系人及联系电话）+项目名称”，在提交投标文件截止时间后送达的投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准。若投标人重复发送电子投标文件的，将以投标文件截止时间前最后收到的投标文件为准。若投标文件无法打开的，投标文件将被拒绝。②在投标截止时间后30分钟内，将投标文件密码通过邮箱发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctzx@163.com），未在规定时间内发送密码或发送的密码无法正确打开投标文件的，投标文件将被拒绝。
27.投标文件的修改与撤回
27.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上撤回已递交的投标文件，并可修改后重新发送，开标时以投标截止时间前投标人最后送达的投标文件为准。
（五）开标、评标和定标
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc8453_WPSOffice_Level3]28.开标
28.1 开标的时间和地点
28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。
28.2 参与开标的监督部门
[bookmark: _Toc15542_WPSOffice_Level3]28.2.1招标人可以邀请相关监督部门参加。
28.3开标程序
开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；
（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
（4）开标结束。
29.开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.评标委员会
30.1评标委员会的组成
30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。
31.评标
31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3评标原则：
[bookmark: _Toc5272_WPSOffice_Level3]31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。
31.4报价合理性的判断
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.5评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。
31.6评标报告的签署
31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.7评标过程的保密
31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
32.重新招标 
32.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
（六）合同授予
33.中标公示
33.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。
34.评标结果异议
34.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
35.定标
35.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
36.中标通知
36.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc217446068]    37.履约保证金
[bookmark: _Toc316_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23484]37.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
37.2中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
（七）纪律和监督
38.对招标人的纪律要求 
38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 
39.对投标人的纪律要求 
39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
40.对评标委员会成员的纪律要求 
40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（八）投诉
42.投诉
42.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

[bookmark: _Toc78803375]第三章  资格审查办法
[bookmark: _Toc506107323][bookmark: _Toc35424945][bookmark: _Toc35425111][bookmark: _Toc15058912]（一）资格审查办法前附表
1.资信证明文件评审:
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验电子标书。

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有独立承担民事责任的能力
	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：
投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）

	
	
	（3）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验电子标书

	
	
	（4）服务承诺书
	格式见附件，检验电子标书


[bookmark: _Toc506107320][bookmark: _Toc15058909][bookmark: _Toc60061492][bookmark: _Toc95223395]2.审查办法
[bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc324404868][bookmark: _Toc506107321][bookmark: _Toc60061493]由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
[bookmark: _Toc95223396]3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： 
（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；
（2）电子标书无法打开。
[bookmark: _Toc15058911][bookmark: _Toc506107322][bookmark: _Toc95223397][bookmark: _Toc60061494][bookmark: _Toc324404869]4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
[bookmark: _Toc78803380]
第四章  评标办法
[bookmark: _Toc35425112][bookmark: _Toc35424946]评标办法前附表
（一）资信标评分细则（10分）
	评审因素
	评审标准

	企业业绩（10分）
	自2020年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人提供1个单项合同不低于50万元展馆类(含布展)设计与施工一体化业绩的得5分；提供1个单项合同不低于50万元廉洁文化教育基地室内展厅设计与施工一体化业绩的得10分；其他的不得分，本项满分10分。
【投标文件中须提供合同扫描件；若上述材料均未体现评分内容的还须另外提供业主证明材料扫描件。】
注：①展馆类指:文化馆、艺术馆、博物馆、科技馆、展览馆、党史馆此类展馆(不
包括临时性展览馆或展示厅)，否则不予认可。
②廉洁文化教育基地指:为党委政府、纪检监察机关建设的相关业绩，否则不予认可。
③投标人投标时只须提供1个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过1个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（1个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（1个）业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。


（二）技术标评分细则（50分）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求，
否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。

	2
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第一章“投标人须知”第2.1项规定

	
	
	权利义务
	/

	
	
	技术标准和要求
	/

	3
	技术标评分标准
	设计方案（25分）
	（1）项目整体创意概念（5分）
艺术创意是否新颖，设计内容是否能够全面展示立意，是否突出主题，让参观者很好的带入到场景中去，获得强烈的体验感：优秀得5分，良好得4分，一般得3分，合格得2分，不合格或未提供的不得分。
（2）文化内涵（10分）
布局和空间利用是否科学合理，富有创意，是否有序流畅，内容是否能够在空间内充分展示：
优秀得10分，良好得8分，一般得6分，合格得4分，不合格或未提供的不得分。
（3）设计绘图效果及展示手法（10分）
设计效果表现是否熟练，技法是否高超，图纸是否完整，层次是否分明，画面是否很好的传达设计意图和展示内容。展示手法是否全具有全面性、科学性、合理性，是否能够把不断发展的高新技术与展示内容完美结合：
优秀得10分，良好得8分，一般得6分，合格得4分，不合格或未提供的不得分。

	
	
	施工方案（25分）
	（1）质量、进度、安全管控措施（10分）
结合投标人针对本项目编制的质量管理体系、工期统筹排布、重难点施工管控、安全文明施工及隐患防控方案等：
优秀得10分，良好得8分，一般得6分，合格得4分，不合格或未提供的不得分。
（2）主材选型、材质标准及耐久性保障（10分）
根据投标人项目所用主材、辅材规格选型、执行标准、材质性能、防腐防潮、抗老化、成品防护等耐久性配套工艺方案，选材贴合项目工况及其长效耐用保障措施等：
优秀得10分，良好得8分，一般得6分，合格得4分，不合格或未提供的不得分。
（3）施工实施及质保服务保障措施（5分）
根据投标人提供的完工后巡检、故障报修响应时限、现场维修处置流程、备品备件储备、问题整改时限等全周期服务保障措施进行综合评审：
优秀得5分，良好得4分，一般得3分，合格得2分，不合格或未提供的不得分。


注：该项由专家评委评审打分，取所有评委评分的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。
（三）商务标评审（40分）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.2.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标人及其法定代表人签章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	4.2.2
	响应性评审标准
	服务期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合投标须知前附表规定

	
	
	工程质量
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标文件内容
	符合投标须知前附表规定

	
	
	投标报价
	不高于最高限价

	商务评分
（40分）
	商务标评分按下列步骤计算：
第一步：计算B值。
①B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。
第二步：计算评标基准价F值。
①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。
第三步：计算报价偏差率。
①偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%
第四步：计算报价得分
①投标报价等于评标基准价的得满分。
②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.2
③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.1
注：该部分计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。


[bookmark: _Toc144974556][bookmark: _Toc246996232][bookmark: _Toc506107324][bookmark: _Toc179632607][bookmark: _Toc246996975][bookmark: _Toc35424947][bookmark: _Toc6491][bookmark: _Toc247085747][bookmark: _Toc152042366][bookmark: _Toc15058913][bookmark: _Toc35425113][bookmark: _Toc324404872][bookmark: _Toc78803381][bookmark: _Toc152045589]商务标评审表注：
1、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。
2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。
3、B值计算方法：
（1）本项目T取值为10。
（2）资信技术合计分值大于等于所有通过（资信、技术、商务）详细评审有效投标人资信技术平均分值的投标人数量为M。
（3）若M 未超过 T 时，B 值为符合上述条件的 M 个投标人投标报价的算术平均值。
（4）若M 超过 T 时，B 值为符合上述条件的 M 个投标人投标报价中去除(M-T)/2【M-T 为奇数时，则为(M-T+1)/2】个最高价和(M-T)/2【M-T 为奇数时，则为(M-T-1)/2】个最低价后，剩余有效投标报价的算术平均值（如去高去低的最后一名存在报价相同的，则通过随机抽取确定被去除的投标人。只保留T个投标人的投标报价）。
4、K值（评标基准价系数）的抽取：资信标、技术标、商务标评审完成后，招标人现场抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。
1.评标方法
[bookmark: _Toc324404873][bookmark: _Toc246996976][bookmark: _Toc152045590][bookmark: _Toc152042367][bookmark: _Toc144974557][bookmark: _Toc247085748][bookmark: _Toc246996233][bookmark: _Toc179632608][bookmark: _Toc296602478]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分（资信分+技术分+商务分）由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。总评分相等时，以投标报价低的优先；若投标报价也相等，由招标人抽签确定。
[bookmark: _Toc35424948][bookmark: _Toc35425114][bookmark: _Toc15058914][bookmark: _Toc78803382][bookmark: _Toc11945][bookmark: _Toc506107325]2.评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
[bookmark: _Toc78803383]评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其线上远程在开标大厅合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc78803384][bookmark: _Toc35424949][bookmark: _Toc324404874][bookmark: _Toc35425115][bookmark: _Toc17377][bookmark: _Toc506107326][bookmark: _Toc15058915]3.评标程序
评标先做准备工作，先进行资格审查，然后进行技术标评审，最后进行商务标评审。
[bookmark: _Toc78803385][bookmark: _Toc35425116][bookmark: _Toc15058916][bookmark: _Toc35424950][bookmark: _Toc27389]3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况：
（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。
（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
（4）核对评标工作用表。
[bookmark: _Toc35425117][bookmark: _Toc78803386][bookmark: _Toc1299][bookmark: _Toc35424951][bookmark: _Toc15058917][bookmark: _Toc24650][bookmark: _Toc12200][bookmark: _Toc324404875][bookmark: _Toc15058919][bookmark: _Toc35424954][bookmark: _Toc506107327][bookmark: _Toc35425120]3.2资信标评审
详见资信标评审表。
3.3技术标评审
详见技术标评审表。
[bookmark: _Toc11990][bookmark: _Toc35425118][bookmark: _Toc35424952][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc15058918][bookmark: _Toc78803387]3.4商务标评审
详见商务标评审表。
[bookmark: _Toc18087][bookmark: _Toc26895][bookmark: _Toc35425119][bookmark: _Toc78803388][bookmark: _Toc35424953]3.5推荐中标候选人：资格审查、技术标评审、商务标评审后，推荐 3 名中标候选人。
[bookmark: _Toc78803389]4.评审内容
[bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc78803390][bookmark: _Toc35425122][bookmark: _Toc3531][bookmark: _Toc78803391][bookmark: _Toc35424956][bookmark: _Toc15058921][bookmark: _Toc324404876]4.1商务标评审
只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。
4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。
4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
4.1.3投标报价评审
评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
4.1.4评标委员会审查投标文件，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc35425123][bookmark: _Toc13125][bookmark: _Toc506107328][bookmark: _Toc35424957][bookmark: _Toc15058922][bookmark: _Toc78803392]5.无效投标条款
5.1由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第二章《资格审查办法》进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：
（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；
（2）法律、法规规定的其他情形。
5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理无效投标：
5.2.1商标评审
(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；
（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。
5.3其他无效投标情况：
（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2）按第三章《评标方法》4.2.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。
（3）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。
（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
（8）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。
（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（10）投标人单方面出现其他投标人材料。
（11）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc78803393][bookmark: _Toc506107329][bookmark: _Toc324404877][bookmark: _Toc35425124][bookmark: _Toc35424958][bookmark: _Toc15058923]6.投标文件的澄清和补正
6.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
[bookmark: _Toc35425125][bookmark: _Toc15058924][bookmark: _Toc35424959][bookmark: _Toc324404878][bookmark: _Toc506107330][bookmark: _Toc78803394][bookmark: _Toc13990]7.评分标准
[bookmark: _Toc78803395][bookmark: _Toc22863][bookmark: _Toc15058925][bookmark: _Toc506107331][bookmark: _Toc35425126][bookmark: _Toc324404879][bookmark: _Toc35424960]资信标评分标准：见资信标评审表。
技术标评分标准：见技术标评审表。
商务标评分标准：见商务标评审表。
8.评审结果
8.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表。
（2）评标委员会成员名单。
（3）开标记录。
（4）符合要求的投标人一览表。
（5）废标情况说明。
（6）评标标准、评标方法或者评标因素。
（7）经评审的价格一览表。
（8）经评审的投标人排序。
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在3 名。
8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新组织招标。
依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。
[bookmark: _Toc78803396][bookmark: _Toc324404880][bookmark: _Toc15058926][bookmark: _Toc35425127][bookmark: _Toc506107332][bookmark: _Toc35424961][bookmark: _Toc1576]9.其他
[bookmark: _Toc246996995][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc246996252][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc417623601][bookmark: _Toc324404881][bookmark: _Toc179632627][bookmark: _Toc247085767][bookmark: _Toc144974577]投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
[bookmark: _Toc35425128][bookmark: _Toc35424962][bookmark: _Toc506107333][bookmark: _Toc15058927][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152045767]
[bookmark: _Toc78803397]

[bookmark: _Toc506107340][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc247085872][bookmark: _Toc35424970][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc179632806][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc35425136][bookmark: _Toc246996354][bookmark: _Toc15058934][bookmark: _Toc324404888][bookmark: _Toc246997097][bookmark: _Toc78803398]第五章 采购需求
一、项目概况
本项目为滁州至南京城际铁路（滁州段）廉洁主题营造设计施工一体化项目。整体采用点线面全域布局模式，以苏滁商务中心站为核心主展示点位，汊河站、高铁站、滁州政务中心站、琅琊山站为轻量化点缀展示，结合一列主题列车，串联形成轨道廉洁文化展示空间；深度挖掘滁州本土历史人文、地域特色与清流河生态底蕴，结合轨道交通空间打造沉浸式、开放式廉洁文化宣教阵地。面向市民、公职人员、青少年等多群体，构建多点联动、全域渗透的流动廉政教育空间，彰显滁州清正的政治生态与深厚城市文化底蕴。
主题：廉润清流，廉伴同行。
项目预算：60万元整。
二、总体设计要求
（一）设计定位
1.使用功能：本项目设计成果用于打造全域廉洁教育基地，投标人需统筹规划主站深度参观动线 + 各分站点轻量化点缀展示，逻辑合理清晰、内容层次丰富、节奏舒缓自然，避免生硬宣讲式布局。功能上要覆盖市民、公职人员、游客、青少年全人群观赏、研学、科普、教育需求，构建多点联动的开放式公共廉洁文化空间。
2.设计元素：有机融合滁州本土历史文脉、名人廉吏典故、城乡生态人文、特色非遗凤画，弱化直白说教式标语陈列，坚持润物无声、潜移默化的表达逻辑。深挖廉洁文化内涵，杜绝千篇一律同质化设计，构建主次分明、轻重适配的轨道廉洁文化空间。各站点设计元素具体要求如下：
（1）核心主站：苏滁商务中心站（重点深度展示点位）
作为整套廉洁文化空间的核心枢纽与形象主阵地，承担廉洁文化总展示、研学主打卡、核心叙事载体功能，结合站点地理位置、地域特色，可考虑以清流河为文化基底，做全维度、体系化深度设计，设置完整参观动线、多层次艺术装置、沉浸式叙事展陈、打卡互动区域，内容体系完整、视觉形象统一，是全线廉洁文化的集中展示窗口。
（2）四大点缀特色站点（轻量化差异化点缀展示）
汊河站、高铁站、滁州政务中心站、琅琊山站均定位特色点缀，不做大规模成套展列，可适当增加互动打卡点，以轻量化载体为主，结合所属站点地理位置、地域特色，打造专属廉洁表达，各站各有侧重、特色互不重复。
（3）流动配套载体：廉洁主题列车（移动轻量化流动展厅）
将一列列车打造为廉洁文化宣传载体，作为五大固定站点的动态补充。车厢内装饰不可影响乘车通行，同样以轻量化载体为主，形成 “固定站点静态展示 + 主题列车动态传播” 互补格局。
（二）设计原则
1. 实用性原则：方案适配苏滁商务中心站、汊河站、高铁站、滁州政务中心站、琅琊山站及一列列车全部站点空间，所有设计不得遮挡通行通道、设备、消防及标识标牌，优先保障轨道交通正常通行运营；各站点根据空间大小、客流属性差异化规划展示体量。
2. 落地适配原则：全线所有站点、主题列车的设计方案均不得破坏车站及车厢原有设备、饰面、装修与固定装置，全部装饰采用无损安装形式。设计阶段充分考虑车站车内人流密集、多尘、潮湿、易磕碰的运营环境，创意造型、材料选型需预留耐久、易维护落地方案；若设计方案选材、造型无法满足车站长期运维标准，甲方有权要求中标方无偿优化调整设计，不产生额外费用。
3. 经济性原则：创意表达优先，合理分配各站点施工预算，有效把控落地造价，杜绝过度堆砌、奢华造型，兼顾文化表现力、落地实用性与成本管控平衡。
三、施工要求
材质选型、规格参数、工艺标准、详细报价为本次施工核心评审要素，所有材质需适配轨道交通公共空间高频使用、长期运维场景，兼顾耐久性、安全性、经济性、美观性。
（一）通用材质核心要求
1.耐久性：所有材质必须满足防潮、防霉变、耐磨擦、防刮花、抗老化、易清洁、耐灰尘、抗轻微磕碰要求，适配车站常年恒温、封闭、人流密集的使用环境，质保期内无褪色、变形、起皮、开裂、脱落问题。若招标人核验材质不满足耐久性、安全性使用标准，中标人必须无偿调整更换、重新施工，不得增加任何合同费用。
2.安全性：所有材质符合国家公共建筑、轨道交通消防规范，达到阻燃、防火、环保E0级标准，无异味、无有害挥发物质，安全无毒、稳固耐用。
3.适配性：材质轻薄、贴合度高，不破坏原有建筑墙体、立柱、天顶、机电设备结构，便于后期运维清洁、内容更新。
（二）项目实施及验收要求
1.实施要求：施工全过程服从车站运营管理规定，错峰施工、安全施工，做好现场防护，保护原有设施设备，施工完毕及时清理现场，不影响车站正常运营。
2.验收标准：严格按照投标方案、材质规格、设计图纸、国家公共建筑及轨道交通相关规范验收，文化效果、材质质量、施工工艺、安全性能全部达标方可通过验收。
3.质保要求：项目整体质保期不少于2年（自项目竣工验收合格之日起算），质保期内出现褪色、变形、损坏、脱落、灯光故障等问题，中标人须24小时响应，无偿维修、更换。
四、其他说明
1. 本项目核心评审要点：点线面整体规划逻辑、滁州本土人文特色融合创意、主题表达、软性润物无声的叙事设计、分站点差异化创意、设计施工落地可行性、一体化总价造价合理性、施工方案完善性。
2. 招标人统一组织现场踏勘，踏勘集合时间、地点详见投标人须知前附表；投标人须自行安排交通、人员，所有踏勘产生的交通、食宿、安全等全部费用由投标人自行承担。踏勘期间投标人须遵守现场安全管理规定，佩戴安全防护用品，服从现场管理人员指挥，严禁擅自进入危险区域、私自触碰设备管线；踏勘途中发生人身伤害、财产损失，全部由投标人自行负责。
3. 投标人递交投标文件，即视为已完全熟知项目现场全部现状、潜在风险，后续不得以现场情况不清、踏勘信息不全为由，提出调整报价、延长工期、增加费用等诉求。未参加统一现场踏勘的投标人，不丧失投标资格；未踏勘造成对现场情况判断失误、报价漏项、方案不合理等一切后果，均由投标人自行承担，招标人不承担任何补偿、免责责任。
4. 招标人拥有方案最终审核与调整权限，中标后中标人需根据评审意见无偿优化整体规划、单站创意、材质选型、叙事表达等全部设计内容，直至满足验收标准。
五、报价要求
1. 报价为设计施工一体化全包总价，包含五个站点及一列列车全域统筹规划、分站点创意设计、全套效果图、施工图纸、材质工艺设计、现场踏勘、多轮方案汇报修改、材料采购加工、运输、现场无损安装、错峰施工防护、成品保护、竣工清场、技术交底、竣工验收配合、2年质保维修、后期整改优化、人工、机械、辅材、垃圾清运、全套检测资料等全部费用，总价包干，无任何隐形增项、后期加价。
2. 投标文件须提供完整五站配套材质清单、规格参数、落地工艺说明、创意效果图、站点尺寸详图、施工组织方案，全部设计及施工内容作为合同履约、成果验收核心依据。
3. 全套创意设计、材料选型、施工工艺完全满足轨道交通站点长期耐久、安全运维要求；若后期施工验收、质保运营阶段出现材质缺陷、工艺不达标、装置损坏脱落等问题，中标人须无偿重新优化全套设计方案，并承担全部拆除、重做、材料、人工、工期损失等全部整改责任与费用。
4. 投标人须在投标文件中明确完整实施总工期，细分方案设计周期、整体施工周期，明确项目完工交付时间，满足招标人廉政教育阵地启用时间节点要求。
5. 考虑本次投标单位在投标过程中投标成本较高，经招标人研究决定，中标人因承担了本项目设计业务，不予补偿，未中标的中标候选人分别给予方案补偿（其中第二中标候选人给予人民币2000元的方案补偿；第三中标候选人给予人民币1000元的方案补偿；此费用中标人在中标通知书发出之日起10日内支付，含在投标报价中），上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。
6. 未中标的中标候选人的设计成果文件归招标人所有。其他投标人不进行任何设计补偿和奖励。


第六章  合同条款及格式

滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目合同


合同编号：


















甲方：

乙方：

签订时间：2026年   月   日



甲方（全称）：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司
乙方（全称）：
滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司（以下简称“甲方”）______（以下简称“乙方”）就滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目招标事宜，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、释义
1、合同标的：滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目。
2、履约保证金：为保证乙方履行本合同约定之各项义务和责任，在签订本合同后，由乙方向甲方提供履约保证金（可采用现金、支票、银行履约保函（见索即付保函）、担保等形式）。合同期内乙方无违约行为，甲方将全额无息退还给乙方。
3、税费：包括任何管辖区域过去、现在或将来的任何性质的税费、扣除或预扣以及与之有关的任何利息或罚金，而且，为避免产生疑义，其中包括但不限于中国境内所应缴纳的印花税、企业所得税、增值税等全部税费。
4、附件和补充协议：本合同的所有附件以及相关的补充协议都为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
二、合同标的、招标范围、服务期
1、合同标的：本合同标的为滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目。
2.招标范围：详见采购需求。
3.验收标准：对于乙方委派人员完成的技术服务成果和质量标准，按照甲方服务要求和项目质量管理规定执行。经甲方验收不合格的，乙方应当要求其委派人员按照甲方要求进行整改直至验收合格。甲方或其指定人员签署的服务验收单作为乙方申请付款的依据。
三、计价方式、报酬及支付方式
5.1 本项目合同计价方式：固定总价。
5.2 本合同价款：              元。
5.3支付方式：
四、履约保证金
履约担保的形式：
履约担保的金额：            元。
收款单位：                 
开户银行：                   
银行账号：                  
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格。
履约保证金退还时限：中标人在本合同约定的服务期限届满并经招标人验收合格后30日内办理履约保证金（或履约保函）退还手续。
五、合同变更
双方在履行本协议过程中，根据项目的需要，可协商一致对协议进行变更，并签署相关的变更协议。未经双方协商一致，协议任何一方均不得擅自变更本协议，单位名称的变化并不影响本协议约定任何权利、义务、责任。
1、甲方主体变更
甲方可能在协议履行过程中发生主体的变化，因此在此特别说明：
1.1甲方的主体变更、企业名称变更等有关事宜不需要取得乙方的同意或批准，但在变更前甲方应书面告知乙方；
1.2甲方主体变更完成后，须将主体变更的情况书面告知乙方，明确甲方在本协议中的承接主体。乙方须无条件接受甲方的此种变化并签订相应的补充协议。
2、乙方的主体变更
为保障协议的履行，乙方如发生分立、合并、兼并、收购、重组等主体变化时，须书面提前告知甲方。如甲方认为乙方的此种变化可能会不利于本协议的履行、本项目的合作时，
甲方有权要求变更协议内容或要求乙方提供补充担保，也有权提前终止本协议而不承担任何责任，且甲方无需对此种判断（即甲方认为乙方的变化可能影响本协议履行）向乙方提出任何书面的解释、证明或其他任何方式的确认。
六、违约处理
1、正常终止
本协议约定的服务期限届满。
2、 甲乙双方应全面地履行本合同，不履行或不完全履行的，视为违约，应承担相应的违约责任。
3、 合同期内，如因不可抗力事件因素造成双方无法继续履行合同，双方均不承担违约责任。因不可抗力而终止合同的甲方将无息退还乙方的全部履约保证金（履约保函），有需扣除的部分除外。
4、如乙方擅自提前终止本协议时，甲方已收取的履约保证金不退还乙方。此外，乙方须向甲方赔偿因擅自提前终止协议而给甲方造成的经济损失(包括直接损失和间接损失），损失赔偿的数额最高不超过履约保证金的100%。
5、如甲方擅自提前终止本协议的，甲方须向乙方退还履约保证金。此外，甲方须向乙方赔偿因擅自提前终止协议而给乙方造成的经济损失(包括直接损失和间接损失），损失赔偿的数额最高不超过履约保证金的100%。
6、合同期内，如因滁宁城际铁路交通整体需要进行基建维修、交通车站布局调整、不可抗力因素造成甲方阶段性或长期无法继续履行合同，甲方不承担违约责任。
7、在合同履行期内，因任何一方重大违约，经催告后违约方仍不纠正违约行为的，另一方有权解除合同。
8、乙方在经营过程中，由于乙方行为产生的任何经济、法律、行政后果，甲方不负任何责任。因乙方行为给甲方造成经济损失的，乙方必须在损失事实发生后30日内给予甲方赔偿，但甲方应提供相应证据；乙方拒不赔偿的，甲方有权直接从乙方的履约保证金（履约保函）中扣除，履约保证金（履约保函）金额不足以赔偿的，甲方有权向乙方追偿。
9、有下列情形之一的，甲方有权终止合同，并扣除履约保函(保证金）作为乙方违约金，并有权就因乙方所造成的损失向乙方索赔：
9.1乙方因违反国家有关政策、法规，而被国家行政机关责令停业。
9.2乙方未经甲方书面同意，擅自对甲方所提供的经营设施设备进行改造。
9.3乙方未提交或未按时、足额向甲方提交履约保证金（履约保函）满30日的。
9.4乙方违反甲方相关管理制度并造成甲方严重损失的，并且乙方履约保证金(履约保函）金额和预付的合同价款不足弥补甲方经济损失的。
10、不可抗力
10.1本条所述的“不可抗力”系指那些无法控制，不可预见的事件，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争、暴乱、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运等。
10.2若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同报价不得调整。
10.3受阻方应在不可抗力事件发生后7天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明材料。
10.4任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。
10.5在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，甲方和乙方双方应尽力继续履行其合同中的义务。如不可抗力的发生并未对合同的执行带来实质性影响，任何一方不得以此
为理由终止合同。在未终止合同的情况下，不可抗力造成的损失由合同双方各自承担。
10.6如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许乙方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。如果三十(30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。
10.7如果不可抗力的情况发生并因此根据民法典双方均被解除或进一步履行合同，乙方的履约保证金不被没收。
七、资料
1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给乙方雇用的、履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
2、如果甲方收到乙方提交的文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，乙方收到甲方通知后应在7日内免费更换。
3、乙方应提交文件的全部费用由乙方自行负责，甲方不另行支付任何费用。
八、知识产权
1、乙方应保证其根据本协议为甲方提供的技术资料具有永久合法使用权，并保证免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称、或其他任何知识产权的起诉和索赔；如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。
2、 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何工作成果、技术方案及其他知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密等），所对应的权利归甲方所有，乙方及其委派人员不因履行本合同项下的技术服务而享有任何知识产权及相关权益。 
3、甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。 
九、税费
1、中国政府根据现行的税法及相关法规规定对甲方征收的与本协议有关的一切税费均由甲方负担，甲方对自身的收入全额缴税；
2、中国政府根据现行的税法及相关法规规定对乙方征收的与本协议有关的一切税费均由乙方负担；
3、在中国境外和香港、澳门及台湾区域发生的与本协议有关的一切税费均由乙方负担。
十、争议解决
本合同履行过程中产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向滁州仲裁委员会提起仲裁。
十一、其它
1、本合同的订立、效力、解释和争议等均由中华人民共和国法律管辖。
2、合同未尽事宜由双方根据国家有关法律、法规的规定，共同协商订立补充协议，补充协议应符合《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规定，与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同与下列文件一起构成合同文件，下列文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.1中标通知书；
3.2本合同补充合同（如有)；
3.3甲乙方承诺文件；
3.4其他合同文件。
4、本合同自甲方、乙方签字并加盖各自公司印章后生效。
5、本合同正本一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
十二、文件送达与签收
1、与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
2、甲乙双方就本项目中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续，相关邮件以到达对方邮箱时间为准。
3、为便于双方执行合同，双方约定本项目联络人如下：
甲方联络人： 
联系电话：
邮件地址：
乙方联络人：
联系电话： 
邮件地址：
甲方：										乙方：
（盖章）									（盖章）
法定代表人								   法定代表人
或授权代表：（签字）					   或授权代表：（签字）
时间：    年    月   日 	               时间：    年    月    日
地址： 									   地址：

第七章  投标文件格式



（项目名称）




投  标  文  件 一
（资信证明文件）
 












 投标人：                                  （盖章）
   法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）
      年     月     日
[bookmark: _Toc12683][bookmark: _Toc35424971][bookmark: _Toc35425137]
[bookmark: _Toc78803399]


目   录
（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；
（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；
（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（5）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料。


（1）法定代表人身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc26598][bookmark: _Toc506107356]1、法定代表人身份证明
投标人名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：     年   月   日
经营期限：                              
姓名：     身份证号码：     性别：    年龄：＿  职务：     ，系     （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效身份证扫描件
投标人：            （盖章）
                                        年    月     日

或1、授权委托书
本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “   ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：              。
代理人无转委托权。
附：委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件

 投标人（盖章）：
法定代表人（身份证号码）：    （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：    （签字或盖章）
   
年    月    日
（2）诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、                没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。
七、保证中标后不转包及使用挂靠服务队伍，若有分包征得招标人同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：
投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日




（3）服务承诺书
致：          （招标人）     ：
本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，承诺其设计方案无条件供招标人使用。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济责任。
特此声明。
 
                                    法定代表人：          （签字或签章）       
                                     
                                    投标单位名称：        （盖章）    

日    期：                      






（项目名称）


投  标  文  件  二
（技术标文件）












 投标人：                                  （盖章）
   法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）
      年     月     日



目  录
（1） 设计方案；
（2） 施工方案。






（项目名称）


投  标  文  件  三
（商务标文件）











 投标人：                                  （盖章）
   法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）
      年     月     日


目   录
（1） 投标函；
（2） 分项报价清单；
（3）投标人认为需要提供的其他证明材料。


（1）投 标 函
[bookmark: _Toc35425140][bookmark: _Toc506107366][bookmark: _Toc15058950][bookmark: _Toc35424974][bookmark: _Toc78803402]致：       (招标人)        
1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供本项目的设计施工一体化，投标报价为人民币（大写）             （小写）         元。
3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4.投标有效期：为 60 日历天（从投标截止之日算起）。
5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。项目验收合格后，方可退还。
6.我方愿意提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.我单位提供如下通讯地址：                ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日  期：                   
通讯地址：                                  
联系电话：                   
传   真：                   




（2）分项报价清单
	（1）施工制作类

	序号
	区域
	项目名称
	制作要求
	型号规格
	数量
	单价/元
	合价/元

	1
	具体装饰位置，如站厅全域、进站通道、立柱、候车层等
	具体采用的装饰名称，如艺术载体、装饰长廊、导视解说等
	详细描述结构设计、使用材质、材质标准及尺寸、施工工艺、风格细节等
	该装饰项目的具体尺寸与规格
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	（2）电力照明类

	序号
	区域
	项目名称
	制作要求
	型号规格
	数量
	单价/元
	合价/元

	1
	电力设备使用区域
	具体设备名称（如基础氛围照明、重点造型补光、控制系统、配电箱等）
	包括设备款式、具体参数、点位布局、光影效果等
	该设备的具体尺寸与规格
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	
	

	总计（元）：


注：1.投标报价清单须包含采购需求的全部内容，投标人可在满足采购需求的基础上进行优化。投标人根据其设计方案和施工方案自行列项、算量、组价，清单项目须完整覆盖采购需求载明的所有内容，漏项、少算工程量、报价等所有风险由投标人自行承担，中标后不再调整合同总价。
2.投标报价包含完成本次招标范围内的设计、施工等所需的全部人员费用（如人员工资、保险、加班、差旅等一切费用）、设备费用、材料费用、机械费、报告编制费、专家评审费、招标代理费、会务费、管理费、利润、国家对征收的各种税费及完成本项目服务所需的所有的费用，招标人不再另行支付。



投标单位名称：                                （盖章）
  投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日  期：                   


第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	
我单位对 滁州至南京城际铁路（滁州段）多站点廉洁主题设计施工一体化项目 的招标文件进行确认。
招标人：滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司 
联系人：杨雅辰
联系电话：13339207910
        


（单位盖章）
2026年7月


	
招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
联 系 人：周蓓蕾
联系电话：0550-3519519、18005505728


（单位盖章）
2026年7月




50


