中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202510-009

招 标 文 件

招标人： 滁州市苏滁市政公用发展有限公司  （盖单位章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2025年10月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	28

第四章 采购内容及技术要求	41

第五章 合同条款及格式	56

第六章 投标文件格式	72

第七章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	92

第一章 招标公告

项目概况

中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月10日08点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202510-009

项目名称：中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目

预算金额：4430410元/年，三年13291230元

最高限价：本项目投标报价采用百分比报价，投标人投标报价（费率）不得高于100%，否则，其投标文件按无效投标处理。

采购需求：详见《服务内容及服务要求》和合同条款内容

合同履行期限：本项目服务期3年，合同一年一签，年度考核合格后续签下一年合同。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.企业资格要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质，且具有有效的安全生产许可证。

2.项目负责人要求：须具备在本单位注册的市政公用工程专业二级（或以上）注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑩项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第3、4条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2025年10月21日至 2025年11月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年11月10日8点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：网上开标（滁州市公共资源交易中心网）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

窗体顶端

投标保证金的金额：8万元。不要求投标人提交投标保证金。

本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。

本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2025年10月31日08时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人及联系方式：李传旭 0550-2201367、关勤勤0550-3519590。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.招标人信息

名    称：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

地    址：滁州市中新苏滁高新技术产业开发区双城路66号

联系方式：0550-2201367

- 2.代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590、18909605753

- 3.项目联系方式

项目联系人：李传旭、关勤勤

电　　 话：0550-2201367、0550-3519590

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目 |
| 1.1 | 项目编号 |  | czsjqt202510-009 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 本项目服务期3年，合同一年一签，年度考核合格后续签下一年合同。 |
| 1.1 | 服务地点 |  | 滁州市内 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 |  | 联系人：李传旭 电话：0550-2201367 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：关勤勤 电话0550-3519590 18909605753 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 4430410元/年，三年13291230元 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 本项目投标报价采用百分比报价，投标人投标报价（费率）不得高于100%，否则，其投标文件按无效投标处理。 本项目以招标人发布的全费用综合单价为计算基数，若投标人报价为80%，则结算单价=全费用综合单价×80%，每年结算总价为不得超过采购预算。中标单位需对工程量及时进行计量，超出部分不予结算。 注：投标报价费率小数点后最多保留两位小数，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价费率（如：某投标报价费率为95.567％，则修正为95.57％；某投标报价费率为77.884％，则修正为77.88％） |
| 2.1 | 采购内容 |  | 具体详见《采购内容及技术要求》和合同条款内容 |
| 3.1 | 标段划分 |  | 本项目划分为 1个标段 |
| 4.1 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 7.1 | 投标人资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,投标人自行踏勘。 |
| 10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 12.1 | 招标代理费 |  | 代理服务费金额：46000元(参考计价格[2002]1980号文件60%)。 代理服务费支付主体：中标单位。 专家评审费支付主体：代理机构。 |
| 16.3 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2025年10月31日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 16.4 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 2025年11月3日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 23.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 25.1 | 投标文件数量 |  | 网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 （投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。 否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。 |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 |  | 网上递交投标文件截止时间：2025年11月10日8点00分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 2.解密时间为2025年11月10日08点00分至2025年11月10日09点00分。 |
| 29.1 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2025年11月10日08点00分（北京时间） 开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 29.3 | 开标程序 |  | 开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，专家评委5人。 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介及期限 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。 |
|  | 中标通知书发出形式 |  | 数据电文 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：年度中标合同金额（暂按440万元*中标费率）×2% 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：签订合同前缴纳。 履约保证金退还方式：本项目供货完成后履约保证金直接转为质保金，待质保期满后一次性退还。 其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | - （1）每月支付应付月服务费用的90%，剩余10%服务费用根据年度服务综合情况，在年合同结束后2个月内一次性无息支付。中标人应在月服务结束后的10个工作日内向招标人提交该周期服务进度付款申请，月度服务报告（复印件）和由招标人签发的月度现场考核表单应作为附件。招标人收到付款申请后，审核无误，则在其后的30个工作日内支付进度款给中标人。月考评分≥95分的，月服务费用正常支付；80分≤月考评分＜95分的，按200元/分在月服务费用中扣除；月考评分≤80分，则按500元/分在月服务费用中扣除，并加扣该周期服务费用得5%；连续两个月未满80分则扣该周期服务费用的30%并限期整改，如第三月月考评分仍在80分以下则终止合同并扣除履约保证金。 - （2）月度服务剩余10%服务费用支付：年度服务月平均考评分90分及以上的支付剩余10%金额；80分≤月平均考评分<90分的支付剩余10%金额的90%；月平均考评分<80分的支付剩余10%金额的50%；并有权终止合同。 - （3）维修费用：由招标人派发工作联系单（以实际发生为准），中标人按要求进行设施抢修维修经验收合格后，招标人每季度支付实际维修金额的85%，年度审计备案完成后支付至备案总价100%。 - （4）合同履行期间，中标人所有违约金的支付、考核不达标的扣款，均将从该周期应给付的服务费用中予以扣除。 |  |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |  |
| 投诉 |  | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。 |  |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |  |
| 其他 |  | 1.项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。 2.中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 |  |
| 变更招标方式 |  | 按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。 |  |
| 特别要求 |  | 1、本项目关于人工工资，中标人在项目实施过程中人员工资必须按时进行发放，如产生工资类纠纷，由中标人自行妥善处理，否则将视为当月考核不合格，全款扣除当月费用。 2、其他要求： 1）项目负责人（项目经理）必须保证每月在岗不低于22个日历天，特殊情况下需离开时必须事先征得招标人同意。若招标人在巡查中发现，项目负责人未履行请假手续而不在岗的，中标人须支付5000元/次的违约金；中标后，不允许更换项目负责人，若有特殊情况且经招标人同意变更项目负责人，中标人须支付5万元/次的违约金（法律规定的不可抗力的原因除外）。若有重大活动或检查，项目负责人必须在岗，中标单位必须无条件服从招标人管理。 2）招标人根据每月上报的机电人员名单将进行不定期检查，发现机电人员不在岗的，中标人须按每人每次500元支付违约金。 3）各类人员必须每天在岗、在位，配证上岗，统一着装，工作服由中标人自行配置，标识明显，工作服服装样式为招标人指定样式。中标人要保证机电人员的安全，且必须为工作人员缴纳意外伤害保险。合同期内，中标人因管理不到位发生安全事故的，安全责任由中标人自行承担。 4）网格化管理发布通报或数字城管发布通报或接到市长热线投诉等，中标人须及时处理解决问题，同时回复网格化管理平台，费用全部含在投标报价中。若不及时处理解决问题，影响招标人考核的，中标人须支付1000元～5000元的违约金。 |  |

## 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

合同履行期限：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人联系人及电话: 见投标人须知前附表。

采购代理机构联系人及电话: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目采购预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。

2.2 技术要求：详见《服务内容及技术要求》和合同条款内容。

3.标段划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku）登记并进行信息确认提交。

7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标(本项目不采用）

11.1 本项目不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

13.10若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函、支票、汇票、本票的，由招标人予以追缴。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.3招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、上传说明

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体内容详见第六章投标文件格式内容。

21.2投标文件的上传

（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标段分别上传到系统中。

（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。

21.3投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。

（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

22.投标报价

22.1本项目投标报价采用费率报价。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3中标费率及招标人发布的综合单价，今后不做任何调整。投标人报价中应充分考虑运输、装卸、安全、技术、服务、保险、税金、验收、风险等及完全达到招标文件要求内容并通过验收合格所需的全部费用。招标单位不再另行支付因养护维修、抢修等情况需增加材料、人员、机械等的任何费用。因材料丢失、被盗等所造成的损失视为中标人巡查不到位，所有损失由中标人负责（不可抗力除外）。

22.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其价格即为履行合同的固定价格。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.7投标人的报价（或单价）不得高于本次招标最高限价（或单价），否则将作为无效投标处理。

22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.11项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版和电子版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

25.2电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

27．投标文件的修改与撤回

27.1采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

28.偏离

28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1 开标的时间和地点

29.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2 参与开标的监督部门

29.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

29.3开标程序

开标会议由采购代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标段项目按照标段顺序按以上程序依次开标。

29.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

30.评标委员会

30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

31.评标

31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.4.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.5报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.6评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.7评标报告的签署

31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.8评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.9评标结果公告

招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日。

32.定标

32.1 中标人的确定

32.1.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

32.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

33.开评标异常情况处理

33.1重新招标

项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于三个的；

(2)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(3)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；

(6)因重大变故，采购任务取消的。

33.2变更采购方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第32.1.1条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

依法必须进行招标的项目，除中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

36. 履约担保

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

41. 投诉

41.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）企业资质证书、有效的安全生产许可证 | 检验电子标书 |
|  |  | （4）项目负责人身份证、注册证书、安全生产考核合格证书证书及持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明 |  |
|  |  | （5）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版） | 格式见附件，检验电子标书 |
|  |  | （6）养护基地配置要求：投标人拟为本项目在养护范围内设立养护基地，投标人自有或租赁均可，必须承诺中标后合同签订前设立。投标时提供承诺书，承诺书格式自拟。 | 检验电子标书 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

（3）投标人拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须提供在电子证书使用有效期内的纸质版电子证书。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

投标人提供的安徽省新版二级建造师电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印，打印后应由二级建造师本人在证书的个人签名处手写本人签名，或在新版二级建造师电子注册证书纸质版后附其本人知情承诺（视为个人签名处的手写本人签名），格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的，个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致，此证书无效。其他省份按各省相关规定执行。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 （注：技术标采用暗标，无需签字、盖章） |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （5）投标文件份数 | 网上递交的电子投标文件：一份； |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度响应招标文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 响应招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3．评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信标评分细则（40分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 2019年1月1日至投标截止时间，投标人承担过城市照明、泵站、城市交安设施养护业绩中任意两项的得4分，三项均满足的得5分，满分为5分。 注：①中标通知书扫描件（中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接）；②合同。 以上材料缺一不可，如上述材料不能够充分有效证明该业绩的养护内容、类型等内容，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料，不符合要求，不得分。业绩时间以合同签订时间为准。 工程建设施工业绩不予认可。企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，仅计取一次。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 5分 | 2019年1月1日至投标截止时间，项目负责人承担过城市照明、泵站、城市交安设施养护业绩中任意两项的得4分，三项均满足的得5分，满分为5分 注：①中标通知书扫描件（中标通知书须加盖招投标管理部门印章或招投标管理部门备案印章，无招投标管理部门盖章的还须提供招投标管理部门官网或公共资源交易平台官网发布的中标公示网页完整截图及网址链接）；②合同。业绩时间以合同签订时间为准。项目负责人以合同中约定姓名为准，且必须以项目负责人身份参与的，其他身份参与的不予认可。 以上材料缺一不可，如上述材料不能够充分有效证明该业绩养护内容、类型等内容，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料，不符合要求，不得分。 工程建设施工业绩不予认可。企业业绩和项目负责人业绩不可为同一业绩，为同一业绩的不重复计分，仅计取一次得分。同一单位的不同年份的续签合同，仅计取一次。 |
| 3 | 企业认证 | 10分 | - 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系，每提供一项得2分，最高得10分，未提供不得分。 - 注：提供证书扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图，证书单位名称与投标人名称一致。 - 证书认证范围须包含市政工程养护或市政施工，否则不予认可。 |
| 4 | 服务团队 | 15分 | - 1、拟派项目负责人具有工程类中级及以上技术职称的得2分，本条最高得2分； - 2、拟派技术负责人具有机电工程类高级及以上技术职称的得3分，本条最高得3分； - 3、拟派安全负责人具有注册在投标单位的注册安全工程师（专业类别（或注册类别）为建筑施工安全）执业证书的得2分，本条最高得2分； - 4、投标人拟派人员中同时具有政府主管部门颁发的高（或低）压电工证和高处作业证的，每提供1人得2分，本条最高得6分； - 5、投标人拟派人员中具有CAAC或ALPA或AOPA无人机操控员证书的得2分，本条最高得2分； - 注：同时提供上述人员有效期内的证书扫描件、身份证扫描件、社保部门出具的投标单位为上述人员缴纳的投标前近三个月中任意1个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）。 - 机电工程相关专业包括：暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制，名称中含有“机电”、“电气”或“机械”的均予以认可。 以上人员不可兼任。 |
| 5 | 企业实力 | 5分 | 1、投标人提供的高空作业车作业高度≥16米的得2分，本条最高得2分。 2、投标人提供的1台排涝泵车（须为组合式排涝泵车流量≥4000m³/h，有车辆行驶证）的得3分，本条最高得3分。 注：自有或租赁车辆须同时提供以下证明材料:①购置发票原件扫描件或购置发票复印件并加盖投标单位公章的扫描件:②在有效期内的车辆行驶证及车辆登记证原件扫描件:③如为租赁车辆需提供投标人与出租方签订的租赁合同原件彩色扫描件，租赁期限必须满足本项目服务期，否则不得分。出租方需为车辆所有人，租赁人必须为投标单位。④提供能反映车牌号的车辆实景照片，车辆彩色照片(车牌清晰可辨车牌号与行驶证一致)。高空作业车必须是专业高空作业车，不允许是吊车或起重车；高空作业车作业高度的相关证明材料：如高空作业车具体型号的产品介绍或说明书（盖投标人章）。排涝泵车的实景照片须能清楚体现该车同时含抽水泵、发电机组、配电柜的排涝泵车。否则不予认可；⑤参数证明材料（如合格证或车辆铭牌或官网参数截图）。 |

6.2技术标评审细则（45分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯维护实施方案 | 5分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的路灯维护实施方案，包括但不限于日常维护方案（如每日巡检流程、突发故障响应机制、设备外观检查标准等）、月计划维护方案（如月度设备性能检测、线路隐患排查、零部件损耗评估等）、维修方法、安装环境、实施路径的完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 2 | 交安设施维护实施方案 | 5分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的交安设施维护实施方案，包括但不限于日常维护方案（如每日设施外观巡查、基础牢固性检查、功能有效性测试等）、月计划维护方案（如月度部件损耗评估、线路安全排查、性能优化调试等）、维护方法、实施环境适配措施、执行路径的完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 3 | 维护检查方案 | 5分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的维护检查方案，包括但不限于定期检查计划（如检查周期设定、检查范围界定、检查频次安排等）、维护检查内容（如设备运行参数检测、设施结构安全排查、故障隐患识别标准等）、检查方法、结果处理流程、方案周全性、具体性、有效性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 4 | 维护日志与记录 | 5分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的维护日志与记录方案，包括但不限于日志记录内容（如维护时间、维护部位、维护人员、维护操作详情等）、记录规范（如填写标准、归档流程、查阅机制等）、记录完整性（如无关键信息缺失、无时间断层）、准确性、可追溯性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 5 | 特殊情况恢复方案 | 5 分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的特殊情况恢复方案，包括但不限于重大活动保障计划（如设施提前检修、人员值守安排等）、文明创建配合措施（如设施外观美化、周边环境协同整治等）、防汛抗台预案（如设备防护加固、排水疏导方案等）、雨雪灾害天气应对策略（如除冰除雪措施、设备防冻保护等）、重大节假日保障方案（如高频巡检计划、应急抢修准备等）、方案针对性、与项目实际贴合度、可操作性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 6 | 项目进场交接计划与承诺 | 5 分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的项目进场交接计划与承诺，包括但不限于交接流程（如现场勘查确认、资料移交清单、设备设施清点步骤等）、交接时间安排（如各阶段节点设定、工期衔接计划等）、承诺内容（如质量保障期限、服务响应时效等）、计划完整性、承诺可行性、与项目需求适配性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 7 | 安全文明 作业方案 | 5 分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的安全文明作业方案，包括但不限于道路作业安全保障措施（如警示标识设置、交通疏导方案等）、日常维护噪音管理措施（如低噪音设备选用、作业时间优化等）、人员服装规范（如统一工装标准、安全防护装备要求等）、方案全面性、措施合理性、与项目现场适配性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 8 | 人员管理和培训方 案 | 5 分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的人员管理和培训方案，包括但不限于人员培训计划（如培训周期、培训内容模块等）、培训方式（如线上理论教学、线下实操演练等）、培训目标（如技能达标要求、服务意识提升标准等）、人员行为规范（如作业操作准则、沟通服务规范等）、录用与考核机制（如招聘标准、绩效评估办法等）、淘汰与奖罚制度（如末位淘汰规则、奖惩等级设定等）、方案完整性、针对性、可行性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 - 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 9 | 泵站养护实施方案 | 5 分 | 根据各投标人提供的针对本项目实际情况制定的泵站养护实施方案，包括但不限于水泵养护内容（如部件清洁周期、故障排查标准等）、电机养护措施（如性能检测方法、润滑维护要求等）、辅助系统养护方案（如液压系统检查、配电系统调试等）、养护质量保障机制、安全保障措施、工期保障计划、岗位职责划分、协作机制、方案完整性、可行性、针对性等综合评分，优秀的得5分；良好的得4分；一般的得3分；不合格或未提供的不得分。 【技术标中须能充分反映出本评分项内容】 |
| 注：1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。 2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版； 2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内； 2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标； 3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。 4.技术标的每个评分点页数不多于30页（含附图、附表）。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.5分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。 5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。 6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。 |  |  |  |

6.3商务标评审细则（15分）

| 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- |
| 商务标 （15分） | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评审基准价=所有有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2、其它报价得分=评审基准价/投标报价*满分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 3、本项分值由评审委员会负责组织计算。 |

## 五、推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术及商务三部分得分之和从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的并列，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按附件1执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

评标委员会登录全国建筑市场监管公共服务平台 ( 四库一平台)https://jzsc.mohurd.gov.cn/home 进行实时查询，并结合《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361 号）和安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748 号），对中标候选人的关系企业履约能力的建造师数量进行评审：

①市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师50人以上。

②市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于12人。

③市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师合计不少于5 人。

中标候选人的注册建造师不满足上述要求的，评标委员会对该投标不予认可，并将该情形报送相关行政主管部门。中标候选人依次替补，评标委员会再次对替补单位进行核查。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(4)联合体投标未提交联合体协议的；

(5)被暂停营业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(9)保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

(10)投标人未办理省主体库登记入库手续的；

(11)投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(15)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(17)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 采购内容及技术要求

- 一、养护管理范围

1、招标人管辖及指定的所有道路路灯设施及其附属设施，包括所有灯杆、灯具、光源电器、地埋管线电缆、配电箱（柜）、检查井等，暂计有LED路灯等约1.2万盏。

2、招标人管辖及指定的所有泵、闸站的从泵站高压进线设备产权分界点至泵站内部最末端受电装置，包含泵站全部设施设备、金属结构、弱电监控、自动化系统、保安保洁、消防设施、零星维修等泵站竣工图纸体现的全部内容（泵站建筑、混凝土、沥青道路、给排水设施除外，暂计有6个排涝泵站、1个污水泵站、1个补水泵站、2个临时泵站、4台移动水泵等截流闸站。

3、招标人管辖及指定的所有公园景观带设施的高压供电设备产权分界点至最末端用电设备，电流所经过的所有受电装置，即高压供电电缆、环网柜、分支箱、箱式变电站、低压控制箱、低压电缆、庭院灯、草坪灯、灯带、喷泉用电、弱电监控维修、道闸维护、充电桩维护等设施设备。

4、招标人管辖及指定的所有停车场设施的高压供电设备产权分界点至最末端用电设备，电流所经过的所有受电装置，即高压供电电缆、分支箱、箱式变电站、低压控制箱、低压电缆、照明灯、灯带、充电桩、弱电监控维修、道闸维护等设施设备。

5、招标人管辖及指定的市政道路中的信号灯、信号机、标线、标志牌、护栏及配套设备等交安设施设备的维护。

在服务期内，养护范围内因新建、改建、移交等情况面增加或减少需要维护的路灯设施时，合同价格总价不予调整。所需费用均包含在此次报价内，招标人不再另行支付任何费用。具体设施数量随着招标人管辖及指定范围变化以及新建、改建、移交等情况发生可能发生增加或减少。

- 二、养护工作内容

（一）项目内容：

1、项目范围及数量：

本项目主要针对路灯、信号灯、泵站等设施的高低压部分开展维修养护工作。服务范围覆盖招标人管辖及指定的所有道路相关设施，包括道路上的路灯、信号灯、路牌，还涉及公园内的照明亮化设施、各类泵站设施，同时包含与这些设施配套的附属部件，具体有灯杆、灯具、光源电器、地埋及电缆、配电箱（柜）、检查井等。具体设施数量随着招标人管辖及指定范围变化以及新建、改建、移交等情况发生可能发生增加或减少。

2、维修养护工作内容：

（1）对项目范围内所有路灯设施及其附属设施（包括路灯、配电箱（柜）、地埋管线、检查井等）的日常维修养护更换。中标人在养护期内要确保所有设施的完好及正常、稳定、安全，要保证亮灯率≥99%，设施完好率99%；零安全事故；实现以上要求所需要做的所有工作，均在维修养护范围内。

（2）对项目范围内所有路灯设施及其附属设施（包括路灯、配电箱（柜）、地埋管线、检查井等）的日常巡视养护。要求所有设施保持外观整洁、部件完整、安装稳固、连接可靠、运行安全，发现问题要及时处理；要防止设施被破坏、被偷盗，防止私拉乱接，防止偷电等行为；对被损坏设施进行修复、跟踪补偿；对被盗或缺失设施进行恢复等工作。

（3）应急处置。项目范围内所有设施的应急安全处置如各类投诉，交通事故等造成路灯设施被损坏后及时安全处理，线路短路漏电起火处理、极端天气应急保障等。

（4）路灯运行情况监控。必须安排专人（白天一人，夜晚一人，懂得电脑基本操作知识）于监控中心24小时值班，监测路灯设施运行情况和开关灯情况，及时发现问题并报告，同时值守报修热线做好报修记录及反馈。

（5）维护范围内按业主要求对相关设施进行的保护、迁移、拆除、运输、规范处理等工作。

（6）招标人安排的配合照明管理的其他相关工作，包括但不限于：配合新、改、扩建项目的前期迁改工作进行现场勘查、核实方案及相关协调沟通工作，并对实施情况进行跟踪检查；相关设施数据测量统计；设施增补；材料的装卸整理；电费抄表统计；上级管理部门要求的行业管理及其它工作等。

（7）信号类设施：155个路口，信号灯路口150个，其中十字路口116个，T字路口34个，黄闪路口31个。配套的机动车信号灯、人行信号灯、非机动车信号灯、信号灯倒计时器、联网型信号机等。

（8）泵站及河闸：泵站运行：泵站驻站人员定期记录设备参数，非驻站泵站每日巡查1次，水泵故障4小时内到场维修。河闸维护：每月检查闸阀启闭系统，汛期前全面检修，确保正常运行。

（9）公园及停车场机电设施：灯具与大屏：每月巡查庭院灯、草坪灯，每季度检查高杆灯，大屏故障4小时内响应，显示准确率100%。

（10）停车场设备：每月巡检机电设备（如道闸、监控），故障2小时内处理。

（11）充电桩：巡查频率：每周1次，检测充电接口、漏电保护，故障4小时内修复。

（二）服务要求

1、路灯系统养护：

（1）中标人要确保项目范围内路灯照明、信号灯设施完好，保证路灯照明、信号灯设施的正常运行，要求亮灯率在99%及以上，（检查时每100盏灯如发现有两盏不亮即视为亮灯率未达99%，亮灯率考核未达要求。该项考核未达要求，将扣除当月请款的5%，连续两次扣除20%，连续三次，招标人将单方面无条件终止合同。）

（2）中标人要建立每日巡修灯制度，发现问题要及时记录和检修（注：严禁擅自白天送电对照明设施进行维护或检修）。日常巡修、定期检修和巡检等都要做好原始记录，内容包括：详细记载照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等。建立维修台账、设备资料档案和巡查记录等。

（3）中标人要确保灯容灯貌，设施完好率达到99%。要求每天巡查所有路灯设施，发现问题及时处理。要求所有设施（包括路灯、配电箱（柜）、地埋管线、检查井等）保持外观整洁、部件完整，无损坏、无倾斜、无变形、安装稳固、连接可靠、运行安全，接地可靠有效。要及时淸除设施上的乱贴、乱画、乱拉接等，表面严重脱漆、颜色褪变等要及时翻新；定期清洗灯具确保灯罩无明显积尘；灯杆检查垂直度，定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理；配电箱（柜）周围2米内保持清洁，无杂物异物，箱（柜）内排线整齐；检修更换破损的杆门、检查井、检修门锁等。

（4）中标人要对地下管线巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行；管线保持完好齐全，电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。对发现的缺陷、隐患等及时维修；检查井内应整齐清洁，井盖完好平整，不沉陷。

（5）中标人必须每天24小时安排人员值班，发现问题，随时进行抢修。一般故障问题必须在12小时内修复，突发性紧急情况有可能危及人身安全或扩大设备损失的故障必须在1小时内赶到现场进行抢修。线路、设备等被盗或其它原因造成路灯不亮12小时内无法修复的，应及时向招标人报告，并在招标人规定的时间内修复。故障修复及时率合格标准为100%。

（6）因施工、交通事故、偷盗等原因造成的设施的损坏，中标人须报告招标人（线路、设备等被盗应同时向公安部门报案）并在招标人要求期限内修复完成。如有责任方承担责任，招标人授权中标人办理责任事故的处理和跟踪追偿及受偿；如未发现责任方承担责任，视为中标人巡查不到位，所有损失及相关责任由中标人承担。

（7）维修养护过程中除招标人提供的材料外，中标人所使用的所有材料、配件必须按原品牌规格型号保持一致或经招标人认可同意后方可使用。所有养护工作需符合招标人工艺要求，如管线敷设深度、检查井的砌筑、路灯基础法兰尺寸、浇筑尺寸等。

（8）中标人必须认真落实安全生产措施，定期开展安全教育、安全生产检查、设施安全隐患排查工作，并将相关安全生产工作执行情况每月上报。中标人须对其工作人员进行技术和安全知识的定期培训，并为工作人员购买意外保险，且为上岗人员配置统一的安全防护用品（工作服和绝缘鞋、安全帽、反光外套等）。在进行养护作业时必须有安全员到场，带电作业时至少保证有2名电工和1名安全员到场，电工与安全员与驾驶员不能兼任。中标人人员在养护期间造成的任何安全事故，均由中标人承担责任。

（9）维修养护作业在保证安全的条件下，尽量减少对交通和住户的影响，作业现场必须设置明显标志和安全防护设施，要严格遵守安全操作规程，要做到安全文明施工，作业造成的路面、绿化等损坏，中标人负责恢复原状，作业产生的垃圾及时清理，做到工完、料清、场清。在维修养护工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担，概与招标人无关。

（10）中标人项目负责人必须与投标时所承诺的人员一致。项目负责人出勤服从招标人管理，招标人每周组织例会一次，项目负责人必须到场汇报工作。维修档案、设备资料档案和巡查记录等材料每周工作例会进行汇报，并在例会之前及时提交纸质材料。

（11）每逢法定节假日（含春节、五一、国庆等）或有临时任务、应急任务（如防汛、防台风、迎检等重大活动），中标人要服从招标人的管理和监督，必须无条件服从招标人组织的突击性任务，按照招标人需要增设各类人员，并服从招标人统一调度，按要求完成招标人所分配的养护工作。

（12）如中标人的专用高空作业维修车高度达不到，须自行解决，但必须保证完成维护工作，所有费用包含在投标报价中，招标人不另行支付任何费用。

（13）中标人投标承诺的常规巡查机动车辆，在不影响自行巡查的前提下，需满足招标人随时调度，供招标人跟踪检查考核使用。重大节日、活动中标人无条件提供车辆，配合招标人完成巡查工作。

（14）除经招标人同意接入招标人线路的用电设施，中标人必须认真配合协助外。其它如广告灯箱、监控等任何用电设施未经招标人同意，中标人不得同意或协助或擅自接入招标人线路，一经发现，按偷电行为，严肃处理，直接扣减中标人当月维修经费，情况严重者，招标人有权单方面终止合同并追究相关法律责任和经济损失。

（15）中标人必须认真负责，切实履行招标文件要求和合同约定的各项职责，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、车辆机械设备（工具）与现场实际不符，招标人有权单方面无条件终止合同。

（16）中标人必须枳极响应并接受市民、政府或有关部门的监督检査，不得发生政府或有关部门（数字城管除外）反面通报或被媒体反面曝光事件。若受到市民的投诉，经调査认定情况属实的视情节轻重予以罚款；若受反面通报或反面曝光事件，造成恶劣影响的，招标人有权单方面无条件终止合同。

（17）中标人无故停止养护工作，招标人有权按损失程度扣减养护费，并处以每天中标人合同总额3%的违约金给招标人。若无故停工累计达7天，招标人有权单方面无条件终止合同。

（18）在合同期内，中标人负责养护的所有设施因各种原因（如违规操作、漏电、坠落、倾倒、路灯井盖破损等），引起不良后果所造成的安全责任、经济损失及第三方的损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，概与招标人无关。

（19）中标人养护维修工作中需要协调的所有地方关系、部门关系，均由中标人自行负责，招标人可协助开具相关证明。

（20）在合同期内，养护范围内因新建、改建、移交等情况而增加或减少需要维护的路灯设施时，合同价格总价不予调整。所需费用均包含在此次报价内，招标人不再另行支付任何费用。具体设施数量随着招标人管辖及指定范围变化以及新建、改建、移交等情况发生可能发生增加或减少。

（21）中标人投标时配置的所有人员应报招标人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报招标人同意方可变更。如中标人未经批准随意更换人员，一经发现，招标人有权单方面无条件终止合同。

2、公园系统（含景观带：滨河北路景观带；徽州路景观带；四河景观带；滁州大道景观带；滁州路绿廊及招标人后期接管的景观带）的高压供电电缆、环网柜、分支箱、箱式变电站、低压控制箱、低压电缆、庭院灯、草坪灯、灯带、喷泉、弱电监控维修、鱼尾狮公园调节闸维护、河道翻板闸维护、溢流堰阀门、游船零星维修含电池更换。

（1）景观电气设备光源更换、线缆维修、控制系统同维修及路灯相关组件维修；

（2）景观灯时间调整、亮灯模式调整由中标人根据公园管理人员指令进行调整；

（3）公园景观灯的巡视、巡查，故障抢修等由中标人负责。

3、已接管的公共停车场电气设备维护、弱电设施维护、新能源汽车充电站设施维护（除充电桩本身外）、公交站台维护，电气设备维护参照路灯养护标准。

（1）质保期内由原施工单位处理，质保期外由中标人处理，除大批量设备更新改造除外。

4、河道设施：规划四河闸站、十八河闸站、二十七河闸站、大王公园截流工程、道路临时性抽水泵站、补水站、补水管网、补水工程自用电线路开始至末端用电设备，水流进入管道至最末端出水口处所包含的全部项目的维护。

（1）每年1次设备除锈涂漆工作、设备保养、抽排水工作、润滑油脂等更换电气线路维修参照路灯系统。

养护及巡视标准同路灯系统设备。

5、河东高排涝站、红庙一站、二站、伏湾圩一站、二站、胜利圩一站。从泵站高压进线设备产权分界点至泵站内部最末端受电装置，包含泵站全部设施设备、水工建筑物、金属结构、弱电监控、自动化系统、绿化养护、消防设施、房屋建筑物、零星维修等泵站竣工图纸体现的全部内容（混凝土、沥青道路、给排水设施除外）。

（1）每季度对所有电气设备进行检查小修，费用由中标人负责；

（2）汛期前对水泵等设备更换润滑油（脂），电气全试验、金属结构物除锈涂漆、检查设备情况；

（3）其余电气设备参照路灯系统执行，设备更新、维护、检测费用超过10000元以上时由招标人负责，其余中标人负责；

（4）汛期前后对水工建筑物进行整体检查，涉及结构方面维修由招标人负责，其余的由中标人处理；

（5）汛期24小时值班由中标人负责；

（6）日常招标人要求的相关巡视、检修、运行记录由中标人负责落实，落实政府性行政发文要求等。

（7）泵站内各种制度更新、上墙文件、日常管理制度等修改由招标人制定中标人落实；

（8）招标人其他资产的管理及零星维修等，由中标人负责。

养护要求：

1、电气设备巡视参照路灯系统，涉及水泵机组、电容器组等按照国家规范或行业规范执行；

2、河东高泵站水泵机组每年联系厂家进行现场技术维护指导，确保水泵机组运行正常；

3、泵站内电气设备、金属结构每季度开展专项检查，汛期前对站内电气设备进行电气试验，确保设备电气性能完好；

4、中标人进场后应根据招标人要求采购备品备件放置于固定地点。电气设备每年一次的预防性试验。

- 二、工程量清单

| 第一部分 路灯养护分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 普通路灯养护 | 1、在管理养护期间要确保路灯照明设施完好（灯杆、灯具、灯罩、灯泡、基础、电缆、电线、配电柜及路灯辅助设备等） 2、包括可预见及不可预见产生的养护费用 3、养护时间：1年 | 盏（指灯头数） | 7057.000 | 190 | 1340830 |
| 2 | 新路灯养护（不含光源） | 1、在管理养护期间要确保路灯照明设施完好（灯杆、基础、电缆、电线、配电柜及路灯辅助设备等） 2、包括可预见及不可预见产生的养护费用 3、养护时间：1年 | 盏（指灯头数） | 3552.000 | 95 | 337440 |
| 3 | 中杆灯养护 | 1、在管理养护期间要确保路灯照明设施完好（灯杆、灯具、灯罩、灯泡、基础、电缆、电线、配电柜及路灯辅助设备等） 2、包括可预见及不可预见产生的养护费用 3、养护时间：1年 | 盏（指灯头数） | 1097.000 | 220 | 241340 |
| 4 | 控制柜养护 | 1、检查控制柜元件运行状态； 2、更换损坏的负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器和熔芯等配件； 3、清洁柜体、线路整理； 4、包含可预见及不可预见养护费用 5、养护时间：1年 | 台 | 122.000 | 100 | 12200 |
| 5 | 箱变养护 | 1、上垫片、螺丝、调整箱变所有程序及所需所有材料； 2、更换电缆； 3、配灭火器（2只5kg/组）； 4、包括可预见及不可预见产生的养护费用； 5、箱变检测并出具检测报告； 6、备注：变压器、高低压柜的主要元器件损坏更换费用以签证形式纳入结算； 7、养护时间：1年。 | 台 | 67.000 | 3000 | 201000 |
| 6 | 环网柜养护 | 1、检查环网柜开关状态； 2、更换老化绝缘部件； 3、清洁柜体、测试耐压性能； 4、包含可预见及不可预见养护费用； 5、养护时间：1年 | 台 | 21.000 | 2000 | 42000 |
|  |  | 第一部分 小计 |  |  |  | 2174810 |
| 第二部分 泵站养护分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 泵站养护 | 1、包括：伏湾圩一站、伏湾圩二站、红庙一站、红庙二站、河东高泵站、胜利圩一站，共6座泵站的养护 2、含所有泵、闸站的运行、维保、监控设备维护及各泵、闸站前后池清淤、站内卫生保洁、垃圾清理转运工作、保安、10KV配电设施的基本维护等； 3、防汛应急响应；上墙制度；养护台账记录。 4、含4台移动水泵日常养护，应急响应。 5、包含可预见及不可预见养护费用。 6、养护时间：1年。 | 座 | 6.000 | 120000 | 720000 |
| 2 | 泵站养护 | 1、包括：徽州路污水提升泵站，补水站，共2座泵站的养护 2、泵站保洁； 3、水泵机组日常检修； 4、更换密封件、润滑油等养护工作； 5、河道、公园补水； 6、防汛应急响应； 7、上墙制度、养护台账记录； 8、养护时间：1年； 9、包含可预见及不可预见养护费用。 | 座 | 2.000 | 6000 | 12000 |
| 3 | 临时泵站、河闸、截流闸、翻板闸养护 | 1、包括：中新大道临时泵站，徽州路临时泵站，共2座泵站的临时养护；清流河两岸的4河闸、18河闸、27河闸，共3座河闸的养护；大王公园截流闸养护； 2、闸门启闭系统检修； 3、日常保养； 4、更换轴承、密封件等； 5、定期巡查； 6、防汛应急响应； 7、养护时间：1年； 8、包含可预见及不可预见养护费用。 | 座 | 6.000 | 3000 | 18000 |
|  |  | 第二部分小计 |  |  |  | 750000 |
| 第三部分 公园机电养护分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 大王公园机电设施养护 | 1、含公园内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含公园内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸、户外屏等）的日常维修养护及更换。 3、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 苏州公园机电设施养护 | 1、含公园内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含公园内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸、户外屏等）的日常维修养护及更换。 3、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 110000 | 110000 |
| 3 | 鱼尾狮公园机电设施养护 | 1、含公园内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含公园内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸、户外屏等）的日常维修养护及更换。 3、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |
| 4 | 清流花谷公园机电设施养护 | 1、含公园内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含公园内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸、户外屏等）的日常维修养护及更换。 3、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
| 5 | 苏州路绿廊机电设施养护 | 1、含公园内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含公园内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸、户外屏等）的日常维修养护及更换。 3、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |
| 6 | 景观带机电设施养护 | 1、滨河北景观带、徽州路景观带、滁州大道景观带、双城路景观带、锦州路景观带、苏州路绿道、滁州东高速口亮化、滁州大道跨清流河大桥等桥梁亮化、高炮亮化 2、含景观带内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统等）的日常维修养护及更换。 3、含景观带内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸等）的日常维修养护及更换。 4、养护时间：1年。 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |
|  |  | 第三部分 小计 |  |  |  | 470000 |
| 第四部分 停车场养护分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 苏州路停车场机电设备养护 | 1、含停车场内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、亮化字、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含停车场内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸等）的日常维修养护及更换。 3、包括可预见及不可预见产生的养护费用 4、养护时间：1年 | 项 | 1.000 | 12000 | 12000 |
| 2 | 锦州路停车场机电设备养护 | 1、含停车场内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、亮化字、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含停车场内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸等）的日常维修养护及更换。 3、包括可预见及不可预见产生的养护费用 4、养护时间：1年 | 项 | 1.000 | 18000 | 18000 |
| 3 | 泉州路停车场机电设备养护 | 1、含停车场内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、亮化字、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统等）的日常维修养护及更换。 2、含停车场内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸等）的日常维修养护及更换。 3、包括可预见及不可预见产生的养护费用 4、养护时间：1年 | 项 | 1.000 | 3600 | 3600 |
| 4 | 三号停车场机电设备养护（含邻里公园） | 1、含停车场内所有景观照明设施及其附属设施（包括灯具、亮化字、配电箱（柜）、管线、控制器、控制系统、充电桩等）的日常维修养护及更换。 2、含停车场内所有弱电设施及附属设施（包括监控、道闸等）的日常维修养护及更换。 3、含办公楼所有水电设施维护、弱电设施、室内大屏、配电房维护、电动车充电设施维护、消防泵房维护。 4、包括可预见及不可预见产生的养护费用 5、养护时间：1年 | 项 | 1.000 | 36000 | 36000 |
|  |  | 第四部分 小计 |  |  |  | 69600 |
| 第五部分 交安工程分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 十字型路口信号灯维修及养护 | 1、养护内容1：包括上垫片、螺丝、调整信号灯等所有程序及所需材料 2、养护内容2：更换损坏光源（含光源防护罩），光源技术参数符合原信号灯参数 3、养护内容3：更换信号灯电源线 4、养护内容4：校正调直灯杆、补漆及日常维护 5、养护内容5：包括可预见及不可预见产生的养护费用 6、养护内容6：系统软件维护及运营 7、养护内容7：全彩显示屏维护（若有） 8、养护时间：1年 9、含应急保障区域 备注1：本清单中包含十字路口中四个方向的全部车行灯、人行灯、倒计时器、微波探测器及配套设备等 | 路口 | 116 | 4000 | 464000 |
| 2 | 丁字型路口信号灯维修及养护 | 1、养护内容1：包括上垫片、螺丝、调整信号灯等所有程序及所需材料 2、养护内容2：更换损坏光源（含光源防护罩），光源技术参数符合原信号灯参数 3、养护内容3：更换信号灯电源线 4、养护内容4：校正调直灯杆、补漆及日常维护 5、养护内容5：包括可预见及不可预见产生的养护费用 6、养护内容6：系统软件维护及运营 7、养护内容7：全彩显示屏维护（若有） 8、养护时间：1年 9、含应急保障区域 备注1：本清单中包含丁字路口中四个方向的全部车行灯、人行灯、倒计时器、微波探测器及配套设备等 | 路口 | 34 | 3000 | 102000 |
|  |  | 第五部分 小计 |  |  |  | 566000 |
| 第六部分 维修分项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 全费用合价 |
| 1 | 标线 | 1、反光热熔型标线漆； 2、标志涂层厚度≥2.0mm | m2 | 1.000 | 35.0 | 35.0 |
| 2 | 标线 | 1、热熔减速震荡标线； 2、标志涂层厚度≥2.0mm | m2 | 1.000 | 141.0 | 141.0 |
| 3 | 标线 | 1、冷漆标线； 2、标志涂层厚度≥2.0mm | m2 | 1.000 | 31.0 | 31.0 |
| 4 | 清除标线 | 1、水洗标线 2、清除原路面标线（含清除、收集） | m2 | 1.000 | 56.0 | 56.0 |
| 5 | 道路指示牌迁移 | 1、施工定位、含土方开挖、回填、余方外弃等 2、C15 素混凝土垫层厚 100，C30 混凝土基础 3、砼浇筑，模板费用、预埋件按原尺寸定制安装、钢筋制作安装、立杆、附件安装、接地、防腐、迁移所需作业车辆等计入综合单价，满足规范及使用要求 | 项 | 1.000 | 5000.0 | 5000.0 |
| 6 | 护栏 1（如大王郢路） | 1、立柱： 80*80*2.5mm，高度 60cm； 2、上横管 55*40*2.0mm，下横管 55*30*2.0mm，竖杆 50*40*1.5mm，含铸铁底座及固定地钉 | m | 1.000 | 178.0 | 178.0 |
| 7 | 护栏 2（镀锌钢京式护栏，如扬子路与滁州大道交口处） | 1、立柱 63*48*5； 2、横管 63*48*5mm，镀锌圆钢 φ18mm； 3、含铸铁底座及固定地钉 | m | 1.000 | 568.0 | 568.0 |
| 8 | 护栏 3，弧形护栏（如滁州大道） | 1、立柱 80*80*2.5mm； 2、弧形横管 40*40*2.0mm，下横管 40*40*2.0mm，竖管 30*30*1.5mm，弧形撑管 30*30*1.5mm 3、含铸铁底座及固定地钉 | m | 1.000 | 259.0 | 259.0 |
| 9 | 护栏 4 折弯型护栏（绿化带隔离护栏） | 1、立柱 60*60*2.0mm； 2、横杆 40*40*1.5mm，竖杆 20*20*1.5mm，高度 1m, 间距 20cm； 3、含预制或预埋底座 | m | 1.000 | 120.0 | 120.0 |
| 10 | 旧标牌重新贴膜 | 1、将旧标牌反光膜清除后重新贴膜，新反光膜要求黑膜Ⅰ类反光膜，其他膜Ⅳ类反光膜 2、包含旧标志牌拆除、抱箍或不锈钢扎带及安装 3、圆形标志按照直径的平方计算，三角形按照底乘高乘0.8计算。 | m2 | 1.000 | 350.0 | 350.0 |
| 11 | 路灯拆除 | 1、路灯拆除； 2、运至至业主指定地点 | 套 | 1 | 2000.0 | 2000.0 |
| 12 | 路灯迁移（拆除加迁移安装） | 1、路灯拆除； 2、运至至业主指定地点； 3、业主指定地点安装（含基础） | 套 | 1 | 4000.0 | 4000.0 |
| 最高限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| 1 | 城市照明设施养护工程 |  | 年 | 1 | 2174810 |  |
| 2 | 泵站及河闸养护工程 |  | 年 | 1 | 750000 |  |
| 3 | 公园机电设施养护工程 |  | 年 | 1 | 470000 |  |
| 4 | 停车场机电设施养护工程 |  | 年 | 1 | 69600 |  |
| 5 | 交安设施养护工程 |  | 年 | 1 | 566000 |  |
| 6 | 维修工程暂列金额（据实结算） |  | 年 | 1 | 400000 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 4430410 |  |

- 三、报价要求：

中标人管理维护内容包括上述所有灯杆、灯具、 电线缆、配电设备等管理维护，并自行勘察现场，项目单位对本次维护综合单价一次性包死，不再支付其他任何费用。中标单位不得在中标后，以其他变更等形式向项目单位索取任何报价范围外的费用。维修养护过程中除招标人提供的材料外，中标人所使用的所有材料、配件必须按原品牌规格型号或经招标人认可方可使用。所有养护工作需符合招标人方工艺要求，如管线敷设深度、检查井的砌筑、路灯基础法兰尺寸、浇筑尺寸等。（考核每发现未按要求实施一次当月请款扣除1000元）。

每年度累计维修金额不超过 40 万元，有维修清单的按清单中标价据实结算，无清单价的四方询价后按中标下浮比例下浮后据实结算。

服务期内新接管的内容管养费用已包含在投标报价中，不另行支付。

- 四、人员、设备最低配备标准：

1、人员最低配备标准：以下人员为最低配备标准，中标人应根据实际服务需求适当增加人员，费用包含在投标报价中。任职要求中涉及的相关证书，投标时无需提供，签合同前提供至招标人处核查。

| 序号 | 岗位类别 | 人数 | 岗位职责 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 统筹机电与交安设施整体养护管理，协调应急抢修、人员调度 | 大专及以上学历，年龄≤50周岁，持市政公用工程二级及以上注册建造师+安全生产考核B证 |
| 2 | 安全员 | 1 | 监督机电（如高压设备、充电桩）与交安（如信号灯杆安装、路口抢修）作业安全，组织安全培训 | 年龄≤40周岁，持安全管理资格C证，熟悉《城市道路施工作业交通组织规范》 |
| 3 | 文员 | 1 | 负责机电与交安养护台账整合（含设施台账、巡查记录、维修单据），数据统计与报表提交 | 大专及以上学历，年龄≤35周岁，熟练掌握办公自动化软件 |
| 4 | 机电交安综合维修 | 10 | 覆盖城市照明（路灯检修、控制柜维护）、交安设施（信号灯维修、路牌更换）、泵站河闸（设备巡检、闸阀维护） | 年龄≤50周岁，维修人员须持证上岗 |
| 5 | 泵站驻站人员 | 8 | 6个驻站泵站24小时轮班值守（每站1人，2人机动调配）。发现生产隐患，要及时上报。 认真填写运行记录，做好各类记录。 | 身体健康 |
| 6 | 智慧中心值班 | 6 | 智慧中心24小时值班期间需负责大厅讲解、信息收集上报等工作。 | 年龄≤35周岁，能够接受并胜任夜班值班工作，具备电脑基本知识，符合夜班值班的时间安排及岗位要求。至少1人需持有有效的无人机操作相关资质证书。 |

注：（1）中标人在合同签订前须给本项目配备的所有人员购买安全责任险。

（2）上述人员为基础配备人员，如应急防汛期间业主要求增加人员的，中标人须无条件服从。

（3）投标人配备所有人员须无条件服从采购人的统一工作安排、调度和接受招标人的考核。

2、人员培训要求

每月组织1次跨领域技能培训，内容涵盖：

机电领域：高压设备操作、充电桩故障排查、泵站水泵维修；

交安领域：信号灯检测标准（如GB14887-2011）、路口抢修流程（含交通事故现场取证）；

安全领域：高空作业防护、路口施工交通导行、触电应急处置。
培训后需留存台账（含时间、地点、照片、签到表），每月16日前提交至招标人及监督检查单位。

3、设备最低配备标准：以下设备为最低配备标准，中标人应根据实际服务需求适当增加相应设备，费用包含在投标报价中。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业车 | 1 | 高度≥14m，配备绝缘平台 | 机电：路灯灯头维修、高杆灯检修。 |
|  | 升高车 | 1 | 高度≥6.5m，配备平板车拖运。 | 交安：高悬臂信号灯杆安装与维护。 |
| 2 | 作业车辆 | 4 | 2023年1月后购置，皮卡车。 | 3台日常检修（机电设施路灯，泵站维修、交安设施信号灯维修）、应急抢修物资运输；1台智慧中心值班人员使用。 |

4、设备管理要求

所有设备需登记台账，记录购置时间、维护记录、使用状态，每月16日前同步至机电与交安养护台账；

登高车、皮卡车需固定停放于园区内项目部仓库，不得用于其他项目，车辆维修时需及时调配备用设备，确保养护不中断。

5、投标人拟为本项目在养护范围内设立养护基地，投标人自有或租赁均可，必须承诺中标后合同签订前设立。投标时提供承诺书，否则按无效标处理。

- 五、考核办法

- 执行招标人发布的考核管理办法

- 六、特别说明

1、责任划分：因养护单位未及时处理机电（如充电桩漏电）或交安（如信号灯故障）问题导致事故的，由中标单位承担全部安全责任及经济损失；

2、协同配合：涉及跨领域作业（如机电管线与交安电缆同沟铺设）时，养护单位需统一规划施工，避免重复开挖，减少对交通及居民生活的影响。

第五章  合同条款及格式

发包人（甲方）：【滁州市苏滁市政公用发展有限公司】

承包人（乙方）：【                         】

签订地点：【滁州市】

中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目合同

委托方（以下简称甲方）：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

受托方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，滁州市苏滁市政公用发展有限公司（以下简称甲方）通过公开招标的方式确定                      （以下简称乙方）为乙方，乙方应按照《中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目招标文件》的要求，开展泵站及机电设施养护服务工作。经双方友好协商同意签订本合同，具体要求如下：

一、合同服务期限

1、乙方负责中新苏滁高新区内市政公园照明设施、箱变、电缆、泵站、河道等相关设备巡检、维护、维修服务。

总服务期限为：3年。

本年度合同服务开始日期：【202  】年【   】月【  】日，实际服务开始日期以甲方书面通知为准。

本年度服务结束日期：【202  】年【  】月【  】日，实际服务结束日期以下列2条任一条实际发生为准。

- 本项目服务期限3年，合同一年一签，月度量化考核，月考评分≥95分的，月服务费用正常支付；80分≤月考评分＜95分的，按200元/分在月服务费用中扣除；月考评分≤80分，则按500元/分在月服务费用中扣除，并加扣该周期服务费用得5%；连续两个月未满80分则扣该周期服务费用的30%并限期整改，如第三月月考评分仍在80分以下则终止合同并扣除履约保证金。

2、若乙方不履行或不完全履行合同义务，导致本项目提前终止合作的，甲方有权单方面解除本合同，应由乙方对甲方补偿因乙方违约造成的损失。

二、构成合同的文件

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件如下：

（1）合同履行中，甲乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）本项目服务合同；

（3）招、投标文件及其附件、承诺书或合同条件约谈记录；

三、合同履约保证金

本年度合同履约数额：            元，大写                    ；

形式：①银行转账或②银行保函【须为见索即付保函（无条件保函）】

备注：1、须由项目所在地的六大国有银行（或股份制银行）或公司所在地的六大国有银行或滁州市融资担保集团出具，保函出具前须取得招标人认可。

注释：①六大国有银行仅指中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行、邮储银行。②股份制银行不包括城市商业银行。

缴纳时间：乙方须在中标通知书发出后30日内及合同签订前。

缴纳方式

（1）采用银行转账方式：合同服务期满后，一个月内无息退还。

（2）采用银行保函方式，保函有效期为：合同服务期满后 1 个月。

四、合同价款及支付方式

4.3.1合同价款及支付

三年服务期合同暂定总价：￥【         】元，大写：人民币【         】（其中三年服务期设施抢修维修费用      元，大写           ）。

2025-2026年合同暂定总价为人民币：         元，大写      （其中设施抢修、维修费用          元，（大写              ）。

支付方式：

1）每月支付应付月服务费用的90%，剩余10%服务费用根据年度服务综合情况，在年合同结束后2个月内一次性无息支付。乙方应在月服务结束后的10个工作日内向甲方提交该周期服务进度付款申请，月度服务报告（复印件）和由甲方签发的月度现场考核表单应作为附件。甲方收到付款申请后，审核无误，则在其后的30个工作日内支付进度款给乙方。月考评分≥95分的，月服务费用正常支付；80分≤月考评分＜95分的，按200元/分在月服务费用中扣除；月考评分≤80分，则按500元/分在月服务费用中扣除，并加扣该周期服务费用得5%；连续两个月未满80分则扣该周期服务费用的30%并限期整改，如第三月月考评分仍在80分以下则终止合同并扣除履约保证金。

2）月度服务剩余10%服务费用支付：年度服务月平均考评分90分及以上的支付剩余10%金额；80分≤月平均考评分<90分的支付剩余10%金额的90%；月平均考评分<80分的支付剩余10%金额的50%；并有权终止合同。

3）维修费用：由甲方派发工作联系单（以实际发生为准），乙方按要求进行设施抢修维修经验收合格后，甲方每季度支付实际维修金额的85%，年度审计备案完成后支付至备案总价100%。

4）合同履行期间，乙方所有违约金的支付、考核不达标的扣款，均将从该周期应给付的服务费用中予以扣除。

5）在首次付款前，乙方应提供其为投入本项目服务人员购买的意外伤害险保单、服装购买凭证、履约保证金缴纳凭证及甲方和招标文件约定需新购置设备的相关证明等。

4.3.2乙方收款前应向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票，甲方在收到乙方增值税发票且经验证合法有效后方能向乙方付款。乙方未按上述要求提供发票的，需按甲方要求重新提供发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的损失或责任由乙方承担。

五、双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1  甲方对本项目的实施进行统一管理，并负责与相关部门的联络及总体协调工作。

5.1.2  监督检查服务质量，负责进度款的支付等。

5.1.3  根据实际需要，对现场布置进行调整。

5.1.4  如乙方不按合同及招投标文件要求进行服务，甲方可勒令乙方暂停服务，待整改完毕后报甲方并经同意后方可复工，由此造成的损失由乙方承担。

5.2  乙方的权利与义务

5.2.1  本项目乙方负责人【      】，身份证号：【     】。乙方项目负责人即为乙方本项目总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字加盖乙方公章后递交甲方。未经甲方批准不得更换。

乙方项目负责人应保证每月在现场全日制工作不少于【22】天。甲方有权要求乙方更换甲方认为不合适的项目负责人。乙方项目负责人全权负责乙方现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合，乙方对该项目负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

5.2.2  乙方应按本合同约定的内容和时间，完成下列工作：

（1）乙方应按照本合同约定，全面、准确、按时履行合同，对全部服务内容的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。

（2）乙方服从甲方的总体部署，接受甲方指导和督促。

（3）乙方应按甲方要求及时提交各类报表台账、作业记录、巡查日志等资料，并保证资料的完整性和真实性。

（4）乙方应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按要求提供照明、围栏、警告标志等安全防护措施，并承担由于其安全措施不得力而造成的安全事故的责任和费用。

（5）乙方对其现场人员的安全负一切责任，若发生安全事故，乙方应第一时间内无条件对其受伤人员安全负一切费用，事后根据事故原因追究责任。若事故为乙方引起，乙方应承担对甲方造成的一切损失；若出现意外伤亡，全部由乙方自行承担。若工伤事故处理不及时或不妥当，由此给甲方造成的一切经济损失均从进度款中予以扣除，乙方对此无条件接受。

（6）对甲方支付的进度款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方作为用人单位，需与劳动者签订劳动合同，缴纳社会保险等社会福利及支付工人工资；若因工资发放与工人发生纠纷的，与甲方无关。若发生劳动纠纷，乙方须妥善解决并不得影响甲方正常的生产经营，因此造成一切损失由乙方承担。

（7）乙方不得组织、策划、指挥指使默许工人（含所雇人员）向有关部门投诉、控告、检举或聚集、闹事等，并应积极预防、组织上述情况发生。若每发生一次，甲方可从乙方进度款中扣除1万元作为违约金。甲方有权视情况严重程度每次额外追究乙方2万元违约金。

（8）乙方负责将自己的范围内垃圾运到管理单位指定的垃圾堆放点，负责清运指定堆放点的垃圾，如发现乙方的垃圾乱放，作业面清理不到位，则甲方有权另行委托其他作业队将作业面清理后，所发生的人工费、机械费将在乙方进度款中扣除。

（9）乙方不得将转包或者再次分包，否则，经查实甲方有权单方面解除合同。乙方须在24小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好现场的交接工作，否则不予结算进度款），并按本年度合同价的10%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。

- 乙方需在甲方通知进场后15日内完成本项目服务的人员和设备进场准备（具体进驻时间以甲方通知为准）。

（11）乙方须遵守各项法律法规、项目管理制度与规约，承担本项目的委托服务事项，达到委托服务要求工作质量标准。

（12）乙方每班到岗数量、质量不低于委托合同及招标文件约定，执行岗位职责、工作计划，服务质量标准不得低于招标文件约定。

（13）乙方应自行租赁办公场所，并配备办公类设备（办公桌椅、固定电话、电脑，打印机等办公设施），配备设备和工具。

（14）因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备、景观等损坏的，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

（15）节假日，遇突击任务及重大活动时，乙方应无条件按甲方要求完成服务。如因此临时增加服务人员或耗材，则相关费用甲方不再另行支付。

六、相关管理要求

同招标文件。

七、养护及巡视标准

同招标文件要求。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）乙方合同履约金额达到中标通知书约定金额，甲方可以单方解除合同，提前半个月书面通知乙方。

3、 因下列情形之一发生的，甲方有权单方解除合同并提前一个月书面知会乙方，同时可扣留尚未支付乙方的服务进度款。由此给甲方造成的经济损失超过扣留款项的，乙方仍应赔偿。

（1）乙方违反合同约定，影响市政整体环境、降低服务质量或导致其他方面的严重损害的。

（2）月考评分≥95分的，月服务费用正常支付；80分≤月考评分＜95分的，按200元/分在月服务费用中扣除；月考评分≤80分，则按500元/分在月服务费用中扣除，并加扣该周期服务费用得5%；连续两个月未满80分则扣该周期服务费用的30%并限期整改，如第三月月考评分仍在80分以下则终止合同并扣除履约保证金。

（4）在国家、省、市、区等各级检查和创优等评比过程中，涉及本类别未能达标的。

（5）乙方将本合同权利义务分包或变相转包的。

（6）专项检查（如中新苏滁高新区管委会专项检查等）不合格的。

（7）乙方或其服务人员涉及违法或违规行为的。

4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

5、合同的部分和全部都不得转让。

九、养护考核办法及相关考核表

9.1考核频次及要求

9.1.1频次：

城维管理部每月至少对管辖区域内的承包商进行2考核。考核监管部每月进行一次考核。

9.1.2 要求：

考核应至现场对照百分制考核表内容逐项进行检查，应采取步行或慢行的方式，考核选取区域按“以点带面”“以部分带全局”的方式，但不得低于被考核区域的30%。

9.2考核权重

采用百分制考核，权重分配为：城维管理部对服务单位每月进行2次考核打分，最终取平均分作为最终考核得分。

考核监管部每月对服务外包单位进行一次考核，对考核固定扣款项进行评价。考核结果：考核扣分加扣款作为最终考核结果。

9.3考评标准

按照滁州市苏滁市政公用发展有限公司最新考核标准执行。

十、争议解决方式

本协议如有未尽事宜，须经甲、乙方双方协商，协商达成一致后签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生纠纷的，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其它

乙方负责办理乙方服务期间现场人员的生命财产、现场使用设施、设备的保险，并支付相应的费用，该费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应支付的损失、赔偿费、补偿费用等，由乙方承担。

乙方须根据甲方《灾害天气或突发事件(重大活动)应急处置工作制度》制定详细的自然灾害、交通事故、重大活动等的应急预案。遇灾害性天气或突发事件时，必须按照应急预案要求进行准备。

若遇重大保障活动和突发事件，乙方无条件服从甲方对服务时间的调整及对车辆的调度，车辆迅速到位，人机结合快速处置。

服务期限届满后，甲乙双方应办理交接手续，具体交接事宜双方另行协商。

本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式【捌】份，甲方持【陆】份，乙方持【贰】份，各份具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲  方：                           乙  方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

廉政合同书

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和国家及滁州市 有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保持廉洁自律的工 作风，防止各种不正当行为的发生，保证工程建设优质高效、健康有序地进行，（以下简称甲方）， （以下简 称乙方），（以下简称丙方）订立如下协议：

一、甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行发包人管部门关于加强基础设施建设管理 以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公 开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当 交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违 法违纪行为。

5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的 权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任 何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工 作安排以及出国等提供方便。

5、甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关工程事项的询访。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关工程建设事项。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第 1 至 5 款和第二条的，除按甲方单位的廉政建设规定和 有关行业规定处罚外，另外罚款 1000 元和 5000 元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2、乙方有违反合同第一条第 1 至 5 款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款 1%至 5%（最 高不超过合同价款的 5%）的违约罚款或 1-3 年内不得进入中新苏滁高新技术产业开发区招标市场的处罚。

五、检查方式 本协议的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由 各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

六、本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后 立即生效。

甲方单位：                        乙方单位：

法定代表人 （授权人）：           法定代表人 （授权人）：

安全目标责任书

项目名称：中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目

甲方：滁州市苏滁市政公用发展有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，坚持项目管理“以人为本”原则，确保项目无重大安全责任事故，保障现场作业人员、行人的人身安全及国家财产安全，根据《安全生产法》等相关法律法规，经甲乙双方协商，特制定本项目安全目标责任书。

一、本项目确定下列人员负责现场安全管理工作：

1、服务单位项目负责人：

二、本项目服务单位安全目标责任如下：

1、服务单位项目负责人是本项目安全生产及相关业务活动的第一责任人。服务期间未经甲方批准不得擅离职守。

2、服务单位应全面负责服务项目的安全管理工作，保持服务作业现场的基本安全条件和状况符合有关的安全技术标准。服务单位必须落实安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目负责人任组长。

3、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，明确安全生产目标，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报甲方审核确认后备案。

4、服务单位在进行进场准备的同时，必须具备全体服务管理人员、服务作业人员用工合同、社保证明、特种作业证书及以上人员意外伤害保险投保合同。

5、服务单位应认真执行“安全生产技术交底制度”：服务作业前由项目现场负责人向服务作业人员进行安全技术交底，对服务作业中机械设备操作、用电等环节要重点交底，交底后由服务作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

6、服务单位应当建立、健全对服务作业人员的日常安全教育、技术培训和考核制度， 严格组织服务作业，不得安排未接受过安全教育和技术培训的服务作业人员上岗作业，尤其是危险性大的机械使用及高空作业。

7、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由项目现场负责人进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8、服务单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和服务情况随时 组织有针对性地检查，消除项目及服务中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报甲方审查。

9、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资 格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。对在施工中出现问题的操作人员 应立即停止上岗操作。

10、进场机械设备的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。发包单位应进行现场的检查监督，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对服务单位 告或处罚直至勒令停工、清场，严格保障服务作业安全。

11、临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须书面报告发包单位审批同意，按园区相关部门的规定办理有关用地手续，并符合中新苏滁高新区规划建设局文件规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风、防汛的相关要求。临时设施必须按规 范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、 电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，严禁存放汽油等易燃易爆用品，防止火灾发生。

12、服务作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施及警示标志，夜间作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。夜间作业须按相关规定到环保部门申报备案，并按要求控制噪声等扰民因素。

13、服务单位应成立专业巡视队伍，配置相应的巡视车辆和巡视人员对设施状态及作业行为安全进行检查，主要检查要点有（但不仅限于下述内容）： 作业行为安全检查要点：巡视、现场作业人员着装；交通分流、疏导标示标牌设置； 现场作业指示、警示标志设置；现场作业范围围挡设置；夜间施工警示标志（警示灯）设置； 防暑降温措施等其他检查要点。

14、服务单位对巡视发现的安全隐患应及时修复，如无法及时修复应采取围挡、封闭等安全措施并设置明显的警示、指示标志。任何因未及时发现或未及时围挡、修复而造成的任何损失由服务单位承担。

三、本项目发包单位安全目标责任如下：

1、建立、健全本单位安全生产责任制

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

3、保证本单位安全生产投入的有效实施

4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

6、及时、如实报告生产安全事故

7、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

8、根据有关规定定期对项目进行抽查，并书面记录。

9、发包单位项目管理工程师是履行项目管理职能的现场代表，负责检查、督促作业单 位对本项目的安全管理活动。

10、项目进场前，发包单位项目工程师应检查项目服务单位安全教育记录，未经安全 教育的服务作业人员不得进驻服务范围现场。

11、项目进场前，发包单位项目工程师应组织相关专业部门对项目服务单位现场负责人、安全管理人员进行服务作业安全交底，内容包括：相关法律法规、服务作业安全注意事 项、环境注意事项、项目安全目标责任书相关条款。安全交底要有书面记录，各方保存备查。

12、发包单位项目工程师应及时了解服务动态，如发现服务作业及项目现场中存在安 全隐患应及时督促服务单位进行整改。

13、发包单位管理工程师应按照公司《巡视管理工作制度》、《安全生产管理工作制 度》等相关制度要求对辖区内绿地范围进行巡视检查，及时发现和督促服务单位整改。

四、本项目安全隐患的处罚办法：

1、服务单位擅自更换项目现场负责人属严重违规，按合同相应条款考核扣款，开具《整改单》并责令限期整改。

2、个人劳动防护用品佩戴不正确或未佩戴，属一般隐患，发现一次罚款 100-200 元。

3、服务作业人员酒后作业、上树抽烟闲聊，发现一次罚款 500 元。

4、使用不合格设备，设备使用影响交通存在较大隐患的，发现一次罚款 1000 元。

5、道路作业未设警示标志、未设交通分流标志，发现一次罚款 1000 元。

6、违反文明作业要求，作业环境差，发现一次罚款 200-500 元

7、 上述对服务单位的罚金于服务费用中扣除。

五、本项目安全事故的处罚规定：

1、对发生安全事故的服务单位按照滁州市和中新苏滁高新区政府的管理办法进行处罚， 并将其清退出场。

2、如项目服务作业中出现人员伤亡，发包单位有权代服务单位处理事故，并动用适当比例（视事故大小）服务费用作为事故预处理费用，该费用由服务单位承担。

3、服务单位因安全事故造成人员死亡的，对项目现场负责人及相关人员立即更换，除按有关规定处理以外，同时取消该服务单位在发包单位自事故处理完结起两年内的投标资格。

六、其他事项

1、本项目安全生产责任书为发包单位、服务单位的双方协议，由双方授权代表签字并加盖公章后生效；

2、本项目安全生产责任书为发包单位与服务单位签订的服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力。

发包单位（盖章）            服务单位（盖章）

项目现场负责人签字：        项目现场负责人签字：

年 月 日                    年 月 日

第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）企业资质证书；

（4）企业安全生产许可证；

（5）拟任项目负责人身份证、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

（6）投标人拟为本项目在养护范围内设立养护基地，投标人自有或租赁均可，必须承诺中标后合同签订前设立。投标时提供承诺书（格式自拟）。

（7）诚信投标承诺书（格式见附件）或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）；

（8）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）

（9）招标文件中要求的资信标评审及其他支持资料

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

年    月    日

附件2

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

或（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3

服务承诺书

致：           （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

【该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则对应评分点作零分处理。】

目   录

- （1）路灯维护实施方案（格式自拟）；

- （2）交安设施维护实施方案（格式自拟）；

- （3）维护检查方案（格式自拟）；

- （4）维护日志与记录（格式自拟）；

- （5）特殊情况恢复方案（格式自拟）；

- （6）项目进场交接计划与承诺（格式自拟）；

- （7）安全文明作业方案（格式自拟）；

- （8）人员管理和培训方案（格式自拟）；

- （9）泵站养护实施方案（格式自拟）；

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图；；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价\合同履行期限 | 投标报价 ：（大写）：百分之 。 (小写) ： %。 合同履行期限：响应招标文件要求。 |

法定代表人（签章）：         投标人（盖单位章）：

日  期：      年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    （编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“            （项目编号）”项目的服务，投标报价为（大写）百分之          （小写）       %。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人名称：                        （盖单位章）

投标人法定代表人：                      （签章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

附件3

全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)企业注册人员网页截图；

附件4

投标人认为需要提供的其他材料（如有）。

# 附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 中新苏滁高新区2025-2028年度道路照明等设施维护服务项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市苏滁市政公用发展有限公司 委托代理人：李传旭 联系电话：0550-2201367 （盖单位章） 2025年10月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：关勤勤 电 话：0550-3519590、18909605753 （盖单位章） 2025年10月