滁州市实验中学高中部教学楼改造项目体育组搬迁办公室、器材室隔墙改造项目（二次）询比公告

各潜在供应商：

因教学楼改造需要，现一楼的体育组办公室、器材室需搬出，根据学校现状和实际体育教学需要，将行政综合楼一楼图书室西侧两大间隔离，南侧两间作为体育组办公室，北侧两间作为器材室（附图），具体内容如下：

一、基本情况

1、项目名称：滁州市实验中学高中部教学楼改造项目体育组搬迁办公室、器材室隔墙改造项目（二次）。

2、工期：合同签订后7个日历天内完成并通过验收。

3、项目地点：滁州市实验中学行政综合楼一楼图书室西侧。

二、供应商资格条件

1、供应商须具备独立承担民事责任能力且具备相应的服务能力。

2、近三年内无重大质量投诉记录、不良记录、经济纠纷及安全责任事故。

3、本项目不接受联合体询比，不允许转包、分包给其他单位或个人。

三、最高限价

服务费用最高限价7140元，报价高于最高限价的，其报价属于无效报价。报价包含完成本项目所有服务内容所需的材料费、人工、运输、安装、税费等一切费用。

四、服务要求

1、质量要求： 成交供应商须严格按照国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）及相关地方标准进行施工。隔墙必须牢固、平整、垂直，阴阳角方正；墙面油漆需平整光洁，无色差、无流坠、无起皮、无开裂。

2、材料要求：所有材料（详见附件5分项报价清单）必须是合格产品，符合国家环保及质量要求。主要材料（阻燃板、石膏板、乳胶漆）在进场前，须向采购人（或采购人指定的现场代表）提供产品合格证及质量检测报告，经采购人书面确认后方可使用。

3、安全责任： 成交供应商须对本项目施工过程中的安全生产负全部责任。施工期间必须做好现场围挡、警示等安全防护措施，严格遵守学校管理规定。因施工引发的一切人员伤亡、财产损失及第三方索赔等，均由成交供应商独立承担全部法律责任与经济赔偿。

4、现场管理与成品保护：

施工过程中应保持现场整洁，建筑垃圾需日产日清，并自行合法外运处置，不得在校区内随意堆放或倾倒。

成交供应商负责对施工现场内原有建筑、设备、管线及周边环境进行成品保护，如有损坏，须无条件修复或按价赔偿。

5、工程完工后，由采购人组织验收。验收标准以本公告要求、响应文件承诺及国家相关规范为准。如验收不合格，成交供应商须在采购人要求的期限内无偿整改至合格，工期不予顺延。

6、现场踏勘：

潜在供应商在提交报价文件前，自行踏勘现场，充分了解潜在风险等，其报价应被视为已包含所有现场风险及条件，后期不得以此为由增加任何费用。

- 本项目实行【固定总价合同】。总价包含为完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、运输及装卸费、安装费、脚手架费、成品保护费、垃圾清运费、管理费、利润、税金、安全文明施工费以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。除采购人书面提出设计变更或新增工程量外，合同总价在实施期间不因任何因素（包括但不限于材料价格波动、工程量清单偏差、现场条件变化、人工成本上涨等）而调整。

五、付款方式

实施完成并通过验收后甲方一次性向乙方支付合同价款（含税）。

六、参与报价和评审时间及方法

1、请有意向参与的供应商按照第八条《报价文件的组成》要求将报价文件于2026年5月29日09时00分前现场递交至滁州市实验中学（高中校区）行政楼3楼会议室（滁州市西涧路2697号）。逾期或未按规定递交的均不予受理。报价文件递交截止时间后若递交报价文件的供应商不足3家或经评审有效投标人不足三家的，可按最低价成交原则在合格供应商中确定成交供应商。

  - 2、递交要求：供应商需按本公告第八条规定准备报价文件，逾期递交、未按规定密封或材料不全的，采购人及代理机构有权不予受理。

3、确定成交供应商的原则

本项目采用最低价法，对报价文件审查合格的供应商，按响应报价由低到高推荐1名成交候选人。若最低响应报价出现两家或者两家以上相同时，由采购人采用现场随机抽取的方式确定成交候选人。

4、结果公示：评审结束后，在滁州市城投工程咨询管理有限公司官网发布结果公示，公示时间不少于1个工作日。

5、签订合同：公示无异议后，成交供应商应在3个工作日内与采购人签订服务合同，明确双方权利和义务。成交供应商无正当理由逾期未签订合同的，视为违约，采购人有权取消其成交资格，并重新选择成交供应商。

七、法律责任

1、成交供应商若存在恶意串通、相互陪标、提供虚假材料骗取成交等违法违规行为，采购人有权取消其成交资格，单方面解除合同，并要求其承担由此造成的一切损失（包括但不限于重新采购的费用差额、律师费、诉讼费等）。

2、成交供应商未按询比公告及合同约定履行服务义务，或擅自变更合同内容、转包分包的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。

3、 除不可抗力或采购人书面同意外，每逾期1日，成交供应商应向采购人支付合同总价款千分之三的违约金。逾期超过5日，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商赔偿全部损失。

4、因成交供应商违约行为导致采购人产生的纠纷处理费用（如律师费、诉讼费、保全费等），均由成交供应商承担。

八、报价文件的组成

1.有意向参与的供应商请按照要求准备好报价文件材料（材料按照要求装订成册并密封，封口加盖单位公章，否则不予接收），在文件袋外标注项目名称、供应商名称、联系人姓名和联系方式。

2.报价文件中应包含下列材料：（一式一份，请务必按照以下要求提供和顺序摆放）

①营业执照或事业单位法人证书（提供加盖公章的复印件）；

②服务承诺书（格式见附件）；

③法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法定代表人授权委托书及其有效身份证复印件）（格式见附件）；

④报价函（格式见附件）；

⑤分项报价清单（格式见附件）；

⑥供应商认为需要提供的其他材料（如有）；

报价文件一经投递，原则上不予归还。

九、代理服务费

代理服务费用0元。

十、采购人及代理机构

采购单位信息：

名称：滁州市实验中学

地址：滁州市西涧路2697号

联系方式：徐冲 0550-3513055

代理机构信息：

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620

联系方式：关勤勤 0550-3519590 18909605753

附件

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）询比文件，全权处理与该项目询比、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

年    月    日

附件2

营业执照或事业单位法人证书

附件3

服务承诺书

致：

我单位承诺对本询比公告的要求的如下条件完全响应：

1、我单位企业信用良好；

2、我单位近三年内无重大质量投诉记录、不良诚信记录、经济纠纷记录；

3、我单位有固定场所和服务团队；

若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

附件4

报价函

致：

我司已详细阅读并领会此次询比公告的所有内容，并就此项目做出以下承诺：

1、我方承诺严格按国家及地方相关规定和采购人的采购方案执行，完全响应相关约定；

2、根据此次的采购方案，我方愿以 大写：       （小写：   元）进行报价，此报价中包含完成本次服务所需的一切费用，已充分考虑了市场风险、现场条件及固定总价合同性质，如中标，在合同约定范围内（除采购人要求的变更外）不再增加任何费用。

3、一旦我方中标，我方将派出       为本项目负责人；服务期：                     。

报价人：                           （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

联系电话：

日期：     年      月     日

附件5                     分项报价清单

| 序号 | 品目 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 主龙骨 | 3米长 | 根 | 40 |  |  |  |
|  |  | 横龙骨 | 3米长 | 根 | 16 |  |  |  |
|  |  | 天地龙骨 | 3米长 | 根 | 11 |  |  |  |
|  |  | 阻燃板 | 0.9cm | 张 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板 |  | 张 | 34 |  |  |  |
|  |  | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 油漆 | 防锈漆 |  | 桶 | 1 |  |  |  |
|  |  | 绷带 | 5cm宽 | 卷 | 6 |  |  |  |
|  |  | 快干分 |  | 袋 | 3 |  |  |  |
|  |  | 腻子粉 |  | 袋 | 10 |  |  |  |
|  |  | 乳胶漆 |  | 桶 | 1 |  |  |  |
|  |  | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 税金 | 3% |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

日          期：

注：

1、上表所列为完成本次改造所需全部费用，报价人在报价时不得遗漏。如实施过程中出现为完成本次改造所必需的、但上表中未列明的其他任何事项，其费用均已包含在总报价中，采购人不再另行支付。

2、本项目实行固定总价合同。供应商所报总价即为合同包干价。除采购人书面提出的设计变更外，合同总价不因任何因素调整。

3、供应商应认真填写各项单价及小计。若报价函总价与分项报价清单合计金额不一致，以报价函总价为准，并视为供应商同意按比例调整分项报价，且不得因此降低材料质量或工艺标准。