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[bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc501]第一章  磋商邀请
项目概况
滁州市公安局情报指挥中心大厅改造项目设计的潜在供应商应在滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（https://www.czctgczx.com/）获取采购文件，并于2026年10月20日9时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc27409]一、项目名称及内容
项目名称：滁州市公安局情报指挥中心大厅改造项目设计
采购方式：竞争性磋商
预算金额：40000.00元
最高限价：40000.00元，响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理
采购需求：情报指挥中心改造项目设计，具体详见采购需求
合同履行期限：合同签订后15个日历天内完成并提交符合要求的成果文件。
本项目不接受联合体参与。
[bookmark: _Toc6336]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc24477]1.在中华人民共和国境内注册有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照；
2.本项目的特定资格要求：
①供应商须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）资质；
②项目负责人须具有二级（或以上）注册建筑师证书（须在本单位注册）或建筑工程相关专业中级（或以上）技术职称证书。
三、获取采购文件
时间：2026年10月10日至2026年10月20日
地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（https://www.czctgczx.com/）
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc25269]四、响应文件提交
截止时间：2026年10月20日9时00分（北京时间）
地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室
[bookmark: _Toc15377]五、开启
时间：2026年10月20日9点00分（北京时间）
地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室
[bookmark: _Toc2817]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc17493]七、保证金金额及缴纳账户
是否要求供应商提交保证金：不要求。
[bookmark: _Toc16479]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：滁州市公安局
地  址：滁州市南谯区龙蟠大道111号
联系人： 汪雪皓 
联系方式： 19955086679 
2.采购代理机构信息
名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼
联系人：毕玉
联系方式：0550-3519598、15385506369


[bookmark: _Toc17636]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc15197]一、供应商须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织
时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分
地点：       /                
联系人及联系电话：    /       
注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	6.1
	询问截止时间
	2026年10月12日17时00分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
供应商参加多个包磋商的成交包数规定：   /    

	10.1
	磋商保证金
	不收取

	11.1
	磋商有效期
	90日历日

	12.3
	提交首次响应文件截止时间和地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司
时间：2026年10月20日9点00分
地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室
开启响应文件时供应商法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证原件签名报到。

	14.2
	评审方法
	综合评分法

	19.1
	确定成交候选供应商和成交供应商
	磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3家
注：法律、法规另有规定的，从其规定

	
	
	确定成交供应商：
采购人委托磋商小组确定     □采购人确定

	22.2
	随成交结果公告同时公告的内容
	中标（成交）供应商的评审总得分；

	23.1
	成交通知书发出的形式
	☑书面     数据电文

	24.1
	告知磋商结果的形式
	供应商自行登录电子交易系统查看
☑磋商现场告知

	25.1
	履约保证金
	免收

	26.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   成交供应商
（2）收取方式：银行转账；
（3）收费标准：代理费1000元（不含专家评审费，评审费另计，以实际发生为准）。
成交单位领取中标通知书时还应提供投标文件扫描件电子档以供归档。专家评审费由采购人支付。

	27.1
	签订合同
	采购人与成交人应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同。

	29.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式： 供应商通过书面形式提出。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。质疑函可通过电子邮件递交，递交地址：czsctgczx@163.com
接收部门：滁州市公安局、滁州市城投工程咨询管理有限公司 
联系电话： 19955086679、0550-3519598、15385506369 
通讯地址：滁州市南谯区龙蟠大道111号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

	30
	其他内容
	1.解释权
（1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、磋商邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


[bookmark: _Toc27470][bookmark: _Toc14293][bookmark: _Toc16906]
二、供应商须知正文
1.采购人、采购代理机构及供应商
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为响应无效。
[bookmark: _Hlk60607583]1.5若磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。
1.5.8对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。
3.磋商费用
不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.磋商文件构成
5.1磋商文件包括下列内容：
第一章  磋商邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  评审方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  响应文件格式
第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
5.2现场考察及相关事项见供应商须知前附表。
5.3供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.磋商文件的澄清与修改
6.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的询问截止时间前提交给采购代理机构。
[bookmark: _Hlk16458572]6.2采购人可主动或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将通过发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。
7.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。
7.2 供应商应当对所投分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为响应无效。
7.3无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
7.5除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.响应文件构成
8.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。
8.2供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。
9.报价
9.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务。除磋商文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。
9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.磋商保证金
10.1本项目不收取磋商保证金。
11.磋商有效期
11.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。
11.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。
11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.响应文件的提交、修改与撤回
12.1供应商应当在第一章磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件递交。
12.1.1份数与签署
响应文件一式三份（正本1份、副本2份），采用打印或不褪色笔墨书写；修改处须加盖公章并由法定代表人/授权代表人签字。正本与副本不一致，以正本为准。
12.1.2装订要求
统一使用A4纸张，超大图纸、表格折叠为A4尺寸；采用胶装或左侧装订，严禁活页装订，不得缺页、散页。
12.1.3密封与标记
密封袋标注项目名称、供应商全称、联系人及电话，封口加盖公章。未按要求密封、标记的文件不予接收。
12.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交（以现场接收为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件递交的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。
12.3供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前和地点递交响应文件。逾期、错投均不予接收。
12.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
13.磋商小组
13.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。
13.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
13.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。
14.响应文件的评审与磋商
14.1采购人和采购代理机构将在磋商公告规定的时间和地点组织磋商。
14.2磋商活动采用综合评分法评审。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
14.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
14.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。
以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。
14.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
14.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
14.3.4 异常低价响应审查。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组进行异常低价响应审查。
14.3.5综合评分。磋商小组只对通过初审、异常低价响应审查，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
14.4相关说明。
14.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行答疑； 
14.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
14.4.3无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，磋商小组可以视同其未提供。
14.4.4磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
14.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。 
15.终止磋商
15.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止磋商采购，并将理由通知所有供应商：
（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）政府采购法律法规规定的其他情形。
16.响应文件的澄清、说明或更正
16.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
如有询标，授权代表（或法定代表人）可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时回复等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。
17.最后报价
17.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价（本项目约定为两次报价）。
本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，由磋商小组向响应文件评审有效的各供应商进行二次报价通知，各供应商应在规定的时间内，回复进行二次报价。各供应商应及时查看并及时进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组对其响应文件作无效标处理，磋商价格仍以供应商的最后报价为准，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。
采用分项报价的项目，最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。
17.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
18.成交候选供应商的推荐原则及标准
18.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。
19.确定成交候选供应商和成交供应商
19.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。
20.编写评审报告
20.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
21.保密要求
21.1评审将在严格保密的情况下进行。
21.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
22.成交结果公告
22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，发布成交结果公告。
22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。
23.成交通知书
23.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
23.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
23.3成交通知书是合同的组成部分。
24.告知磋商结果
24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。
24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
25.履约保证金
25.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
25.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
26.代理费用
26.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。
27.签订合同
27.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订。
27.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Hlk60264926]27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.廉洁自律规定
28.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
28.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
29.质疑的提出与接收
29.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
29.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
29.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
30.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

[bookmark: _Toc19752]第三章  采购需求
[bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc8283][bookmark: _Toc18794]一、采购需求前附表
	[bookmark: _Hlk16461016]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	施工图设计完成经图审通过后，付结算价的70%，整体施工完成经验收合格后付结算价的30%。

	2
	服务地点
	滁州市公安局，滁州市南谯区龙蟠大道111号4楼、5楼。采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订后15个日历天内完成并提交符合要求的成果文件。


[bookmark: _Toc28556]二、采购内容及技术要求
1、项目概况：
项目位于滁州市公安局，滁州市南谯区龙蟠大道111号4楼、5楼，根据现有情况、现场环境及采购人需求等进行情报指挥中心项目设计。
2、 设计服务任务：
2.1初步设计及设计概算编制、方案设计（含设计分析、工作难点、重点分析、解决方案）、施工图设计（含装饰硬装、软装配饰、水电、暖通、消防改造、弱电智能化、灯光设计）、设备设计（含设备参数、设备清单、设备参数合理性调查）、预算编制（按照设计成果编制项目预算，可用于施工项目招标），提供保证项目目标实施（进度、质量）的各项措施，并提供后期施工全过程中的技术服务工作，配合建设单位完成各项验收工作。
2.2本项目投资预算约为230万元，设计为限额设计，项目概算不得高于限额，具体金额以采购人通知为准，本项目拟在现有公安局的建筑结构基础上，进行情报指挥中心建设，完成情报指挥中心职能要求，拟增设会议扩声系统、显示系统、办公桌椅、以及配套系统集成、装饰装修、文化建设等。
3、具体要求 
3.1 设计要求： 
3.1.1 负责项目方案设计、初步设计、施工图设计、设备设计、预算编制等，设计深度满足国家有关规定要求。负责项目所有专项设计；成交人负责承担完成本项目设计所需的全部技术支持工作。结合现状，提出具体的工程方案，负责做好工程设计方案汇报工作。
3.2其他 
3.2.1 采购人与成交人签订合同后，根据建设计划、行业要求及普查成果及时对现状设施情况进行梳理，并及时开展各子项目设计工作，成交人须按招标文件要求提交设计成果，并负责根据甲方及相关部门意见深化完善设计成果； 
3.2.2 设计资料全部由供应商自行收集或购买，采购人不承担提供资料等相关责任； 
3.2.3采购人有权与成交人对成交技术方案进行协商调整，以更好地符合采购人的需要。同时，无论工程方案如何变化，成交人必须及时、高质量地完成相应的设计调整，采购人将不再另行增加设计费用。未完成阶段审批的设计修改，采购人不予补偿。 
3.3 设计文件提供成交人应提供以下主要设计文件（不限于此），设计文件应为 word 和 dwg 格式。 
3.3.1 方案设计文件（最终版）最终成果不少于3 套、电子版一份； 
3.3.2 施工图最终成果不少于6 套、电子版一份；提供可编辑的CAD、平面彩图、3D渲染图。
3.3.3 全套预算及控制价一套；
3.3.4设备设计成果不少于2套、电子版一份。
3.3.5其他项目汇报 PPT版本文件、项目效果图等若干。
3.3.6各类咨询报告及评价结果满足招标人报批及存档数量要求。
4、其他要求 
4.1本工程采用的主要技术规范：按照国家相关标准、规范要求执行。 
4.2成交单位须按采购人要求进行方案设计，方案由采购人审核，审核通过后根据通过的方案进行初步设计及施工图设计。
4.3 设计单位具有造价工程师的应当自行编制项目预算供招标使用，如无造价工程师，可委托具有资质的造价工程师进行预算编制。
5、设计技术要求 
（1）工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。 
（2）设计工作包括项目整个设计阶段的设计工作和其他按有关规定需要承担及配合的相关工作。 在整个设计服务期内，须无条件参加招标人组织的与本工程相关的考察、调研工作，费用自理。
（3）工程设计坚持节约资源、确保安全、提高质量、利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。 
（4）在施工阶段，中标人应按招标人要求，指派相应的设计组成员随时配合，一般问题电话联系后24小时内到场，紧急问题2小时内到场，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案，并根据招标人要求参与项目各项验收工作，所发生的交通等费用自理。
（5）中标人需及时处理现场设计变更事项、补充设计缺陷或修改设计，及时向委托方提交经修改或补充的设计文件，以满足招标人要求，每延误一次承担3000元的违约金。
（6）所有设计变更必须经招标人同意后方可进行，且设计变更单必须经招标人下发给施工、监理单位。未经招标人同意，中标人擅自进行变更的，或擅自将变更单发放给施工、监理单位的，每发现一次，中标人承担10000元的违约金。
（7）中标人应配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理、协助配合绘制竣工图；如因审核不到位，导致竣工图与实际情况不符的，按每处500元处以违约金。
（8）设计单位应确保全部初步设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交人所提交的全部设计文件（包括设计方案、初步设计成果）的使用权和受益权，并使用于本项目。 
6、设计成果要求 
6.1设计成果：包括方案设计、初步设计、施工图设计等所有设计、设计说明、图纸绘制、设备参数及设备清单、设备调研资料、项目施工图预算；配合业主做好绩效评价工作等内容，包括但不限于上述内容。 
6.2质量标准和要求：设计应符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。


[bookmark: _Toc26009]第四章  评审方法和标准
[bookmark: _Toc21211][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc15737]一、总则
本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。
[bookmark: _Toc13039][bookmark: _Toc16885][bookmark: _Toc21166]二、评审方法
2.1初审
磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料复印件，应完整地体现出材料全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	供应商信用记录
	供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《磋商邀请》
	提供材料复印件，应完整地体现出材料全部内容。

	5
	磋商响应函
	格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式。

	6
	授权书
	格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	7
	磋商报价
	符合磋商文件供应商须知正文第9条要求
	详见第六章响应文件格式。

	8
	商务响应情况
	符合磋商文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	9
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求
	


注：法定代表人（或授权委托人）须携带身份证到达会议现场，身份证原件备查。
初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
2.2异常低价响应审查
	异常低价响应审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×65%；
（2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
（1）上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
（2）上述第（1）项至第（2）项中的供应商响应报价为最后承诺报价。
	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 
磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3综合评分
2.3.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。
2.3.2本项目综合评分满分为100分。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	资信分
	1.供应商业绩
	1.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过公共建筑改造设计的，有一个得5分；本项最高得10分。
2.自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过机房或指挥中心改造设计或建设的，有一个得5分；本项最高得5分。
注：（1）响应时须提供项目合同复印件，并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。
（2）业绩合同若无法反映合同签订时间、项目内容等评审因素的，须在响应文件中另附合同甲方（或采购人）加盖公章的证明材料或其他相关证明材料，否则不得分。
（3）提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合采购文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照响应文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-15分

	
	2.配备团队人员
	除项目负责人外，其余拟配备设计人员：
（1）建筑专业负责人具备建设工程类中级（或以上）职称证书的得3分，具备一级注册建筑师的得3分，同时具备得6分；
（2）电气专业负责人具备注册电气工程师的得3分；
（3）结构专业负责人具备一级注册结构工程师的得 3分。
（4）造价负责人具有二级注册造价工程师或一级注册造价工程师的得3分。
注：本项评分中所涉专业以注册证书或执(职)业证书为准（需提供注册证书或执(职)业证书复印件并加盖单位公章。
	0-15分

	技术分

	1.总体设计思路
	根据投标人对本项目的设计要求理解，总体设计思路表述清晰、内容切实可行。
1.对本项目设计要求理解准确，总体设计思路表述清晰完整，设计目标、设计原则、设计理念与滁州市公安局情报指挥中心使用需求高度契合，对项目重难点有明确分析且应对措施具体可行的，得5分；
2.对本项目设计要求理解基本准确，总体设计思路表述基本清晰，设计目标、设计原则、设计理念与项目使用需求基本契合，对项目重难点有分析且应对措施基本可行的，有部分缺项未提及的，得4分；
3.对本项目设计要求理解存在偏差，总体设计思路表述简单，设计目标、设计原则、设计理念与项目使用需求契合度较低，对项目重难点分析不足、应对措施不明确的且有多个内容缺项未提及的，得2分；
4.未提供总体设计思路，或提供的内容与本项目无关、与现状严重不符的，不得分。
	0-5分

	
	2.现状调查与问题分析
	根据投标人提交的现状调查与问题分析进行综合评审，内容包含但不限于项目范围内现有现状以及后期建设内容布置的贴合程度设计等，目前现状调研及问题分析及初步提升方案：1.现状调查材料内容详实，存在的问题分析透彻的，得5分；2.现状调查材料内容基本完整，存在的问题分析基本合理的但有缺漏的，得4分；3.现状调查材料简单粗略，存在的问题分析片面的，分析不全面的，得3分；4.提供的内容与现状不符或未提供的，不得分。
	0-5分

	
	3.平面规划
	需尊重原始平面，与项目定位契合。布局清晰、流线合理。功能齐全、后勤区域配套完善。
1.充分尊重原始平面，与项目定位高度契合；布局清晰、流线合理；功能齐全、后勤区域配套完善，完全满足情报指挥中心使用要求的，得5分；
2.基本尊重原始平面，与项目定位基本契合；布局基本清晰、流线基本合理；功能基本齐全、后勤区域配套基本完善，能够满足情报指挥中心使用要求的，得4分；
3.对原始平面尊重程度一般，与项目定位契合度一般；布局和流线存在局部不合理；功能配置和后勤区域配套存在少量缺项的，得3分；
4.对原始平面尊重程度较低，与项目定位契合度较低；布局和流线存在明显不合理；功能配置和后勤区域配套存在较多缺项的，得2分；
5.未提供平面规划，或提供的内容与现状严重不符、无法满足项目基本使用要求的，不得分。
	0-5分

	
	4.设计方案
	1.方案美观，选材实用，色彩与质感搭配协调，商务氛围营造充分；与现场实际情况高度符合，与现有办公大堂区域、卫生区域等匹配度高；软装方案色彩搭配合适、与整体硬装匹配度高、选型及尺寸全面合理，提供详细的家具、灯具、造型深化点位，充分满足现场实际使用情况的，得5分；
2.方案基本美观，选材基本实用，色彩与质感搭配基本协调，与现场实际情况基本符合，与现有办公大堂区域、卫生区域等基本匹配；软装方案色彩搭配基本合适、与整体硬装匹配度较高、选型及尺寸基本合理，能够满足现场实际使用情况的，得4分；
3.方案美观度较低，选材实用性较低，色彩与质感搭配协调性较低，与现场实际情况符合度较低，与现有办公大堂区域、卫生区域等匹配度较低；软装方案色彩搭配、与整体硬装匹配度、选型及尺寸合理性较低，效果图及家具、灯具、造型深化点位缺失较多，较难满足现场实际使用情况的，得3分；
4.未提供设计方案，或提供的内容与现场实际严重不符、无法满足项目基本使用要求的，不得分。
	0-5分

	
	5.设备设计方案
	1.设备根据情报指挥中心要求完整列出基础设备及配套材料等要求；设备清单明确，对具体参数设置的调研方案详实；设备与现有建筑的配套以及用电等配套设计方案完整、可行的，得5分；
2.设备根据情报指挥中心要求基本列出基础设备及配套材料等要求；设备清单基本明确，对具体参数设置的调研方案基本完整；设备与现有建筑的配套以及用电等配套设计方案基本可行的，得4分；
3.设备根据情报指挥中心要求列出基础设备及配套材料等要求存在较多缺项；设备清单明确度较低，对具体参数设置的调研方案较简单；设备与现有建筑的配套以及用电等配套设计方案可行性较低的，得3分；
4.未提供设备设计方案，或提供的内容无法满足项目基本使用要求的，不得分。
	0-5分

	
	6.进度计划及进度保证措施
	1.承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划合理可行、保障措施可靠；对可能出现的进度偏差有明确监控及应对措施的，得5分；
2.承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划基本合理可行、保障措施基本可靠；对可能出现的进度偏差有基本监控及应对措施的，得4分；
3.承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划合理性、可行性较低、保障措施可靠性较低；对可能出现的进度偏差监控及应对措施不明确的，得3分；
4.未提供进度计划及进度保证措施，或承诺的工期不满足招标文件要求的，不得分。
	0-5分

	
	7.估算及造价控制
	1.估算内容齐全，计算正确，设备选型对应的造价合理，按情报指挥中心要求选择的材料、设备等性价比合理的，得5分；
2.估算内容基本齐全，计算基本正确，设备选型对应造价基本合理但有个别不合理单价的，得4分；
3.估算内容完整度较低，计算正确性较低，造价中存在多处不合理价格，选型产品的性价比较低的，得3分；
4.未提供估算及造价控制内容的，不得分。
	0-5分

	
	8.后续服务
	1.配合甲方开展前期资料收集、调查工作，后续服务具体措施完整，配合施工要求明确，针对施工过程中对应的施工细节及施工过程的设计变更方案完善，时间安排合理、与现场的对接方案合理，保障措施具体且可实施的，得5分；
2.配合甲方开展前期资料收集、调查工作，后续服务具体措施基本完整，配合施工要求基本明确，针对施工过程中对应的施工细节及施工过程的设计变更方案基本完善，时间安排基本合理、与现场的对接方案基本合理，保障措施基本具体且可实施的，得4分；
3.配合甲方开展前期资料收集、调查工作，后续服务具体措施简单，配合施工要求简单，针对施工过程中对应的施工细节及施工过程的设计变更对应的实施措施空洞，与现场的对接方案、保障措施具体性及可实施性一般的，得3分；
4.未提供后续服务内容，或后续服务内容无法满足项目基本要求的，不得分。
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30％×100


2.3.3分值汇总
（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。
（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。
[bookmark: _Toc19266]三、无效响应条款
3.1响应文件拒收
（1）逾期送达、未送达指定地点；
（2）密封、标记不符合要求。
3.2资格审查后作无效响应处理
（1）法定代表人/授权委托人未到场、证件不齐；
（2）为本项目提供代理服务或与代理机构存在任职、控股关系；
（3）超出经营范围参与磋商；
（4）联合体参与磋商未提交联合体协议；
（5）处于责令停产、暂停磋商资格、财产被接管冻结状态；
（6）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位同时参与；
（7）资格条件不满足；
（8）其他经磋商小组及采购人认定情形。
3.3符合性审查后作无效响应处理
（1）签章不全造成实质性影响；
（2）文件内容缺失、字迹模糊；
（3）多份响应文件或多个磋商报价；
（4）未实质性响应采购需求；
（5）报价超出最高限价；
（6）拒不配合澄清、不接受报价修正；
（7）附加采购人不接受的条件；
（8）其他违规情形。
3.4详细评审后作无效响应处理
（1）不符合国家强制性标准；
（2）串通磋商、弄虚作假、行贿；
（3）文件含有违法或违规附加条款；
（4）报价异常且无法举证；
（5）拒不确认评审修正结果；
（6）其他违规情形。
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[bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
设计人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                                             。
2.工程地点：                                             。
3.规划占地面积：        ㎡，总建筑面积：       ㎡（其中地上约    ㎡，地下约   ㎡）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。
4.建筑功能：      、       、        等。
5.投资估算：约          元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：        。
2.工程设计阶段：                                      。
3.工程设计服务内容：       。
工程设计范围、阶段与服务内容按招标文件要求执行。
[bookmark: _Toc351203482]三、工程设计周期
[bookmark: _Toc351203484]计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
    自合同签订之日起  个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。
四、合同价格形式与签约合同价	
1.合同价格形式：          ；
2.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）。
注：签约合同价为完成本次采购范围内所有工作内容所需的一切费用，采购人不再支付任何费用。
[bookmark: _Toc351203485]五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。
设计人项目负责人：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件； 
（2）通用合同条款； 
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203490]九、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十一、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。


发包人：  （盖章）                            设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：           
纳税人识别码：                                纳税人识别码：               
地  址：                        地  址：        
邮政编码：                        邮政编码：   
法定代表人：                              法定代表人：             
委托代理人：                              委托代理人：             
电  话：                      电  话：     
传  真：                      传  真：     
电子信箱：                                    电子信箱：   
开户银行：                      开户银行：   
账  号：                          账  号：     
时  间：      年   月   日                    时  间：        年   月   日










[bookmark: _Toc11672149][bookmark: _Toc9421][bookmark: _Toc351203494]第二部分 通用合同条款
见《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）通用条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及其附件、投标文件及其附件、专用条款的补充条款、 双方洽商的变更协议或补充协议等双方来往函件 。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章  。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括：     国家及行业现行有关规范和标准           。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：        /                       ；
提供国外技术标准的名称：              /                                        ； 
提供国外技术标准的份数：              /                                        ；
提供国外技术标准的时间：              /                                        ；
提供国外技术标准的费用承担：           /                                       。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /                   。                        
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：                              ；
发包人指定的接收人为：                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。
设计人接收文件的地点：                                ；
设计人指定的接收人为：               ；
设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密
保密期限： 未经发包人同意，设计人无论何时均不得将发包人提供的图纸、文件等资料信息泄露给第三方 。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：  发包人应向设计人提供项目设计所需的基础资料  。
2.2 发包人代表
发包人代表
姓    名：               ；
身份证号：                ；
职    务：              ；
联系电话：               ；
电子信箱：               ；
通信地址：              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本项目设计过程中的设计进度及相关协调工作等进行监督和检查。但涉及工程设计费用变更的确认需发包人盖章方为有效  。
发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务： 设计人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知发包人，按照招投标文件要求和承诺安排设计人员、实施备案、施工图设计、配合施工图审查，解决施工中的设计技术问题和竣工验收以及国家规定规范内所有设计成果和服务等与本项目相关的一切设计内容及相关伴随服务等工作 。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                ；
执业资格及等级：              ；
注册证书号：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目所有招标内容  。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7  天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 项目负责人（或设计人员）变更必须经发包人批准，除①因重病或重伤三个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供三甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳1万元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人（或设计人员）必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照相关规定履行变更审批程序。 。
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  3  天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，所有责任和损失由设计人承担。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：    合同签订后7天内     。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，所有责任和损失由设计人承担  。
3.4 设计分包 
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：未经发包人书面许可，一律不得分包    。
主体结构、关键性工作的范围：            /                               。
    3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：经发包人确认的专业工程           。
其他关于分包的约定：    允许分包的，其分包合同须报建设单位备案             。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：          /                     。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：                    /                          。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：         /                         。   
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：             /                            。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   专业设计规范及发包人要求                 。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定： 必须满足工程量清单及最高投标限价的编制和施工要求，不得要求发包人对图纸进行二次深化设计  。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：          按国家相关规范文件执行     。  
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：      按发包人要求执行               。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：          按发包人要求执行        。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：      7日内            。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：           /                  。
设计人应在发生进度延误的情形后  2  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  1  天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  3  天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无          。
7． 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 提供可编辑的CAD、平面彩图、3D渲染等格式，具体要求按发包人要求提供  。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据发包人时间安排，发包人举行专项评审会议，由设计人进行专项汇报  。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：       /         。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  设计成果汇报、交底、施工指导和服务、验收、保修期服务等发包人需要的    时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
（2）总价合同
总价包含的风险范围： 合同价结算时不予调整。
风险费用的计算方法：   由设计人自行考虑并包含在合同总价中                      。
风险范围以外合同价格的调整方法：                  /                            。
10.3 预付款
10.3.1 预付款的比例
预付款的比例     /           。
10.3.2 预付款的支付
预付款的支付时间：   /     ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /    天前支付。
10.4进度款支付
施工图设计完成经图审通过后，付结算价的70%，整体施工完成经验收合格后付结算价的30%。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后  3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 须 有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，不得向任何第三方提供上述文件。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  属于发包人               。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，设计人不得向任何第三方提供上述文件。
 13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人自行承担 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的30%支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  无       。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同价款的20%支付违约金及经济赔偿   。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人在发包人规定的设计周期内，完成本项目的所有设计任务，提交相应的设计文件，后期提供相应后续服务工作。因设计人自身原因，每延迟一天，从设计费中扣除500元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，设计人赔偿一切损失。因设计人造成设计文件不完善导致的单位工程1万元～5万元（含1万元）的变更累计发生3次以上（含3次）处以设计人设计费2%作为违约金；每发生三次及以上5万元～10万元（含5万元）的变更，处以设计人设计费5%作为违约金；每发生一次10万元以上20万元以下（含10万元）的变更，处以设计人设计费10%作为违约金；每发生一次20万元以上的变更，处以设计人设计费20%作为违约金 。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 设计费  。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  合同金额      。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 因设计人责任造成设计漏项超过初步设计概算或工程量清单控制价5％的，扣除设计人该项目10％的服务费用；施工图设计超过初步设计概算或工程量清单控制价10％的，扣除设计人该项目10％的服务费用 。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：      /            。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府及主管部门政策性行为 。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       /                。  
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  执行通用条款              。
选定争议评审员的期限：    执行通用条款             。
评审所发生的费用承担方式：    执行通用条款         。
其他事项的约定：            /                      。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：    执行通用条款        。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向      滁州        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    滁州市南谯区    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc32269][bookmark: _Toc2430]第六章  响应文件格式

响

应

文

件



项目名称：                  
供 应 商：                  （公章）
[bookmark: _Toc8037]  年  月  日


[bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc5881][bookmark: _Toc520983587][bookmark: _Toc26791][bookmark: _Toc4807]一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：          
项目编号：          
	供应商名称
	

	磋商范围
	全部 

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                     
小写：                     


	备注说明
	


供应商公章：             
日          期：             
注：
1.本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


1-2 分项报价明细表
仅供参考，供应商可自行制作格式）
	序号
	服务内容
	报价
（元）
	备注

	1
	  
	
	

	合计金额（元）
	                    元（填入磋商一览表）



供应商电子签章：             
日          期：             
注：
1.上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。



[bookmark: _Toc461056632][bookmark: _Toc461053087][bookmark: _Toc520983588][bookmark: _Toc28695][bookmark: _Toc32436][bookmark: _Toc17897]二、最后承诺报价表
（第   次报价书）
项目名称：          
项目编号：          
	供应商名称
	

	磋商范围
	全部

	最后报价
（详见备注说明）
	人民币大写：                     
人民币小写：                     

	备注说明
	（此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）

	磋商小组签字
	


供应商公章或授权代表签字：             
日          期：             
注：
1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


[bookmark: _Toc32385][bookmark: _Toc520983591][bookmark: _Toc11500][bookmark: _Toc10950]三、磋商响应函
致：采购人
[bookmark: _Hlk44287543]根据贵方的磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商公章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc21328][bookmark: _Toc19156]四、供应商资格声明书
致：采购人
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc520983594][bookmark: _Toc31518][bookmark: _Toc516969106][bookmark: _Toc25195][bookmark: _Toc204594911][bookmark: _Toc121626298]五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程中的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明复印件：




授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：             
日          期：             


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件；
2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明复印件。


[bookmark: _Toc28033][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc18771]六、磋商响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	磋商文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	



供应商公章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc2278][bookmark: _Toc20592][bookmark: _Toc2034][bookmark: _Hlk44283088]七、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商公章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc10119][bookmark: _Toc3826][bookmark: _Toc7807]八、诚信响应承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的响应，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
[bookmark: _GoBack]六、       （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商
七、严格遵守会议现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；
九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次响应中无行贿等犯罪行为；
十一、如在响应过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消谈判或者中标（成交）资格、中标（成交）无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
 
开户银行：                       基本账户：
供应商（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：
 
日期：         年         月          日



[bookmark: _Toc19722]九、其他相关证明材料
提供符合磋商邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。


特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内放入磋商文件要求的证明资料，如营业执照、证书等。



[bookmark: _Toc63440924][bookmark: _Toc28460]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc12912][bookmark: _Toc2142][bookmark: _Toc8735]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本进行提交）
致：采购人
我单位拟参与             （项目名称、编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc1687][bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc26386]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc17582][bookmark: _Toc9273]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc26673][bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc6990]质疑函范本
[bookmark: _Toc2994][bookmark: _Toc29510][bookmark: _Toc8616]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：            
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：               
[bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc25482][bookmark: _Toc31042]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                    
质疑项目的编号：               包号：               
采购人名称：                                        
采购文件获取日期：                                  
[bookmark: _Toc6162][bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc20587]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                    
法律依据：                                          
                                                    
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc16734][bookmark: _Toc32755]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                              
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc8368][bookmark: _Toc21667][bookmark: _Toc4223]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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