明湖新区道路绿化项目控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为明湖新区道路绿化项目。主要滁州大道辅路与金陵南路交差口高架桥下空地绿化及辅车道分隔带绿化项目。

- 工程招标范围：

主要包括：分隔带主要为红叶石楠色带，麦冬镶边，高架下空地绿化为局部红叶石楠+海桐+红花继木色带+百慕大混播草坪，播撒大花金鸡菊籽播，辅道路肩为百慕大混播黑麦草混播，罗木石楠隔离带，局部造型树乌桕、朴树、早樱等；详见工程量清单；三级养护，成活养护1个月，保存养护2个月，日常管理养护9个月。

- 编制依据

1、本项目招标文件、委托咨询合同及相关附件；

2、不可竞争费执行《安徽省住房和城乡建设厅关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准通知》建标【2021】42号文；

3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ26/T-206-2013）、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

4、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018年）；《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；《安徽省建设工程费用定额》（2018年）；

5、截止安徽省、滁州市2026年3月底的有关政策性文件。

四、编制方法：

工程量清单计价法（增值税一般计税）动态调整第2期。

五、需说明事项：

1、滁州大道辅路与金陵南路交差口高架桥下空地绿化及辅车道分隔带绿化苗木进场需经业主认可，满足招标文件及附件要求，项目施工需满足业主单位验收标准；

2、土方工程量为满足局部栽植效果，取土点由投标人自行解决，运距自行考虑，取土运输通道、保洁费、土源费等与之相关的一切费用均列入报价，缺方内运及余方弃置运距，投标单位自行考虑，结算不予调整；

3、现场发生地下管线及行道树苗木移除，由中标单位自行处理，投标单位自行报价，视为包含在中标清单中，结算不予调整；

4、机械进退场费包含在中标清单中，投标单位综合考虑使用的各种机械进退场，结算不予调整。

六、编制结论：

最高限价：476658.64元

人民币大写：肆拾柒万陆仟陆佰伍拾捌元陆角肆分。

2026年4月29日