安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（服务类）

（2024年版）

项目名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目

项目编号： czsjcg202510-030

采 购 人：滁州市数据资源管理局

采购代理机构：滁州市政府采购中心

2025 年 10 月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	24

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	57

第五章  政府采购合同	76

第六章  投标文件格式	86

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	104

第一章  投标邀请

项目概况

滁州市政务服务应用场景升级迭代项目的潜在供应商应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月13日08点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：czsjcg202510-030

项目名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目

预算金额：1包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件服务预算金额3119000.00元；2包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理及测试服务预算金额81000.00元

最高限价：1包别3090000.00元；2包别81000.00元。投标报价高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

采购需求：1包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件服务；2包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理及测试服务。

合同履行期限：1包别自签订合同之日起8个月内完成项目的交付；2包别自签订合同之日起至所监理项目验收合格结束。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，本项目为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行 为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据) 的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严 重违法失信名单”的；

⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录” 的；

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑦项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2025年10月23日至2025年11月13日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年11月13日08点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

## 七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：1.安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；2. CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；3.市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为:以本项目网上招投标系统解密倒计时为准，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝；

4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：滁州市数据资源管理局

地址：安徽省滁州市龙蟠大道99号

联系人：刘飞扬

联系方式：0550-3087035

2.采购代理机构信息

名称：滁州市政府采购中心

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦2楼

联系人：杨韦

联系方式：0550-3519590、18005501210

3.政府采购监督管理部门信息

名称：滁州市公共资源交易监督管理局

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦3楼

联系方式：0550-3801656

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间：/年/月/日/时/分 地点：/ 联系人及联系电话：/ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2025年 10 月 30日17时30分 |
| 7.1 | 包别划分 | □不分包 ☑分为2个包别。1包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件服务预算金额3119000.00元；2包别滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理及测试服务预算金额81000.00元 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准） |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除（非专门面向中小企业采购项目适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*90%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：/。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 21.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 ☑采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函（如有）； （2）残疾人福利性单位声明函（如有）； （3）中标（成交）供应商的评审总得分。 |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的/% □定额收取：人民币/元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：/ （4）收取账号：/ （5）退还时间：/ 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：转账 （3）收费标准：参考计价格【2002】1980号文件规定的50%，以最高限价计算。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：如投标人对招标文件有质疑，依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑；供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 接收部门：滁州市数据资源管理局、滁州市政府采购中心 联系电话：0550-3087035、0550-3519590 通讯地址：安徽省滁州市龙蟠大道99号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 |
| 32 | 其他内容 | 1.解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3.电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 4.部分可提供线下政采贷的金融机构： 市本级 金融机构名称：兴业银行滁州分行 安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号 伏庚：17755080811 5.特别提示： （1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 （2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 （3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 （4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 （5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。 （6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 （7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 （8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。 （9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 （10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！ 6.评标过程中的澄清、说明或补正： （1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 7.同义词语： 招标文件第六章投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。 - 落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。 - 系统中提供的表格与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的表格格式为准。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，可在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

9.5采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

### 13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2投标文件的澄清

15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.3条的规定经投标人确认后产生约束力，无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书须加盖采购人、采购代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.投诉

32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。

32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 33.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后，根据相关规定和资金情况，采购方支付给中标方合同总额40%-70%的项目预付款（预付款支付前，中标方须向采购方提供同等金额的见索即付保函）；项目经初步验收评审合格后，采购方支付给中标方合同总额的20%-50%初验款；项目经最终验收评审合格后，采购方支付给中标方合同剩余款。 |
| 2 | 服务地点 | 滁州市内，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 1包别自签订合同之日起8个月内完成项目的交付； 2包别自签订合同之日起至所监理项目验收合格结束。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 第1包 标的名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件服务 所属行业：软件和信息技术服务业 第2包 标的名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理及测试服务 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、服务需求

## 1包

- 1.采购内容

- 滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件服务项目

- 2.采购预算

- 3119000.00元

- 3.采购项目清单

| 序号 | 系统名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容接入 |  |
| 1.1 | 个人专属服务空间 | 在安徽政务服务网滁州分厅升级完善个人专属空间功能。 1、个人中心增加我的档案模块。使用皖事通扫码认证后查看个人档案，档案信息包括基本信息、家庭生活的户籍信息、社保、公积金信息、车辆信息、企业信息。 2、政务网办事指南页面对接省统一预约平台进行办事预约，支持在我的预约中查看通过省统一预约平台预约的待处理和已处理数据。 |
| 1.2 | 场景化主题式服务 | 根据国家、安徽省及滁州市政务服务相关工作要求，重点聚焦企业全经营周期及个人全生命周期各类重点领域及应用场景，依托“皖事通办”政务网PC端，本期项目计划新增“南京都市圈专题”，梳理并增加可办理的事项清单，本期计划完成不少于10个高频事项，实现与南京及都市圈其他城市政务服务平台的协同运作。 |
| 2 | 皖事通能力提升 |  |
| 2.1 | 个人证照过期提醒系统 | 对现有到期提醒配置功能进行拓展，（基于地市证照库，到期规则配置、消息模板设计、皖事通服务、窗口检测模块）对皖事通发送消息提醒。 1）到期提醒规则配置 基于市级电子证照管理系统搭建证照到期提醒配置模块，配置到期提醒周期（提前30天、提前7天）、需到期提醒证照类型。按照证照类型、持证者姓名、持证者ID、颁发机构、有效期止查询证照是否过期、剩余天数。 2）到期提醒授权 对于用户首次使用证照提醒功能时，系统自动弹出授权确认页，得到获取用户信息的授权。 3）证件到期提醒消息 根据证照到期提醒规则，通过皖事通消息推送至对应持证人账户，提醒持证人及时换证。 4）皖事通-到期证照提醒服务 安徽码滁州场景建设证照到期提醒服务，主动检测并显示自己名下即将到期证件及引导需办理的事项，点击入口，可以跳转至已建设的微门户办事指南。 |
| 2.2 | 民生服务直达 | 为提升民生服务的精准性与便捷性，本项目新建民生直达服务系统。针对高龄津贴；失业保险金申领；重度残疾人护理补贴、离、退休公积金发放4类服务提供服务提醒功能，根据数据分析结果，推送提醒服务至本人或直系亲属或社区工作人员。 - 1.服务内容包括高龄津贴服务、重度残疾人护理补贴服务、失业保险金申领服务、离、退休公积金发放服务。 2.民生直达中枢包括用户画像、服务场景、模型设计、提醒服务、调度中心、服务推送、数据追溯、系统管理。 具体内容详见4.5.2.2 |
| 3 | 基础能力提升 |  |
| 3.1 | 智能化大厅业务系统升级改造 | 对大厅现有的排队叫号系统进行升级改造，实现社保卡取号、外国人永居证信息读取取号、安徽码取号、与安徽省预约平台对接、与政务服务大厅排队叫号相关信息数据对接功能。 |
| 3.2 | 皖事通办预办系统 | 预办助手。在皖事通·慧滁州APP开发预办助手应用，面向办事企业群众进行办事前准备工作。辅助群众在窗口办事前归集好事项办理材料、生成表单信息。 |
|  |  | 业务预办。实现对用户上传材料的预审，并对接电子证照系统，通过电子证照带出服务，将授权的电子证照信息从服务中进行带出。用户选定办理事项后，支持对事项材料、表单材料进行统一归集，缩短群众窗口办理时间。 |
|  |  | 与全省通办系统对接。获取办事人预先准备的办事材料、表单信息，并回填至全省通办表单及办事材料内。 |
| 3.3 | 滁州产品供需平台 | 按照“供、需、管（审）”，即企业申请发布产品、县级行业主管部门初审、市级行业主管部门终审三个维度进行平台开发，包含产品类别、供需类型、所属区域、供需信息（企业简介、产品介绍、需求意向、产品图片、联系方式）等展示内容。 |
| 4 | 其他内容 |  |
| 4.1 | “高效办成一件事”实施服务 | 根据国家、安徽省及滁州市政务服务相关工作要求，以企业群众“高效办成一件事”为目标，按照“一次告知、一表申请、一口受理、一网办理、统一发证”的标准，推动跨部门、跨层级、跨区域业务协同和业务流程革命性再造，整合重塑多个部门单事项的业务流程，依托“皖事通办”政务网PC端、“全省通办”窗口端、“皖事通”移动端各服务渠道，打造“高效办成一件事”一次办特色服务。服务内容包括2025年国务院、安徽省已印发的第一批30个和第二批17个“高效办成一件事”重点事项，以及项目建设周期内滁州市拟创新拓展的“高效办成一件事”重点事项。 |
| 4.2 | 全省通办事项迁移 | 将在滁州市政务服务运行系统中办理事项的关联组件、表单等有序迁移至业务中枢，实现组件共享和表单复用，促进市政务服务运行系统高效运转，包括： 1、滁州市现有政务运行系统审批事项全量基于省业务中枢完成实施； 2、基于中枢重新进行事项实施配置，包含表单绘制、服务接口开发等； 3、本次包含滁州市政务服务事项的相关迁移工作（不少于500个）。 随着政务服务数字化转型的深入推进，为打破信息孤岛，提升政务服务效率，滁州市决定将现有政务运行系统审批事项全量基于省业务中枢完成实施。通过将办理事项的关联组件、表单等有序迁移至业务中枢，实现组件共享和表单复用，推动市政务服务运行系统高效运转。本次项目聚焦市本级政务服务事项，计划完成不少于 500 个事项的相关迁移工作，旨在构建统一、规范、高效的政务服务体系，提升群众和企业办事体验。 |
| 4.3 | 电子云签服务 | 保障还清贷款一件事、企业开办、信用平台、信易贷、不动产登记、电子档案等业务场景的电子签名使用，支撑1年内的滁州市数据资源部门开展电子云签应用场景的对接、使用和服务。 |
| 4.4 | 支撑服务 | 提供以下业务支撑服务： 1、政务服务中心大厅各业务窗口服务，含数据资源部门建设的系统调试、业务培训、技术支持等。 2、市直部门“一站通”系统推广服务，含系统调试、业务培训、技术支持等。 3、软件故障检测及处理。 4、软件系统应用保障。 5、日常技术支持服务。 6、突发故障应急服务。 7、日常业务培训服务。 8、数据运营服务。 9、按周、月出具相关数据分析和治理的报告。 |
|  |  | 安全支撑服务。滁州市网上政务服务平台事项办理系统安全检查整改提升等服务，包含提供前端页面脱敏、HTTPS安全传输服务。（采购5年https证书）。 |
| 4.5 | 一体化迁移 | 针对“还清贷款一件事系统（APP端+后台）”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“财政工资查询”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“追思亭系统”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“反馈帮助系统（APP端+后台）”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“中考查分系统”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“契税掌上办”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“智能大厅业务系统”按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“安徽省会计专业技术中级资格证书发放系统”系统按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |
|  |  | 针对“安徽省会计专业技术初级资格证书发放系统”系统按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证、系统割接、试运行、上线发布等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。 |

- 4.技术要求

4.1建设背景

多年来，国家层面持续高度重视全国一体化政务服务体系和数字政府建设工作，在多个文件中作出相应工作部署并提出明确工作要求。

国务院办公厅2025年1月份印发了《“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单》的通知，通知要求：各地区各部门要认真贯彻党中央、国务院关于优化政务服务、推动“高效办成一件事”的决策部署，在不断优化2024年度两批重点事项服务的基础上，统筹做好2025年度第一批重点事项清单实施工作，进一步促进政务服务标准化、规范化、便利化，持续提升企业和群众满意度、获得感。各地区要加强组织领导，围绕“高效办成一件事”合力攻坚，依托全国一体化政务服务平台强化有关业务系统集约整合和互联互通，不断完善线上线下服务，压茬推进重点事项落地见效。国务院有关部门要加强行业指导和数据共享支撑，推动涉及本行业本领域“一件事”标准统一、业务协同，及时解决各地区面临的难点堵点问题，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。

国务院办公厅2025年7月份印发了《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，意见要求：提升线下办事服务能力。各地区要更好统筹线上与线下，因地制宜保留必要的线下服务渠道，推动重点事项进驻对应行使层级的政务服务大厅或适宜的公共服务场所，做好“一件事”服务导办。做好系统突发故障应急处置和人工兜底服务等工作。探索开展“人工智能+政务服务”。在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用，为企业和群众提供智能问答、智能引导、智能预填、智能帮办等服务，为工作人员提供智能辅助审批、智能分析等支撑。

《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）文件指出坚持问题导向和目标导向相结合，从企业和群众视角出发，把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，加强整体设计，推动模式创新，注重改革引领和数字赋能双轮驱动，统筹发展和安全，推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。

结合我省政务发展现状，省级层面相继配套印发一系列政策指导文件。

安徽省数据资源管理局印发的《2025年全省数据资源和政务服务管理工作要点》要求：深化“高效办成一件事”改革，统筹全省政务服务体系建设。以“高效办成一件事”改革推动“一网通办”服务更优质。围绕企业和个人两个全生命周期，累计完成科技成果转化家电、手机、汽车以旧换新，建设项目开工等60个“高效办成一件事”重点事项，推动高效办成“一件事”向“一类事”转变。提升“皖事通”“皖企通”服务能级。

滁州市数字滁州建设领导小组办公室印发的《2025年数字滁州建设工作要点》要求：推动“一网通办”服务更优质。围绕企业和个人全生命周期服务需求，全面实施科技成果转化、结婚落户、个人创业等60个“高效办成一件事”重点事项，推动高效办成“一件事”向“一类事”转变。按照“全省一单”目录清单，实现“高效办成一件事”关联事项、高频政务服务事项和重点领域事项三个全覆盖。深入推进长三角政务服务一体化，分类推进医保教育等领域公共服务便利共享，持续拓展“跨省通办”应用场景。

滁州市数据资源管理局印发的《2025年全市数据资源和政务服务管理工作要点》要求：1、推动“一网通办”服务更优质。围绕企业和个人全生命周期服务需求，全面实施结婚落户、科技成果转化、个人创业等60个“高效办成一件事”重点事项，推动高效办成“一件事”向“一类事”转变。2、推进全域服务升级，在构建政务服务新体系上当先锋争进位推动事项清单“场景化应用”。拓展“全省一单”，将事项材料、表单等关键要素进行标准化，推动政务服务事项标准化建设、同质化服务，实现“高效办成一件事”重点事项、高频事项和重点领域事项“全省一单”三个全覆盖。

4.2建设目标

根据党中央、国务院和省政府、省政府相关工作部署，结合本地政务服务发展实际，充分利用滁州智慧政务前期建设成果，依托全省一体化数据基础平台的数据基础、技术工具和公共能力，聚焦便利企业和群众办事等政务运行类场景需求，进一步拓宽服务渠道，丰富服务内容。通过再造服务流程，创新服务模式，打造一批多跨协同的政务运行领域场景应用，进一步提升滁州市政府运行效能和政务服务质效，加快实现政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，持续优化我市政务服务营商环境。

4.3建设内容

本项目聚焦滁州市政务服务数字化升级，以定制软件开发为核心，通过多维度服务整合与技术优化，构建智能化政务服务体系，具体建设内容如下：

一、服务内容优化

1、个人专属服务空间

在个人中心增设“我的档案”模块，支持皖事通扫码认证，分类展示基本信息，如户籍、社保、公积金、房产、车辆、企业等信息，关键数据加粗标注。

调整预约功能，在办事指南页调整“立即预约”按钮，使用皖事通扫码后进入到皖事通中调用办事预约应用进行预约。同时可以展示待处理与已处理数据。

2、场景化主题服务

新建南京都市圈专题，梳理跨区域事项，支持与南京及都市圈城市平台互联互通。

二、皖事通能力提升

1、个人证照过期提醒系统

系统自动关联用户个人档案中的各类证照信息（如身份证、驾驶证等五个个人证照），在证照有效期截止日期前60天、30天、7天，分阶段向用户发送过期提醒，提醒方式采用皖事通消息推送；将个人证照到期提醒服务应用入口集成至皖事通安徽码滁州市显著位置，方便用户快速访问。

2、民生服务直达

自动匹配：针对高龄津贴、失业保险金申领、离退休公积金发放、重度残疾人护理补贴4类服务，通过跨部门数据协同（公安、民政、卫健等）筛选符合条件用户，生成申领提醒给到本人、直系亲属、监护人或社区工作人员。

服务类型：高龄津贴自动筛选80周岁以上老人，重度残疾人护理补贴定位一、二级残疾人，离、退休人员，失业人员。

三、基础能力提升

1、智能化大厅业务系统升级改造

实现多方式取号，支持社保卡、外国人永居证、安徽码读取取号。平台对接，与安徽省预约平台同步预约信息，优先办理预约业务。

2、皖事通办预办系统

- 在皖事通·慧滁州APP开发皖事通办预办系统，并与全省通办系统对接，辅助群众在窗口办事前归集好事项办理材料、生成表单信息，并打包共享至全省通办办事窗口，提高窗口办事效率。

3、滁州产品供需平台

按照“供、需、管（审）”，的要求，即企业申请发布产品、县级行业主管部门初审、市级行业主管部门终审三个维度搭建平台，同时对包含产品类别、供需类型、所属区域、供需信息等进行展示。

四、其他建设内容

1、高效办成一件事

总体目标落地：遵循“一次告知、一网办理”准则，整合2025年国家及省级重点事项（包括科技成果转化、新车上牌等），推动跨部门业务协同，实现“零跑腿”或“最多跑一次”。

实施内容推进包括以下：

推进重点事项落地：落实国务院、省政府发布的2025年第一批、第二批次“高效办成一件事”重点事项，包括新车上牌、结婚落户、员工录用及农机服务等47个“一件事”，积极做好滁州市承接的省级试点“一件事”落地见效；

地方特色拓展：结合滁州产业需求，梳理地方特色事项，推出定制化服务。

2、全省通办事项迁移

将滁州市不少于500个政务事项的组件、表单迁移至省业务中枢，完成表单绘制、接口开发及联调测试，实现组件共享与复用。

3、电子云签服务拓展

在还清贷款、企业开办、不动产登记、信用平台、信用贷、电子档案及新拓展的场景中应用电子签名，确保文件法律效力。

4、支撑服务

（1）业务支撑服务

提供业务支撑服务，包括软件日常巡检和维护、软件故障检测及处理、日常技术支持服务、突发故障应急服务等服务。

- （2））安全支撑服务

数据传输：预估5年zhihuichuzhou二级域名HTTPS协议需求并采购。

前端脱敏：识别表单、文本或图片的敏感字段，对敏感信息展示的前端页面进行脱敏处理。

5、“一体化”迁移

针对1、还清贷款一件事系统（包含APP端+后台）；2、财政工资查询系统；3、追思亭系统；4、反馈帮助系统（包含APP端+后台）；5、中考查分系统；6、契税掌上办系统；7、智能化大厅业务系统；8、安徽省会计专业技术中级资格证书发放系统；9、安徽省会计专业技术初级资格证书发放系统，按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成迁移工作。

4.4系统性能及架构要求

4.4.1总体性能要求

一、基本性能指标

●响应时间需求：常规页面平均打开速度2秒以内；登录操作平均速度2秒以内；修改类和提交类数据平均录入操作速度2秒以内。

●稳定性需求：系统在200个并发用户持续访问的压力下保持稳定运行7×24小时，事务成功率达99.9%。

●扩展能力需求：系统架构支持横向扩展能力，可根据业务量的增长进行必要的节点扩展。

二、响应指标

●常规页面展示：在200个并发用户访问的情况下，页面平均加载时间小于等于2秒。

●提交类接口：在200个并发用户同时提交的情况下，请求的平均响应时间小于等于2秒。

●查询列表类接口：在200个并发用户同时查询的情况下，请求的平均响应时间小于等于3秒。

●统计分析类事务：请求的平均响应时间小于等于30秒。

三、稳定性指标

●系统可用率≥99.9%。

●系统故障平均间隔时间≥300天。

●平均故障修复时间<30分钟。

4.4.2总体设计要求

4.4.2.1应用架构要求

本项目主要依托滁州市皖事通办前期建设成果，基于电子政务外网，整合政务服务数据，融通业务流和审批流，实现“群众办事更便捷、政府服务更高效”。结合云计算、移动互联网、大数据、人工智能等关键技术，将平台架构分为基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层、用户服务层。

4.4.2.2技术架构要求

本项目新建内容采用分层的技术架构，包括微服务、中间件、信创架构、Paas等。微服务技术中，采用主流的注册中心及配置中心Nacos、微服务网关、DNS、熔断限流框架，为微服务架构的应用提供全面的支撑。中间件方面，有常用的消息队列Kafka、RocketMQ，分布式协调组件ZooKeeper等，满足有使用需要的应用使用。信创架构使用平台的国产操作系统和国产芯片等，保障系统和网络安全。PaaS包含国产数据库、分布式数据库、开源数据库、消息中间件等，方便应用系统集成使用。

升级、迁移内容采用原有技术架构。

4.4.2.3数据架构要求

本项目基于滁州市政务服务网现有基础进行升级改造及服务，不涉及存量数据治理。以数据工程及相关标准规范为指引，对新建系统的业务数据进行治理、入湖，形成政务服务数据池，对应用和数据分析应用形成支撑。

4.5系统功能要求

4.5.1服务内容接入

4.5.1.1个人专属服务空间

为进一步提升安徽政务服务网滁州分厅用户体验，优化政务服务效能，现对个人专属空间功能进行升级完善，具体内容如下：

4.5.1.1.1个人中心新增我的档案模块（升级）

在个人中心界面显著位置增设“我的档案”模块，采用简洁直观的UI设计，方便用户快速定位。用户进入该模块后，页面会提示使用皖事通·慧滁州APP进行扫码认证。扫码成功且身份核验通过后，系统将自动调取并展示全面的个人档案信息。

4.5.1.1.2政务网办事指南页面对接省统一预约平台（升级）

对安徽政务服务网滁州分厅所有政务事项的办事指南页面进行改造升级，实现与省统一预约平台的深度对接，为用户提供便捷的办事预约服务。

4.5.1.2场景化主题式服务（升级）

滁州市积极推进政务服务数字化转型，构建覆盖企业全经营周期及个人全生命周期的政务服务体系。此次工作将紧密围绕企业开办、经营发展、注销退出，以及个人出生、教育、就业、医疗、养老等重点领域及应用场景，本期计划完成不少于10个高频事项。依托“皖事通办”政务网PC端核心服务渠道，升级“皖事通办滁州分厅”（在导航栏扩展“南京都市圈专题”功能模块），全面整合政务服务资源，创新服务模式。

4.5.2皖事通能力提升

4.5.2.1个人证照过期提醒系统（新建）

该模块为新建内容，利用一体化进行开发，新建“个人证照过期提醒”系统。包括以下功能：个人证照到期提醒服务应用（发布皖事通·慧滁州APP）、窗口检测子系统（发布皖政通PC端）、到期提醒规则配置子系统（发布皖政通PC端）。

本次项目依托市证照库，构建完善的证照到期提醒体系，涵盖到期规则配置、消息模板设计、皖事通服务优化以及窗口检测模块升级，实现皖事通消息精准发送提醒，打造高效便捷的证照到期检测平台，提升政务服务的智能化与人性化水平，方便群众及时办理证照业务，避免因证照过期带来不便。

4.5.2.2民生服务直达（新建）

为提升民生服务的精准性与便捷性，本项目新建民生直达服务系统。针对高龄津贴；失业保险金申领；重度残疾人护理补贴、离、退休公积金发放4类服务提供服务提醒功能，根据数据分析结果，推送提醒服务至本人或直系亲属或社区工作人员。具体如下：

4.5.2.2.1服务内容

1.高龄津贴服务

通过数据分析模型，精准筛选出年满80周岁且健在、具有本市户籍的高龄老人群体。一旦识别成功，系统将在第一时间通过皖事通APP消息推送等多种渠道，向符合条件的老人及其家属发送高龄津贴申领提醒，

2.重度残疾人护理补贴服务

依托已建设的大数据平台，获取获取残疾人等级评定数据、户籍及生存状态数据。通过数据筛选系统识别出符合条件的残疾人后，会立即生成补贴申领皖事通·慧滁州APP消息提醒给到本人或直系亲属。

3.失业保险金申领服务

依托已建设的大数据平台，获取社保缴纳数据、就业失业登记数据，利用数据分析技术，筛选出符合条件的失业人群，并推送申领提醒。

4.离、退休公积金发放服务

依托已建设的大数据平台，获取公积金数据、养老保险数据。利用数据分析技术，筛选出符合条件的离、退休人，系统针对这些离、退休人员，推送申领提醒。

4.5.2.2.2民生直达中枢

1.用户画像

支持对个人的画像进行管理，包括画像分析、标签管理、数据管理。

2.服务场景

建立全市统一的服务场景目录，结合滁州本地情况编制服务清单，提供服务图谱关系维护和导入导出功能。

3.模型设计

根据服务梳理情况，提供服务实施过程中涉及的服务推荐等模型设计工具。

4.提醒服务

提醒内容包含政策名称、主要内容概述、申请条件及申请截止日期等关键信息。

5.调度中心

调度中心提供各类任务的调度管理和运行监控。

6.服务推送

支持设置主动服务的推送渠道、推送范围、推送时间。支持推送名单管理，同时支持批量导入符合条件的用户名单。支持查询历次服务推送信息。

7.数据追溯

提供对服务推送数据的生成、推送、接收进行全程追溯。

8.系统管理

系统管理提供对角色权限、系统日志、标准字典等管理。

4.5.3基础能力提升

依托原有环境，对现有的智能化大厅业务系统进行升级改造，新建皖事通办预办系统、产品供需平台。

4.5.3.1智能化大厅业务系统升级改造（升级）

对大厅现有的智能化大厅业务系统进行升级改造，实现社保卡取号、外国人永居证信息读取取号、安徽码取号、与安徽省预约平台对接、政务服务大厅排队叫号系统对接。

4.5.3.2皖事通办预办系统（新建）

建设皖事通办预办系统，缩短用户填写材料时间。主要功能包括：

预办助手。在皖事通·慧滁州APP开发预办助手应用，面向办事企业群众进行办事前准备工作。辅助群众在窗口办事前归集好事项办理材料、生成表单信息。

业务预办。功能包括：材料预审、证照调用、预办共享。实现对用户上传材料的预审，并对接电子证照系统，通过电子证照带出服务，将授权的电子证照信息从服务中进行带出。用户选定办理事项后，支持对事项材料、表单材料进行统一归集，缩短群众窗口办理时间。

与全省通办系统对接。获取办事人预先准备的办事材料、表单信息，并回填至全省通办表单及办事材料内。

本项目完成不少于10个高频事项实施，对不少于10个高频事项进行业务梳理。

4.5.3.3滁州产品供需平台（新建）

按照“供、需、管（审）”，即企业申请发布产品、县级行业主管部门初审、市级行业主管部门终审三个维度进行平台开发，包含产品类别、供需类型、所属区域、供需信息（企业简介、产品介绍、需求意向、产品图片、联系方式）等展示内容。链接“亭好办”企业综合服务平台和“亭满意”企业诉求小程序。

4.5.1其他方案

主要包括高效办成“一件事”、全省通办事项迁移等部署实施的内容。

4.5.4.1高效办成“一件事”

为深入贯彻落实国家、安徽省关于深化“放管服”改革、优化营商环境的决策部署，进一步提升滁州市政务服务效能，切实增强企业群众办事的便捷性与获得感，根据国家、安徽省及滁州市政务服务相关工作要求，以企业群众“高效办成一件事”为核心目标，滁州市全面推进政务服务流程再造与服务体系升级，全力打造优质高效的政务服务环境。

服务内容包括：2025年国务院、安徽省已印发的第一批30个和印发的第二批17个“高效办成一件事”重点事项，以及项目建设周期内滁州市拟创新拓展的“高效办成一件事”重点事项。

4.5.4.2全省通办事项迁移

将在滁州市政务服务运行系统中办理事项的关联组件、表单等有序迁移至省业务中枢，实现组件共享和表单复用，促进市政务服务运行系统高效运转，包括：

1.滁州市现有政务运行系统审批事项基于省业务中枢完成实施；

2.基于中枢重新进行事项实施配置，包含表单绘制、服务接口开发等；

3.本次包含滁州市政务服务事项的相关迁移工作（不少于500个）。

4.5.4.3电子云签服务

保障还清贷款一件事、企业开办、信用平台、信易贷、不动产登记、电子档案等业务场景的电子签名延续使用，配合数据局对接各委办局电子应用新场景的对接及使用。包含1年服务。

4.5.4.4支撑服务

一、业务支撑服务

本项目为政务服务整体平台（不含本次场景建设涉及系统）提供自合同签订至项目验收期间的业务支撑服务。

二、安全支撑服务

滁州市网上政务服务平台事项办理系统安全检查整改提升等服务，包含提供数据传输安全、前端页面脱敏、5年HTTPS安全传输服务。

4.5.4.5“一体化”迁移（迁移）

为贯彻落实国家政务信息系统安全可靠和省委、省政府加快数字安徽建设及加强政务信息化项目统筹管理有关部署，深化项目建设新范式，推动全省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台。针对1、还清贷款一件事系统（APP端+后台）；2、财政工资查询系统；3、追思亭系统；4、反馈帮助系统（APP端+后台）；5、中考查分系统；6、契税掌上办系统；7、智能化大厅业务系统；8、安徽省会计专业技术中级资格证书发放系统；9、安徽省会计专业技术初级资格证书发放系统，按照《安徽省政务信息系统整合迁移至一体化数据基础平台工作方案》的要求，完成适配改造、迁移实施、测试认证等迁移流程。最后，通过用户访问入口切换的方式完成政务系统整合迁移至一体化平台。

5.服务要求

5.1项目工期要求

本项目要求自签订合同之日起8个月内完成项目的交付。

5.2项目人员要求

项目要求自合同签订之日起，中标单位需要组建不少于7人的项目团队，确保4人现场驻场参与项目交付和实施工作。服务期内提供详细的项目实施团队人员安排，人员组成应包括：项目经理、需求分析人员、技术开发专家、信息安全专家、系统开发实施人员、系统测试人员等。在项目服务期内，项目组现场实施人员须协助业主方完成与相关单位的数据对接、事项梳理、沟通协调等建设工作。

5.3项目培训要求

中标单位负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训。中标单位须根据项目实施的进度及时安排培训和授课。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、 常见问题及解决办法等方面，并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。

5.4项目维保要求

中标单位须为本项目提供3年免费运维，运维期自项目终验之日起计算，由软件开发/中标单位提供，运维期内提供技术支持、维护等服务。超出免费运维期后，费用根据政策要求和业务需求合理测算。

运维期内主要服务内容如下：

（1）系统运行监测。

对系统的运行情况进行监测，对各种服务的运行状态进行监测，及时发现并解决问题，确保系统正常运行。

（2）系统日常问题处理。

对使用人员在使用系统过程中提出的问题进行收集整理，对于操作问题及时解答，系统功能问题及时做出相关处理，保证系统稳定运行。

（3）系统故障排除。

在系统运行过程中，制定项目应急预案，提高应对系统在运行过程中出现的各种突发事件的应急处理能力，有效预防和最大程度地降低信息系统各类突发事件的危害和影响，保障信息系统安全、稳定运行。

（4）定期巡检服务。

从技术角度对正在运行的服务范围内系统技术特征、故障隐患有一个全面的了解，以便根据业务发展需求和目前系统资源状况，制定合理、可行的系统扩容、改造、维护计划，提高系统运行的安全性。

（5）纠正性软件维护与预防性软件维护服务。

运维期内提供纠正性软件维护与预防性软件维护服务，纠正系统运行过程中发现的问题和潜在故障。

（6）异常数据处理服务。

对由于人员操作原因导致的异常数据进行处理；对由于系统异常导致的异常数据进行修正，保障系统业务数据质量。

（7）数据库服务。

包括对系统数据库的主要数据项进行检查和性能调优；对系统数据库的日志文件及垃圾数据进行安全清理，减少由于系统数据库的大小对查询速度造成的影响；对数据库完整性进行检查；定期对系统数据库进行备份，保障系统数据安全，防止数据因系统故障而丢失，并提供数据的恢复服务。

5.5项目验收要求

项目验收前，中标单位需配合测评单位完成本项目的软件测评工作。

中标单位完成工作内容后向采购人提出验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。采购人负责组织实施工程各阶段的验收工作，中标单位须协助采购人组织各承建商配合采购人完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、各类支撑工具。

中标单位对于工程各阶段的验收中发现的问题，组织各承建商提出有效解决办法和措施。中标单位对于工程各阶段验收中有关本期项目的内容提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致，纸质的须经采购人和监理签字认可。

中标单位提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目 标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。

## 6.其他要求

6.1项目采用安全可靠的软硬件产品。

6.2项目建设完成后所形成的项目成果(如设计文件、源 代码、测试文档、数据资源、数据接口、定制软件等)及相 关知识产权归项目建设单位(代政府管理)。软件开发商须 按照项目建设单位要求在项目竣工和运维期结束时分别移交 项目在开发和使用期间产生的成果资料。

6.3软件开发商确保所提供的产品具有合法的知识产权， 如提供的产品因侵犯第三方的知识产权而引起的法律责任由 软件开发商承担，造成项目建设单位损失的，损失全部由软 件开发商承担。

6.4政务信息系统应当充分依托电子政务网络资源、政务 云服务资源及其他可共享利用的基础设施资源，依托全省一 体化数据基础平台进行资源申请、组件复用、代码上传、数 据入湖、三端发布等全流程开发部署。软件开发商配合项目 建设单位完成数据架构梳理、目录编制、资源挂载、数据入 湖等数据工作。

6.5项目建设单位对软件开发商提供的服务功能、性能、 安全情况进行测试或评估，软件开发商须无条件配合完成。

6.6软件开发过程中，软件开发商不得随意撤换项目经理和主要技术人员，如要更换，必须提前书面征得项目建设单 位同意，并做好相关的移交工作。如项目建设单位要求软件发商更换项目经理和技术人员，软件开发商应按照项目建设单位要求进行更换。

6.7软件开发商应认真履行保密义务，签订保密协议，未 征得项目建设单位同意，不得复制、泄露、销售在项目建设 过程中接触到的项目信息资料和技术成果。

6.8软件开发商维护期内应根据项目建设单位要求免费配合系统迁移一次。

## 2包

- 1.采购内容

滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理及检测服务

- 2.采购预算

- 81000.00元

- 3.项目概况

根据党中央、国务院和省政府、省政府相关工作部署，结合本地政务服务发展实际，充分利用滁州智慧政务前期建设成果，依托全省一体化数据基础平台的数据基础、技术工具和公共能力，聚焦便利企业和群众办事等政务运行类场景需求，进一步拓宽服务渠道，丰富服务内容。通过再造服务流程，创新服务模式，打造一批多跨协同的政务运行领域场景应用，进一步提升滁州市政府运行效能和政务服务质效，加快实现政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，持续优化我市政务服务营商环境。

- 4.建设内容

滁州市政务服务应用场景升级迭代项目聚焦滁州市政务服务数字化升级，以定制软件开发为核心，通过多维度服务整合与技术优化，构建智能化政务服务体系，建设内容包括：服务内容接入、皖事通能力升级、基础能力提升、“高效办成一件事”实施服务、全省通办事项迁移、电子云签服务、支撑服务、一体化迁移等。

- 5.总体服务内容

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市政务服务应用场景升级迭代项目监理服务 | 详见服务需求说明 | 1 | 项 |  |
| 2 | 滁州市政务服务应用场景升级迭代项目软件测评服务 | 详见服务需求说明 | 1 | 项 |  |

## （一）监理服务要求

### 1、监理范围

本项目要求对“滁州市政务服务应用场景升级迭代项目”建设中所有业务软件平台和系统对接的建设进行监理服务，包括采购人与项目承包人签订的合同文件规定的全部内容、合同补充条款增加的项目内容，以及设计变更包括的内容。

监理过程必须覆盖项目的系统实施、初验、试运行、项目终验等各个阶段，并要求对项目的质量、进度、投资、建设合同、文档、安全、知识产权保护等进行有效管理和控制。

本招标文件规定的其他服务范围。

### 2、监理工作内容

监理公司要对项目实施时的关键点进行监理，而且要全方位地开展监理工作。项目施工监理内容包括应用软件开发、应用系统对接、项目实施、竣工验收、效果评估、决算等全部监理工作，详细如下（本监理项目工作包括但不限于以下内容）：

2.1质量控制：

1、系统质量控制总体要求：

- 1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目总体工程质量；

- 根据各项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

- 编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

- 组织系统建设工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

- 督促承建单位整改存在问题；

(2)系统集成质量的控制：

- 系统集成方案的审核和确认；

- 对采购的硬件设备的质量进行检验和验收；

- 对设备安装、系统软件的安装调试进行监督、检查和验收；

- 参与对系统集成的总体工程竣工验收和交接。

(3)系统质量保证检测：

- 本系统根据需要进行测试的，应从网络、设备、信息安全能方面进行专业性检验，评价系统是否满足系统设计指标及合同规定的要求，并出具具有法律效力的测试报告。

(4)系统安全质量控制：

- 负责系统安全方案的审核和确认；

- 对安全系统的采购、安装、调试、配置过程的监督。

(5)培训的质量控制：

- 审核确认承建商的培训计划；

- 监督承建商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

- 审核确认承建商的培训总结报告。

2.2进度控制：

1、事前进度控制

1)协助编制项目工作计划，分析项目内容及过程，对项目进度提出监理意见。

2)对项目合同中涉及的产品和服务的提供时间做出说明，并对采购人的安排提出监理意见。

2、事中进度控制

1)审核承建方提交的项目进度计划的可行性、合理性、各阶段工作成果，签署监理审核意见。

2)根据项目进度计划，确定阶段性进度监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。

3)督促承建方提交阶段性进度计划，审核阶段性进度计划合理性，签署审核意见。

4)定期检查、记录项目的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致。

5)发现项目未能按计划进行时，要求承建方调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求。

6）当实施进度可能导致合同工期严重延误时，详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

3、事后进度控制

对验收阶段进度安排提出监理意见。

2.3投资控制：

1、协助业主单位将付款进度与项目质量和形象的进度结合起来；动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

2、协助违约及索赔核查；

3、负责项目决算初审工作，并及时将审核结果上报采购人。审核项目量清单及造价和项目竣工结算等。

2.4合同管理：

- 协助采购人与承建单位签订合同，在合同中要对工程质量目标提出明确的要求；

- 监督检查承建单位履行合同；

- 协助采购人处理建设项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

- 根据合同约定，审核承建商提交的支付申请；

- 建立变更控制系统；对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

2.5信息管理：

- 及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

- 建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

- 督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作，监理要确认各类资料必须符合国家规范格式；

- 转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单；

- 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

- 当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.6组织协调：

- 确定承建单位的工作范围和职责；

- 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

- 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

2.7施工安全监督：

- 检查督促承建单位建立、完善安全生产制度，负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；

- 负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；组织工程安全事故的调查与处理；

- 确立项目安全监督的工作目标。

2.8项目知识产权的管理：

- 负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

- 负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为

2.9项目的协调和组织

- 接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

- 监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、监理交底会阶段工作总结会、阶段以及最终验收会和参与采购人单位组织的有关会议等。

2.10移交及质保相关服务

- 组织施工单位做好验收、移交工作；

- 须组织、督促施工单位做好整个质保期内相关维护工作。

### 3、对监理单位的要求

3.1 监理机构的要求

中标供应商应组建项目建设监理机构，该项目监理机构必须满足以下要求：

- 本项目要求监理单位建立不少于4人的专职监理机构，监理机构主要由以下人员组成：总监理工程师（负责人）、总监理工程师代表、专业监理工程师；派驻到现场的项目监理工程师不少于1人，实行总监理师负责制，同时成立项目监理委员会，对项目重大决策提出建议和意见（投标供应商应详细陈述该项目监理委员会的组织结构），按工程需要派驻相应的监理工程师进行项目监理，随时为采购人提供服务，投标供应商应保证参与该项目的监理工程师必须全职。

- 监理机构人员应符合以下要求：

| 执业资格 | 岗位 | 证书要求 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师 | 总监理工程师 | 信息系统监理师证书 | 1人（不允许外聘、返聘） |
|  | 总监理工程师代表 | 信息系统监理师证书 | 1人（不允许外聘、返聘） |
|  | 专业监理工程师 | 信息系统监理师证书 | 2人（不允许外聘、返聘） |
| 合计 |  |  | 4人 |

- 系统建设监理要求以驻场监理为主要方式进行，且应具有长期的本地化服务以及后续维保监理服务能力，具有完备的本地化服务方案（投标供应商应详细陈述该本地化服务方案），具有必要的软硬件设备，应有必要的交通工具，保证能正常地开展工程监理工作。

- 在采购人单位本身未提出更换的情况下，监理单位不得以任何理由提出更换总监理师和其它驻场的监理工程师。采购人有权书面要求中标供应商撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

- 监理公司在执行监理合同时建立项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散，监理机构应严格按照合同履行监理责任；

- 监理机构应根据项目的具体情况，配备满足监理工作需要的人员、设备和工具；

- 监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行；

- 监理机构应根据项目的实际情况编制项目监理大纲，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施；

- 监理机构应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理大纲的要求，并应结合项目的特点，做到详细具体，可操作；

- 监理机构应该在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理等几个方面对监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工；

- 监理机构必须定时（每周）向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

- 本项目不接受联合投标，中标后不得转包。

3.2投标供应商须具备完成本项目所必需的仪器和检测设备，并提供拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表。

### 4、监理实施依据

项目监理应使用与本项目内容相关的下列最新版本的标准与规范：

- 监理服务合同；

- 项目招标文件；

- 采购人与承建单位签订的施工合同；

- 合同图纸及说明；

- 国家、项目所在地颁布的监理法规等；

- 采购人授予的其他权限。

### 5、监理责任

- 监理公司有责任为建设单位提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益；

- 在本合同期内及合同终止后，未征得建设单位同意，不得泄露与本项目有关的资料；

- 由于承建单位在项目实施中不符合项目规范和质量要求，监理公司要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员；

- 如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理公司应协助建设单位追究有关承建单位的责任；

- 监理公司使用建设单位提供的设备和物品属建设单位所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给建设单位。

### 6、监理服务的范围及期限

(1)项目范围：采购人与项目承包人签订的合同文件规定的全部内容、合同补充条款增加的项目内容以及设计变更包括的内容。

(2)工作范围包括项目实施监理、试运行期监理。

(3)监理服务期限至所监理项目验收合格结束。

(4)本招标文件规定的其他服务范围。

## （二）软件测评服务要求

根据本项目信息系统软件测评，要求完成以下工作：

### 1、测评依据

软件测评工作具体内容依据 GB/T 25000.10-2016：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分：系统与软件质量模型》、GB/T 25000.51-2016：《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》等国家相关标准文件要求。

### 2、质量要求

1）测试报告内容及数据应准确、完整、客观、公正；

2）测试服务质量应符合评测规范中的相关要求，且技术评测结果及报告必须提交最终用户确认。

### 3、测评任务

围绕测评工作目标，中标人需完成的任务包括但不限于：

① 编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则及测试实施计划。

② 开展基础的系统检测，提供测试和质量保证服务, 根据平台的需求及业务功能特点，对各数据进行检测，对标准进行较验及对应用系统各软件进行功能测试；根据平台对信息应用系统的性能的要求，对系统进行性能测试，验证系统的运行性能否满足预定指标，是否可提供稳定、可靠的服务。

③ 完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

### 4、测评内容

在承建方完成组件开发、集成工作后，参照系统功能设计，根据软件开发模型的不同，采用符合实际的方法对系统进行系统测试，验证指定的需求是否已经满足；

总体开发完成后，进行验收测试，即确认提供的产品完全达到了预期的用途，对软件进行评价以证实它是否和软件需求相一致；

对于测试中发现的问题，承建方整改后，检测机构需要进行回归测试，在修改缺陷后验证是否有新的缺陷引入。

基于测试依据，测试内容可能包括但不限于功能测试、性能效率测试、信息安全测试、可移植性测试、易用性测试、可维护性测试、可靠性测试。

1）功能测试

功能评测要求中标人依据招标文件中的技术要求，并结合用户对系统建设平台建设的招标要求和整体功能，对系统涉及到的所有业务逻辑、功能逻辑、功能项的全覆盖评测。包含但不限于以下：

适合性：系统为制定的任务和用户目标提供一组核实的功能的能力；

准确性：系统提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力；

互操作性：系统与一个或更多的规定系统进行交互的能力；

一致性：系统功能及数据实现与用户文档相互符合的能力。

2)性能效率

性能测试要求中标人通过站在用户体验的角度，使用专业的负载生成设备，在性能模型的基础上验证系统是否能够达到用户提出的性能指标，是否符合用户文档中对系统设计时的性能关注点。在系统正常交互量及峰值交互量的情况下发现系统中存在的性能瓶颂，优化软件，最后达到优化系统的目的。包含但不限于以下内容：

并发数：选择典型业务，调研系统最大并发数据，进行并发测试。

时间特性：在达到并发或吞吐量的指标后，系统还必须让最终用户能够及时完成他们的任务。响应时间为主要考核指标，响应时间=网络响应时间+应用处理时间

资源利用性：在规定条件下，软件产品执行其功能时，使用合适数量和类别的资源的能力吞吐量：对于交互式应用来说，吞吐量指标反映的是服务器承受的压力。在容量规划的测试中，吞吐量是一个重要关注的指标，因为它能够说明系统级别的负载能力；另外在性能调优的过程中，吞吐量指标也是重要的价值。

根据项目涉及使用人员角色和权限不一，系统需要具有高性能，采购人按照系统平台建设相关要求，进行系统性能测试。

3)可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试应包括如下方面：

成熟性：验证软件，避免由软件故障导致失效；

容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口、操作模式的情况下，验证软件维持规定的性能级别的能力。

高可靠性指标参照国家、省相关评测标准和本项目系统平台建设招投标文件要求。

4)易用性测试

对本项目开发的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解、易于操作。

易用性测试应检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否容易理解，易用浏览，检查软件的输入、操作方式是否便捷、易用、易学，并验证软件和相关。标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（1）系统各功能模块，操作风格保持统一。

（2）系统提示信息清晰完整，对用户使用有指导作用。

（3）快捷键定义应符合用户习惯，避免与Windows系统默认快捷键冲突。

（4）系统日志输出应完整清晰，能够根据系统主要标识，通过日志定位系统问题。

（5）用户界面提示信息简单易懂，信息能够为用户提供指导，便于用户下一步操作。

（6）如出现致命问题，提示信息应显示详细，便于维护人员排查、解决问题。

（7）系统代码应符合语言使用规范。

5)可维护性

验证各系统可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应。

验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

6)信息安全性测试

验证并测试系统：

（1）集中用户管理：系统用户在不同的业务系统有不同的角色定义，对应不同的功能权限，需构建相应的用户集中管理模式，实现用户统一身份和标识管理、统一认证及单点登录。

（2）用户命名统一：实现用户命名统一，为用户集中管理及信息共享提供支撑。

（3）身份认证：系统对不同岗位人员实行分级授权，对用户的访问权限实行有效的管理等安全性指标。

### 5、其他要求

对项目所涉及的软件开发内容提供国家认可的第三方检测机构出具软件测试报告（测试过程中应督促软件开发单位对问题项进行整改，直到测试结果通过为止）。

三、报价要求

1、投标人所报价格包含提供以上服务所需全部费用，投标人报价包含服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用。

2、项目服务过程中所出现的任何遗漏，必须由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用，投标人须自行考虑投标风险。除非特别要求，该项目只允许有唯一方案、唯一报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标邀请第4条信誉要求和投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 其他特定资格 要求 | 如有，见第一章《招标邀请》 | 提供材料扫描件 或电子证照，应完 整的体现出材料 或电子证照全部内容。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求;具体详见评分办法 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

1包别：

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为32%，技术分值占总分值的权重为58%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （32分） | 1.综合能力 | 投标人具有本项目业务应用相关类别（政务服务运行管理、标签画像、事项管理、全省通办、一件事一次办、知识图谱、系统集成管理）的计算机软件著作权登记证书，每提供一个得2分，本条最高得14分。 注：投标文件中提供以上证书的扫描件。证书单位名称与投标人名称一致。投标人所提供的软件著作权名称可以不完全一致，但著作权名称的意义相近或为同一类型的均予以认可。 | 0-14分 |
|  | 2.业绩 | 投标人具有地市级及以上政务信息化系统建设（或提升）项目业绩的，每有1个得2分，本条最高得4分。 注：投标文件中提供以上业绩合同扫描件，合同内容需体现项目类型、建设内容等关键信息。 提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。 | 0-4分 |
|  | 3.人员配备 | （1）拟派的技术开发负责人（1人，不可由信息安全负责人、运维管理负责人兼任）具有以下证书的，每提供1个得1分，满分3分。 ①人社部门颁发的信息化相关专业工程师（如电子、机电、自动化、通信等）高级职称证书； ②系统架构设计师证书（软考）； ③系统分析师证书（软考）。 （2）拟派的信息安全负责人（1人，不可由技术开发负责人、运维管理负责人兼任）具有以下证书的，每提供1个得1分，满分3分； ①人社部门颁发的信息化相关专业工程师（如电子、机电、自动化、通信等）高级职称证书； ②注册信息安全工程师证书（CISE）； ③注册渗透测试工程师证书（CISP-PTE）。 （3）拟派的运维管理负责人（1人，不可由技术开发负责人、信息安全负责人兼任）具有以下证书的，每提供1个得1分，满分3分； ①人社部颁发的信息化相关专业工程师（如电子、机电、自动化、通信等）高级职称证书； ②系统规划与管理师证书（软考）； ③信息系统项目管理师（软考）。 - （4）拟派的团队成员中（不含技术开发负责人、信息安全负责人、运维管理负责人）具有以下证书的，每提供1个得1分，满分5分（一人多证不重复计分） - ①人社部门颁发的软考证书（软考指计算机技术与软件专业技术资格考试，软考证书指系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师，提供任意一项证书即可）； - ②人社部门颁发的信息化相关专业工程师（如电子、计算机、自动化、通信等）中级或以上职称证书； - ③中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（CISAW）。 - 投标文件中同时提供以下证明材料： - 1、上述人员有效身份证（含正反面）； - 2、上述人员相关证书或证明材料扫描件； - 3、上述人员须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月内任意一月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效），或投标人提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟）； | 0-14分 |
| 技术分 （58分） | 1.背景、现状及存在的问题、需求分析 | 根据有关法规、政策、标准及本项目特点，提出对本项目建设背景的理解，对现状及存在问题、业务需求的分析。评标委员会根据投标人提供的以上内容综合评分： （1）结合本项目背景、现状及存在的问题、需求进行深入分析，全面、详实、可行性、针对性强得5分； （2）对项目背景、现状、主要问题和需求有一定的分析阐述，较为清晰，无明显逻辑错误的得3分； （3）仅针对背景、现状和问题、需求进行简单归纳梳理的，可行性、实用性、针对性有待改善的得1分； （4）未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 2.总体设计 | 按照采购需求要求，考虑本次项目依托一体化架构，充分利旧复用一体化组件应用和环境基础进行架构设计。投标人应明确设计本项目的业务架构、应用架构、技术架构、数据架构、部署架构； （1）充分考虑信息化基础现状及关联系统因素，设计清晰满足项目需求的得5分； （2）架构明确、符合建设需求，存在总体设计缺失的，得3分； （3）仅提供简单的系统框架结构，对于要求的总体设计缺失超过2个及2个以上的，得1分； （4）未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 3.技术方案设计：个人专属服务空间 | 投标人能够充分理解本项目中的“个人专属服务空间”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 4.技术方案设计：场景化主题式服务 | 投标人能够充分理解本项目中的“场景化主题式服务”应用建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 5.技术方案设计：个人证照过期提醒 | 投标人能够充分理解本项目中的“个人证照过期提醒”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 6.技术方案设计：民生服务直达 | 投标人能够充分理解本项目中的“民生服务直达”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得5分； （2）方案合理、可行的，得3分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 7.技术方案设计：智能化大厅业务系统升级改造 | 投标人能够充分理解本项目中的“智能化大厅业务系统升级改造”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 8.技术方案设计：皖事通办预办系统 | 投标人能够充分理解本项目中的“皖事通办预办系统”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 9.技术方案设计：滁州产品供需平台 | 投标人能够充分理解本项目中的“滁州产品供需平台”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 10.技术方案设计：一体化迁移 | 投标人能够充分理解本项目中的“一体化迁移”建设需求，并提供详细的技术方案。根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得3分； （2）方案合理、可行的，得2分； （3）可操作性有待提升的，得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-3分 |
|  | 11.实施内容：“高效办成一件事”实施服务、全省通办事项迁移 | 投标人能够充分理解本项目中的“高效办成一件事”实施服务、全省通办事项迁移建设需求，并承诺按照要求完成：1、2025年国务院、安徽省已印发的第一批30个和印发的第二批17个“高效办成一件事”重点事项，以及项目建设周期内滁州市拟创新拓展的“高效办成一件事”重点事项。2、不少于500个的滁州市政务服务事项迁移工作。 - 提供承诺及2025年国务院、安徽省已印发的第一批30个和印发的第二批17个“高效办成一件事”重点事项清单的得2分。 - 未提供承诺及2025年国务院、安徽省已印发的第一批30个和印发的第二批17个“高效办成一件事”重点事项清单的不得分。 | 0-2分 |
|  | 12.项目实施管理 | 投标人需针对本项目实施所涉及的团队管理、实施计划、风险管理、系统测试、验收、质量管理等内容来规划清晰、合理的实施管理方案： （1）方案思路清晰完整，管理完善、切实可行的得5分； （2）方案内容完整、具有一定可行性的得3分； （3）方案有待完善，操作性有待提升的得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 13.售后服务方案 | 投标人对本项目售后服务所涉及的服务体系、服务流程、应急响应措施等方面来规划清晰、合理的售后服务方案： （1）售后服务方案思路清晰完整，方案完善、切实可行的得5分； （2）方案内容完整、具有一定可行性的得3分； （3）方案有待完善，操作性有待提升的得1分； （4）未提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 14.安全保障方案 | 投标人针对本项目的安全保障制定方案，根据投标人提供的安全保障方案内容进行综合评审： （1）安全保障体系方案全面完整、针对性强、方案贴合项目需求，得5分； （2）有安全方案，满足项目需求，得3分； （3）有安全方案，但有待完善，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 0-5分 |
|  | 15.培训方案 | 投标人需针对本项目技术培训所涉及的培训目标、培训内容、培训方式等方面来规划清晰、合理的培训服务方案。根据投标人提供的培训服务方案内容进行综合评审： （1）方案思路清晰完整，可行性、针对性强的得5分； （2）方案规划清晰完整、具有可行性、针对性的得3分； （3）方案理解有待提升，可行性、针对性有待提升的得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 |  |  |

2包别：

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为40%，技术分值占总分值的权重为50%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （40分） | 业绩 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过信息化项目监理的，每有1个得2分，本条最高得4分。 提供合同扫描件，扫描件应能辨识甲乙双方公章、签订时间、类型等关键信息，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 人员配备 | - 1、总监理工程师（8分，仅限定1人）： （1）具有信息系统项目管理师证书； （2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书； （3）具有注册网络安全渗透评估专业人员(NSATP-A)证书； （4）具有注册信息系统审计师（CISP-A）。 以上证书每有1个得2分，本条最高得8分。 2、总监理工程师代表（6分，仅限定1人）： （1）具有信息系统项目管理师证书； （2）具有软件评测师证书； （3）具有网络安全等级测评师证书。 以上证书每有1个得2分，本条最高得6分。 3、拟配备专业监理工程师（8分）： （1）具有软件评测师证书； （2）具有IT服务项目经理； （3）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书； （4）具有IT服务工程师证书。 以上证书每有1个得2分，本条最高得8分。 - 同时提供以下材料： - ①证书原件扫描件 ②社保部门出具的供应商为其缴纳的投标前三个月中任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）或供应商承诺已为上述人员缴纳开标截止日前三个月中任意一个月的养老保险（承诺格式自拟），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 | 0-22分 |
|  | 监理及软测工具 | - 投标人具有软件质量保证与测试管理系统类、网络安全防入侵检测系统类、测量数据分析管理软件类、软件安全性测评报告生成系统类、软件测试需求管理系统类、网络安全风险评估态势感知系统类、自动化网络安全漏洞检测管理系统类等工具用于项目监理及软测工作，每具有一项得2分，本条最高得14分。 注： （1）如为自行开发软件，投标文件中提供上述相应计算机软件著作权登记证书扫描件，计算机软件著作权人须为投标人； （2）如为购买软件，投标文件中提供对应的软件购买合同（或购买发票）关键页扫描件。 | 0-14分 |
| 技术分 （50分） | 监理大纲1 | 根据监理大纲中包含的质量控制措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）质量保障能力强、质量的日常管理完善、对各个环节的保障措施能够分析透彻、安全措施完善能满足采购需求的得5分； （2）质量保障能力较强、质量的日常管理完善、对各个环节的保障措施能够分析透彻、安全措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）质量保障能力、质量的日常管理、对各个环节的保障措施、安全措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 监理大纲2 | 根据监理大纲中包含的进度控制措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）进度控制措施详细、工具齐全，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善能满足采购需求的得5分； （2）进度控制措施及工具满足本项目需求，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）进度控制措施及工具满足项目需求，对各个环节的保障措施、工作措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 监理大纲3 | 根据监理大纲中包含的投资控制措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）投资控制措施详细、工具齐全，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善能满足采购需求的得5分； （2）投资控制措施及工具满足本项目需求，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）投资控制措施及工具满足项目需求，对各个环节的保障措施、工作措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 监理大纲4 | 根据监理大纲中包含的变更控制措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况，包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）变更控制措施详细、工具齐全，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善能满足采购需求的得5分； （2）变更控制措施及工具满足本项目需求，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）变更控制措施有偏差、工具有欠缺，对各个环节的保障措施、工作措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 监理大纲5 | 根据监理大纲中包含的合同管理等措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况，包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）合同管理等措施详细、工具齐全，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善能满足采购需求的得5分； （2）合同管理等措施及工具满足本项目需求，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）合同管理等措施有偏差、工具有欠缺，对各个环节的保障措施、工作措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 监理大纲6 | 根据监理大纲中包含的信息及文档管理措施、工作协调措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况，包括监理工作措施及工具等内容情况。 （1）信息及文档管理措施、工作协调措施详细、工具齐全，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善能满足采购需求的得5分； （2）信息及文档管理措施、工作协调措施及工具满足本项目需求，对各个环节的保障措施能够分析透彻、工作措施完善，但出现了不适用本项目特性的内容的得3分； （3）信息及文档管理措施、工作协调措施有偏差、工具有欠缺，对各个环节的保障措施、工作措施等缺项或关键点缺失的得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 服务方案 | 投标人提供的服务方案，应包括对项目建设背景情况理解，项目建设内容重、难点分析及相关措施，评标委员会进行综合评审： （1）投标人对项目建设背景情况理解透彻，有完整的工作描述，对重难点把握清晰，完全满足项目采购需求的得 5分； （2）投标人对项目建设背景情况理解清楚，有较完整的工作描述，对重难点把握较清晰，无明显逻辑漏洞、科学原理或常识错误的情形的得3分； （3）投标人对项目建设背景情况理解混乱欠缺，且出现非专门针对本项目特性内容、有待完善的得1 分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 软件测评方案 | 根据投标人提供的测试服务方案进行综合评审： （1）投标人针对本项目制定软件测评方案，详细全面、可行的，得5分； （2）提出的方案较全面、有针对行，基本可行但方案不全面的得3分； （3）方案基本可行但出现非专门针对本项目特性内容、有待完善的得1分。 （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 安全方案 | 投标人提供安全方案（包括但不限于理解项目建设安全风险分析、安全风险措施、方法、工具）： （1）投标人对项目建设背景情况理解透彻，对过程中可能出现的安全问题分析全面且有明确的处理方案，对重难点把握到位且利于项目实施，完全满足项目采购需求的得5分； （2）投标人对项目建设背景情况理解较清楚，无明显逻辑漏洞、科学原理或常识错误的情形的得3分； （3）投标人对项目建设背景情况理解、混乱欠缺，且出现非专门针对本项目特性内容、有待完善得1分； （4）未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 培训方案 | 投标人应提供针对性的培训计划和培训内容，评标委员会进行综合评审： （1）方案科学合理、可行性强，培训流程步骤清晰，完全满足项目采购需求的得5分； （2）方案可行性较强，培训流程步骤较为清晰，无明显逻辑错误的得的得3分； （3）方案内容简单，培训服务混乱欠缺，待完善的得1分； | 0-5分 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

三、无效投标条款

3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；

(4)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(5)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(6)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)责令停产停业的；

(9)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在（直接）控股、管理关系的不同单位的；

(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(12)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(13)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(14)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(15)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(16)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(7)招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第五章  政府采购合同

## 政府采购合同参考范本

## （服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目

项目编号：

甲方（采购人）：滁州市数据资源管理局

乙方（中标人）：

签订地：滁州市数据资源管理局

签订日期：            年       月       日

滁州市数据资源管理局（以下简称：甲方）通过 滁州市政府采购中心组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件（建设方案等）。

### 1.2 服务

1.2.1服务名称：滁州市政务服务应用场景升级迭代项目 ；

1.2.2服务内容：招标文件第三章采购需求全部内容 ；

1.2.3服务质量：达到合同要求的标准。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订生效并具备实施条件后，根据相关规定和资金情况，采购方支付给中标方合同总额40%-70%的项目预付款（预付款支付前，中标方须向采购方提供同等金额的见索即付保函）；项目经初步验收评审合格后，采购方支付给中标方合同总额的20%-50%初验款；项目经最终验收评审合格后，采购方支付给中标方合同剩余款。

1.4.2发票开具方式：开具符合要求的发票。

### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：1包别自签订合同之日起8个月内完成项目的交付；2包别自签订合同之日起至所监理项目验收合格结束。

1.5.2服务地点：滁州市内，采购人指定地点

1.5.3服务方式：甲方指定方式。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

（1）将争议提交  滁州    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  甲方（采购人） 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.5 | 合同签订生效并具备实施条件后，根据相关规定和资金情况，采购方支付给中标方合同总额40%-70%的项目预付款（预付款支付前，中标方须向采购方提供同等金额的见索即付保函）；项目经初步验收评审合格后，采购方支付给中标方合同总额的20%-50%初验款；项目经最终验收评审合格后，采购方支付给中标方合同剩余款。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的15个工作日内以书面形式变更合同 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人 |
| 2.17 | 本项目免收履约保证金。 |
|  | （签订合同时可补充） |

- 投标文件格式

## 投

## 标

## 文

## 件

【第   包】

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年  月  日

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目【第   包】

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标人资格声明书（格式见附件）；

（2）授权书（格式见附件）；

（3）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

- （4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

- （5）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料；

- （6）其他（如有）。

## （1）投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （2）授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## （3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称） 或 （企业名称）  法定代表人或拟派项目经理（负责人）  没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税 收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；④在“信用中国” 网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失 信行为类别及判定依据)的。⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严 重违法失信名单”的。⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。⑦ 前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上 述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（签章）：              法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

（3）其他相关证明材料

如有。

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目【第   包】

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）诚信履约承诺函（格式见附件）；

（3）招标文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

（4）其他（如有）。

## （1）投标响应表

### 1.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| 4 | “采购需求”所列的所有内容 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

## （2）诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。配备人员数量、设备数量和采购生产资料数量均不低于采购需求的要求。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

投标人电子签章：

日          期：

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目【第   包】

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）（如是）；

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（如是）；

（5）投标分项报价表（格式见附件）；

（6）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（7）其他（如有）。

## （1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## （2）投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

- （3）投标分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

## （4）中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

（5）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （6）其他相关证明材料

如有。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

# 附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。