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第一章  招标公告

滁州市城投工程咨询管理有限公司受 滁州市城泊车辆服务有限公司的委托，现对 花半里南侧地块西侧及南侧红线、意境山城北侧地块东侧红线绿化工程 进行公开招标，欢迎具备条件的投标供应商参加投标。
一、项目名称及内容
1.项目名称：花半里南侧地块西侧及南侧红线、意境山城北侧地块东侧红线绿化工程

2.预算金额：4.9万元
3.最高限价：49000.00元（含税价），投标报价高于最高限价的按无效标处理。                         
4.采购需求：红叶石楠施工，具体见招标文件。
5.工期：施工工期30日（先施工花半里南侧地块西侧红线绿化，意境山城北侧地块东侧红线绿化等招标人通知后再行施工，具体以招标人通知为准）；

6.标段划分：一个标段。   

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
投标人具有有效的营业执照且具有相应供货服务能力。

三、获取招标文件
时间：2026年11月9日至2026年11月17日
地点：滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）
方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年11月17日15点00分（北京时间）
地点：滁州市扬子工业投资集团有限公司1310会议室（滁州市南谯区中都大道与醉翁路交叉口西南角城投大厦）
五、投标截止时间
同开标时间

六、联系方法

（一）招标单位：滁州市城泊车辆服务有限公司
地址：滁州市清流西路扬子宾馆停车场院内
联系人及联系方式：石玉豪15755017173

监督电话：0550-3018133

（二）代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系人及联系方式：王芳0550-3519519、18955055067
第二章 投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	花半里南侧地块西侧及南侧红线、意境山城北侧地块东侧红线绿化工程

	2
	工期
	见招标公告

	3
	工程地点
	由招标人指定

	4
	招标人联系人及电话
	联系人：石玉豪       电话：15755017173 

	5
	代理机构联系人及电话
	联系人：王芳         电话0550-3519519  18955055067

	6
	资金来源                                                                                                                                                                 
	自筹资金

	7
	项目预算
	见招标公告  

	8
	最高限价
	见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	9
	采购内容
	具体详见《采购内容及技术要求》

	10
	标包划分
	见招标公告  

	11
	招标方式
	公开招标

	12
	投标人资格条件及其他要求
	详见第一章“招标公告”

	13
	踏勘现场
	不组织,投标人自行踏勘现场

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	投标人提出疑问的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2026年11月11日17时将疑问内容以电子邮件方式发送至czsctgczx@163.com 邮箱。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	2026年11月12日17时后以澄清公告形式在滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）予以公告。请各位投标单位注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标单位自负。

	17
	联合体投标
	本次招标不接受联合体。

	18
	招标代理费
	代理服务费金额：1000元；

支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付代理机构。

	19
	投标有效期
	投标有效期为 60  日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	20
	投标保证金
	本项目无投标保证金

	21
	投标文件数量
	正本1份，副本2份

	22
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经一致认定后，按照无效投标处理。

	23
	投标文件提交截止时间
	2026年11月17日15时00分

	24
	是否退还投标文件
	否

	25
	开标时间及地点
	开标时间：2026年11月17日15时00分
开标地点：滁州市扬子工业投资集团有限公司1310会议室（滁州市南谯区中都大道与醉翁路交叉口西南角城投大厦）

	26
	是否授权评审小组确定中标候选人
	是，评审小组推荐3名中标候选人。

	27
	履约担保
	本项目无须缴纳履约担保。

	28
	付款方式
	项目完工验收合格付至合格工程量的80%，剩余20%待养护期满后一次性付清。

养护期：自验收合格之日起三年。

中标人须开具增值税专业发票。


二、投标人须知
（一）总  则
1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。
               项目编号：见投标人须知前附表。
               招标人：见投标人须知前附表。
               服务期：见投标人须知前附表。
               服务地点：见投标人须知前附表。
1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。
    代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。
1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。
2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价合同 。
6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  最低评标价法 （详见第三章评标办法）

投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国招标投标法》规定条件的法人、其他组织或者自然人；

7.2由于采购项目的差异性，投标人在参与具体采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

 9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.投标人应注意的事项

10.1投标人对采购内容中规定的技术需求等必须完全满足或优于招标文件的相关要求。

10.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.3投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

11. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告
第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求
第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

 12.2 除12.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

 12.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如投标人对招标文件有疑问，请于2026年11月11日17时将疑问内容以电子邮件方式发送至czsctgczx@163.com 邮箱。招标人将于2026年11月12日17后以澄清公告形式在滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）予以公告。请各位投标单位注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标单位自负。
13. 招标文件的修改、补充、解释

13.1 招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式通过电子邮箱予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

13.2 投标人应在投标截止时间前关注邮箱中有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

13.3招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。
（三）投标文件的编制

14. 投标的语言及度量衡单位

14.1投标人的投标文件，以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

14.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1投标文件的组成
具体内容详见第六章投标文件格式内容。
15.2投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应按招标文件规定的格式签字盖章。
15.3投标文件的密封

（1）投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

（2）投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

（3）在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址。注明下列识别标志：招标项目名称。

（4）所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章。

16.投标报价
16.1投标报价文件中的总价全部采用人民币表示。

16.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

16.3投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

16.4总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

16.5总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为赠送而包含在合同内。

17. 投标有效期

17.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

17.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

17.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

（四）投标文件的递交

18. 投标文件的份数和签署

18.1 投标文件份数：正本1份，副本2份
18.2 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。否则经一致认定后，按照无效投标处理。

19. 投标文件的提交

19.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4招标人收到投标文件后，应办理接收手续。

19.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

20．投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在本文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。开标时以投标截止时间前投标人最终递交的投标文件为准。

20.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第18.2款的要求签字或盖章。

（五）开标、评标和定标

21. 开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第19条提交投标文件的截止时间和地点公开开标。

21.2  参与开标的监督部门

21.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

21.3开标程序
开标会议由代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，递交标书的投标单位名单； 

（4）检查投标单位标书的密封性及人员到场情况；

（5）公布投标人投标报价、施工工期及其他内容，报评审小组审核，并做相应记录；

（6）开标结束。

 22.4开标质疑

投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

23.评审小组

  23.1评审小组的组成：由招标人组建。

  23.2评审小组应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评审小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

  23.3招标人授权评审小组对投标人资格进行审查。

  24.评标

  24.1评标准备工作

  24.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

  24.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

  24.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

  24.1.4核对评标工作用表。

  24.2评标办法

  24.2.1评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  24.2.2评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.3投标文件的澄清

  24.3.1在评审过程中，评审小组认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

  24.3.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

  24.4报价合理性的判断

评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

  24.5评审意见分歧的处理办法

（1）评审小组应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

  24.6评标报告的签署

  24.6.1评审小组应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

 24.7评标过程的保密

 评审小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.定标

25.1 中标人的确定

25.1.1除投标人须知前附表规定评审小组直接确定中标人外，招标人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

25.2 中标通知书

25.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书。

25.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章后，方可发出。

25.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

26. 开评标异常情况处理

26.1重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于三个的； 

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(5)因重大变故，采购任务取消的。

26.2变更采购方式

/。 

（六）合同的授予

27.合同授予标准

27.1本招标项目的合同将授予按本投标须知第25条规定所确定的中标人。

28.合同协议书的签订

28.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2招标人如不按本投标须知第27条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.3中标人如不按本投标须知第27条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

（七）纪律和监督

29. 对招标人的纪律要求 

29.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

30. 对投标人的纪律要求 

30.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

31. 对评审小组成员的纪律要求 

31.1评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

31.2在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

32. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

32.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

33. 询问、质疑

33.1 若投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午8:00-12:00,下午2:30-5:30）向招标人或招标代理机构提出异议。

异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容： 

  （1）异议人的名称、地址、有效联系方式； 

  （2）项目名称、项目编号、标段号（如有）； 

  （3）被异议人名称； 

  （4）具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料； 

  （5）明确的请求及主张； 

  （6）提起异议的日期。 

  （7）异议人为法人的，应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；为其他组织或个人的，异议材料须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。 

  （8）异议人需要修改、补充异议材料的，应当在招标人或招标代理机构规定的期限内提交修改或补充材料。 

33.2 有下列情形之一的，不予受理： 

   （1）提出异议的主体不是所异议项目投标人或者其他利害关系人的；

（2）对于依法必须招标的项目，未在公示期间提出异议的；

   （3）异议材料不完整的； 

   （4）异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的； 

   （5）对其他投标人的投标文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的； 

   （6）异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
34. 投诉

34.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

34.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标结果公示期间，先向招标人提出异议。

第三章 评标办法

一、总则

 1. 本次评标采用最低评标价法

1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价由低到高的供应商为中标候选人的评标方法。

 1.2最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1评审小组对投标文件有质疑或不明确的地方，现场向投标人发出询标函 

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	检验标书（加盖投标人公章）

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（2）具有承担民事责任的能力
	营业执照复印件（加盖投标人公章）

	
	
	（3）诚信投标承诺书
	格式见附件，检验标书（加盖投标人公章）


4.符合性审查

4.1评审细则

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标文件的有效性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	 (4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	投标文件的完整性
	（5）投标文件份数
	正本1份，副本2份

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	投标文件的响应程度
	（7）商务条款响应程度
	响应招标文件要求。


4.2评审小组判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

 4.4投标人可在现场20分钟内对评审小组的评审结论质疑，评审小组根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，否则视同投标人放弃该权利。
5.2评委会修正错误的原则：

5.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

 5.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其投标。

四、比较与评价

 6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行商务报价评审，综合比较与评价。

6.1商务报价评审

6.1.1最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且在有效报价中按扣除可抵扣进项税后的报价最低的原则确定中标候选人，即在有效报价中按扣除可抵扣进项税后的报价最低原则，推荐扣除可抵扣进项税后报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但报价低于其成本的除外。扣税后的报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由项目单位或评审小组主任抽签确定其中标候选人名次。【扣除可抵扣进项税后的报价=投标人投标函中报价/（1+增值税税率）】
五、推荐中标候选人

7. 评标委员会根据第二章投标人须知及前附表的规定数量推荐中标候选人，并标明排序。

7.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

7.2推荐排名第一的中标候选人为中标人。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

未在投标截止时间前递交投标文件的，投标将被拒绝。

 8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)被暂停营业的；

(4)被暂停或取消投标资格的；

（5)财产被接管或冻结的；

(6)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（7）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理的；

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

 8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评审小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；
(6)不按评审小组要求澄清、说明或补正的，或者评审小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（7）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（10）招标文件规定的其他无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评审小组认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效（本条不采用）；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评审小组评审修正的投标无效；

（7）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理；

（8）招标文件规定的其他无效投标情形。
第四章  采购需求及技术要求
项目名称：花半里南侧地块西侧及南侧红线、意境山城北侧地块东侧红线绿化工程。

项目内容：1.本项目中标人须进行场地平整（其中包含560立方米坑需要利用场地内土填平至路面高度，上口宽1M），投标人可在投标前自行现场查看；
2.在招标人规定范围内种植红叶石楠（红叶石楠规格为高度60-80cm，冠幅40-50cm），种植需间隔50cm，总长度约800m（后期结算以经审计的金额为准）；

3.本项目养护期三年，养护期内中标人需按招标人要求免费提供保养服务（包括但不限于喷药、修剪等），期间未成活的红叶石楠需免费更换。                    

第五章 合同条款及格式
          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况及合同范围

（1）工程名称：   。
（2）工程地点：     。
（3）工程立项批准文号：   。

（4）资金来源：       。

（5）工程承包范围：    。

2、工程内容：    。
3、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（9）发包人相关会议纪要；

（10）发包人标准化制度手册。

（11）其他合同文件。

4、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5、签约合同价：人民币（大写）     元      （¥         ）。
6、承包人项目经理：            。
7、园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）。

8、绿化种植及养护要求

（1）在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

（2）竣工验收时成活率约定：    100%  。

（3）养护期满移交时成活率约定：    100% 。

9、工程安全目标：无安全生产责任事故。

10、本项目养护期从完工初验合格之日起3年。
11、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13、本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14、因本合同发生纠纷协商不成的，应向项目所在地人民法院起诉。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）      承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：    （签字）

         年       月      日                        年       月         日

组织机构代码：                      组织机构代码：           

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                          邮政编码：                  
法定代表人：                      法定代表人：            
委托代理人：                          委托代理人：              
电  话：                              电  话：                  
传  真：                              传  真：                  
电子信箱：                            电子信箱：                
开户银行：                            开户银行：                
账  号：                            账  号：                  

第二部分 通用条款

通用合同条款采用《园林绿化工程施工合同》（GF—2020—2605）的“通用合同条款”。（上述资料由投标人自行准备）

第三部分 专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》（专用条款（格式））。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，若上述文件有不明确或不一致之处，以招标文件为准。    
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

总监理工程师姓名：        ；联系电话：             ；

总监理工程师执业资格证书号：                       ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场确定。

1.1.3.9 永久占地包括：   无 。

1.1.3.10 临时占地包括：   无。
1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限。绿化工程养护期三年（完工初验合格之日计算）。

1.1.4.9 工期总日历天数指工程开工至工程完工初验天数。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：    /   。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

城市绿地草坪建植与管理技术规程（GB/T19535-2004）；

适用于工程的标准规范包括： 中华人民共和国住房和城乡建设部等部门及省、市发布的有关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按监理要求执行，包括但不限于项目部人员证书（在领取中标通知书前）、项目部任命文、实施性施工组织设计等  ；
承包人提供的文件的期限为：按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为：  按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限：  7天 。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件的保管的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

承包人接收文件的地点：发包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：发包人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.13工程量清单错误的修正

承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在合同签订前向发包人提出：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整 。

2. 发包人

2.1 许可或批准

2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：          ；

职    务：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权；人员在岗、工程进度、质量、安全、环保的监督检查权和建议处罚权；工程款的初步审查权；第三方检测的委托权；主要材料的质量否决权；工程量的确认权；工程变更签证的审核权；工程结算的审核权；合同的解释；等等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；　（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标等。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：自筹资金   。

发包人是否提供支付担保：不提供   。

发包人提供支付担保的形式：无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的交（竣）工资料的内容： 按相关要求执行，包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：按相关要求执行，且不少于3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人           。

承包人提交的竣工资料移交时间：   交（竣）工验收合格后15日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及电子形式   。

承包人应履行的其他义务：采取有效措施，对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及院内原有绿化进行保护，所产生的费用包含在投标综合单价中，不另计；因施工造成其他区域污染的，承包人应负责及时清理，所需费用亦包含在投标综合单价中。

3.2 项目负责人（项目经理）
3.2.1 项目负责人（项目经理）：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：由承包人明确授权范围  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在岗时间不得少于20天。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.5 分包（本项目不允许分包）
3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6.1承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到办理移交手续之日止。（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在办理移交手续前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：  进场施工准备工作开始   。 

3.7 履约担保

承包人是否提供履约保证金：不提供。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 发布开工令、停工令、复工令权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权、发包人授权的处罚权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行解决和承担 。

4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：          无           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   施工方案    ；
（2）   索赔事项等    ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 
关于工程奖项的约定： /。
6. 安全文明施工与环境保护


6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 承包人应严格遵守安全文明6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应保证在整个合同履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责       。

6.3 环境保护

本款补充：

合同当事人对农药、肥料的使用要求： 按发包人要求 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 （9）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程需按照总进度计划编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度考核和进度款支付的依据。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  无。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报发包人批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无     。        

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期交工违约金的计算方法为： 因承包人原因造成合同工期延误，每延误一天，按1000元/天支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价*2% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  七级以上（含七级）大风连续 8 小时  ；

（2）  日最高温度大于 40 摄氏度，日最低温度小于-4 摄氏度 ；

（3）  日（昼夜）平均积雪量超过 200mm 的恶劣天气影响  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行招标文件。 

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担费用   。

9. 试验与检验

9.3.4 关于送检材料的约定：  执行市政工程送检规定   。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：   按监理人指示    。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更范围的约定：执行合同通用条款。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则
   关于变更估价的约定:/。
10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定： /      。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/
发包人审批承包人合理化建议的期限：/ 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/
10.7 暂估价

无。 

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

综合单价包含范围：包括但不限于人工、材料、机械使用费以及管理费、措施费、文明环保费、临时设施费，税费、保险费、利润、竣工文件编制费等除安全生产费用以外所有施工相关费用。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、措施费、文明环保费、保险费、利润的变化等。

风险费用的计算方法： 不考虑  

风险范围以外合同价格的调整方法：无 
12.2 预付款

预付款支付比例或金额：无。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   见招标文件合同支付相关说明。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量清单数量的误差按实计量，清单项目工程量的增减按实计量，变更引起新的工程量清单项目按实计量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不采用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不采用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不采用   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    详见支付方式   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行发包人统一内容格式。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：详见支付方式。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不采用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书，跟踪审计人员审核时间除外。
（2）发包人支付进度款的期限：详见12.4规定。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。

承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：

(按实际完成工程量的百分比支付：   /          ；

(按形象进度支付：   /          ；

(按月实际完成工程量 /  %支付；

(其它：项目完工验收合格付至合格工程量的80%，剩余20%待养护期满后一次性付清。

养护期：自验收合格之日起三年。

中标人须开具增值税专业发票。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  3  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 6  小时。

13.2 竣工验收

（3）竣工资料内容和份数： 竣工资料三份纸质版，电子版一份  。
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当无条件配合发包人在30日内将工程移交给管养单位。
其他工程移交期限：   /       
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  不考虑  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 因承包人原因，未按合同期限按时移交的，暂停工程款支付，发包人可动用质保金，用于工程质量整改  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工合格后，7天内退场。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报，特殊情况，经分管领导批准的可以延长。凡因承包人原因，未能在规定时间内上报竣工结算的，按10000元/月支付违约金。情节严重的，招标人有权按已有资料或按已付款报审计部门办理结算。
竣工结算申请单应包括的内容：执行发包人统一内容格式。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：相关部门审核通过后7天内完成审批并签发结算款支付证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 60 天内，完成对承包人的竣工付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份  。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满经复查合格后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 缺陷责任期满经复查合格后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

14.5 竣工归档资料

 竣工归档资料的形式和格式：   纸质版、电子版     。
（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，  三 个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由 承包人 承担。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：/。本项目养护期从完工初验合格之日起3年。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  否  。

15.4保修 
15.4.1 保修责任

工程保修期为： 执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。     

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场。  

15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：   养护期3年，从完工初验合格之日计算。        。

绿化养护期内双方责任约定：    执行招标文件规定       。

绿化养护期内水电费支付：      由承包人承担           。

养护期内的施工相关费用已包括在投标综合单价中，不另计。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无    。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  对工期造成影响的可顺延工期  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  可按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   发包人可追加与被取消的工作造价相当的额外工作做为补偿   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   发包人可补足或更换材料、工程设备；对工期造成延误的可以顺延；增加承包人成本的可予以补偿  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  可顺延工期  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 对工期造成影响的可顺延工期  。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行补充条款   。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行补充条款   。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行补充条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人不承担费用   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人应按国家、省、市有关规定，办理相关保险，所产生的已包括在投标综合单价中，不另计  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行国家、省、市有关规定
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。  
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

向       滁州市      仲裁委员会申请仲裁；

向    项目所在地     人民法院起诉。

绿化养护责任书

  发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）关规定，经协商一致就                              （工程全称）签订绿化养护责任书。

一、责任范围和内容

承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。

内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。
二、养护标准

绿化养护质量按照(《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）中二级标准。

三、考核标准

由发包人按（(国家标准(行业标准(地方标准）中二级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。

四、绿化养护期

绿化养护期 3年，从完工初验合格之日计算。

五、养护责任

1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。

2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。

3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。

4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。

5．其他责任约定：                   。

六、养护费用

养护费用由承包人承担。

    七、其他约定：                      。

绿化养护责任书由发包人、承包人在工程完工初验合格后，第一次付款前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。

发包人:（公章）                        承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）     
地  址                                      地  址

第六章  投标文件格式

       （项目名称）      
投 标 文  件 

投标单位：                              （盖章）
法定代表人：                      （签字或盖章）

        年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标函（格式见附件）；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）投标人认为需要提供的其他证明材料。

1.法定代表人身份证明文件或授权委托书

法定代表人身份证明文件
投标单位名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年      月      日

经营期限：                                 

姓名：     身份证号码：             性别：      年龄：       

职务：       ，系                                （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：               （盖章）

                                        年    月     日

授权委托书

本人     （姓名）系       （投标单位）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：              （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：              （签字或盖章）      

  年    月    日
2.诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、       （企业名称）或    （企业名称）法定代表人没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。 

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日
3.服务承诺书

致：               （招标人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

 

                投标人名称：                          （盖单位章）
法定代表人：                               (签章)
                                  日    期：        年      月      日
4.开标一览表

	项目名称
	         

	项目编号
	/

	投标人名称
	

	投标报价\服务期限
	投标总价：                  元 ；

服务期限：施工工期30日（先施工花半里南侧地块西侧红线绿化，意境山城北侧地块东侧红线绿化等招标人通知后再行施工，具体以招标人通知为准）；本项目养护期三年，养护期内中标人需按招标人要求免费提供保养服务（包括但不限于喷药、修剪等），期间未成活的红叶石楠需免费更换。



法定代表人（签字或盖章）：         投标人（盖单位章）：

                                      日  期：      年   月   日

5.投  标  函
致：               (招标人) 
1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“        （项目名称）”项目的货物与服务，投标价为人民币          元；须开具增值税专用发票，税率为    %（注：投标人须明确开具增值税专用发票的税率，否则按无效标处理）；服务期限：见开标一览表。
3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 

投标人名称：                        （盖单位章）

投标人法定代表人：                      （签字或盖章）

日    期：                 
通讯地址：                 
电    话：                 
 传    真：               

6.分项报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	综合单价

（元/m）
	合价（元）
	备注

	1
	    
	800
	m
	
	
	

	投标总报价：                           元


投标人名称（盖章）：                                
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：                
  日    期：        年      月      日
第七章  招标单位、代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 花半里南侧地块西侧及南侧红线、意境山城北侧地块东侧红线绿化工程 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州市城泊车辆服务有限公司
联 系 人：石玉豪
联系电话：15755017173 
                                                （单位盖章）

                                                 2026年11月


	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

经 办 人：王芳
联系电话：0550-3519519、18955055067
                                                （单位盖章）

2026年11月
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