安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（服务类）

（2024年版）

项目名称：2026-2028年市本级管养县道日常养护项目

项目编号：czsjcg202511-026

采 购 人：滁州市公路管理服务中心

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

2025年11月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购需求	24

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	37

第五章  政府采购合同	46

第六章  投标文件格式	80

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	100

第一章  投标邀请

项目概况

2026-2028年市本级管养县道日常养护项目的潜在供应商应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月8日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：czsjcg202511-026

项目名称：2026-2028年市本级管养县道日常养护项目

预算金额：2020000元/年

最高限价：2019964.77元/年，投标报价高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。

- 采购需求：公路日常养护；

合同履行期限：合同期三年，2026年1月1日-2028年12月31日，合同一年一签。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；

3.本项目的特定资格要求：①项目负责人要求：具备公路工程专业二级及以上注册建造师；②项目总工（技术负责人）要求：公路工程相关专业工程师及以上职称。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的；

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的；

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑦项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2025年11月17日至2025年12月8日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月8日08点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求。

## 七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。

相关服务电话：①安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；②CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；③市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：400-998-0000（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南<交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式:投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为:以本项目网上招投标系统解密倒计时为准，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：滁州市公路管理服务中心

地址：滁州市龙蟠大道200号

联系人：李锦辉

联系方式：0550-3033370

2.采购代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系人：曹思敏

联系方式：0550-3519516、18712012204

3.政府采购监督管理部门信息

名称：滁州市公共资源交易监督管理局

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦三楼

联系方式：0550-3801656

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间：/年/月/日/时/分 地点：/ 联系人及联系电话：/ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2025年11月24日17时30分 |
| 7.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：/。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准） |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除（非专门面向中小企业采购项目适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：/。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：/。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 21.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 ☑采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分。 |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： ☑免收 □合同价的/% □定额收取：人民币/元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：/ （4）收取账号：/ （5）退还时间：/ 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：领取中标通知书时一次性支付给代理机构。 （3）收费标准：25800元。参考《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理暂行办法》滁公管〔2022〕5号，以及补充文件滁公管综〔2023〕19号《关于进一步明确代理费计取标准的通知》标准，以最高限价（控制价）计算。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：如投标人对招标文件有质疑，依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑；供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 接收部门：滁州市公路管理服务中心、滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系电话：0550-3033370、0550-3519516、18712012204 通讯地址：滁州市龙蟠大道200号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 |
| 32 | 其他内容 | 1.解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3.电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 4.部分可提供线下政采贷的金融机构： 市本级 金融机构名称：兴业银行滁州分行 安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号 伏庚：17755080811 5.特别提示： （1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。 （2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 （3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 （4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 （5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。 （6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 （7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 （8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。 （9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 （10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！ 6.评标过程中的澄清、说明或补正： （1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 （2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 7.同义词语： 招标文件第六章 投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。 - 落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。 - 系统中提供的表格与采购文件中不一致时，以采购文件中提供的表格格式为准。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，可在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

9.5采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2投标文件的澄清

15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）、安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书须加盖采购人、采购代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

31.4采购人或采购代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函。投标人对评审过程、中标（成交）结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函的时间开始计算。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.投诉

32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。

32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 33.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订后付至当年度合同价款的40%（中标人须提供预付款担保）。 2、按季度付款，支付批准计量的90%，待次年完成审计后支付结算价款的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 三年，合同一年一签。采购人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，签订第一年度合同（12个月），在本年度合同到期前（本年度12月中旬），采购人对中标人的工作进行综合考核，考核合格的，双方续签下一年度合同，以此类推。如综合考核不合格，则本年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同。但中标人需配合发包人重新招标前的过渡期养护，费用按原中标价格计算。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2026-2028年市本级管养县道日常养护项目 所属行业：其他未列明行业。 |

## 二、养护技术标准和要求

第1章  总 则

第1节 通 则

1.01  范围

1.本规范适用于2026-2028年市本级管养县道日常养护项目的施工及管理。范围包括路基、路面、桥涵、交通安全设施的保洁、日常维修保养和修补其轻微及一般性损坏部分，冬季除雪防滑、雨季防洪防台风与水毁抢修、配合业主完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与小修养护有关的工作内容。

2.本规范对工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、质量等级、检验内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家和交通运输部现行有关规范规定报发包人审核同意后，方可执行。

3．凡本规范或与本规范有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经发包人同意的我国公路工程常规做法，通过审批后，方可执行。

4．本规范的解释权归滁州市公路管理服务中心，同时保留对本规范修改的权力。

1.02 标准与规范

1．在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范引用的其他标准与规范的相应要求。

2、本规范引用的国家和安徽省的标准、规范如下：

（1）《公路养护技术规范》

（2）《公路桥涵养护技术规范》

（3）《公路沥青路面养护技术规范》

（4）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、

（5）《公路技术状况评定标准》

（6）《公路桥梁技术状况评定标准》

（7）《公路沥青路面施工技术规范》

（8）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

（9）《公路桥涵施工技术规范》

（10）《公路交通安全设施施工技术规范》

（11）《公路工程施工安全技术规程》

（12）《公路工程质量检验评定标准》

（13）《道路交通标志和标线》

（14）《公路交通标志和标线设置规范》

（15）《公路交通安全设施设计规范》

（16）《公路养护安全作业规程》

（17）其它国家规范与标准

3．在实施过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。

4．对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在15天前报经发包人审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种审批，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。

5、当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由发包人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.本规范

b.中华人民共和国国家标准

c.有关部门标准与规范

1.03  税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。

2.承包人应按照合同条款要求办理保险，包括建筑工程一切险、第三者责任保险和安全施工责任险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额: 100万元人民币，事故次数不限。

3.承包人应按照合同条款要求为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，并为其施工设备办理保险，上述费用由承包人负担。

4.所有保单将做为第一次计量支付的必备附件，若承包人在第一次计量前未按要求办理工程一切险、第三方责任险，业主将代为办理，并从承包人计量款中扣除此项费用，承包人不得有任何异议。

1.04 计量与支付

1．计量

(1)承包人按合同条款办理的建筑工程一切险和第三者责任保险，按总额计量。

(2)承包人应缴纳的所有税金、安全施工责任险、工伤事故险保险费和人身意外伤害险保险费以及施工设备险保险费，已摊入各工程量清单相关工程子目的综合单价之中，不单独计量。

2．支付

合同条款中规定的建筑工程一切险和第三者责任保险的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后以总额的形式支付。该费用包干使用，不随项目建安费的变更而变化。

3．支付子目

详见工程量清单。

第2节 工程管理

2.01 工程规范化管理一般要求

1．承包人应建立健全项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立项目内部各种责任制；编制项目工作计划；制订完善符合养护现场的各类管理文件、规定及工作程序等制度；根据工程特点合理配置项目各类资源，确定养护施工流程、工艺及方法；编制或有特殊规定要求的专项方案。

2．对合同规定内的公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的小修保养，保证其正常使用功能。承包人还应储备适当的人员和物资，随时会同或协助发包人、交警、交通运输综合执法等部门，迅速排除交通事故、突发事件、自然灾害造成的交通阻塞或障碍，及时修复由此或其它原因造成的公路损坏、设施破损，减少其对交通的影响或损失。

3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它公路设施，根据业主、监理的指令对公路相关环保设施进行修复。

4.为保证路容路貌整洁美观的统一性，保持良好的车辆通行能力，加强路况巡查，发现路况问题，及时提出解决方案，报业主（或其委托人）同意后实施，施工中必须严格加强小修养护的时效性控制。

对于未明确时效性的工程项目应按照业主工作指令中的具体要求执行。

5.除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下应保持公路正常运营。

6.在公路上和公路用地范围内，作业人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械要有醒目的安全标识或隔离警示设施，并配合做好施工车辆进出作业区的指挥及设施的管理工作。施工作业区域必须与道路通行区域严格分离。

7.施工单位应按有关规范和要求设置安全标志，以保证本工程和车辆及行人安全。

8.对可能影响到现有公路行车安全、畅通的工程施工，承包人除事先要取得业主、交警、交通运输综合执法及其他有关部门的批准外，为了使车辆顺利通过作业路段，应按《道路交通标志和标线》的规定，设置有关标志，建立相应的交通管理组织，确保工程施工和安全、畅通。

9.施工作业路段交通运行安全和施工安全应有专人管理,并应积极配合做好交通安全事故抢险救援、交通疏通等工作。

2.02人员

1．承包人应按响应文件委派建造师（项目经理）和其他主要管理人员，保证其及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

2．承包人应加强现场养护人员的岗位和工序教育，加强质量、安全知识及其它应知应会知识的岗位培训，严格执行养护作业规范和操作规程，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明养护。

2.03养护记录与档案资料

1.承包人应与养护承包进程同步形成、积累、整理及保管所有养护记录。现场质量检查、质量验收资料必须齐全，各种原始资料必须真实、准确、可靠。

2.承包人应搜集、掌握、下列信息：

①路况信息：包括静态信息和动态信息。静态信息指养护管理系统静态库的信息。动态信息指现有的路况信息。

②气象信息：有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息。

⑶承包人应掌握和上报的资料：

①承包人应在施工过程中收集、建立路况及养护工作台帐，格式应按公路行业管理部门或发包人规定的格式进行，并按时上报各类由公路行业管理部门或发包人规定的报表。

②承包人应努力提高管理水平，配合做好发包人做好相关基础资料收集和新技术、新成果的转化应用工作。

⑷承包人须按相关规定编制档案资料，并在每年度结算前28天提交发包人审查。

3.地方关系的协调

承包人在工程实施过程中，有主动协调与地方关系的责任和义务，否则由此而造成的工期延误和经济损失，除合同另有规定外，应由承包人负责。

4.值班制度

承包人应按照发包人的要求建立完善值班制度，并报发包人确认和备案，确保值班人员24小时在岗和通讯畅通，能够处理值班期间日常的事务和各项应急（抢险）事件。

第3节  环境保护与文明施工

3.1 一般要求

1.承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及本规范的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于环境污染而承担的索赔或罚款。

2.承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

3.承包人应在施工期间加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。

4.工程施工必须做到兼顾生态保护和环境保护的原则，做到工程施工、生态保护、环境保护同步协调，避免出现施工后再治理、再补救、破坏生态环境现象。

5. 路面铣刨后产生的废渣应合理回收，严禁随意丢弃，必须满足环保、水保的要求。

6．承包人应建立环境保护管理体系，树立环保意识，积极保护环境，应自觉保持道路清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并不得将生活和建筑垃圾滞留在路面上或抛洒在公路范围内。

3.2 防止和减轻水、大气受污染

1.保护水质

a.施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库，严禁排入饮用水源地。

b.施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。

c.承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合环保标准后，才能排放到指定位置。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的水，排入河流、水道或灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水道中的悬浮物或造成河道冲刷、水流污染。

2.控制扬尘

a.为减少公路养护工程施工作业产生的灰尘，在养护作业区域内应随时进行洒水或采取吸尘等其他抑尘措施，确保不出现明显的扬尘。

b.易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿；运输时，应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。

3.3 现有公用设施的保护

1.对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，承包人应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。

2.靠近公用设施的开挖作业，承包人应通知有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场。承包人应将上述通知与邀请的副本提交监理人备查。

3.4  计量与支付

1.合同清单中施工环保费总价包干。主要用于环境保护及文明施工措施费、垃圾处理费。承包人应认真按要求履行环境保护与文明施工职责，完成各项工作，经验收合格后，每年按季度等额支付，即在每季度末计量申请支付该项总额价的25%。

2.支付子目

详见工程量清单。

第4节 承包人安全生产

4.01一般要求

承包人遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

1、公路路面作业应按作业控制区交通控制标准设置相关的警示标志，并指派专人负责维持交通。

2、作业人员应在控制区内作业和活动，机械或材料不得堆放于控制区外。

3、作业控制区由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区组成。作业控制区的布置位置和长度应符合公路养护作业规程，保证公路作业人员、设备和过往车辆的安全。

4、作业安全设施的设置与撤除应遵守以下程序：当进行施工作业时，应顺着交通流方向设置安全设施；当作业完成后，应逆着交通流方向撤除为维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。

5、在工程施工需要车辆改道通行时，根据工程需要承包人应设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，还应采取措施保护本工程的安全和车辆通行的安全。

6、当车流量较大时，应采取限速、导流等措施，并设置专人指挥交通。交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光背心或反光标志服。

7、施工中用于疏导交通的交通锥、防撞桶、水马、防撞墙、隔离墩、路栏、警示灯等安全设施用齐备，对于施工所需的临时封路标志牌、标志桶等设施，严格按照《道路交通标志和标线》的要求，摆放临时施工标志标牌、夜间警示灯、互栅、警告标牌灯安全防护设施，并严格服从交警和交通运输综合执法部门的管理。

8、特殊条件下的维修作业应符合下列要求：

（1）冬季维修作业时应采取保温防冻等安全防护措施，除雪除冰作业时应加强交通管制，并对作业人员、作业机械加强防滑措施。

（2）大雾天不宜进行维修作业，当必须进行抢修作业时，应采取封闭交通，并在安全设施上设置黄色施工警告灯号等安全设施。

（3）夜间维修作业，现场必须设置符合操作要求的照明设备。

4.02  安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

4.03  安全标志

1.本项目交通安全标志等设施应配备充足，以满足施工进度和安全要求。

2.承包人应在本工程现场周围配备、必要的警示标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

3.标志牌应包括：

（1）警告与危险标志；

（2）安全与控制标志；

（3）指路标志与标准的道路标志；

（4）限速标志和线形诱导标志；

（5）锥形交通路标和防撞桶；

（6）施工警告灯和夜间照明设施。

4.所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应符合规范要求。

4.04  计量与支付

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。本工程项目交通安全组织维护方案，需经交警及交通运输综合执法部门批准同意，但不作为本项目费用变更、索赔的依据。交通组织维护费用已包含在本次报价的安全生产费中，该费用实行总额承包，合同执行过程中不予调整。

承包人进场准备好交通标志后，根据施工组织设计中的安全技术措施编制安全生产专项费用预算，报发包人审批并经发包人现场检查核实，所配备的交通安全标志设施满足规范规定，施工中交通安全标志设施的损坏、丢失由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价中.

如在养护施工过程中发生安全费用超出业主指定安全生产专项费用以外部分由承包人承担，并包含在工程量清单其他细目的单价或总额价中，不另行计量。

安全生产费计取应当按照《安徽省公路水运重点工程项目安全生产管理指南》（第三版），关于安全生产费工作内容清单进行计量。

1.计量

A、使用范围

(1)设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

(3)重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出；

(4)安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(6)安全生产宣传、教育、培训支出；

(7)安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

(8)安全设施及特种设备检测检验支出；

(9)其他安全生产费用支出。

B、以下范围内发生的费用不计入安全生产费，应包含在管理费或者相关细目单价中。

（1）施工单位必须为施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

（2）施工单位为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

（3）工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需费用；

（4）施工现场与外界的隔离、围挡设施费用；

（5）特种设备的安全保护装置费用；

（6）按正常施工作业所设置的基坑围护、防失稳支撑、支架、安全用电等设备费用；

（7）其它正常工序施工的辅助措施费用。

C、计量

（1） 承包人应当根据施工组织设计的进度计划和安全保障措施，制定全年使用计划（按项目清单）；根据月度工程计划编制月度使用计划并报监理审核签批；

（2）承包人应建立安全生产费用使用台账，要求附有采购清单、购置发票、发放记录、监理查验签认记录等；

（3）承包人每月编制安全生产费用计量报表，同时附采购清单、购置发票、监理查验签认记录作为附件，经项目负责人签字盖章后报监理工程师审核。

（4）所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（5）施工安全设施费及与此有关的一切作业经施工单位申报、监理单位审查核实，发包人审批后计量支付。

2.支付

由发包人与监理验收确认后按实支付，当施工单位实际投入少于清单中安全生产专项费用时，余额部分应不予支付。如在养护施工过程中发生安全费用超出业主指定安全生产专项费用以外部分由承包人承担，并包含在工程量清单其他细目的单价或总额价中，不另行计量。

3.支付细目

详见工程量清单。

第5节 承包人驻地建设

5.01一般要求

发包人为承包人提供办公和住宿场所。水、电、网络、日常房屋维修等费用由承包方自行承担。

5.02办公室、住房及生活区

1.承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备及交通工具。

2.承包人应尽量绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好临时雨水、污水排放，防止污染环境。

5.04 消防

在合同履行期内，承包人除应与当地消防部门取得联系必要时请予协助外，还应负责在现场采取一切有效的防火与消防措施，配备适当数量的手持灭火器，并应承担所有一切费用。

5.05承包人驻地设施的保护

合同期满时，承包人使用的业主的办公住房、生产等设施，都应保持原样。承包人在使用期间，应加强生产生活设施的管理和保护。

第2章 路基

第1节  通  则

1.01范围

1.日常保养：

（1）整理路肩、边坡，保持路容整洁；

（2）疏通边沟，保持排水系统畅通；

（3）清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修复伸缩缝、疏通泄水孔，及清除

松动石块；

（4）路缘带的修理。

小修：

（1）小段开挖边沟、截水沟或分期铺筑砌边沟；

（2）清除零星坍方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理；

（3）桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理；

（4）修理挡土墙、护坡、护坡道、泄水槽、护栏和防冰雪设施等的局部损坏；

（5）局部加固路肩。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经业主批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到业主的批准，否则都应认为是不适用的。

1.02 基本要求

1.路基，各部分经常保持完整，各部分尺寸符合规定的标准要求，不损坏变形，经常处于完好状态；

2.路肩每月至少修整1次，确保无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口，横坡适度，路肩石及缘石边缘顺适，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺，排水顺畅；

3.路肩蒿草每年至少清理7次（4-10月每月至少1次），留茬不高于路肩15CM。

4.边坡每月至少修整1次，确保边坡稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定；

5.边沟、排水沟等排水设施每月至少清理1次，确保无淤塞、无蒿草，纵坡符合要求，排水畅通，进出口维护完好，保证路基、路面不积水和边沟内不长期积水；

6.做好翻浆、坍方等病害的预防、治理和抢修，防止阻车的情况发生；

7.根据业主指令对路基排水系统进行疏通，并将清除的杂物和淤泥弃至指定地点。

8.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

1.03其它规定

1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

2. 路基及其附属工程的日常养护及小修养护施工应按《公路养护技术规范》、《公路路基施工技术规范》、《公路技术状况评定标准》及业主的要求指示进行施工。

第2节  计量、考核

2.01 各支付项的范围

详见工程量清单第200章。其中第202-1子目以合同总价按12个月平均等额计量；其他子目清单量为暂估量，以签证的实际发生量按合同价进行计量。超出清单范围的工程量，必须履行变更手续，经发包人及监理工程师认可签证后方可进行变更计量。

2.02  考核

按照考核标准（扣分制）进行考核。

第3章 路  面

第1节 路况巡查

1.01 一般要求

1.本章路况巡查、检查包括路况日常巡视、检查和雨雪冰雾等恶劣天气和异常情况下的专项巡查、检查，两种巡查应相互补充。

2.承包人应努力做好日常巡视和检查工作，及时发现公路及其附属设施的损坏情况和影响交通的路障以确保行车安全；掌握、收集公路路况和交通信息，及时报送相关材料及报表，以便及时制定公路病害处理计划。

3.积极配合做好管辖路段状况的监督管理工作，并及时向交通运输综合执法部门汇报：（1）红线范围内出现新建构筑物及建筑倾向；(2)路损设施；(3)盗窃、破坏路产路权行为。

1.02 巡查内容、方法及频次

巡查内容涵盖路基、路面、桥涵、安全设施、绿化及环境保护设施等，具体参见施工图。

巡查方法主要采取以车行巡查为主，辅以人工步巡观察、摄影或摄像、测量，并进行巡查记录的方法。

日常巡查检查频次： 每月车巡不低于10次，每3月步巡检查不低于1次；

专项巡查检查频次：中雨及以上持续降雨超过2小时，应在降雨中全路线巡查1次；大风过后应全路线巡查1次；大雾后对解除封闭的路段应巡查1次；降雪除冰阶段进行不间断巡查；其他异常情况解除后应对异常情况发生路段巡查1次；

其他巡查检查：按照上级要求、文明城市创建部署以及业主监理工作指令开展的其他特殊巡查检查。

1.03 巡查管理

1.承包人应按巡查要求进行检查人员的培训，使其掌握巡视和检查技术，并配备必要的设备和车辆。

2.承包人除认真进行公路外业巡查外，还应按月统计、汇总公路病害，并报送日常巡查月报表。若巡查发现公路重大险情或明显影响行车安全的公路隐患，承包人应在1小时内迅速上报发包人, 并在现场采取必要的临时防范措施。

3.下雨或汛期、冰雪或大风时，应及时加强日常巡查次数和巡查内容，并加大沿线跨河溪桥梁下部结构的巡视和检查。

4.对上下高边坡、半填半挖防护或挡土墙，应重点详细巡视和检查。

1.04 路况巡查记录及报告

1.路况巡查记录及报告应记录详实、报送及时，巡查月报表每月提交一次；

2.路况巡查记录及报告应包括以下内容：巡查参加人员、巡查路段及部位、巡查结果（包括对巡查部位的评价）、处理措施（包括预期多长时间处理完毕）。

第2节 路面清扫

2.01 范围

日常保养：

（1）清除路面泥土、杂物，保持路面整洁；

（2）排除路面积水、积雪、积冰、积砂，铺防滑料、灭尘剂或压实积雪维持交通；

（3）护栏、警示桩、道口桩、轮廓标、公里牌、百米牌等设施的清洗等；

2.02  一般要求

1.坚持清扫路面，清除路面、路肩、路基等杂物、垃圾，保证全线路容、路貌的整洁；在春运、国庆、文明城市创建等重大节日、重要时间节点期间，重点路段应增加清扫次数及清扫力量，确保路容整洁。

2、应每天清扫桥面杂物，保持桥面清洁；

3、定期清理反光设施、隔离设施，保证版面清晰。

4.积极配合做好管辖路段状况的监督清理工作，并及时向交通运输综合执法部门汇报：（1）红线范围内出现新建建筑物及建筑倾向，(2)路损设施(3)盗窃、破坏路产路权行为；

5.积极完成发包人布置的春运、防汛、道路抢险、重大节日等重大活动的突击性养护任务；

6.汛期和冬季应及时清除路面积水、积雪和结冰，保障道路安全畅通；

7.应固定配置足够人员和车辆进行养护清扫作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；当现场保洁工作达不到要求时，承包人应随时增加保洁人员，确保路面经常保持整洁不得留有路障。

承包人进场后上报保洁实施方案，经监理工程师、发包人批复后实施，方案不满足要求，承包人无条件按要求进行调整。

8.日常保洁包括路障清理，保持日常清洁，突击检查强化保洁不另计。

9.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

2.03 保洁方法及频次

采取人工配合湿扫车、洒水车方式进行保洁作业，机械化率不低于50%。保洁频次为每月不低于5次；

雨雪冰雾等天气情况下的路面保洁根据实际情况报发包人批准予以动态调整；如遇节假日、文明城市创建、重大活动等服从发包人指令加大保洁频次。

护栏清洗：采取护栏清洗车进行机械化清洗作业，清洗频次为每月不低于1次。

标志牌、道口桩等设施主要采取人工的方式进行擦洗，清洗频次为每月不低于1次。

如遇特殊时段增加清洗次数。

第3节  沥青路面小修养护

3.01  范围

（1）沥青路面修补坑槽、沉陷、处理波浪、局部龟裂、啃边等病害；处理沥青路面的泛油、拥包、裂缝、松散等病害；

（2）灌封胶处理纵、横缝；

基层病害处理；

（4）路缘石的修理和更换。

3.02  材料

路面维修所需原材料、半成品、成品均必须符合公路养护工程相关技术标准；并按照发包人和监理工程师要求进行检测，费用由承包人承担。

3.03  路面养护

3.03.01 基本要求:

1.各种病害处理(灌封胶灌缝、沥青砼坑槽修复、填充式大粒径水稳施工、路缘石维修与更换必须严格按照施工规范和施工图要求进行，修复后的路面必须达到规范质量要求，恢复路面功能要求；

2.保证小修养护工作的及时性,保质保量地完成养护任务,影响行车安全的，必须在24小时内处置完毕；

3.坑槽开挖后，必须采用工业吸尘器清除杂物和灰尘，不得产生施工扬尘。

4.施工作业必须符合公路养护安全作业规程要求，确保施工安全。

5.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

第4节  计量、考核

4.01计量

详见工程量清单第300章。其中第301子目以合同总价按12个月平均等额计量；其他子目清单量为暂估量，以签证的实际发生量按合同价进行计量。对于裂缝、坑槽等病害处理，在同一位置的养护修复处理1年内如重复发生，不予重复计量，其费用由承包人承担。超出清单范围的工程量，必须履行变更手续，经发包人及监理工程师认可签证后方可进行变更计量。

4.02  考核

按照考核标准（扣分制）进行考核。

第4章 桥梁、涵洞

第1节 桥涵检查维护

1.01 范围

本节的工作内容为本项目范围内所有的桥梁、涵洞。包括对桥梁基础、墩台、梁板、拱桥拱圈、拱上建筑、桥面铺装、桥面泄水孔、伸缩缝、护栏、锥坡、涵洞洞口（身）、八字墙修复等日常检查，并清理泄水孔、伸缩缝、涵洞清淤等日常养护工作；对桥面系、上部结构、下部结构及附属构造物的状况进行的检查维护。

日常保养：

（1）清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面的清洁；

（2）疏通涵管，疏导桥下河槽；

（3）伸缩缝养护，泄水孔疏通，钢支座加润滑油，栏杆油漆；

（4）桥涵的日常养护；

小修：

（1）局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏；

（2）修补墩、台及河床铺底和防护圬工的微小损坏；

（3）涵洞进出口铺筑的加固清理；

（4）通道的局部维修和疏通修理排水沟。

1.02 基本要求

1.桥涵经常检查等要严格按照施工图纸及交通运输部、省交通运输厅等关于桥梁检查的相关规定，每月不少于1次，汛期应按照实际情况或发包人监理工程师指令加大检查频次。

2.经常检查采用目测方法，也可配以简单工具进行测量，当场填写“桥梁经常检查记录表”。

3.桥梁栏杆清洗每月至少1次，每年至少刷漆1次。

4.经常检查中发现桥梁重要部件存在明显缺损时，应及时向发包人提交专项报告。

5.经常检查应包括下列内容：

(1)外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化、变色、开裂、起皮、剥落、锈迹。

(2)桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；

(3)排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损；

(4)伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损；

(5)护栏有无撞坏、断裂、松动、错位、剥落、锈蚀；

(6)观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，查找异常原因；

(7)翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、倾斜、沉降、风化剥落和异常变形；

(8)锥坡、护坡有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生；

(9)其他显而易见的损坏或病害。

6.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

第2节  计量、考核

3.01计量

详见工程量清单第400章。清单量为暂估量，以签证的实际发生量按合同价进行计量。超出清单范围的工程量，必须履行变更手续，经发包人及监理工程师认可签证后方可进行变更计量。

3.02  考核

按照考核标准（扣分制）进行考核。

第5章 安全设施

第1节 通 则

1.01范围

安全设施养护工程工作内容包括护栏、立柱、交通标志、交通标线、轮廓标等的损坏部分的拆除与修复更换施工及有关作业。

- 对损坏、确失的护栏及其附属件按照公路技术标准和安全防护等级进行维修更换；

- 对损坏的标志牌进行更换版面、基础或立柱

- 对磨损严重、反光效果差的标线进行重新施画。

- 对缺失、损坏的警示桩、道口桩、公里牌、百米桩等进行维修更换

1.02 基本要求

1.清单范围内各种安全设施的原材料、成品、半成品质量参数必须符合施工图纸及公路养护技术规范和公路交通安全设施施工技术规范等相关技术标准。

2.施工时必须按照施工图及公路养护技术规范和公路交通安全设施施工技术规范，确保工程质量。

3.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

第2节  计量、考核

2.01计量

详见工程量清单第600章。该章节清单量为暂估量，以签证的实际发生量按合同价进行计量。超出清单范围的工程量，必须履行变更手续，经发包人及监理工程师认可签证后方可进行变更计量。

2.02  考核

按照考核标准（扣分制）进行考核。

第6章 绿化及环境保护设施

第1节 通 则

1.01范围

本章节绿化项目主要包括路肩灌木修剪、歪树扶正、死树清理以及必要的草皮、乔木、灌木种植、重要时间节点和文明城市创建所需的花卉点缀等内容。

1.02 基本要求

1.路肩灌木修剪每年不少于3次，并满足园林绿化工程施工及验收规范要求。

2.重要时间节点和文明城市创建需要，按照发包人指令及时实施花卉点缀，并保证质量和时效性。

3.及时清理死树并按照发包人指令进行补植，并满足园林绿化工程施工及验收规范要求。

4.环境保护设施相关要求参照第100章。

5.发包人将对承包人工作情况进行巡视和考核，并作为计量支付的重要依据。

第2节  计量、考核

2.01计量

详见工程量清单第700章。该章节清单量为暂估量，以签证的实际发生量按合同价进行计量。超出清单范围的工程量，必须履行变更手续，经发包人及监理工程师认可签证后方可进行变更计量。

2.02  考核

按照考核标准（扣分制）进行考核。

第7章 计量

1.01本项目每月考评1次。如果本月任一单项得分低于该单项应得分的60%，则判定本月该项目考核不合格，将不予计量支付。

1.02  考核总分100分，加分项最多5分，按照每月考核各单项汇总得分多少予以计量。

得分在85分（含）以上，按照合格工程量的100%计量；

得分在70分（含）至85分（不含），按照合格工程量的90%计量；

得分在60分（含）至70分（不含），按照合格工程量的80%计量；

得分在60分（不含）以下，不予计量。

1.03  3个月支付1次。

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 3 | 供应商信用记录 | 供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目） | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 详见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 6 | 授权书 | 符合招标文件要求。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 7 | 投标响应函 | 符合招标文件要求。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 8 | 投标报价 | 符合招标文件要求 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、服务期限、服务地点的要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 服务响应情况 | 符合招标文件采购需求中服务要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为 20%，技术分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 10 %。具体评分细则如下：

6.1资信标评审细则（20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 评审核验电子标书中的下述文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（4分） | 投标人自2020年1月1日至今每提供1个公路日常养护项目业绩的，得2分，本项满分4分。提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。 | 提供合同的原件彩色扫描件 |
| 2 | 人员证书（16分） | 供应商拟派人员（含项目负责人）中具有一个公路养护工二级（四级/中级工）职业技能证书的得0.5分，满分9分；供应商拟派人员（含项目负责人）中具有一个公路养护工一级（三级/高级工）职业技能证书的得1分，满分7分。 | 提供证书扫描件 |

6.2技术标评审细则（70分）

| 评审内容 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求理解 （10分） | 设施现状分析 | 5分 | 对项目设施现状、道路交通情况及三个年度养护期变化趋势的综合分析。根据投标文件对设施现状分析是否全面深入，是否客观反映设施状况进行评定。内容详细、分析准确的得5分，内容详细、分析有理但有所欠缺的得4分,内容不够详细分析欠缺的得3分，偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
|  | 项目重难点分析及对应思路 | 5分 | 对本项目养护运行管理重难点的分析及总体养护思路。根据投标文件对重点难点的分析是否准确，是否提出针对性有效措施，养护思路是否符合规范要求并有所提升进行评定。内容详细贴合实际的得5分，内容详细符合采购需求的得4分,内容较详细但缺项有待完善得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 技术方案 （20分） | 运行管理方案 | 5分 | 运行管理模式、管理体系、制度建设是否完善，日常巡视和交接班的管理、与路政交警等部门的配合协调、服务与投诉的处理、现场施救除障、资料管理等是否完备规范高效。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
|  | 详细作业方案 | 5分 | 养护要求、常见质量问题的分析、设施检查检测方法及运行养护技术措施等是否符合质量标准，是否符合规范要求，设施结构安全是否受控。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
|  | 保洁方案 | 5分 | 养护保洁的管理思路、作业方案，保洁的重点及针对性措施。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
|  | 维修方案 | 5分 | 养护维修的管理思路、作业方案，维修的重点及针对性措施。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 交通组织（5分） | 交通组织措施 | 5分 | 养护作业对交通组织的要求，日常养护、维修作业交通组织总体思路和交通组织方式，养护封道技术方案，封道作业的安全管理重点及针对性措施。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 设备配备（5分） | 设备配备 | 5分 | 拟投入本项目的设备种类及数量满足需求情况。配置齐全有利于项目实施的得5分，配置齐全符合采购的得4分,配置不齐全有待完善的得4分，偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 驻地建设计划（5分） | 驻地配置及管理制度 | 5分 | 驻地配置、管理和检查制度是否成熟。内容详细和项目实际需要适应度高，周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 质量保证措施（5分） | 工程质量管理体系及保证措施 | 5分 | ①施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准的能满足施工需要得5分； ②施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能够保证技术质量，达到承诺的质量标准得4分； ③施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，有人员配备，有制度，但缺项或关键点缺失、出现非专门针对本项目特性内容的得3分； ④不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 安全生产管理（5分） | 安全生产管理体系及保证措施 | 5分 | ①施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度清晰、健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力满足施工需求得5分； ②施工项目有专门的安全管理人员和制度，且人员配备适中，制度完整，各道工序安全技术措施完善，能够满足项目需求得 4 分； ③施工项目有专门的安全管理人员和制度，但制度及各道工序安全技术措施缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分； ④不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 环境保护（5分） | 环境保护保证体系及保证措施 | 5分 | ①针对本项目特点，应有现场环保施工计划，环保措施。各项措施周全、具体、有针对性的得5分； ②针对本项目特点，应有现场环保施工计划，环保措施。各项措施周全、具体但有待完善的得4分； ③针对本项目特点，有现场环保施工计划，环保措施。但缺项或关键点缺失的得3分； ④不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 文明施工措施（5分） | 文明施工措施 | 5分 | ①针对本项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺得5分； ②针对本项目特点，有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容完善。各项措施周全、具体、有效的得4分； ③针对本项目特点，有现场文明施工计划，环境保护措施。但措施缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分； ④不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 应急保通方案（5分） | 根据投标人的应急保通方案进行评分 | 5分 | 对于突发事件，提供的保障措施包含专业队伍组建、应急装备储备、交通、供给等内容，后期处置等提供的应急保通方案，内容详细周全、具体、有效的得5分，内容详细贴合实际的得4分,内容有缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得3分，内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |

1.评标专家检验上述材料的电子标，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，后果有投标人自行承担。

2.投标单位中标后，可由招标单位对业绩、人员等加分因素的真实性进行复核，如发现涉嫌造假，招标单位将依法追究其法律责任。

3.技术标由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标单位的技术标最终得分，小数点后第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则 （10 分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务标 | 10分 | 1、采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 2.评标基准价=所有效投标人的最低报价；其得分为满分； 3.其它报价得分=评标基准价/投标报价*10 分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 4.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

三、无效投标条款

3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；

(4)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(5)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(6)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)责令停产停业的；

(9)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在（直接）控股、管理关系的不同单位的；

(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(12)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(13)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(14)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(15)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(16)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认; 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(7)招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第五章  政府采购合同

## 政府采购合同参考范本

## （服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：2026-2028年市本级管养县道日常养护项目

项目编号：

甲方（采购人）：滁州市公路管理服务中心

乙方（中标人）：

签订地：滁州市公路管理服务中心

签订日期：               年       月       日

滁州市公路管理服务中心（以下简称：甲方）通过 滁州市城投工程咨询管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 服务

1.2.1服务名称：2026-2028年市本级管养县道日常养护项目；

1.2.2服务内容：招标文件第三章采购需求全部内容，详见附件；

1.2.3服务质量：满足招标文件要求及采购人相关要求。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥        元/年（大写：每年人民币                 元）。

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                     ；

1.4.2发票开具方式：开具符合要求的增值税专用发票。

### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：三年，合同一年一签；

1.5.2服务地点：甲方指定地点；

1.5.3服务方式：甲方指定方式。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

（1）将争议提交  滁州    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  甲方（采购人） 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

## 本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

## 第一节通用合同条款

引用国家九部委《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

## 第二节专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

引用交通运输部《公路工程标准施工招标文件）》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”

### B. 项目专用合同条款

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：滁州市公路管理服务中心 地 址：安徽省滁州市龙蟠大道200号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：根据项目具体情况确定 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：当年12月中旬对当年度进行年度综合考核. |
| 4 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：发包人为承包人提供部分应急养护设备，承包人须承担燃料、小修保养等使用过程中发生的相关费用以及应承担的义务 |
| 5 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：发包人为承包人提供部分办公和住宿场所。水、电、日常房屋维修等由承包方自行承担。 |
| 6 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不适用 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：不适用 |
| 8 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：不适用 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：不适用 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：不适用 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：不适用 |
| 13 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整 合同期内不调价 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：合同签订后付至当年度合同价款的40%（中标人须提供预付款担保）。 |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份 |
| 17 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 18 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行短期贷款利率 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 0 %合同价格。质量保证金百分比：当期计量额的 0 %。 质量保证金是否计付利息： 否 |
| 20 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交付款申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 21 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 22 | 18.2 | 竣工资料的份数：4份，以及电子文档 1 套 |
| 23 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 24 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 25 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：详见清单控制价。 |
| 26 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人 |
| 27 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额) 保险费率：详见清单控制价。 |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：具有管辖权的人民法院诉讼 |

项目专用合同条款

1 一般约定

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期为三个年度作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本项目养护服务期限为3年，合同一年一签。采购人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，签订第一年度合同（12个月），在本年度合同到期前（本年度12月中旬），采购人对中标人的工作进行综合考核，考核合格的，双方续签下一年度合同，以此类推。如综合考核不合格，则本年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同。但中标人需配合发包人重新招标前的过渡期养护，费用按原中标价格计算。

补充：1.10、1.11款

1. 10 合同类型

本合同是以各分项工程计量单价乘以实际完成工程量为结算金额的计量结算合同。计量结算的最终结算总金额以最终完成工程量计算，其结算总金额随最终实际完成工程量的增减而增减。

1. 11 计量单价

各分项工程计量的单价，是承包人为完成各分项工程单位全部工作所需的一切费用，包括它的附加费用和单价表中工作内容未说明而又必须的工作。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10（4）其他义务 细化为

承包人应履行的其他义务：承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

增加4.1.10（5）：

- 业主要求承包人配备的设备（见附件一），作为服务本项目专用的设备，必须常驻养护路段。还应全部配备卫星定位系统，承包人安装卫星定位系统和相关软件的全部费用由承包人承担，管理软件应安装在发包人（管理公司）指定位置，以便于发包人掌握车辆的运行状况。

- b.养护材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经监理工程师、发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如沥青混凝土、水泥混凝土、沥青、灌缝胶、伸缩缝等材料均采取材料准入制度，承包人应书面上报所用材料品牌、规格、型号和生产厂家经发包人书面批准同意后方可使用。发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，费用由承包人承担。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

c.承包人应在确保不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

d.发包人每月组织对承包人进行月度考评工作。

4.2履约保证金

详见投标须知前附表

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：养护材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经监理工程师、发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥、沥青、灌缝胶、伸缩缝、支座等材料均采取材料准入制度，承包人应书面上报所用材料品牌、规格、型号和生产厂家经发包人书面批准同意后方可使用。发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，费用由承包人承担。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项文末增:

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《公路养护安全作业规程》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《道路交通标志和标线第4部分》、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交2份根据小修养护的不同内容编制的施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经监理工程师、发包人批准后实施，同时还应提交养护巡查及检查、评价及维修记录等相关格式报表和紧急抢修预案。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表和抢修预案等不符合监理工程师、发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。同时按下述要求提供有关资料：

（1）每月5日前报送上月养护维修记录表及路况调查表等。

（2）承包人应根据月计划情况并结合实际路况巡查情况，填制月度小修养护计划，于每月底报送监理工程师、发包人。承包人可根据实际路况巡查情况及时调整养护计划，并将计划调整结果及调整原因及时书面通知监理工程师、发包人，经监理工程师、发包人批准后方可实施。对于因天气原因或发包人临时安排的紧急抢修任务，承包人必须听从发包人指令；经发包人同意，原已批准的月度计划可作相应调整。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比50年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。

14.4 试验和检验费用

增加14.4（4）监理工程师、发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，检测费用由由承包人自行承担。发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应按规范要求对所用原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中开列的工程量是预计值，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。完成工程的实际和准确的工程量以养护需要实际发生并且经发包人确认的为准。

本项目所有养护施工项目根据养护需要由承包人申请、发包人签认同意后，方可予以施工，施工完成必须及时通知监理工程师、发包人现场验收确认，才能进入计量支付程序，否则不予受理。

对于日常维修工程的计量，根据养护需要原则上由承包人上报养护施工申请单报发包人签认同意，发包人也可根据养护需要直接下达养护任务通知单，养护施工申请单和任务通知单中包含养护施工的桩号、位置以及计划工程量，承包人应按照下达的签认的申请单和任务通知单进行养护施工。养护工程完成后，承包人应及时通知发包人现场验收，计量工程量以发包人现场验收合格确认的工程量为准。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：单价子目已完成工程量按每月计量。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）细化为：

发包人在收到上述季结账后，按季统计汇总，在收到季结账单后14天内签发（季度）期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。

支付时间：按季度支付。

20.3 人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人投保。承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额不低于人民币100万元。

以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

保险范围：自开工之日起直至本合同工程验收合格为止。承包人在签订合同协议书后28天内完成保险的投保工作，否则招标人视为承包人违约，并停止计量支付直至投标人按招标文件要求进行投保。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 终止合同。 |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 有权解除合同。 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3日内仍无改正 | 有权解除合同。 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 有权解除合同。 |
| 22.1.1(5) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 | 发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 终止合同。 |
| 22.1.1(7) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，终止合同； 如果监理工程师认为承包人委派的项目经理、技术负责人及安全员等人员的工作能力和业务水平不能胜任履行合同的义务，经业主同意而需撤换时，承包人必须在7天之内更换新的同岗位人员。 有关承包人的项目经理、技术负责人、安全员等人员的经历、学历应在进场前报监理工程师，在监理工程师、业主同意后派驻工地。 承包人必须在签订合同协议书后的7天内组建项目经理部。项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，课以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金 |
| 22.1.1(8) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，课以承包人5万元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(9) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 课以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 承包人项目经理、技术负责人及安全员等人员必须常驻工地，每月不得少于22天；如需离开工地必须向驻地监理工程师、业主请假，未经批准擅自离开工地的按2000元/人·天在支付证书中扣除。 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1000～20000元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．养护工程的实施不能满足发包人时效性、养护质量要求 | 发包人每次课以承包人1000~10000元/次以内的违约金 |
|  | g．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币2～10万元的违约金 |

有上述违约行为的，发包人有权视情况选择其他有资质单位，对总包内工程进行直接发包。

增加：25补充条款

25.1 材料

养护材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应提供相关质量检验证明。对于养护施工用到的所有主要材料采取准入制，承包人应书面上报所用材料品牌、规格、型号和生产厂家经发包人书面批准同意后方可使用。发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，费用由承包人承担。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。材料价格由参与投标的承包人调查分析确定，风险均由承包人自己承担。

25.2 拆除的交通安全设施的处理

承包人在施工中拆除的所有交通安全设施所有权归发包人所有，承包人应将拆除的安全设施运送到发包人指定地点并卸车，由发包人现场验收；若因承包人管理不当造成被拆除的交通安全设施的遗失，发包人将在计量款中予以扣除。交通安全设施的拆除及运送到指定地点的费用包含在工程量清单相应细目的报价中，发包人将不另行支付与此有关的任何费用。

25.3保护农民工的合法权益

对招用农民工不签订劳务合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可要求承包人承担 10 万元/次以内的违约金。

25.4 养护施工考评

### 发包人将定期进行检查并依据有关考评办法进行考评，考评办法见合同专用条款附件二《公路养护考评办法》

附件一

承包人自行必须配备的主要设备

| 序号 | 设备名称 | 设备要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 容积10吨以上 | 1台 | 需安装有除雪设备、倒车影像、行车记录仪 |
| 2 | 洒水车 | 容积6吨以上 | 1台 | 需安装有护栏清洗设备、倒车影像、行车记录仪 |
| 3 | 洗扫车 | 容积6.5吨以上 | 1台 | 倒车影像、行车记录仪 |
| 4 | 洗扫车 | 容积2.5吨以上 | 2台 | 倒车影像、行车记录仪 |
| 5 | 双排座载货汽车 | 载货1.5吨以上 | 2台 | 倒车影像、行车记录仪 |
| 6 | 灌缝机 | 容积500L以上 | 1台 |  |
| 7 | 防撞缓冲车 | 防撞缓冲等级1100/1500/2270kg-100km/h |  | 需配置后车导向警示灯（组合式LED导向灯、警示灯）、倒车影像、行车记录仪 |

附件二

### 公路养护考评办法

第一章  总则

第一条  为确保安全、优质、高效地做好公路养护工作，加强养护工程安全与文明管理，提升工程质量，结合施工管理实际情况，特制定本办法。

第二条  考核范围：公路养护小修工程项目。

第三条  考核对象：中标单位。

第四条  考核依据

（一）《公路养护技术规范》、《公路桥梁养护规范》、《公路技术状况评定标准》等；

（二）合同文件；

（三）安徽省交通运输厅、滁州市交通运输局、滁州市公路管理中心有关养护制度、办法。

第二章  日常养护及小修保养考评

第五条  考评的内容及标准

（一）考评内容：施工内容所涉及的公路路基、路面、桥涵、交通安全设施、安全与环保、内业资料。

（二）考核标准：《公路日常养护及小修保养月度考评表》。

第六条  考评方法

（一）月度考核由公路科负责，总监办参加。每月对养护工作进行考评，如遇特殊情况另行通知。

（二）考核内容及分值分别按附表考核内容进行，考核满分100分，采用扣分制。

（三）考评按四个档次进行划分:良好（≥85分，≤100分）、合格（≥70分，﹤85分）、基本合格（≥60分，﹤70分）、不合格（﹤60分）。

第七条  奖惩

对于工程中发生的质量事故、安全事故除按国家相关法律、法规进行处理外，并作如下处罚：一般质量事故、安全事故，每次罚款1~2万元；发生重大事故，当期不予计量。

第八条  计量。

1、考评等级为良好时，月度报价全额计量；

2、考评等级为合格时，月度计量额=月度报价总额×90%；

3、考核等级为基本合格时，月度计量额=月度报价总额×80%；

4、考核等级为不合格时，当月工作不予计量。

5、考核结果附于计量后作为支付依据。

第三章  附则

第十条  以上奖惩直接在计量支付中予以兑现

附件： 1、公路日常养护及小修保养月度考评

- 2、公路日常养护年度绩效考核表

公路（县道）日常养护及小修保养月度考评表

项目名称：                                        第  次考评                                        年  月  日

| 序号 | 考评项目 | 考评标准 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基 （10分） | 1、路基日常养护应符合规范、施工图纸、合同约定要求，各部分尺寸符合要求，路基处于完好状态。 2、路肩应无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口等明显缺陷；与路面连接平顺、排水顺畅。 3、边坡应应稳定、坚固、平顺，无冲沟、松散现象；边坡坡度符合相关要求。 4、边沟应结构完整、排水通畅，无淤塞。 5、路肩蒿草应及时清理，留茬不高于路肩15CM。 6、路肩、边坡、边沟范围内应干净整洁，无明显白色漂浮物、堆积物等杂物。 | 5 | 1、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 2、日常路基养护不符合规范、施工图纸、合同约定要求，技术指标不符合要求或路基整体状态不良的扣1分。 3、路肩存在明显缺陷未及时修复或路肩排水不畅导致长时间积水的每次扣0.5分。 4、边坡存在明显冲沟、松散现象未及时修复的每次扣0.5分。 5、边沟结构不完整未及时上报修复的每处扣0.5分；边沟淤塞、排水不畅未及时疏通清理的每次扣0.5分。 6、路肩蒿草未及时清理或路肩蒿草不符合要求的每次扣0.5分。 7、路肩、边坡、边沟范围明显白色漂浮物、堆积物等杂物未及时清理的每次扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 1、旧建筑物拆除应符合规范、施工图纸、合同约定要求，建筑垃圾应及时清运至指定地点，不随意堆放。 2、修复后的边沟盖板、检查井、雨水井的外观、质量应符合规范、施工图纸、合同约定要求。 3、混凝土、浆砌片石（红砖）等养护作业应符合规范、施工图纸、合同约定要求。 | 5 | 1、旧建筑物拆除或边沟盖板、检查井、雨水井修复或混凝土、浆砌片石（红砖）等养护作业不符合质量要求的，每次扣0.5分。 2、承包人未按发包人批准的月度养护计划或发包人及监理工程师正当的工作指令执行或完成量与计划有较大差别且没有明确理由的扣1分。 3、对有时效性要求的养护小修任务未未按照发包人指定时间内完成的每次扣0.5分 4、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
| 二 | 路面 （40分） | 1、路面日常养护应符合规范、施工图纸、合同约定要求，各部分尺寸符合要求，路况良好，路面处于完好状态。 2、按照合同约定进行路况巡查，规范填写巡查日志，做到有缝就灌、有病就补、有脏就清。 | 10 | 1、日常路面养护不符合规范、施工图纸、合同约定要求，技术指标不符合要求或路面整体状态不良的扣1分。 2、路况巡查不规范、有明显问题未发现的每次扣0.5分。 3路况巡查未达到合同约定频次且没有特殊原因并经发包人同意的，每少1次扣0.5分。 4、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1、路面纵横裂缝应按照规范、施工图纸合同约定的要求进行处置。 2、路面坑槽、龟裂、块裂、车辙、冒浆等病害的修复要严格按照规范、施工图纸、合同约定要求进行处置，确保路面技术状况良好。 3、修复所用的沥青混合料、水泥稳定碎石、填充式大粒径水稳材料、水泥混凝土、灌封胶、路缘石等材料各项技术指标应符合要求。 4、面层病害修复、基层病害处理、水泥混凝土面板换板维修等小修养护作业应及时、高效，满足时效性；严禁留有未修复的坑槽过夜。 5、修复后的路缘石应与原路缘石形状、规格、材料相同，线形流畅，平顺美观。 | 20 | 1、路面纵横缝处置不规范、不满足养护标准的每发现1次扣0.5分。 2、路面坑槽、龟裂、块裂、车辙、冒浆换板等病害未按照“圆洞方补、斜洞正补”原则的、边口不平顺的、坑槽开挖废料不及时清运随意丢弃的、坑洞内清理不到位的以及修复后与原路面不平顺的、未及时封边的每发现1次扣0.5分。 3、路面病害修复质量不合格，1年内相同部位重复出现相同病害的每发现1处扣0.5分。 4、路面修复所用的材料技术指标不符合规范、施工图纸、合同约定要求,每发现1次扣0.5分。 5、对有时效性要求的病害修复，未按照发包人指定时间内完成修复的，每次扣0.5分。 6、有未修复坑槽过夜的，每发现1次扣1分。 7、修复后的路缘石与原路缘石形状、规格、材料不相同或差异明显，或线形不流畅、不平顺美观的每发现1次扣0.5分。 8、承包人未按发包人批准的月度养护计划或发包人及监理工程师正当的工作指令执行或完成量与计划有较大差别且没有明确理由的扣1分。 9、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1、按照公路等级和合同约定实施路面清扫保洁任务，确保路域环境良好，路面干净整洁，没有明显路面堆积物、白色垃圾等，没有明显路面病害。 2、防撞护栏清洗要规范，符合合同约定要求，确保护栏干净整洁。 | 10 | 1、路面保洁、防撞护栏清洗频次未达到合同约定且没有特殊原因并经发包人同意的，每少1次扣0.5分。 2、路面保洁等级不符、路面保洁不到位，路面有明显白色垃圾、堆积物、路面抛洒、路面长时间积水未及时清理的没发现1次扣0.5分。 3、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
| 三 | 桥涵 （10） | 1、桥涵日常养护应符合规范、施工图纸、合同约定要求，各部分尺寸符合要求，桥涵技术状况良好，各结构处于完好状态。 2、按照合同约定进行桥涵检查巡查，规范填写检查记录（表）。 3、桥梁护栏（栏杆）应完好，应及时清洗、刷漆等保养维护，桥面铺装完好无病害，桥梁泄水孔、伸缩缝要定期清理维护。 4、发现桥梁主体结构（墩台、梁板、拱圈、拱上建筑等）、桥涵翼墙（侧墙、耳墙）等无开裂、倾斜、沉降等异常，及时上报。 5、桥涵过水截面应通畅，无阻塞。桥涵涵头、锥坡、边坡应完好、无坍塌，铺砌面完整，无杂草、缺损、风化剥落等现象。 | 10 | 1、日常桥涵养护不符合规范、施工图纸、合同约定要求，技术指标不符合要求或桥涵整体状态不良的扣1分。 2、桥涵检查不规范、有明显问题未及时发现上报的每次扣0.5分。 3、桥涵检查巡查、护栏清洗维护、伸缩缝、泄水孔等巡查、清洗频次未达到合同约定且没有特殊原因并经发包人同意的，每少1次扣0.5分。 4、桥涵主体结构、附属结构等有问题或隐患未及时发现上报。每次扣0.5分。 5、对有时效性要求的桥涵病害修复，未按照发包人指定时间内完成修复的，每次扣0.5分。 6、桥涵过水不畅，过水截面淤塞未及时疏通的，每发现1次扣0.5分 7、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 交通安全设施（15分） | 1、交通安全设施齐全有效，无松动损坏。护栏平顺、完整、干净整洁；标志标牌清晰、完整；标线完整、清晰；各结构处于完好状态。 2、损坏、缺失的护栏及其附属件按照公路技术标准和安全防护等级应进行维修更换。 3、损坏、缺失的标志牌进行维修、更换。 4、磨损严重、反光效果差的标线进行重新施画。 | 10 | 1、交通安全设施日常养护不符合规范、施工图纸、合同约定要求，技术指标不符合要求的扣1分。 2、交通安全设施检查不规范、有明显问题未及时发现上报的每次扣0.5分。 3、护栏不清晰醒目，擦洗不及时，每发现1次扣0.5分。 4、损坏、缺失的护栏及其附属件未按时限要求修复的每次扣0.5分。 5、损坏、缺失的标志牌未按时限要求进行维修、更换的每次扣0.5分。 6、磨损严重、反光效果差的标线按时限要求进行重新施画的每次扣0.5分 7、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 1、缺失、损坏的警示桩、道口桩、公里牌、百米桩等进行维修更换。 2、交通安全设施各种原材的各项指标符合规范、施工图纸、合同约定要求。 | 5 | 1、缺失、损坏的警示桩、道口桩、公里牌、百米桩未按时限要求修复的每次扣0.5分。 2、三桩一碑不清晰醒目，擦洗不及时，每发现1次扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 绿化 （10分） | 1、全线苗木应保持线形整齐、顺畅，不侵占路面，不遮挡标志标牌，不遮挡行车视线； 2、根据植物的生长发育规律适时修剪，剪枝切口平滑，确保花、灌木、乔木视觉上整齐，花树层次分明。 3、缺失、损毁、死亡的绿化、草皮、苗木、花卉按照发包人指令及时补植恢复。 4、按照“预防为主，综合防治”基本原则，根据土壤性质、树木种类，定期浇水、施肥；及时对树木病虫进行预防和治疗，防止树木干旱枯死。 重要时间节点、重大活动、文明创建检查期间，按照发包人指令布置花卉点缀。 | 10 | 1、苗木修剪明显不成形、侵占路面、遮挡标志标牌、遮挡行车视线的，没发现1次扣0.5分。 2、死亡以及缺失的苗木、草皮未按照发包人指令清除补植的，每次扣0.5分。 3、绿化小修作业不满足安全生产、环境保护、水源地保护、文明城市创建等相关要求的，每次扣0.5分。 4、承包人未按发包人批准的月度养护计划或发包人及监理工程师正当的工作指令执行或完成量与计划有较大差别且没有明确理由的扣1分。 5、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 6、本项扣分扣完为止。 |  |  |  |
|  | 安全环保 （10分） | 1、建立健全安全工作规章制度，有完善的组织机构和专职安全员。 2、每月召开安全例会、进行安全培训、有真实的安全交底记录、每天应有巡查养护日志。 3、工前开展班前技术交底。 4、养护作业人员应穿戴标志服、戴安全帽，遵守安全作业规章制度。 5、养护作业应按照规范要求规范摆放安全警示标志牌，必要时安排专人指挥交通。 6、未发生安全责任事故。 7、路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化养护满足安全生产、环境保护、水源地保护、文明城市创建等相关要求的。 | 10 | 1、制度不健全的或没有完善的组织机构或没有专职的安全员，每次扣0.5分。 2、未召开安全例会的、未进行安全培训的、3没有安全交底记录的、没有巡查养护日志的每次扣0.5分。 3、养护人员不遵守安全作业规章制度或未穿戴标志服、戴安全帽的每发现1次扣0.5分。 4、养护作业未按照规范要求规范摆放安全警示标志牌的、必要时未安排专人指挥交通的每发现1次扣0.5分。 5、该项工作受到上级领导批评或受到媒体负面报道的，每次扣1分。 6、养护、小修作业不满足安全生产、环境保护、水源地保护、文明城市创建等相关要求的，每次扣1分。 7、发生安全责任事故的一次扣10分。 8、本项扣分扣完为止。 |  |  |  |
|  | 内业资料 （5分） | 1、有详细各项管理制度，内业资料应齐全、分类归档、存放。 2、合理制定路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化养护月度计划。 3、资料及时完成，养护计划、统计报表、养护报告等准确齐全，按时上报。 | 5 | 1、内业资料不齐全的、没有分类归档存放的每发现1次扣0,5分。 2、未制定养护月进度计划或进度计划不合理的每次扣1-2分。 3、各类资料报表、计量等报送不及时的每发现1次扣0.5分。 4、本项扣分扣完为止。 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

被考核单位：                                                              考核人：

| - 公路日常养护年度绩效考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 共 页第 页 |
| 考核内容 |  |  | 考核标准 | 考核结果 |
| 合同履约 | 人员配备 | 5 | 1、项目主要组成人员能严格按照投标承诺的得5分； 2、项目主要组成人员未按照投标承诺配备或人员变更未经发包人同意的；项目经理（建造师）、技术负责人每人扣2分；其他人员每人扣1分； 3、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 项目主要人员 日常考勤 | 20 | 1、项目经理（建造师）、技术负责人月日常考勤满足招标文件要求或合同约定的，得20分； 2、项目经理（建造师）、技术负责人月日常考勤少于合同约定天数的，每人每月扣5分； 3、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 承包人必须配备的机械设备 | 20 | 1、提供的机械设备响应招标文件要求或合同约定，并能保持良好状态专项服务于本项目的，得20分； 2、提供的机械设备未及时安装北斗监控系统的，每台（辆）扣2分； 3、提供的机械设备不能专项服务本项目的，每台（辆）扣2分； 4、提供的机械设备不能保持良好运行状态，累计超过20天不能正常运行的，每台（辆）扣2分； 5、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 驻地建设 | 5 | 1、满足招标文件要求或合同约定的，场所干净整洁有序，满足正常生产生活需求，得5分； 2、未按照招标文件或合同约定及时缴纳水、电、网络等相关生产生活费用的，每次扣1分； 3、未制定项目相关管理制度的，每处扣1分； 4、驻地办公及生活环境脏、乱、差的，影响业主单位形象的，每发现1次扣1分； 5、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 项目完成情况 | 20 | 1、满足招标文件要求或合同约定的目标任务，月度考核均在合格及以上，得20分； 2、未按照招标文件或合同约定完成目标任务，月度考核不合格每次扣5分，累计3次及以上月度考核不合格扣20分； 3、月度考核基本合格每次扣3分，累计5次及以上月度考核基本合格扣20分； 4、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 监理工程师指令 | 5 | 1、能按照招标文件要求或合同约定履行职责，未因承包人自身工作不到位等原因造成监理工程师下达工作指令的得5分。 2、因承包人自身工作不到位等原因造成监理工程师下达工作指令的，每次扣1分； 3、因承包人自身工作不到位等原因造成监理工程师下达工作指令，但承包人拒不执行或未在有效时间内执行到位的，每次扣2分；累计2次及以上扣5分； 4、因工作需要监理工程师下发工作指令，承包人拒不执行或未在有效时间内执行的，每次扣2分，累计2次及以上扣5分； 5、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 内业管理 | 5 | 1、能按照招标文件要求或合同约定履行职责，内业资料齐全、归档有序、能按时报送省公路资产平台相关报表资料的得5分； 2、内业资料整理混乱、不齐全的扣3分； 3、内业资料不能按时分类归档的扣2分； 4、不能按时报送省公路资产平台相关报表资料的，每发现1次扣1分。 5、本项扣分扣完为止。 |  |
| 安全环保 | 安全生产 | 5 | 1、能按照安全生产相关法律法规、上级以及招标文件要求和合同约定，履行安全生产职责的，得5分； 2、未能按照安全生产相关法律法规、上级以及招标文件要求和合同约定，履行安全生产职责，月度考核该项扣分的，每次扣1分；累计3次及以上月度考核扣分的，扣5分； 3、发生责任事故的，扣5分，并按照国家有关规定处理； 4、本项扣分扣完为止。 |  |
|  | 环境环保 | 5 | 1、能按照环境保护相关法律法规、上级要求以及招标文件要求和合同约定履行环境保护职责的，得5分； 2、未能环境保护相关法律法规、上级要求以及招标文件要求和合同约定履行环境保护职责，月度考核该项扣分的，每次扣1分；累计3次及以上月度考核扣分的，扣5分； 3、本项扣分扣完为止。 |  |
| 应急保畅 | 应急保畅 | 10 | 1、能按照招标文件要求或合同约定履行职责，保障管养公路安全畅通的，得10分； 2、防汛防台风期间，不能及时有效处置树木倒伏、路基路面坍塌、路面积水等突发事件的，造成社会负面影响的，每次扣2分； 3、抗雪除冰保畅通期间，不能及时有效清除路面积雪、积冰，造成社会负面影响的，每次扣2分； 4、节假日或重要时间节点，不能及时有效配合相关部门保障道路安全畅通，造成社会负面影响的，每次扣2分； 5、未建立24小时应急值守制度的，不能及时回应社会关切和投诉的，每次扣2分。 6、本项扣分扣完为止。 |  |

- 合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况及合同范围

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）发包人相关会议纪要；

（12）发包人标准化制度手册。

（13）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）________元（¥________）。

5. 承包人项目经理：            。

6. 工程质量符合             标准。

7. 付款方式：

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 工期自      年   月   日至      年   月   日止。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格后失效。

11. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.因本合同发生纠纷协商不成的，应向滁州市有管辖权的人民法院通过诉讼解决。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）      承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月      日                        年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工单位        （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                                                 （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                                                （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）       承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月      日                          年       月         日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在                                       (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                           与承包人                               特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3、安全责任

承包人应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在发包人与承包人签订合同之日起，承包人在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由承包人负全部责任，发包人不承担任何法律责任和经济责任。

4、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

承包人在施工作业过程中，必须接受发包人管理公司工程养护部、路政大队等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，发包人有权要求承包人停止施工作业，要求承包人按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对承包人有关违约行为课以违约金。

5、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

6、本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               （盖单位章）       承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月      日                    年       月         日

附件六：项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：              （盖单位章）

法定代表人：    （职务）

（姓名）

（签字）

年     月     日

- 投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标人资格声明书（格式见附件）；

（2）授权书（格式见附件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）招标文件中要求的资格审查和资信评分的支持资料；

（5）中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）；（如是）

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（如是）；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料；

## （1）投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （2）授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## （3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、       （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）        没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的；⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的；⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（签章）：              法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

## （3）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

## （4）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）诚信履约承诺函（格式见附件）

（4）招标文件中要求的技术标评审及技术标评分的支持资料；

（5）投标人认为需要提供的其他技术证明材料；

## （1）投标响应表

### 1.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

（2）诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应，配备人员数量和要求不低于采购需求的要求。若有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务。

投标人电子签章：

日          期：

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号：

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）工程量清单报价书；

（4）投标人认为需要提供的其他材料（如有）；

## （1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | 一年总报价： 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## （2）投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日          期：

（3）工程量清单报价书

工程投标报价书格式书：报价书封面按照以下格式，报价书内容按照控制价的格式，便于评委评审商务标，

封面格式:

投  标  总  价

招   标  人:

工 程 名 称:

投标总价(小写):

(大写):

投 标 人:                                (单位盖章)

法定代表人

或其授权人:                               (签字或盖章)

编 制 人：                             (注册造价工程师签字并盖执业专用章)

编制时间:              年    月    日

注：若投标报价编制人员为投标人委托的造价咨询单位注册造价人员，须提供与造价咨询单位签订的委托协议。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。