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安徽省政府采购项目公开招标文件示范文本（服务类）


[bookmark: _Toc32331]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc31518]一、项目基本情况
1.项目编号：czsjcg202611-005
2.项目名称：安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目
3.预算金额：4463300.00元
4.最高限价：4463300.00元
5.采购需求：安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务
6.合同履行期限：合同签订后，具体工作由采购人根据项目进度以书面形式（含电子邮件、传真）通知安排。自采购人书面通知进场之日起，单孔60个日历天内完成该孔设计工作量并通过采购人验收，同时提交符合要求的岩心、班报表及原始记录等资料。预计2028年4月前完成全部钻探工作量，全部工作量最迟不得晚于2028年4月30日完成。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc9204]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc30110]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
2.1.1☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。按照财政部、工业和信息化部制定的第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，本项目为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南〉交易须知〉在线异议、质疑和投诉操作手册。
2.1.2□本项目专门面向___________________采购。
2.1.3□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/_____。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc21681]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc7957]时间：2026年11月4日至2026年11月25日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
[bookmark: _Toc25902]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc5082]2026年11月25日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统
[bookmark: _Toc7753]五、公告期限
[bookmark: _Toc1215]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc13296]1.项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：
（1）本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网〉服务指南〉办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：1.安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；2. CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；3.市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
（2）请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南〈交易须知〉投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
（3）本项目采用不见面开标（远程解密）方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站〉服务指南〉交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：以本项目网上招投标系统解密倒计时为准，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
（4）投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：华东冶金地质勘查局八一一地质队
地  址：滁州市南谯区龙蟠大道95号
联系人：王坚
联系方式：13505553101
2.采购代理机构信息
名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地  址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系人：杨韦
联系方式：0550-3519590、18005501210
3.政府采购监督管理部门信息
名  称：安徽省财政厅
地  址：合肥市阜南西路238号
联系方式：0551-68150413


[bookmark: _Toc8888]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc7178]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年11月11日17时30分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：        

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	  90 日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后  60 分钟内

	14.1
	资格审查
	☑采购人审查
□采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	报价扣除
（非专门面向中小企业采购项目适用）
	（1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除后参与评审,其评审价=投标报价*90%。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除：/。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。

	17.4
	本国产品价格扣除（本项目不适用）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐3名中标候选人

	21.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
□采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分
（4）符合本国产品标准的声明函；（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
☑免收
□合同价的   %
□定额收取：人民币              元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函
（3）收取单位：                            
（4）收取账号：              
（5）退还时间：              
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式： 转账
（3）收费标准：参考计价格【2002】1980号文件规定的50%，以最高限价计算(约21300元）

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑（具体操作步骤和程序请参见服务指南〉交易须知〉在线异议、质疑和投诉操作手册）】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：华东冶金地质勘查局八一一地质队、滁州市城投工程咨询管理有限公司
联系电话：13505553101、0550-3519590
通讯地址：滁州市南谯区龙蟠大道95号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

	32
	其他内容
	1.解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3.电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
4.部分可提供线下政采贷的金融机构：
市本级
金融机构名称：兴业银行滁州分行
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号
伏庚：17755080811
5.特别提示：
（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
（2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。
（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
（4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
（5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。
（6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
（7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
（8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。
（9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
（10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！
6.评标过程中的澄清、说明或补正：
（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
7.同义词语：招标文件第六章投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。
8.落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。
9.系统中提供的表格与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的表格格式为准。
10.投诉
10.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fw zn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb 
88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/ 
011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2 
-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。 
10.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。 
10.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。
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二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2投标文件的澄清
15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc2583662][bookmark: _Toc518923101]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


第3章 [bookmark: _Toc22605] 采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	每个单孔开孔前，采购人在收到中标人提供的等额增值税专用发票后，支付该孔设计孔深×对应中标单价的40%作为本孔预付款，预付款在该孔最终结算价款中全额抵扣。中标人未按期进场、擅自停工或撤场的，采购人有权暂停支付后续预付款，并要求中标人返还已支付尚未抵扣的预付款。
本项目最终结算工作量以采购人统筹安排、现场验收合格且经双方共同确认的实际完成工作量为准，结算价款按经确认的实际完成工作量及合同约定单价计取。待采购人项目经费到账，中标人提交双方共同签字确认的工作量结算单，并按结算净额（扣除对应单孔已付预付款）开具等额增值税专用发票后，采购人在收到完整结算资料且审核无误后支付剩余款项。中标人提交的结算资料不完整、不准确或未按采购人要求补正的，付款期限自补正完成之日起重新计算，因中标人原因造成的付款延迟采购人不承担逾期责任。采购人对结算资料的审核确认，不构成对中标人施工质量、工期违约责任及采购人其他权利的放弃。

	2
	服务地点
	滁州市凤阳县大溪河镇

	3
	服务期限
	合同签订后，具体工作由采购人根据项目进度以书面形式（含电子邮件、传真）通知安排。自采购人书面通知进场之日起，单孔60个日历天内完成该孔设计工作量并通过采购人验收，同时提交符合要求的岩心、班报表及原始记录等资料。预计2028年4月前完成全部钻探工作量，全部工作量最迟不得晚于2028年4月30日完成。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目
所属行业：其他未列明行业


[bookmark: _Toc16543][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Hlk16461016]二、项目概况
勘查区岩石级别Ⅶ级，设计6个钻孔，设计工作量共计5200m（见表1；以最终实际完成工作量为准）。
表1  钻孔设计情况一览表
	序号
	工作项目
	岩石级别
	方位角(°)
	倾角(°)
	孔深(米)
	设计工作量(米)

	1
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-800
	800

	2
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-800
	800

	3
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-800
	800

	4
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-900
	850

	5
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-1000
	1000

	6
	钻探
	Ⅶ
	/
	90
	0-1000
	950


[bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc13016]三、工作技术要求
1）执行技术标准：按照《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）、《地质勘查钻探岩矿心管理通则》及行业有关规范、标准执行；
2）岩矿心采取率：矿体、矿化带不低于80%，矿体顶底板、重要标志层不低于75%，一般岩层不低于70%；
3）钻孔弯曲度测量：开孔25米、直孔每钻进100米、斜孔每钻进50米及终孔后采用测斜仪测量一次钻孔顶角和方位角，矿体顶底板加测一次倾角和方位角，允许误差为每100米直孔不超过2度，斜孔不超过3°，方位角每100米不超过2°。
4）孔深验证：直孔每钻进100米、斜孔每钻进50米、下套管前、主矿体顶底板和终孔后，均需验证孔深。孔深校正最大允许误差为千分之一。超出允许误差时应及时校正孔深。
5）简易水文观测：每台班至少观测水位1～2回次，终孔后测量24h静止水位。
6）原始记录报表：原始记录报表由专人负责，记录须及时、准确、详细、整洁，认真填写，妥善保管；岩心牌内容应与报表相关内容一致。
7）岩矿心保管：岩心按顺序摆放，严防岩矿心次序混乱或倒置；长度大于5cm的岩心均须用油漆进行编号。施工过程中所取岩矿芯由机长负责妥善保管，施工结束后移交项目组。
8）封孔：钻孔施工完成后，严格按封孔设计要求进行全孔封孔，并在孔口中心位置设立水泥标志桩。
9）严格落实绿色勘查要求。
[bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc16414]四、最高限价一览表
1.每米单价限价见下表；总价最高限价为4463300.00元。
最高限价一览表
	序号
	工作项目
	岩石
级别
	倾角(°)
	孔深(米)
	设计工作量(米)
	最高限价（元/米）

	1
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-800
	2400
	819

	2
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-900
	850
	860

	3
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-1000
	1950
	906


注：鉴于勘查区地下地质条件存在不确定性，钻探实施过程中如遇矿化蚀变体等情况需加深钻进的，0-1100米、0-1200米深度钻探工作量统一按0-1000米深度单价进行结算，乙方不得另行主张加深、加价等费用。
[bookmark: _Toc8283][bookmark: _Toc18794]五、报价要求
1.投标人所报综合单价包含提供以上服务所需全部费用，综合单价为含税全费用综合单价，已包含完成相应工作量所需的人工、材料、设备及设备进出场与搬迁、水电、泥浆及废浆处理、道路修筑与维护、场地平整与恢复、安全文明施工、劳动保护、保险、岩矿心运输及装卸、原始资料整理、管理费、利润、税金及政策性规定应计取的全部费用（青苗及地上附着物补偿由甲方负责）。除本合同另有约定或经甲方书面确认的设计变更外，乙方不得以任何理由另行主张费用。乙方应按国家规定适用税率开具增值税专用发票；因税收政策调整导致税率变化的，不含税价不变，税额及价税合计相应调整。
六、其他要求
1.钻探实施期间，现场协调、青苗及地上附着物补偿、施工用地手续办理及绿色勘查配套设施保障工作由采购人负责。
2.本项目采用固定单价合同，中标后，中标综合单价不予调整，最终以经确认的实际完成工作量(米数）为准，即本项目最终服务费=Σ各项中标综合单价*经确认的实际完成工作量(米数）。






[bookmark: _Toc30824]第四章  评标方法和标准（综合评分法）
一、总则
本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为 10%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	资信分
（34分）
	1.投标人业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过金属矿地质勘查项目业绩（含钻探工程）的，得2分，满分2分。
注：投标文件中须同时提供业绩合同和评审意见书（或结算书）扫描件，如上述材料无法体现相关钻探工程信息，可附成果资料等其他佐证材料扫描件。
	0-2分

	
	2.项目负责人能力
	投标人拟派项目负责人具有探矿工程专业高级及以上职称证书得2分，高中级职称证书得1分。满分2分。
注：投标文件中提供证书扫描件及社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月内任意一月的养老保险证明（含官网在线打印件）（或投标人提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟））。
	0-2分

	
	3.团队人员配备
	除项目负责人外，投标人拟配备的团队其他人员具有下列专业职称证书的：
1.探矿工程专业的技术人员：具有高级及以上职称证书的得2分/个，中级职称得1分/个，其它不得分。满分2分。
2.机长：具有探矿工程高级及以上职称证书得2分/个，中级职称证书得1分/个，其它不得分。满分4分。
3.班长：具有探矿工程类高级及以上职称证书得2分/个，探矿工程类中级职称证书得1分/个，其它不得分。满分12分。
4.安全人员（仅限1人）：同时具有安全工程专业高级及以上职称证书及注册安全工程师证书，得2分；同时具有安全工程专业中级职称证书及注册安全工程证书得1分，其它不得分。满分2分。注：1.投标文件中须同时提供证书扫描件、团队人员配备名单（格式自拟）及社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月内任意一月的养老保险证明（含官网在线打印件）（或投标人提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟））。
2.同一人具有多个证书的，不重复计分，仅以最高级别证书计分一次。
	0-20分

	
	4.设备配置
	1.投标人提供满足本项目钻探深度要求的钻机（口径95mm、钻探深度达到千米级），每台钻探须配备泥浆处理离心机设备，每提供一台类型（型号）钻机设备得2分，满分4分。
2.投标人能提供满足本项目需求的光纤陀螺测斜仪，得2分，满分2分。
3.投标人能提供满足本项目需求的小口径无线随钻测量系统，得2分，满分2分。
注：自有设备：投标人须提供与投标人名称一致的设备购置发票；口径及钻探深度等钻机性能须提供设备说明书或其他相关证明材料，否则不得分。
租赁设备：投标人须提供租赁合同(租赁合同乙方与投标人名称一致，且租赁期限不短于本项目服务期），口径及钻探深度等钻机性能须提供设备说明书或其他相关证明材料，否则不得分。
	0-8分

	
	5.荣誉奖项
	投标人自2023年1月1日以来（以荣誉或奖项颁发时间为准），获得党政机关（或事业单位）颁发的探矿工程或地质调查与矿产勘查方向荣誉（或奖项）的，得2分。
注：1.投标文件中须提供获奖证书、批复、颁奖单位颁奖文件、网上公示截图（具有其中之一即可），以上材料提供扫描件，提供的材料须能体现投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料扫描件。
2.党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。
	0-2分

	技术分（56分）
	1.项目总体认识
	评标委员会对投标人提供的本项目工作区域地质背景、地质条件，工作内容、项目实施风险、工作流程等方面内容描述进行综合评审打分：
（1）资料收集齐全，分析到位，项目理解总体思路全面、内容翔实具体，完全符合或多于采购需求，得5分；
（2）资料收集齐全，分析到位，项目理解总体思路清晰完整，符合需求，得3分；
（3）资料收集不足，分析缺失，项目理解总体思路需进一步有待完善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	2.地质条件熟悉程度

	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供对本地区了解熟悉程度进行综合打分：
（1）熟悉场区地质条件，准确识别地质风险，分析贴合本项目，得5分；
（2）了解区域基本地质情况，分析内容符合要求，得3分；
（3）内容笼统，针对性有待提升，得 1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	3.项目实施方案
	评标委员会对投标人提供的项目实施方案进行评审打分：
（1）实施方案全面、内容详实具体，完全符合或多于采购需求，得5分；
（2）实施方案清晰完整，符合需求，得3分；
（3）实施方案需进一步有待完善， 得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	4.机构设置和岗位职责

	根据投标文件中项目实施的机构设置、岗位职责，进行综合评审：
（1）机构设置合理，岗位责任清晰，利于项目实施，完全响应本项目采购需求的，得5分；
（2）机构设置合理，岗位责任清晰，适合本项目采购需求的，得3分；
[bookmark: _GoBack]（3）机构设置不合理，岗位责任不清，有待改善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	5.拟投入的机械设备
	评标委员会对投标人提供的拟投入的机械设备进行评审打分：
（1）机械设备配备较为齐全，完全满足或多于项目实施需求，得5分；
（2）机械设备配备符合需求，得3分；
（3）机械设备配备有待完善、存在缺失，得1分；
（4）未提供不得分。
注：投标人投入的设备中应包含陀螺测斜仪和小口径无线随钻测量系统（提供投标人购买发票或租赁合同（租赁期不短于服务期）），否则设备方案项计0分。
	0-5分

	
	6.项目重难点分析及措施
	评标委员会对项目的重难点分析及措施进行评审打分：
（1）项目的重点难点分析准确、制定的措施方案切实可行，对项目质量提升具有显著作用，得5分；
（2）项目的重点难点分析比较符合实际，制定的措施方案存在缺点，整体对项目质量具有提升作用，得3分；
（3）项目的重点难点分析及应对措施有待提升完善的，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	7.绿色勘查措施
	评标委员会对投标人提供的本项目绿色勘查措施进行评审打分：
（1）措施实施方案全面、内容详实具体，完全符合或多于采购需求，得5分；
（2）措施实施方案清晰完整，符合需求，得3分；
（3）措施实施方案需进一步有待完善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	8.确保质量的措施
	评标委员会对投标人提供的质量技术管理班子和制度、质量技术保证措施、自控体系方面进行评审打分：
（1）措施实施方案全面、内容详实具体，完全符合或多于采购需求，得5分；
（2）措施实施方案清晰完整，符合需求，得3分；
（3）措施实施方案需进一步有待完善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	9.确保安全生产的措施
	评标委员会对投标人提供的安全管理人员和制度、安全技术措施方面进行评审打分：
（1）措施实施方案全面、内容详实具体，完全符合或多于采购需求，得4分；
（2）措施实施方案清晰完整，符合需求，得2分；
（3）措施实施方案需进一步有待完善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-4分

	
	10.确保工期的措施
	评标委员会对投标人提供的保障工期的技术措施、进度计划等方面进行评审打分：
（1）保障工期的技术措施、进度计划全面、内容详实，完全符合或多于采购需求，得4分；
（2）保障工期的技术措施、进度计划清晰，符合需求，得2分；
（3）保障工期的技术措施、进度计划需进一步有待完善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-4分

	
	11.合理化建议
	投标人针对本项目提出切实可行的合理化优化建议：
（1）贴合项目、针对性强，具备可实施性，能产生正向效益，得4分；
（2）有相关建议，具有可行性，得2分；
（3）建议空洞、无关联性，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-4分

	
	12.服务承诺
	投标人结合项目现场实施特点，就技术服务质量、现场人员派驻、资料交付等作出承诺：
（1）承诺内容完整具体，保障措施明确，完全响应招标文件的服务保障，得4分；
（2）满足招标文件基本服务要求，承诺内容常规，得2分；
（3）承诺简单空洞，关键内容缺失，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-4分

	价格分
（ 10分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
(4)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；
(5)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(6)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(7)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
(8)联合体投标未提交联合体协议的；
(9)责令停产停业的；
(10)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(15)投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标；
(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(17)投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(18)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
(19)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(5)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(6)招标文件规定的其它无效投标情形。

[bookmark: _Toc20405][bookmark: _Toc331685784]第五章  政府采购合同
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark4]安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目合同书

[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark6]甲方： 华东冶金地质勘查局八一一地质队  
乙方：                                 
甲方通过公开招标方式委托乙方承担安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，结合本项目实际情况，为明晰双方权责，保障项目按期实施、保质保量完成，经双方平等协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目
1.2工程建设地点：滁州市凤阳县
1.3预计工作量：矿产地质钻探5200米/6孔，单孔设计孔深及倾角以甲方下达的开孔通知书为准。上述工作量为预计量，不构成甲方必须委托的最低工作量。甲方有权根据勘查进展、经费到位情况及地质认识变化，对钻孔数量、孔位、孔深及施工顺序进行调整，乙方应无条件配合，按实际完成的合格工作量结算，不得因此主张任何补偿、索赔或调整单价。
1.4合同文件组成及解释顺序：下列文件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力——本合同书；中标通知书；招标文件及其补遗书、答疑纪要；乙方投标文件及其澄清、承诺文件；经双方书面确认的技术交底、设计变更及会议纪要；《安全生产管理协议》《廉政合同》《法定代表人授权委托书》。上述文件内容不一致时，按前述排列顺序在先者优先解释；同一顺序内，以形成时间在后或对甲方保护更为有利的约定为准。
[bookmark: bookmark10]第二条：执行的技术标准和质量要求
[bookmark: bookmark20]2.1执行技术标准
按照《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）、《地质勘查钻探岩矿心管理通则》及行业有关规范、标准执行。
2.2矿产地质钻探质量要求
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]2.2.1岩矿心采取率：矿体、矿化带不低于80%，矿体顶底板、重要标志层不低于75%，一般岩层不低于70%。
[bookmark: bookmark13]2.2.2钻孔弯曲度测量：开孔25米、直孔每钻进100米、斜孔每钻进50米及终孔后采用测斜仪测量一次钻孔顶角和方位角，矿体顶底板加测一次倾角和方位角，允许误差为每100米直孔不超过2度，斜孔不超过3°，方位角每100米不超过2°。
2.2.3孔深验证：直孔每钻进100米、斜孔每钻进50米、下套管前、主矿体顶底板和终孔后，均需验证孔深。孔深校正最大允许误差为千分之一。超出允许误差时应及时校正孔深。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]2.2.4原始记录报表：原始记录报表由专人负责，记录须及时、准确、详细、整洁，认真填写，妥善保管；岩心牌内容应与报表相关内容一致，终孔后汇订成册，验收后移交甲方归档存查。
2.2.5封孔：钻孔施工完成后，严格按封孔设计要求进行全孔封孔，并在孔口中心位置设立水泥标志桩。
[bookmark: bookmark18]2.2.6岩矿心保管：岩心按顺序摆放，严防岩矿心次序混乱或倒置；长度大于5cm的岩心均须用油漆进行编号。施工过程中所取岩矿心由机长负责妥善保管，施工结束后移交项目组。
[bookmark: bookmark19]2.2.7简易水文观测：每台班至少观测水位1～2回次，终孔后测量24h静止水位每班必须有简易水文观测记录，观测内容一般包括孔内静止水位，冲洗液消耗量，涌水位置、涌水量及水头高度，漏失位置和漏失量等。
2.2.8严格落实绿色勘查要求，施工结束后按要求完成封孔、场地恢复与复绿，并接受甲方及主管部门检查验收。
2.2.9钻孔终孔时按本合同质量要求和有关规范、规程进行验收。
2.3质量责任期：自单孔验收合格之日起至本项目野外验收合格并完成资料汇交之日止。责任期内发现因乙方施工原因造成的质量问题（包括但不限于岩矿心采取率不足、孔斜或孔深超差、封孔不合格、原始记录缺失或失真）的，乙方应无偿返工处理并承担全部费用；无法返工的，甲方有权拒付该孔工程款、要求乙方退还已付款项并追究违约责任。
第三条：工期要求
[bookmark: bookmark57]合同签订后，具体工作由甲方根据项目进度以书面形式（含电子邮件、传真）通知安排。自甲方书面通知进场之日起，单孔60个日历天内完成该孔设计工作量并通过甲方验收，同时提交符合要求的岩心、班报表及原始记录等资料。预计2028年4月前完成全部钻探工作量，全部工作量最迟不得晚于2028年4月30日完成。
因下列非乙方原因导致工期延误的，乙方应在原因发生后3日内书面报告甲方，经甲方书面确认后相应顺延工期；乙方逾期未报告或未取得甲方书面确认的，视为放弃顺延权利：（1）甲方未按约定提供孔位、开孔通知书等技术资料；（2）甲方书面要求变更孔位、孔深或暂停施工；（3）不可抗力。除上述情形外，工期一律不予顺延。甲方要求加快施工进度的，乙方应通过增加钻机、人员等方式予以配合，不得据此要求增加费用。
第四条：项目费用及结算方式
[bookmark: bookmark58]4.1项目费用：
最终结算价以实际完成工作量(米数）乘以对应综合单价进行计算，各钻探工程单价见下表。
上述综合单价为含税全费用综合单价，已包含完成相应工作量所需的人工、材料、设备及设备进出场与搬迁、水电、泥浆及废浆处理、道路修筑与维护、场地平整与恢复、安全文明施工、劳动保护、保险、岩矿心运输及装卸、原始资料整理、管理费、利润、税金及政策性规定应计取的全部费用（青苗及地上附着物补偿由甲方负责）。除本合同另有约定或经甲方书面确认的设计变更外，乙方不得以任何理由另行主张费用。乙方应按国家规定适用税率开具增值税专用发票；因税收政策调整导致税率变化的，不含税价不变，税额及价税合计相应调整。
钻探单价表
	序号
	工作项目
	岩石
级别
	倾角(°)
	孔深(米)
	综合单价
（元/米）
	小计（元）

	1
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-800
	
	

	2
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-900
	
	

	3
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-1000
	
	


注：鉴于勘查区地下地质条件存在不确定性，钻探实施过程中如遇矿化蚀变体等情况需加深钻进的，0-1100米、0-1200米深度钻探工作量统一按0-1000米深度单价进行结算，乙方不得另行主张加深、加价等费用。
4.1.1 合同暂定总价按中标单价与预计工作量计算确定（各孔深区间分别适用对应中标单价），仅作为违约金及变更审批的计算基数，不作为结算依据；最终结算以经双方确认的实际完成合格工作量乘以合同单价为准。
4.2 结算方式
每个单孔开孔前，甲方在收到乙方提供的等额增值税专用发票后，支付该孔设计孔深×对应中标单价的40%作为本孔预付款，预付款在该孔最终结算价款中全额抵扣。乙方未按期进场、擅自停工或撤场的，甲方有权暂停支付后续预付款，并要求乙方返还已支付尚未抵扣的预付款。
本项目最终结算工作量以甲方统筹安排、现场验收合格且经双方共同确认的实际完成工作量为准，结算价款按经确认的实际完成工作量及合同约定单价计取。待甲方项目经费到账，乙方提交双方共同签字确认的工作量结算单，并按结算净额（扣除对应单孔已付预付款）开具等额增值税专用发票后，甲方在收到完整结算资料且审核无误后支付剩余款项。乙方提交的结算资料不完整、不准确或未按甲方要求补正的，付款期限自补正完成之日起重新计算，因乙方原因造成的付款延迟甲方不承担逾期责任。甲方对结算资料的审核确认，不构成对乙方施工质量、工期违约责任及甲方其他权利的放弃。
第五条：甲方责任
[bookmark: bookmark24]5.1钻探实施期间，甲方负责现场协调、青苗及地上附着物补偿、施工用地手续办理及绿色勘查配套设施保障工作，协助乙方处理施工中的地方关系。场地平整、道路修筑及维护、设备搬迁等辅助工作由乙方负责，相关费用已包含在综合单价内。
5.2及时提供施工钻孔位置、开孔通知书、预想柱状图等相关技术资料并负责现场的地质编录。上述资料以书面或电子邮件方式提供，乙方签收即视为送达。
5.3甲方有权对乙方施工进度、质量进行监督、检查；按照行业有关规范、标准组织人员对钻探工程进行验收。
5.4甲方根据“安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）”矿产地质钻探工程情况，有权对工作量进行调整，乙方应无条件配合；因调整增加的工程量按合同单价结算，减少的工程量甲方不承担任何补偿或赔偿责任。
5.5 甲方有权对乙方进场人员、设备的数量、型号、性能及持证情况进行检查，不符合合同约定或施工要求的，甲方有权要求乙方限期更换、补充或整改；乙方拒不整改的，甲方有权暂停支付工程款、责令停工直至解除合同。
第六条：乙方责任
6.1施工所需的人员、设备、材料以及施工场地平整、道路修筑、场地搬迁等辅助工作和设施均由乙方自行解决。乙方投入本项目的钻机数量、型号及主要技术人员不得低于其投标文件的承诺，确需减少的应事先取得甲方书面同意。
[bookmark: bookmark35]6.2因地面条件或其他原因，乙方需要变动钻孔位置时，必须征得甲方同意。
6.3乙方需严格按照行业有关规范、标准及甲方要求开展钻探施工，按本合同要求的时间完成钻探施工任务。由于乙方原因，造成施工质量不合格的，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并赔偿由此给甲方造成的损失；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担相应费用。
6.4协助、配合甲方开展钻孔编录等工作。
6.5乙方现场作业人员需遵守甲方项目管理、安全保卫等有关规章制度。
6.6 乙方应具备有效的营业执照或事业单位法人证书、安全生产许可证，并在进场前将上述证照以及项目负责人、特种作业人员的资格证书复印件加盖公章后报甲方备案。证照失效、被暂扣或吊销的，乙方应在3日内书面告知甲方，甲方有权暂停施工或解除合同。
6.7 乙方应依法为全部现场作业人员缴纳工伤保险或投保团体人身意外伤害保险（每人保额不低于人民币100万元），保险费用由乙方承担，保单复印件报甲方备案。乙方未投保、保额不足或保险失效的，甲方有权代为投保商业意外保险，所产生保险费用由乙方承担，甲方可从应付工程款中直接扣除。
6.8 乙方应施工中应严格执行甲方设计要求，未经甲方书面同意不得擅自变更施工方案、终孔或移位。
6.9 乙方应落实绿色勘查要求，妥善处置泥浆、废油、生活垃圾等废弃物，施工结束后按要求完成封孔、场地恢复与复绿，并承担相应费用；因乙方施工造成环境污染、生态破坏或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。
6.10 乙方应妥善保管施工形成的岩（矿）心、原始记录、班报表、测斜及封孔资料，并按甲方要求及时运送至甲方指定岩心库移交；上述岩（矿）心及资料的所有权归甲方所有，乙方不得擅自留存、复制、转让或对外提供。乙方应配合甲方及财政、审计、主管部门的检查审计，按要求提供相关资料。
第七条：违约责任
7.1 合同履行过程中发生争议的，在争议解决前，除双方书面同意暂停施工外，双方均应继续履行合同；任何一方擅自停工、停止履行的，按违约处理，并赔偿由此给对方造成的损失。
7.2乙方未能按期、按质、按量完成项目工作的，每延期一日，应按合同暂定总价的千分之一向甲方支付违约金；延期超过30日的，甲方有权解除合同，另行委托第三方完成剩余工作，由此增加的费用及甲方其他损失由乙方承担。违约金累计不超过合同暂定总价的10%。因乙方原因造成钻孔报废、质量不合格需返工的，返工费用及由此产生的工期延误责任由乙方承担。
7.3 本项目按照安徽省地质勘查基金管理中心相关要求，严格按规定专账管理，并规范使用项目资金，严禁将本项目全部或部分工作再次转包、分包。一旦查实乙方存在转包、分包行为的，甲方有权单方解除本合同，追回已向乙方支付的全部款项，乙方应承担全部违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。
7.4 乙方应承担的违约金、赔偿金及甲方代为支付的费用，甲方有权从预付款或应付工程款中直接扣除；不足部分，乙方应在收到甲方书面通知后10日内补足。
7.5 甲方无正当理由逾期支付结算款的，应按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息；但乙方不得以甲方逾期付款为由停工、拖延施工或解除合同。
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark53]第八条：安全责任
安全费用及安全管理费用包括在工程费里，施工过程中发生任何安全事故（特别是人身伤亡和财产损失等）产生的一切费用及责任由乙方承担。乙方为本项目施工安全生产责任主体，对施工过程中发生的生产安全事故承担全部责任。甲方依法履行安全生产统一协调、管理义务，因甲方原因造成事故的，由甲方依法承担相应责任；甲方因乙方事故对外承担责任、受到行政处罚或向第三方赔偿的，有权向乙方全额追偿。发生事故时，乙方严格落实事故报告制度并积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。乙方应在开工前编制安全专项方案和应急预案，配备必要的安全防护设施和应急救援装备，特种作业人员持证上岗，并按规定提取和使用安全生产费用。
第九条：其它约定事项
9.1因地震、洪水、疫情、政府行为等不可抗力致使合同无法按期履行的，遭遇方应在事件发生后3日内书面通知对方，并在15日内提供有效证明，经双方确认后相应顺延工期，双方均不承担违约责任。不可抗力持续超过60日或导致合同目的无法实现的，任何一方均有权解除合同，已完成的合格工作量据实结算。
9.2甲方“安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）”项目暂停或终止时，本项目即暂停或终止。项目费用按本合同约定单价根据工程结算单据实结算。乙方应在收到甲方暂停或终止通知后3日内停止相应施工并按甲方要求撤场，妥善移交已完工程、岩（矿）心及全部资料；甲方仅就已完成的合格工作量据实结算，乙方不得主张停工损失、设备闲置费、人员窝工费、预期利润或其他任何补偿。
9.3 工程完工后经甲方验收不合格的，或在甲方未下达终孔通知书的情况下乙方擅自终孔的，该孔按报废孔处理，施工费用由乙方自行承担，甲方不承担任何费用。因乙方原因造成钻孔报废的，乙方还应赔偿甲方重新施工所增加的费用及由此造成的地质资料损失。
9.4未尽事宜，双方友好协商解决，协商达成的协议，与本合同具有同等法律效力。
9.5本合同正本一式陆份，双方各执叁份；经甲、乙双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9.6 保密：双方对因履行本合同知悉的对方商业秘密以及本项目地质资料、勘查成果负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露、提供或用于本合同以外的用途。本条约定不因合同的终止、解除或履行完毕而失效。
9.7 成果与资料归属：本项目形成的全部原始资料、成果资料、岩（矿）心、数据及衍生成果的所有权、使用权及相关知识产权均归甲方所有，乙方不得以任何形式对外发表、使用或转让。乙方违反本条约定的，应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
9.8 合同变更：本合同的任何变更、补充均须经双方书面签署并加盖公章后生效；口头承诺及未经双方签章确认的往来函件，不构成对本合同的变更。
9.9 通知与送达：双方在签署页载明的地址、电话、电子邮箱为有效送达地址，一方变更的应在3日内书面通知对方；以邮寄方式发出的文件，自寄出之日起第3日视为送达；以电子邮件、短信等方式发出的，发送成功即视为送达。上述地址同时作为诉讼文书的送达地址。
9.10 附件：本合同附件包括《安全生产管理协议》《廉政合同》《法定代表人授权委托书》，与主合同具有同等法律效力；附件与主合同约定不一致的，以主合同为准，但涉及安全生产、廉政事项的，从其更严格的约定。
9.11本合同发生争议，双方应及时协商解决。协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（以下为合同签字盖章内容）




	甲方：
	乙方： 

	法定代表人
或授权代表（签章）：
	法定代表人
或授权代表（签章）：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	开户行：
	开户行：

	户名：
	户名：

	账号：
	账号：

	签订日期：     年   月   日
	签订日期：    年   月   日





法定代表人授权委托书
（本合同由授权委托人签署的，须附具本法定代表人授权委托书）

本人          ，系            （单位名称）法定代表人，现委托        （身份证号：                 ）为我方授权委托人，签署、履行安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务_项目合同及相关履约文件，其签署文件法律后果由我方承担。
委托期限：自出具之日起至本合同全部履行完毕。受托人无转委托权。


单位（盖章）：
法定代表人（签章）：
授权委托人（签字）：
日 期：     年    月   日

1

安全生产管理协议

甲方：华东冶金地质勘查局八一一地质队
乙方：                              
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就  安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目  ，经协商达成一致意见。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全生产职责和权限，切实做好本项目的安全管理工作，确保施工安全，签订本协议。
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产法律法规和强制性规定的要求，认真执行工程合同中有关安全生产的要求。
2．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性规定的要求，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
3．甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用品、机械设备、施工机具及配件。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全的精神。
5．甲方组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
6．甲方对乙方的各种违章违约有权做出经济处罚，对乙方违反安全规定冒险蛮干的有权责令其停工整顿、甚至退场。
二、乙方责任
1．严格遵守国家有关安全生产的法规，认真执行主合同中有关安全生产的要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，乙方对其施工现场、施工过程中发生的安全事故负全责，并独立承担由此造成的经济责任和法律责任。
2．乙方应当具有由有关部门颁发的安全生产许可证，乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，乙方的项目负责人应取得相应资格的人员担任，对项目的安全施工负责。
3．乙方必须保证安全投入的有效实施，为施工现场人员的安全负责。
4．乙方应配备安全员一名，专职负责安全生产现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的应当及时制止。
5．乙方应当遵守甲方的有关安全生产管理制度，服从甲方安全生产管理，严格按照标准组织施工，接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。
6．乙方应当建立健全的安全生产责任制度和安全教育培训制度，制度安全生产规章制度和操作规程，对所承担的工程进行定期和不定期的专项安全检查，并作安全检查记录。
7．乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应具有“三证”，即生产许可证、产品合格证和安全鉴定证，必须经验收合格后方能进入现场使用。
8．危险部分设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。
9．发生安全事故，乙方应按国家相关规定及时、如实的进行上报，不得瞒报或拖延不报。商业保险由乙方承担。
三、目标控制
1．施工现场安全用电规范化，安全程度达到100%；
2．对施工人员安全教育、管理普及面达到100%；
3．特殊工种持证上岗率达到100%；
4．施工现场人员无违法乱纪的人和事，控制目标99%；
5．无火灾事故，消防控制目标为“零”；
6．机械设备事故，事故率为“零”；
7．无职工工伤事故，事故率为“零”。
四、违约责任:
1．如因甲方原因导致安全事故，由甲方承担相应责任。
2．如因乙方原因发生安全责任事故，若乙方拒绝处理和支付费用而影响工程的正常进行，乙方同意甲方从项目工程款中代为支付安全事故发生的所有费用。
3．乙方存在安全隐患，经甲方书面通知后逾期未整改或整改不到位的，甲方有权责令乙方停工整改，直至要求乙方无条件退场；由此产生的费用及损失由乙方承担。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，至本项目全部工程竣工验收合格、款项结清后失效。本协议未尽事宜，按主合同及国家有关安全生产法律法规执行；本协议与主合同约定不一致的，涉及安全生产事项以本协议为准。
（以下为合同签字盖章内容）


甲 方（公章）：                  乙 方（公章）：
法定代表人                       法定代表人
或委托代表（签章）：             或委托代表（签章）：

签订日期：     年   月   日

廉政合同

甲 方 ：华东冶金地质勘查局八一一地质队
乙 方 ：                              
为做好 安徽省凤阳县梅家庄-圣庙地区金钼多金属矿普查（续作）矿产地质钻探技术服务项目  中的党风廉政建设，维护双方合法权益，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立如下协议。
1．甲乙双方共同责任
(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及有关规定。
(2)严格执行合同文件(以下简称“主合同”),自觉按合同办事。
(3)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和主合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益，违反工程管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
2．甲方责任
(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方或施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方或施工单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)甲方工作人员不得参加乙方或施工单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方或施工单位提供的通讯工具、高档办公用品等。
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方或施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(5)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．乙方责任
(1)乙方与甲方工作人员不得私下交易，不得将工程款转入甲方工作人员及其配偶、子女、父母的账户。
(2)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(3)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(4)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(5)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、高档办公用品等。
4．违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本廉政协议第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2)乙方及其工作人员违反本廉政协议第1、3条，甲方有权单方终止主合同，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方拉入黑名单，五年内不能承揽甲方公司的任何工作任务，并有向其上级有关部门举报、建议给予处理的权利。
（以下为合同签字盖章内容）
甲 方（公章）：                  乙 方（公章）：
法定代表人                       法定代表人
或委托代表（签章）：             或委托代表（签章）：

签订日期：     年   月   日

[bookmark: _Toc13555]

第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc5119]投

[bookmark: _Toc4782]标

[bookmark: _Toc19607]文

[bookmark: _Toc8365]件



项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc19687]  年  月  日


[bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc17986]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc6120]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc18881]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）； 
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc24583]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc31027][bookmark: _Toc32226]五、投标分项报价表
5-1服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式，但实质性内容不得调整）
	序号
	工作项目
	岩石
级别
	倾角(°)
	孔深(米)
	设计工作量(米)
	综合单价（元/米）
	小计（元）

	1
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-800
	2400
	
	

	2
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-900
	850
	
	

	3
	钻探
	Ⅶ
	90
	0-1000
	1950
	
	

	合计金额（元）
	



投标人电子签章：             
日          期：             

[bookmark: _Toc20329]

[bookmark: _Toc15209]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc23068]七、中小企业声明函
（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             




注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

[bookmark: _Toc16713]

[bookmark: _Toc17315]八、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc23860][bookmark: _Hlk11701496]九、诚信履约承诺函
致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc31807]十、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。


[bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc20819]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc27159][bookmark: _Toc6955]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc857][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc9754][bookmark: _Toc22239]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
56

