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[bookmark: _Toc4707]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc1215][bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc13296]项目概况
安徽滁州技师学院信息化标杆校数据融合基座项目 的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年 11 月 11 日 9 点 10 分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc58430305][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc175][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc11849][bookmark: _Toc28568][bookmark: _Toc10682]一、项目基本情况
1.项目编号：czsjcg202610-020 
2.项目名称：安徽滁州技师学院信息化标杆校数据融合基座项目
3.预算金额：1190000.00元
4.最高限价：1190000.00元，投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
5.采购需求：建设范围包括但不限于：数据中台、结构化数据开发、元数据管理、智能开放网关、统一调度中心、数据标准管理、数据模型管理、数据质量管理、数据上报平台、数据门户、数据治理服务、数据应用开发等。建设成果应支撑全校数据统一汇聚、标准化治理、受控开放与深度应用，并为对接上级主管部门相关数据上报要求提供底座。
6.合同履行期限：自合同签订生效后，接到采购人通知之日起45个日历天内完成建设工作，并验收合格交付使用。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc58430306][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc20469][bookmark: _Toc20045][bookmark: _Toc7082]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册；
3.本项目的特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc7815][bookmark: _Toc58430307][bookmark: _Toc7539][bookmark: _Toc25245][bookmark: _Toc16308]三、获取招标文件
时间：2026年10月21 日至2026年11月 11日
地点：滁州市公共资源交易中心网
方式：网上下载
售价：0元
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc58430308][bookmark: _Toc11593][bookmark: _Toc12218][bookmark: _Toc5997][bookmark: _Toc5014]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年11月11日9点10分（北京时间）
地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc58430309][bookmark: _Toc32366][bookmark: _Toc2214][bookmark: _Toc10242][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc3904]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc58430310][bookmark: _Toc24358][bookmark: _Toc13982][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc13212]六、其他补充事宜
项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：
1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：1.安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；2.CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；3.市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：400-998-0000（8：00-21：00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。
2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。
3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。
4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。
[bookmark: _Toc23875][bookmark: _Toc17239][bookmark: _Toc30624][bookmark: _Toc2682]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：滁州市机电工程学校（滁州市第一职业高级中学、滁州技师学院）
地 址：安徽省滁州市丰乐大道2238号
联系人：左老师  
联系方式：18755001678
2.采购代理机构信息
名 称：滁州市政府采购中心
地 址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦2楼
联系人：王芳
联系方式：0550-3519519、18955055067
3.政府采购监督管理部门信息 
名 称：滁州市公共资源交易监督管理局 
地 址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦三楼 
联系方式：0550-3801656


[bookmark: _Toc18727]第二章投标人须知
[bookmark: _Toc22418][bookmark: _Toc3735][bookmark: _Toc31627][bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc7178]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开
□统一组织或统一召开
时间：/年/月/日/时/分
地点：/
联系人及联系电话：/
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年 10  月  28 日 17 时 30 分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为  个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：/

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	90个日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 60 分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。

	14.1
	资格审查
	☑采购人审查
□采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	□最低评标价法
☑综合评分法

	17.3
	
报价扣除（非专门面向中小企业采购项目适用）

	（1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业的价格给予 10%的扣除后参与评审；其评审价=最终响应报价*（90%）。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除： / 。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：  /  。

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于服务项目中涉及的既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会推荐 3 名中标候选人。

	21.2
	确定中标人
	☑采购人委托评标委员会确定
□采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分。

	24.1
	中标通知书发出的形式
	□书面 ☑数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	☑投标人自行登录电子交易系统查看
□评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
☑免收
□合同价的/%
□定额收取：人民币/元
（2）支付方式：
转账/电汇支票 汇票本票 保险 保函
（3）收取单位：/
（4）收取账号：/
（5）退还时间：/
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	（1）收费对象：采购人   中标人
（2）收取方式：银行转账
（3）收费标准：按照《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理办法》(滁公管〔2025〕1 号)执行

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：供应商可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册）】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
接收部门：滁州市机电工程学校（滁州市第一职业高级中学、滁州技师学院）、滁州市政府采购中心
联系电话：18755001678、0550-3519519、18955055067
通讯地址：安徽省滁州市丰乐大道2238号、滁州市龙蟠大道109号房产大厦2楼 

	32
	其他内容
	1.解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2.“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3.电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
4.部分可提供线下政采贷的金融机构
金融机构名称：兴业银行滁州分行
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号
俞冉：18256950224
5.特别提示：
（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。
注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。
（2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。
（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。
（4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 
（5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。
（6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。
（7）投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。
（8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。
（9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。
（10）电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！
6.评标过程中的澄清、说明或补正：
（1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。
（2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
7.同义词语：
招标文件第六章  投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。
8.落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。
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二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易中心以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务及工程（如有）均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
9.5采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2投标文件的澄清
15.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）和滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书须加盖采购人、采购代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc518923101][bookmark: _Toc2583662]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.投诉
32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。
32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。
33.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


第3章 [bookmark: _Toc27170]采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc21543][bookmark: _Toc1657][bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc26508][bookmark: _Toc3333][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订且具备实施条件后，支付合同价的70%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），项目建设完成并经验收合格后，采购人支付剩余合同价款。

	2
	服务地点
	采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同签订生效后，接到采购人通知之日起45个日历天内完成建设工作，并验收合格交付使用。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽滁州技师学院信息化标杆校数据融合基座项目
所属行业：软件和信息技术服务业

	5
	质保要求
	1.硬件整体质保不低于 3 年；软件整体质保不低于 5 年（自终验合格之日起算），质保期内免费提供 Bug 修复、安全补丁及版本升级。；
2.产品的功能布局、栏目结构、UI 界面及交互流程，均须完全按照采购人提出的要求部署配置并随采购人要求调整，不得以任何理由拒绝、拖延、降低标准或另行收费。
3.终验后须提供不少于2年的驻场服务，驻场技术人员不少于 1 人，驻场人员须具备本项目相关技术能力，接受采购人日常管理。
4.终验后须提供不少于3 年的免费远程运维支持（含电话、邮件、远程桌面等）。第4年至投标人承诺的软件质保期内，仍须免费提供系统维护、Bug修复与安全补丁服务，远程响应及到场时限按本项目售后承诺评分中投标人自报的标准执行。
5.投标人须为本项目配备项目负责人1人，项目技术负责人1人，系统安全负责人1人且该项目负责人、技术负责人与安全负责人须提供人员劳动合同和缴纳社保证明（投标截止时间前三个月内任意一个月，投标人为其缴纳社保证明）

	6
	系统性能要求
	1.系统保证不间断、稳定可靠运行，无计划外中断。
2.普通页面响应时间，不超过1秒。
3.查询页面响应时间，不超过2秒。
4.后台数据批处理时间应在2小时内完成。
5.具备负载均衡、可扩展性。

	7
	系统扩展性要求
	系统完全采用模块化的设计框架，模块之间遵循高内聚、低耦合的设计原则，具有灵活方便的添加新模块和变更模块的功能。

	8
	系统运行环境与兼容性要求
	1.除OA系统外，本次新建所有系统必须满足国家信创要求，完成对国产CPU（飞腾/鲲鹏/龙芯/海光/兆芯等主流架构）、国产操作系统（银河麒麟、统信UOS等）、国产数据库及国产中间件的适配。
2.信创系统的浏览器兼容要求：在信创环境下须兼容至少2款主流国产浏览器（如红莲花、奇安信、360信创、UOS浏览器等）；同时在通用环境下须兼容Chrome、Edge、Firefox中至少2款主流浏览器的最新两个正式大版本。
3.OA系统（信创豁免）的兼容要求：服务端须兼容WindowsServer及主流Linux发行版；客户端浏览器须兼容Chrome、Edge、Firefox、360极速浏览器中至少3款，并视业务需要兼容IE11及以上版本。
4.上述所有系统的B/S架构页面须遵循响应式设计，在主流分辨率（1366×768及以上）下正常显示。

	9
	系统安全性要求
	1.提供安全手段防止非授权用户的非法侵入、攻击，避免操作人员的越级操作。
2.软件自身具备网页防篡改、防注入式攻击、脚本过滤、防口令猜测、IP地址访问控制等安全措施。
3.采用分级管理模式，对不同级别用户的操作权限和数据访问范围有严格的限制，系统管理员可以根据学校情况灵活设置安全策略。
4.具备容灾能力，根据学校特点能够记录系统访问日志及操作日志，备份和恢复系统数据，保证系统安全稳定运行。
5.对敏感性数据进行加密保存，需支持标准主流加密算法，对安全性要求特别高的数据需进行物理隔离。
6.本次新建所有系统均需要通过二级等保测评，确保学生个人信息、缴费数据、财务数据等敏感信息安全可控，防止数据泄露、丢失或篡改，测评费用由投标人支付。

	10
	系统维护性要求
	1.系统为管理员提供丰富的系统设置和维护功能，包括用户和权限设置、字段维护、代码表维护、日志监控、数据批量处理等等，让管理员在办公室就可以对系统进行各项日常维护工作。
2.系统升级和日常维护只需要在服务器进行即可。
3.系统出现异常时，需支持全天电话，需支持48小时内到达现场提供服务。

	11
	系统对接要求
	一、总体要求
1. 数据中台承担各业务系统数据汇聚、清洗、治理与共享职能，严禁中台直接写入业务系统数据库，不替代原有业务系统功能。
2. 遵循一数一源原则，明确各类主数据权威来源系统，采用松耦合架构对接，降低对源业务系统运行的影响。
3. 各接入系统须遵循校级统一数据标准与规范。本项目实施阶段，中标人须配合采购人完成校级数据标准与规范的编制工作（包括但不限于数据元定义、编码规则、接口规范、数据交换格式等），经采购人确认后执行；存量系统须按该标准完成适配改造，实现全面接入，相关适配改造费用已包含在项目总报价中，中标人不得另行收取任何费用；在本项目质保期内，采购人新建的涉及后勤管理、行政服务、办公协同、学生管理、教学管理、财务管理、人事管理、资产管理等方面的系统，中标人须无条件提供接入配合服务，包括但不限于开发适配接口、数据映射、联调测试等相关工作，相关费用亦已包含在项目总报价中，不得另行收取。
存量系统适配改造范围详见附件采购需求前附表12，中标人须按清单逐套完成接入，不得以系统原厂商不配合、无接口文档等理由拒绝或加价。
4. 数据共享坚持按需开放、最小权限，所有数据操作可审计、可追溯。
5. 业务系统版本升级、接口及表结构变更，应提前告知中台并完成联调验证。
二、接入方式要求
可根据业务系统实际情况选择适配的接入方式：
1. 接口服务方式：业务系统提供标准化访问接口，支持增量数据获取。
2. 消息推送方式：适用于高频事件类数据，由业务系统推送数据变更信息。
3. 数据库增量抽取方式：仅限无接口能力的存量系统使用，仅开放只读权限，采用增量采集机制，禁止执行写操作。
4. 文件导入仅作为临时过渡方式，不用于常态化数据同步。
三、数据同步要求
1. 支持全量基线同步与增量同步，日常运行优先采用增量同步，识别数据新增、修改、失效状态；业务系统宜采用逻辑删除标记数据失效。
2. 按业务场景配置同步时效，满足基础主数据、事件类数据、统计类数据的不同同步周期需求。
3. 具备失败重试、断点续传能力；源系统停机期间同步任务可暂停，系统恢复后补传增量数据。
4. 支持批量与实时数据协同处理，支撑批流融合分析场景。
四、数据与接口规范要求
1. 接口通信采用加密传输，具备身份鉴权机制，大数据量查询支持分页。
2. 时间字段统一采用北京时间，字符编码为 UTF-8；人员、组织机构采用全局唯一标识，字典编码优先采用国标、行标及校级标准。
3. 敏感信息支持脱敏处理，原始敏感数据仅限授权场景访问。
4. 对接数据支持纳入中台元数据管理，支撑数据血缘构建与溯源。
五、数据质量与治理对接要求
1. 源业务系统配合提供元数据及业务释义，支撑数据地图、字段级血缘构建。
2. 源系统保障输出数据基础质量，中台开展质量检核，发现问题反馈源系统核查整改。
3. 数据字典、代码表变更时及时同步，保障标准、元数据、业务数据一致性。
六、安全与审计要求
1. 数据传输采取安全防护措施，数据库同步链路部署在内网隔离环境，业务数据库禁止对公网开放。
2. 数据访问账号遵循最小权限原则，访问凭证支持定期更换。
3. 完整留存数据操作审计日志，保存周期不少于 6 个月，支持审计查询与高危操作筛查。
4. 对外共享数据履行校内审批流程，落实字段级权限管控，按数据安全分级执行对应保护策略。
七、运维协同要求
1. 数据同步资源与业务生产资源隔离，不得影响原有业务系统正常运行。
2. 同步出现异常时双方协同排查，业务厂商负责源端核查，中台负责采集加工链路排查。
3. 提供完整对接实施方案，覆盖调研、联调、测试、试运行、上线全流程，明确故障响应机制。
八、业务系统厂商配合要求
1. 提供数据字典、码表、接口文档、表关系说明、数据变更规则等技术资料。
2. 配合完成对接联调、数据校验，负责源端脏数据核查与修正。
3. 系统迭代、接口及表结构变更，提前通知并配合联调验证。
九、禁止性要求
1. 禁止中台直接写入业务系统数据库；
2. 禁止无鉴权接口对公网暴露；
3. 禁止高频全量查询大表，影响业务系统性能；
4. 禁止未经脱敏对外输出隐私敏感信息；
5. 禁止未经联调验证随意变更接口、数据表字段结构。
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	存量系统清单
	1. 教务系统
2. 一卡通系统
3. 迎新报名系统
4. 现代学徒制资源及平台
5. 智慧德育管理平台
6. 网络教学平台
7. 图书管理系统
8. 心理健康教育管理系统
9. 线上财务缴费系统


二、服务内容及要求
采购需求清单
	序号
	项目
	技术参数及功能要求
	数量
	单位

	1
	数据中台
	将采购人现有教务、一卡通、迎新等所有存量系统产生的批量与实时数据快速汇聚至数据湖仓，支撑实时预警（如宿舍违规用电告警）、实时统计（如课堂人数）及复杂批流融合分析。框架应具备多源接入、流式/批量处理、多引擎适配、插件化扩展与可视化编排能力。
1.1 多源异构数据接入与落地
支持连接学校常见的 Oracle、MySQL、SQL Server 等数据库及 Kafka、HTTP 接口等流式数据源，实现秒级读取；处理后数据可直接写入学校现有存储和云存储，适配多样化存储落地需求。
1.2 插件化扩展机制
当学校未来新增新的数据源类型时，可通过新增插件快速扩展数据源接入，无需改造核心代码；插件须覆盖数据接入、数据转换、数据落地三类能力，可基于标准API自行开发定制插件。
1.3 多执行引擎适配
要求批流一体数据开发引擎既可调用内置引擎，也可调用 Flink、Spark 等主流大数据计算引擎；可根据要求灵活选择，保障性能。供应商须明确标注支持的引擎版本，避免兼容性问题。
1.4 批流一体处理
支持在同一任务中混合编排批量数据与流式数据（如将每日全量学生信息与实时消费流水关联，生成当日消费行为分析等），满足批流融合复杂场景。
▲1.5 可视化任务编排
通过图形化拖拽或可视化配置方式连接数据源、处理组件与目标端，快速构建任务流；同一任务流可编排多个步骤，降低开发门槛。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
1.6 HTTP 组件与混合编排
框架自带 HTTP 组件，可引用 HTTP 接口作为数据源，与其他类型数据源混合嵌套编排，灵活适配接口级数据接入、跨系统数据联动场景。
	1
	套

	2
	结构数据开发（离线、实时、元数据）
	采购人有日常数据的采集转换、批量集成、历史数据入湖、跨系统数据融合及全链路追溯，保障数据高效、准确、可管可控地流转等业务需求。系统应具备离线数据开发、实时数据开发、元数据管理等功能，具体要求如下。
2.1离线数据开发（一键入湖 + 可视化集成）
▲2.1.1一键入湖与基础配置
面向学校历史数据快速入仓：支持一键完成数据 1:1 入湖；管理员通过可视化界面配置，无需编写相关代码。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
2.1.2跨源数据关联融合
单个开发任务可选择多个异构数据源（如教务库+学工库等）作为输入，通过连接组件关联加工，解决「学生基本信息与消费行为融合」等跨部门数据融合需求。
2.1.3增量拉链表
需提供增量数据拉链表配置功能，当发生学生专业变更、学籍异动等业务信息变动时，支持自定义增量拉链表的表名、操作类型标识字段、有效开始时间字段、有效结束时间字段；支持配置自动忽略比对的时间戳字段列表，适配不同业务系统的时间字段命名规范。通过拉链表自动留存数据变化记录，完整保存业务对象各阶段历史状态，支持学生业务信息变更全过程查询与历史状态追溯。功能布局及UI界面参考示意如下：
[image: ]
本图仅为业务逻辑示意，图中所有界面布局、按钮名称、字段命名、菜单分类均为示例，不做为实际交付要求，供应商以同等功能实现即可。
2.1.4数据质量过滤
同步过程中开启质量过滤，不符合规则的数据不入库，从源头保障入湖数据质量。
2.1.5分批并发与容错
能够将大任务切分为数据块分批提交、指定最大并发数，提升数据同步效率；接口任务运行过程中出现个别数据错误时，可选择自动跳过并继续执行，避免整体失败，任务执行后可查看失败明细。
2.1.6接口授权与开发支撑
能够将接口授权给前台用户，供第三方程序调用；提供 Java、Python 等示例代码，降低业务部门对接门槛。
2.1.7多任务流异构编排
系统需具备多任务流编排能力：在统一的数据开发界面内，通过拖拽式操作完成任务的快速配置；单个任务可同时接入关系型数据库、HTTP 接口等多种异构数据源，并通过少代码或零代码方式完成异构数据源之间的关联与转换映射；同一任务流内可编排多个处理步骤，以满足复杂业务场景下的任务开发需求。功能布局及UI界面参考示意如下：
[image: ]
本图仅为业务逻辑示意，图中所有界面布局、按钮名称、字段命名、菜单分类均为示例，不做为实际交付要求，供应商以同等功能实现即可。
2.1.8接口类型与命名配置
针对学校数据集成的场景，能够创建不同类型接口：针对日常的数据采集和转换，和数据治理过程中的批量快速集成和数据库迁移场景。接口命名可根据采购人业务需求进行自定义配置，方便系统管理员日常维护及操作；创建接口时，可选择目标表名称大小写，便于管理员查看。
2.1.9源表配置与目标表管理
创建接口时，可查看源表字段信息和创建目标表的数据库命令，可筛选未创建过接口的源表，方便管理员快速查找未创建接口的源表；可在线查看集成接口的创建结果及创建历史记录。创建接口时可设置判断条件，接口执行前可选择清空或不清空目标表。
2.1.10清洗转换组件
提供多种清洗转换组件，包括但不限于拷贝、加密、HTTP转换、连接、正则切分、数据值过滤、替换、切割、字段转行、字段合列、Flink组件等，满足多样化数据加工需要。
2.1.11字段映射与数据抽取
支持将源表和目标表的字段进行映射，自动映射包括同名映射、同位置匹配，也能够手动添加映射关系；数据抽取方式至少支持全量抽取和增量抽取两种类型；可根据数据清洗需要为目标表的字段进行代码转换和函数的一键配置。
2.1.12接口批量与分类管理
提供批量完成接口的配置功能，包括批量执行、批量终止执行、批量为接口设置分类、批量导出接口及批量删除接口；能够对接口进行自定义分类管理，可根据管理需要将不同接口划分到不同分类下，能够自定义分类管理，可调整分类层级与顺序。
2.1.13接口配置状态与回收站
可查看接口的配置状态，通过配置状态查看接口中的数据源是否连接正常、接口的输入输出组件是否已配置；接口具备删除恢复机制，误删除的数据任务可恢复；彻底删除时能够关联清理对应目标资源，避免冗余数据。
2.1.14接口检索与运行详情
支持按照接口名称、接口类型、接口状态、源库、目标库、接口配置状态、描述、调度名称、创建人、只显示错误记录数、开始日期等进行接口的筛选和查看；运行中的接口可查看运行详情，包括但不限于输入输出的数据量大小、数据量条数、运行日志等；可查看接口历史运行记录，包括但不限于每次执行的耗时、读取/修改/删除/不变/插入/错误/质量不符的数据条数、运行日志等。
2.1.15接口日志检索与安全加密
接口日志具备通过搜索关键词或定位关键字（Caused by、error）等方式进行详细错误日志查看，能够复制日志；具备基于字段安全等级自动匹配加密/解密策略，可自动继承源端加密配置并在目标端应用对应密钥，可手动调整。
2.1.16增量阈值与性能优化
可对增量接口进行阈值设置，当源表数据量与目标表数据量的差距超过阈值时接口不执行；具备高性能同步，可通过并行处理、批量提交、内存优化等机制提升离线数据处理效率，缩短执行窗口；具备多种任务触发方式，包括但不限于平台内置调度、外部系统调用、命令行/API触发等，避免接口过多时调度队列堆积；可将管理端接口的目标表注释同步为接口描述。
2.1.17同步监控与预警
针对数据同步任务提供运行预警能力，可配置异常触发规则，包括执行耗时异常、任务执行失败、执行超时、任务重叠执行等场景，保障任务稳定运行。
2.2实时数据开发（秒级同步）
2.2.1秒级实时同步
面向课堂人数统计、消费实时预警等场景：跨异构数据库实现秒级同步，源端增删改后目标端秒级感知；完整同步插入、更新、删除三种模式。
2.2.2CDC 与非 CDC 双模式
具备基于数据库日志的 CDC 同步（兼容不限于 Oracle、MySQL、SQL Server、MongoDB等）能力，可不依赖 CDC 的免配置实时同步（数据库未开 CDC 亦可），覆盖不同数据库条件。
2.2.3实时血缘与数值追踪
实时任务纳入全链路血缘，可识别源表/目标表及字段映射；数据不一致时自动提示并支持重置。
2.2.4实时任务分类与筛选
能够对实时任务进行自定义分类管理；支持根据接口名称、描述、调度名称、接口状态、源库、目标库、创建人等进行筛选；可通过图形化界面进行数据映射配置，自动映射包括同名映射、同位置匹配，也可手动添加映射关系。
2.2.5实时任务运行管控与批量处理
可查看实时数据开发任务的运行状态，能够手动停止/启动/重置任务等；当源表和目标表的数据量不一致时系统给出提示，管理员可将任务进行重置处理。可对实时任务进行批量处理，包括批量执行、批量终止执行、批量删除；可查看实时任务的历史运行记录，包括每次执行的耗时、读取/修改/删除的数据条数。
▲2.2.6接口型实时同步与数据处理
具备接口型（HTTP等）的实时数据同步；实时数据同步过程中具备多种数据处理逻辑，包括但不限于拷贝、加密、HTTP转换、连接、正则表达式、数据值过滤、替换、切割等。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
2.2.7实时同步规模与数据变化统计
能够达到亿级规模数据的实时同步；可查看实时任务同步的数据变化量，统计每天读出/新增/修改/删除数据的次数。
2.3元数据管理（数据资产全景）
▲2.3.1数据资产全景可视化
以图形化界面集中展示全校各部门、各业务系统与数据中心的数据共享交换情况（采集接口数、共享接口类型与数量等），可全局掌握数据流转态势。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
2.3.2字段级全链路血缘
自动生成单个数据对象的全链路血缘图谱，上游呈现来源部门/系统/表/字段，下游展示依赖的应用；ETL 接口运行异常时链路图自动高亮预警，便于快速定位。
2.3.3元数据智能检索与版本
可对技术/业务/管理元数据按关键字模糊/精准查询、二次搜索、高亮；表结构变更自动生成历史版本，具备版本比对与差异追溯。
2.3.4元数据采集与文档管理
可将基础信息、数据源、接口基础信息、数据地图等采集为元数据，按调度或手动执行；配套治理文档（制度、规范）线上化管理，能够多格式上传下载。
2.3.5数据流向筛选与资源对象管理
可按照所属部门、业务系统、系统厂商筛选查看数据流向和数据供需关系；可查看数据表、视图、存储过程、函数等多种资源对象，元数据列表展示对象名称、对象注释、对象类型、空值率、是否发布、所属部门、所属业务系统、所属数据源等属性。
2.3.6元数据高级检索与分类管理
可根据对象名称、对象注释、元数据状态、建设状态、是否注册主数据对元数据进行检索，还可根据筛选专区（对象类型、对象数据源、所属部门、业务系统等条件）进行检索；可对元数据进行自定义分类管理，可调整分类的顺序与层级。
2.3.7元数据属性定义与批量管理
可从技术元数据、业务元数据、管理元数据等维度对元数据进行结构化描述：技术元数据包括但不限于元数据对象名称、对象注释、对象类型、所属数据源、存储位置、空值率、数据更新时间等；业务元数据包括但不限于数据所属部门、所属业务系统、元数据分类、标签、重要性分类等；管理元数据包括但不限于建设状态、业务确认状态、确权状态、安全级别、质检时间、质量评分、质量状态、是否开放状态等。可对字段的安全级别、关联码表、所属部门、所属业务系统、所属系统模块等进行设置，可根据字段名称、字段注释进行检索。可对元数据进行批量处理，包括但不限于设置所属部门、业务系统、系统模块、元数据分类、标签、重要性分类、更新、删除、导出等，删除的元数据可在回收站查看、还原或彻底删除。
2.3.8元数据差异检测与标签管理
可自动检测元数据与源字段的业务属性差异并查看差异结果，可将源字段的部门和业务系统同步到元数据，也可将差异冻结，冻结后该差异不再计入差异统计；可通过导入元数据批量设置元数据的业务属性和管理属性；可对元数据标签进行维护管理，元数据可关联多个标签。
2.3.9元数据采集任务与文件管理
可勾选需要采集的元数据对象并配置元数据采集任务，可按调度周期或手动执行，采集任务执行时可在线查看执行进度及采集任务日志；治理文档及配套数据管理制度可线上化管理，可上传PDF/XLS/XLSX/DOCX等格式文件，已上传文件可下载、删除，可按文件名称、文件说明检索，并可对文件进行自定义分类管理。
	1
	套

	3
	智能开放网关（数据服务统一开放与管控）
	作为全校数据服务统一出口，需实现数据清单全生命周期管理、多格式服务发布、字段级权限管控、全链路调用监控与审计，落实「一数一源」权责管理与数据泄露溯源。
▲3.1数据清单全生命周期管理
展示已发布清单（开放格式、使用人数、所属部门、数据量等，可下钻明细）；可自定义分类、专区首页展示、草稿暂存、删除还原，满足持续运营需要。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
3.2多格式服务发布
可将治理后数据以 API 接口、文本文件、数据库视图、文件资源、Kafka 消息队列等多格式发布，适配不同消费场景。
▲3.3解密 / 脱敏 
对加密存储字段发布时可先解密再加密或脱敏后开放。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
3.4字段级申请与管控
用户申请时可勾选所需字段，管理员可在审核阶段或审核后过滤字段；停用的字段前台不可见不可用，操作全程留痕可审计。
3.5分级审核（一数一源）
依据字段安全级别自动匹配审核流程；依据字段所属部门，实现同一审核节点由不同人员审批同一清单的不同字段，落实「谁的数据谁审批」。
3.6调用访问策略管控
支持按小时/天/月设置调用频次上限（全局或针对特定应用）、有效访问时段（允许/禁止）、IP/域名黑白名单；超出限制自动停止响应，管理员可重置。
3.7监控审计与水印溯源
提供运营全景报告（异常预警、TOP 清单、调用趋势等）；记录接口访问/性能/失败监控与操作日志；开启水印的清单记录调用日志，泄露时可追溯用户与时间。
3.8清单检索、排序与启停
可根据清单名称、数据开放格式进行检索，也可根据筛选专区条件（所属部门、业务系统、关键词、数据清单状态、所属数据源等）进行组合查询；可根据API调用次数、离线表格下载次数、应用数、申请数等对清单进行排序；可启用/停用数据清单；可对已发布的数据清单进行数据测试，根据设置的参数筛选条件查看接口返回结果；可查看数据清单的数据、下载数据清单的数据字典，并可将数据清单导出为Excel。
3.9关键词标签与批量管理
可在线管理关键词，可通过为数据清单配置关键词的方式给清单打标签，可查看每个关键词下有哪些清单；可批量设置数据清单的分类、设置关键词、更新清单。
3.10清单详情与在线迭代升级
可查看清单详情，包括但不限于基本信息、字段说明、数据开放情况、全链分析、数据预览等，其中全链分析以当前清单为主，展示当前清单的来源表、清单被应用申请使用的情况等；提供数据服务的在线迭代升级，在服务运行状态下可完成字段新增、注释修改等操作，升级过程对下游调用方无感知；可基于标准代码表对字段值进行字典映射转换，可将代码值转换为对应的业务含义名称后发布。
3.11应用全生命周期管理
可对应用进行在线管理，应用管理列表展示内容包括但不限于应用名称、所属部门、申请的API接口/文本数据/ETL接口/数据库视图的清单数量、负责人等信息，可根据应用名称、部门检索；可查看每个应用申请的数据清单详情，包括应用分别使用了哪些数据类型的哪些清单、每个清单的申请审批记录、每个数据清单授权了哪些字段、授权字段是否使用加密/脱敏的安全控制策略等；可查看应用调用API接口的次数及不低于7日的调用趋势；应用在一段时间内未调用接口时可进行预警；可查看应用的变更历史，包括创建、修改、转交应用的记录；可对应用申请的API接口进行测试，验证接口的可访问性和数据可用性；可对应用申请的API接口/文本数据/ETL接口/数据库视图进行字段级管控，可停用/启用已申请的字段，停用的字段前台用户不可使用和查看，管控操作保留操作日志供管理员查看；可修改数据清单的授权时长，可对应用申请的数据清单取消授权，也可停用应用申请的清单，重新启用后用户无需重新申请即可再次使用；可对应用申请的API接口、文本数据、ETL接口、文件资源类型的数据清单添加限制条件，控制用户可使用的数据范围。
3.12策略差异化配置与清单运维
可调用频次、有效访问时段、IP/域名黑白名单等访问策略配置；可全局统一配置与单应用差异化配置，满足分级管控需求；具备批量配置策略，提升运维效率。
对清单的启用/停用、取消授权、过期、编辑授权时间、修改限制条件等操作均留存操作日志供管理员查看。可定期对所有的数据清单进行扫描以检查其有效性，也可手动执行扫描，扫描后可查看执行耗时、检查清单总数、正常/异常清单数量等信息；针对API接口可设置入参，配置入参后调用时必须输入参数值，返回结果只有1或0，未配置入参则正常返回清单已申请字段的数据，用于下游用户校验数据是否存在接口中。
	1
	套

	4
	统一调度中心
	▲4.1可视化调度编排
通过拖拽方式或可视化界面创建调度任务，构建复杂流程（如「先入湖、再加工、最后入仓」）。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
4.2条件分支与容错
基于上一节点执行状态或数据量阈值（错误/读取/插入/删除等条数）配置分支；节点失败时可选择是否继续，适配不同容错需求。
4.3调度启停、导入导出与校验
支持启停、周期自动/手动触发、批量操作等多种操作；可跨环境导入导出与微调。
4.4运行监控与运维
实时监控每个组件状态、进度与日志，可快速跳转至接口编辑页，提升问题排查效率。
4.5调度时序冲突校验
提供调度任务校验功能，能够自动识别存在依赖关系的接口任务之间的执行时序冲突（如数据加工任务的执行时间早于其上游数据采集任务），发现冲突时向用户发出明确提示，防止因调度时间设置不合理导致数据更新异常或缺失，确保各业务数据按时、有序、完整更新。功能布局及UI界面参考示意如下：
[image: ]
本图仅为业务逻辑示意，图中所有界面布局、按钮名称、字段命名、菜单分类均为示例，不做为实际交付要求，供应商以同等功能实现即可。
4.6调度分类与检索
可对调度进行自定义分类管理，一个调度可归属多个分类，可自定义分类管理，可调整分类层级与顺序；可根据调度名称、调度描述、执行周期、接口名称、接口描述、调度类别、调度状态、启用状态、最近执行时间、是否未按时执行等进行检索。
4.7调度历史记录与回收站
可查看调度历史运行记录，可查看每个子组件及子组件中包含的ETL接口的执行状态、失败原因、接口日志，可快速跳转到接口编辑页面修改接口配置；调度具备删除恢复机制，误删除的数据任务可恢复；彻底删除时具备关联清理对应目标资源，避免冗余数据。
4.8调度批量操作
可对调度进行批量操作，包括批量启用、停用、运行、停止、删除。
	1
	套

	5
	数据标准管理（数据元 + 标准代码集）
	5.1数据元全生命周期
具备数据元在线管理能力（包括但不限于名称、注释、类型、长度、安全级别、被引用次数等），覆盖不少于字符串/整数/日期等类数据类型；可按中文注释自动生成名称，支持同名不同义、同义不同名；提供导入导出、回收站、版本自动迭代与比对。
5.2标准代码集管理
具备标准代码表在线维护、自定义分类、上线/下线能力；可基于标准代码表自动生成实体表或代码脚本；与数仓代码表双向同步，保障一致。
5.3代码映射与一致性监控
能够管理业务系统代码表与标准代码表的映射（支持多系统码表映射至一个标准码表）；能够比对监控业务数据与标准代码，及时发现不一致。
5.4数据元链接图谱与引用分析
可查看数据元的链接图谱，可在图谱中查看数据元的基础信息、关联的模型和码表、检测规则、安全级别；可查看数据元被模型引用的详情，可导出数据元与模型的引用关系；可将数据元与实体表的字段进行比对，比对后可查看、导出差异信息，可手动刷新数据元与实体表存在差异的个数。
5.5数据元总览统计
支持查看数据元总览，包括数据元总数、分别统计关联了质量检测规则/码表/安全等级的数据元个数、已上线个数；可查看数据元引用率、数据元与实体表字段差异情况、数据元同义不同名与同名不同义的个数，以图形展示数据元建设情况。
5.6代码集版本与统计分析
可对代码集的版本进行在线管理，可手动备份版本，可对两个版本进行比对并查看存在差异的代码表、代码内容，可导出比对结果；代码表结构或内容变更自动生成历史版本，可查看历史版本详情并进行版本比对。可查看代码表被数据元、元数据、标准模型引用的详情，可查看代码表被下载的次数及下载详情；可查看代码表上线率（已上线/未上线个数）、代码类别分布情况（国标和校标个数）、标准码表与实体表的差异情况（各差异类型个数）、代码建设进度（已生成实体表的个数）。
5.7代码映射批量管理与监控
映射代码集列表展示DWD数据源名称、标准代码表、中文注释、映射业务系统代码表数量等信息，可根据标准代码表名称、中文注释、DWD数据源检索；可手动新增或导入映射关系，多个业务系统代码表能够与一个标准代码表进行映射，可查看映射详情；可批量删除、导出映射代码集。可对业务库表的字段数据与标准代码表的数据进行比对和监控，监控列表展示匹配程度、数据源名称、表名称、字段名称、代码表名称、绑定代码表字段，可根据表名称、字段名称、代码表名称、匹配程度检索；可导出监控名单，可手动执行监控并查看监控比对结果。
	1
	套

	6
	数据模型管理
	6.1标准模型全生命周期
覆盖标准模型（DWD/DWS/ADS 等分层）的新建、编辑、发布、下线，具备实体表与模型字段映射及差异比对能力。
6.2模型与实体表双向同步
可将标准模型正向生成数据库实体表，也可从已有实体表逆向生成模型，保障「标准模型—实体表」一致。
6.3版本管理与确权任务
具备模型集合版本管理、主版本指定、版本间比对能力；支撑数据确权任务管理，明确数据归属部门。
6.4模型设计约束与字段管理
可在线设计模型或导入模型：在线设计模型时必须引用数据标准中已定义的数据元，并自动继承数据元的各项属性和绑定关系，保证所有标准模型中的字段定义具备全局一致性；导入模型时，若文件中存在未定义过的数据元，系统会在数据元模块自动新增数据元。可对模型的字段进行批量处理，包括设置扩展字段、部门、责任人、数据分类、安全等级、管理代码表、删除等。数据模型默认包含字段名称、中文注释、字段类型、字段长度、主键、允许为空6个字段，如学校有其他要求，可为模型添加扩展属性字段（如国标、ODS表及字段名称等），添加的扩展字段作用于所有模型，导出模型时可导出扩展字段。
6.5模型批量管理与前台确权展示
可对模型进行批量处理，包括但不限于同步数据库、设置分类、设置前台展示字段、生成实体表、上线、下线、删除、导出等处理，删除的模型可在回收站还原或彻底删除；可设置前台用户查看模型时的字段属性，前台用户进行模型确权时需确认字段属性是否无误，默认展示字段名称、字段注释、字段类型、字段长度、是否主键、是否必填6个基础属性，可根据学校要求展示其他字段属性供用户确权。
6.6模型与实体表一致性动态跟踪
能够对模型与实体表的一致性进行动态跟踪，根据设置的差异比对属性将模型与实体表进行比对，可手动执行差异对比，对比后可查看差异结果，并根据差异结果完成模型与实体表的同步（模型同步到实体表或实体表同步到模型）；可批量将模型的部门、代码表、安全等级同步到实体表；编辑实体表时可将实体表的字段变更同步到关联模型，新增字段可自动扩充到标准数据元集合中，保持标准数据元、标准模型、实体表三者的一致性。
	1
	套

	7
	数据质量管理
	▲7.1质量规则配置与检核
能够对数据质量完整性、唯一性、准确性、一致性、及时性等规则进行可视化配置与调度执行；检核结果以报表/看板呈现，问题数据可追溯至源系统。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
7.2质量闭环整改
对检核发现的问题生成工单，推送至责任部门整改，形成「检核—发现—整改—复检」闭环；支持质量评分与趋势分析。
7.3质量评分体系
具有多维度数据质量评分体系，可配置各评价维度的权重，包括但不限于完整性、唯一性、一致性、有效性、及时性等；可自定义质量评分等级与分数范围，实现数据质量的量化分级评估。
7.4质量检测规则管理
可对质量检测规则进行在线管理，包括但不限于增删改查、导出功能，创建的规则将与字段绑定，规则库列表展示包括但不限于规则名称、规则说明、所属质量维度、规则类别、已绑定规则字段数等信息，可根据规则名称、规则说明、维度检索。有效性规则可校验数据的格式或值域是否符合规范，支持不少于枚举值、值域、自定义数据库代码、正则等四种检测类型，可从代码表获取枚举值或自定义列举枚举值，可通过自定义数据库命令获取枚举值或值域，可设置连续/非连续的值域区间，可校验数据格式（如校验手机号格式）；完整性规则可检验数据是否缺失、校验字段数据量是否满足条件；一致性规则可通过自定义数据库命令校验数据在不同系统或表中的逻辑是否一致；唯一性规则可校验数据是否存在重复。内置多种检测规则，如非空性、纯数字校验、年份格式校验等；可一键生成代码表规则，并根据元数据中字段与代码表的绑定关系，自动将字段与代码表规则绑定。
7.5规则绑定与检测任务
可将检测规则与字段绑定，一个字段可绑定多个规则，可批量对字段进行规则绑定；可查看规则已绑定的字段详情，可将字段与规则解除绑定；规则绑定列表展示已绑定规则的数据表（数据表名称、数据表注释、所属部门、所属业务系统、所属数据源、检测字段数、绑定规则数等），可根据数据表名称、表注释、所属部门、元数据分类检索；支持导入、导出字段与规则的绑定关系；可查看每张数据表有哪些字段绑定了哪些规则，可快速对单张表的字段绑定/解除绑定规则；字段绑定规则后可一键检测该表的数据并查看检测结果。支持对检测任务进行在线管理，列表展示执行状态、业务场景、检测类型、检测对象、启用状态、执行周期、最后一次执行时间、结束时间等信息，可根据业务场景、数据表名称、任务状态、检测类型检索；能够以业务场景的形式创建检测任务，分为部门检测（默认对所选部门的所有数据表进行检测，可选择部分数据）和自定义检测（根据业务需要选择指定的数据表和字段）；检测任务可按调度执行也可手动执行；支持启用、停用检测任务；可查看检测任务最近一次的检测结果，可查看每个字段检测的问题数据量，可下载单个字段的异常数据或全部异常数据；可批量执行、启用、停用、删除检测任务；可对数据范围做过滤进行质量检测，不再需要检测历史数据。
7.6业务完整性检测
可对每个部门的业务完整性进行检测，可添加或导入标准清单，并将标准清单与ODS数据湖中的数据表进行映射，用以检测该部门的核心数据是否完整；可以部门维度展示业务完整性及检测结果。
7.7质量问题登记与跟踪
支持数据管理者对数据治理过程中发现反馈的质量问题按部门进行在线登记，可记录包括但不限于问题对象、问题描述、是否解决、解决方案等，可自定义设置登记信息；可统计显示每个部门的问题项、已解决和未解决的问题项；可根据关键字对问题进行模糊查询，也可根据解决状态筛选查看登记的问题；支持在线维护问题分类，登记问题时可将问题归属到对应分类下。
7.8质量报告管理
可对质量报告进行在线配置管理，列表展示包括但不限于报告状态、报告名称、报告类型、检测字段数、检测规则数、生成频率、收件人等信息，可根据报告名称、报告类型、报告状态检索；可以部门、自定义的维度配置质量报告，每份报告需设置一个评价规则用以计算质量评分；可为部门报告配置报告模板（仅针对word质量报告），配置后可预览报告内容；质量报告可按指定频率生成，也可手动执行生成；支持停用、启用质量报告；可查看报告生成记录，可查看每份报告的检测详情，可根据报告生成日期检索、删除已生成的报告，可查看报告的检测异常项趋势图；可将质量报告以邮件形式发送给业务部门；可查看报告详情，包括数据质量概述、评价维度平均分值、数据校验内容、检核规则分析、质量检测趋势分析、数据表统计、质量改进趋势分析、质量问题分布趋势分析；可查看单张数据表的检测结果，可下载单个字段或整表的异常数据；质量报告可以excel、pdf、html格式导出，部门质量报告可以word格式导出。
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	可按教育部、省教育厅等上级主管部门定期自动上报办学数据。传统方式依赖人工填报、反复核对，效率低下且易出错。平台应实现上报模板配置、数据自动归集、在线协作填报、自动校验与上报回流等功能。
8.1上报模板与自动归集
能够按上级要求配置上报模板与指标口径；自动从数据湖仓归集已治理数据，减少人工采集；对无法自动获取的指标保留线下协作填报。
8.2在线协作填报与校验
多部门可在线协同填报、逐级审批；内置校验规则，提交前自动检查逻辑与完整性，避免返工。
8.3上报与自动回流
能够对接教育部、省教育厅等上级主管部门上报通道，记录上报状态；上报数据可自动回流至数据中台，沉淀为学校数据资产，避免重复采集。
8.4多源采集与填报协作
可通过标准API接口、数据库直连等多种方式从核心业务系统采集数据；可增量采集、全量采集，调度频率可按天/周/月/学期灵活配置。可创建线下数据采集协作任务，可添加多个任务协作人共同完成一个线下数据采集任务，可在任务执行过程中添加填报人；可通过列表或卡片方式分页展示数据填报任务。
8.5在线填报校验与审核流
能够在线表单填报，填报表结构按教育部、省教育厅等上级主管部门上报表标准内置；数据填报过程中支持必填字段、字段类型、字段长度、值域、代码字典在线校验；支持批量导入填报模板。具有填报数据多级审核流，可按表/按部门/按字段灵活配置审核人，可在线审核留痕、退回意见反馈，审核可一键开启或关闭，适配不同学校管理风格；可查看个人审批中心，显示待处理、已处理、抄送我的填报表单审批任务。
8.6内置标准与质量监测
需全面兼容《全国职业教育智慧大脑院校中台中职数据标准及接口规范（试行）》，覆盖标准要求的 61 张数据子类表的字段、类型、长度、约束、引用关系及对应代码字典；支持标准代码集的导入、在线维护、版本对比与下发。能够通过建立《问题清单》记录数据质量问题，明确问题分类、问题数量、归属部门/责任人；可按部门、按表自定义质量检测报告范围，自定义检测报告的执行周期，定期输出质量检测报告；质量检测报告从完整性、一致性、唯一性、有效性对数据质量问题进行检测，可查看检测部门数、检测字段数、检测规则数以及检测异常项；质量检测报告可通过word、excel、pdf、html等方式导出；可显示近5次质量报告检测周期的质量问题分布趋势及质量问题改进趋势。需提供数据质量监测看板，展示数据质量监测部门数、问题部门数、完整性问题表数、唯一性问题表数、一致性问题表数、有效性问题表数等监测指标，可查看每张表单整体的数据质量问题，并可下钻到字段级数据质量问题；提供数据上报监测看板，展示上报成功表单数、上报失败表单数、待上报表单数、待提交表单数、待审批表单数，可查看每个表单上报周期内的采集状态和上报状态；支持根据上报的表数据，按照教育部、省教育厅等上级主管部门观测指标在学校本地大屏复现。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
8.7上报运维与性能保障
支持失败数据一键定位至原始记录、修正后重新上报；上报记录长期留存，可按学期/学年回溯。权限管理支持组织机构、角色、菜单及数据级权限三维管控。性能指标要求：Web操作页面平均响应时间≤2秒；接口类操作≤5秒返回受理结果；查询类接口在百万级数据量下响应≤3秒。
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	9.1统一门户与资产目录
为校领导、各部门用户提供统一数据门户，集成数据资产目录、申请中心、我的数据、消息通知等；用户可自助检索、申请、订阅数据服务。
9.2数据目录在线检索
提供数据资源目录、数据资产目录在线查询检索功能，能够依据数据名称、数据摘要开展基础检索；数据资源目录按部门视角展示全校及各部门数据资源，能够基于对象类型、重要性分类、建设状态等属性开展高级检索；数据资产目录按资产分类视角展示全校及各分类数据资产，能够基于对象类型、确权状态、是否开放等属性开展高级检索。功能布局及UI界面参考示意如下：
[image: ]
本图仅为业务逻辑示意，图中所有界面布局、按钮名称、字段命名、菜单分类均为示例，不做为实际交付要求，供应商以同等功能实现即可。
▲9.3资产汇总
可对数据清单、资源目录及资产目录等进行在线检索；可清晰查看各节点之间的关联关系，可通过点击节点动态扩展搜索范围，提高查询效率。能够对资产情况汇总展示，包括数据资源、数据标准、数据模型、代码表、数据项、数据体量、来源部门、来源系统等；可查看数据专区，点击专区可查看对应的数据清单；可查看数据排行TOP9，包括最新申请的数据资源等，点击可查看数据资源详情；可展示、预览、下载已发布的标准及规范文档。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
9.4目录深化与数据地图
可根据我的关注、数据量、更新时间对目录进行排序，可下载目录；可查看目录详情，展示数据全景、数据结构、数据预览及全链分析等，数据全景从技术属性展示数据对象名称、空值率、数据项、数据量等，从业务属性展示所属部门、所属系统、所属分类、业务标签及重要性分类，从管理属性展示建设状态、业务确认状态、确权状态、安全级别、数据共享方式、质量综合评分、质量状态、是否开放等；可自定义生成多视角目录，组合配置目录名称、基础筛选、高级筛选及列表逻辑，生成新目录（如以安全视角的数据安全目录、以质量视角的数据质量目录），也可对已有目录进行编辑和删除；支持从业务视角、技术视角查看数据地图，业务视角聚焦数据供需关系，展示各单位向数据中心提供数据及申请数据情况，技术视角可快速定位任意数仓层级下数据表，查看指定数据表的全链路分析（覆盖数据从采集、加工、生成清单及服务应用，可精确定位到字段级别）；可对未建设状态的数据资源完成确权。
9.5数据申请全流程
可查看开放共享的数据清单，可按分类、按部门展示，可根据清单名称、表名称、申请状态、关键词、所属部门、业务系统、格式检索；支持根据申请总数、浏览量、发布时间、更新时间对数据清单排序；可查看数据清单详情，包括基础信息、数据预览、字段说明、全链分析，可预览脱敏后的多条数据，可通过全链分析查看该清单的数据来源和清单供给的应用。提供丰富的数据格式申请，可按API接口、文本数据、ETL接口、数据库视图等多种格式申请，支持字段级申请颗粒度；数据申请时可签订数据使用保密协议，同意协议后方可申请；数据申请前可进行接口测试，预先获取数据返回格式和部分内容；可收藏数据清单，收藏的清单可在数据中心-在线查询中预览数据；可将数据清单加入购物车进行批量申请；可根据当前用户选择的数据和应用自动带出已申请过的数据，避免重复申请；用户提交数据申请后，系统根据已定义的审核流程模式自动生成相应审核流程，每个审核节点完成后自动流转至下一节点，直至整个流程结束；数据申请时可上传PDF文件或图片作为审核材料，可一次上传多个文件，数据审核时可在线预览审核材料；支持提交数据需求反馈，描述需求分类、需求详情、数据用途、期望更新频率，提交的需求统一在后台登记管理；支持下载数据清单列表信息及清单的字段说明。
9.6ETL接口申请专项
申请ETL接口时，支持选择目标表名与清单发布时选择的数据表名保持一致；同一个应用申请同一个清单的ETL接口时可追加申请字段，追加的字段如果在目标表中不存在可自动在目标表中创建字段，无需手动新增；用户申请ETL接口时可对设置的接口调度进行校验，当调度时间与清单的更新时间存在冲突时给出提示，避免因调度时间不合理影响数据更新。
9.7部门数据工作台
可查看部门数据概况，包括但不限于业务系统数、业务应用数、部门表数、部门数据体量、部门确权模型数、数据质量评分、提供数据清单数、清单被调用次数，可查看业务系统及业务应用详情；可查看部门数据治理核心事项落实情况，涵盖数据确权进度、数据需求响应、数据问题整改等：包括数据确权情况统计、超期未确权事项提示、数据需求反馈统计、数据使用与质量问题统计及整改跟踪等内容；支持查看部门数据采集情况（登记/采集数据表数、登记/采集数据量、本部门对比其他部门数据量占比等）、部门数据目录建设（资源目录建设数量、已建设/未建设数量及重要性分布等）、部门数据质量情况（质量评分、较上次、检测情况、质量问题及质量分布图等）、部门数据开放情况（不同格式下数据申请次数、热门数据清单TOP10等）、部门数据供需关系（本部门提供/申请数据清单统计、供数流向图、清单详情等）；支持查看部门清单详情；可查看部门数据质量报告，可查看部门历史质量报告列表及报告详情，可将报告以word、Excel、PDF、HTML格式导出；可在线查看数据标准、代码标准、管理制度等文档并可下载。
9.8学校级数据总览
提供学校数据总览，展示包括但不限于学校部门数、业务系统数、业务应用数、表数、数据体量、数据质量综合评分、开放数据清单及累计调用次数，可查看部门、业务系统、业务应用及清单调用等详情；提供学校数据概要，展示包括但不限于数据资源目录（资源总数、已建设/未建设数量、部门已建设资源排行、未建设资源分布图及部门未建设资源排行等）、数据资产目录（资产总数及资产分布图等）、数据开放目录（数据清单数、申请部门数、调用次数、部门开放数据排行及热门数据TOP10等）及数据模型建设情况；提供学校协作概要，展示包含但不限于数据确权模型数、待确认/已确认模型数、确权进度、确权进度排行榜、超30天未确权的部门及数量，统计数据需求数、已处理/待处理需求及需求归属部门，统计数据问题数、已解决/待解决问题及问题归属部门；提供学校安全概要，展示包括但不限于数据分类、数据分级、加密脱敏、审核流程及近7天系统监控操作访问情况等；提供学校质量概要，展示包括但不限于学校数据质量评分、较上次、检测情况、质量问题、质量分布及数据质量排行。
9.9用户工作台与文档中心
展示包括但不限于用户基本信息、用户角色及用户所属部门，可查看包括但不限于本部门的业务系统、系统厂商，可从门户中选择模块添加至快捷访问入口；支持用户在线管理应用，可查看每个应用已申请的数据清单个数、应用的appkey和appSecret，可将应用转交给同部门的其他用户，转交后原用户已申请的数据归属新用户；可查看用户待办事项，包括但不限于标准确权、数据填报及数据审批。标准确权，按部门展示确权任务，可对标准模型进行在线确权操作，可根据确权任务名称、模型名称、确认状态、转交状态、接收状态检索，支持字段级模型转交并可撤回，支持批量确认模型、转交模型、转交撤回、接收模型、拒收模型等。可查看表格数据填报任务，可在线添加数据、批量导入数据，可将采集清单数据以excel、csv、dbf等格式导出，支持部门管理员对部门用户进行采集清单授权管理，可查看用户在此模块的新增、修改、导入、删除等操作日志。可查看本部门人员的数据申请记录并进行审核处理，可查看其他部门申请使用本部门数据需要本部门审批的数据申请，可查看数据申请详情，审核时可对申请的字段范围、字段是否加密脱敏进行设置；可查看当前用户已提交的数据申请记录，可通过待审批、审批通过、审批拒绝、申请撤回等标签过滤，可根据对象名称、申请格式、应用名称检索，可撤回申请（撤回后流程直接结束，申请记录保留）。支持查看、使用用户已申请成功的各类型数据，包括API接口、文本数据、ETL接口数据、数据库视图、文件资源、接口资源、离线文件、消息队列，可根据清单名称、应用名称检索，可查看接口URL地址、下载对接文档、查看应用详情、查看授权字段等信息，支持用户配置数据源用以申请ETL接口格式的数据，用户申请API接口全部字段后调用时可只返回指定字段以减少数据传输量；支持在查看我的数据时提交数据问题反馈，描述问题分类、问题清单、问题字段、问题详情及影响应用；支持在线数据查询，可查看已申请的数据清单、收藏的数据清单、部门资源，可输入关键字对字段名称或数据内容进行简单查询，也可设置多个检索条件查询，支持代码翻译功能（查看数据时将代码值转换成代码名称），可以CSV和XLSX格式导出已申请数据，查看收藏清单时可预览前10条脱敏数据；支持查询我的反馈，可导出反馈的数据需求、数据问题。支持在文档中心查看平台用户操作手册及开发者指南，开发者指南需包括API调用类型说明、授权方式说明、调用频率说明、调用错误码说明、调用示例，调用示例包括但不限于Ruby、JAVA、C#、php、Python、Go六种语言的代码示例；用户反馈的数据需求被管理员接收处理后，可快速查看与该数据需求相关联的数据清单详情。
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	数据治理服务（实施交付）
	除软件平台外，供应商须提供专业的数据治理服务，将平台能力真正落地。服务须绑定具体学校存量系统（教务、迎新报名、一卡通等），明确交付物。
10.1数据调研与盘点
完成核心业务系统调研、数据资产盘点，输出《数据资产清单》《系统数据调研报告》。
10.2标准编制与确权
协助编制校级数据标准（数据元、代码集），推动数据确权，输出《数据确权清单》并经部门签字确认。
10.3质量整改与培训
针对重点数据开展质量检核与整改；对学校信息中心及业务部门开展分层培训与知识转移，交付完整文档。
10.4数据管理制度体系建设
协助学校建立数据管理制度体系，包括数据管理制度、工作流程等，覆盖数据采集、存储、流转、使用的各个环节，以及数据治理的各组织和工作岗位，具体包括：管理办法（从数据资产管理层视角出发，规定数据资产管理各活动的管理目标、管理原则、管理流程、监督考核、评估优化等）；实施细则（从数据管理层和执行层视角出发，明确各项活动职能执行落实的标准、规范、流程等，包括数据标准管理和执行细则、数据质量管理细则、数据共享管理细则、数据安全管理细则）；操作规范（从数据管理执行层视角出发，进一步明确各项工作需遵循的工作规程、操作手册或模板类文件，包括数据开发操作规范等）。
10.5贴源层数据开发
根据信息化和数据现状调研情况，对当前各存量系统中存在业务价值的数据进行对接采集，将原始数据存储到湖仓一体数据平台中，并对原始数据进行含义识别、添加注释等工作。本次需进行对接采集的源业务系统包括但不限于教务系统、学生在线报名系统及迎新系统、一卡通、OA系统，具体以学校要求为准，除数据库中的菜单权限表、备份表、临时表等系统控制数据外，其余所有业务数据需全量采集。根据数据采集、清洗中梳理的信息，输出数据供需关系，包含但不限于：数据采集源信息、原始数据数据字典集合、数据质量检核报告、元数据库、数据血缘关系等。要求针对集成到数据仓库的数据进行业务含义的识别理解并添加标注，保障数据可识别性，项目交付时表注释率≥80%，字段注释率≥70%。
针对学校存在实时数据交换的业务场景，提供实时流式数据接口的开发服务，实现跨系统的秒级数据同步（投标方案中，针对常见业务场景详细说明实现路径、前提条件、限制条件）。
10.6标准层数据开发
对于系统间内容重叠的数据，需确认权威数据源，进行去重处理；以标准数据模型为目标，对原始数据进行正确的关联整合，对可通过自动化规则修正的问题利用相关技术手段及清洗规则在数据集成过程中进行批量清洗修正，形成符合数据标准的标准化、规范化数据资源；对于线下产生的Excel、CSV、格式化文本（如JSON、XML）等文件，进行必要的规范化、标准化处理后，利用线下数据集成工具进行线上化处理，利用湖仓一体数据存算底座进行持久化存储和管理。清洗整合后的数据需满足：单一字段中不存在多种信息；相同对象的名称表达一致；缩写词、惯用语的表达一致；值与字段名含义匹配；同类数据的计量单位统一；同一字段内的数据格式统一。根据数据采集、清洗中梳理的信息，输出数据供需关系（数据采集源信息、原始数据数据字典集合、元数据库、数据血缘关系等），并配置到数据资产管理平台的相应功能模块中进行在线管理。
10.7标准层数据定责
针对核心系统所属的业务部门进行调研，了解核心字段的业务权属，并进行核心字段的确认以及数据共享安全等级的确认；针对已确认的核心字段输出数据确权清单，确权清单中明确标识核心字段的元数据信息、归属部门信息及相应的安全等级；针对已输出的数据确权清单进行业务部门的最终确认，并进行相应信息留痕，留痕手段包括但不限于纸质文档（签字、盖章）、电子邮件、会议纪要等；针对最终确认的数据确权清单，在数据平台进行数据模型、数据标准、元数据的安全等级及归属部门信息更新；针对更新后的元数据进行数据清单的更新和发布，并同时进行相关数据清单历史申请数据的调整；针对“一数一源”数据确权工作的成果完成资产门户的通知公告发布，与各业务部门同步相关信息。
10.8数据质量检测
本次针对重点数据进行建设（重点数据是指数据仓库中对应学校核心业务的关键或基础数据，或被多个应用所共享的数据），投标人需按校方要求标定重点数据范围（颗粒度到表级），配置质量检测规则、生成质量检测任务、配置数据质量报告、进行质量问题来源分析和反馈，对其中具备技术解决条件的数据问题，通过数据清洗技术手段进行修正。根据数据的质量特性制定合理的质量规则（如身份证号有效性检测、代码有效性校验、枚举有效性检测等），绑定到正确的数据对象上；配置质量检测任务并自动定期执行，周期性生成数据检测报告；基于数据质量检测报告反映的数据质量问题，对数据质量进行归一化评分，并将数据质量报告结果反馈至数据资源门户，便于相关责任部门登录认领、跟进处理；对数据质量问题进行统计分析和预警，找出问题分布比率，包括数据质量问题类型分析、数据质量问题发生曲线图等，对比较严重亟待解决的质量问题分析其可能原因，与数据来源部门讨论确认，并提供可行的解决路径和手段。
10.9数据安全分级
（一）数据安全策略设计服务：提供数据分类分级指南编制服务，根据法律法规、国家标准、上级单位工作指南的要求及数据内容的业务属性，制定数据分类分级指南；提供数据资源分类定级服务，根据数据分类分级指南对数据标准库中的数据对象进行分类定级，输出《滁州技师学院数据分类分级资源目录（暂行）》；提供数据保护策略制定服务，根据《滁州技师学院数据分类分级资源目录（暂行）》的内容制定相应的保护策略，核心数据实行最严格的管理和保护措施，重要数据进行重点保护，一般数据根据实际需求进行必要保护，保护策略涵盖数据的存储、传输、使用、共享等各个环节；提供数据安全事件应急预案咨询服务，协助学校建立数据泄露应急响应机制，制定应急预案。（二）数据安全策略执行落地服务：按照设计完成的数据安全策略实施具体的数据保护措施，如数据加密、访问控制、审计监控等；数据安全保护措施贯穿数据从生产到应用全生命周期，根据数据安全定级、脱敏规则设置及引用敏感数据的操作日志记录，保障数据资产生产、加工和开放使用全生命周期过程的数据安全；配置各类审核流程，根据不同数据安全等级，数据使用申请审批时可基于字段对应的安全等级自动发起相应审核流程进行审批，保证数据采集、传输、存储和使用过程安全合规。
10.10数据开放共享
针对学校常用共享交换需求，构建通用共享数据集，形成开箱即用的数据资源，主要包括组织机构、学生基本信息、教职工基本信息、课程信息、科研项目信息等；该数据集经过治理后，形成高质量的共享资源。
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	数据应用开发
	11.1决策看板
需完成学校概况、党建德育、教育教学服务管理、教职工画像、学生画像、学生管理、后勤管理、学校创建等不少于八个主题看板建设。（具体指标需根据学校实际情况实施和调整）。
11.2建设总体要求
投标人须承诺，在系统建设全过程中严格遵循本次校级数据标准服务所产出的标准规范要求；供应商需负责数据应用开发所需数据的采集、治理、对接和模型建设等服务，确保系统数据的完整性和可用性；投标人需承诺满足不少于8张个性化的数据看板建设。已建成的看板能够自主选择是否展示，未展示的看板可以在后台存储，并能够随时调取。（提供承诺函，格式自拟）
11.3数据采集治理
数据采集：需负责从各业务系统、数据库、数据源等采集所需数据，并确保数据的完整性、准确性和实时性；数据治理：需对采集到的数据进行全面治理，包括数据去重、异常值处理、缺失值填充等，确保数据质量达到分析要求；数据清洗：需根据业务规则和数据质量要求对数据进行深度清洗，消除冗余、错误和不符合要求的数据；数据标准化：需制定并执行数据标准化策略，确保数据在格式、编码、单位等方面的一致性和可比性。
11.4指标模型构建
一级指标（指标主题）：需明确各指标主题（如“学生成绩”等），并为每个指标主题定义明确的业务含义和范围；二级指标（指标场景）：在一级指标基础上进一步细化，如“学生成绩”下的“期中成绩”“期末成绩”等，更具体地描述指标应用场景；三级指标（指标数值）：需根据业务需求和数据分析要求为每个二级指标定义具体的数值计算方式和算法，确保指标数值的准确性和可计算性；结构文档输出：需输出详细的指标模型结构文档，包括指标主题、场景、数值的定义、计算公式、数据来源等，便于后续管理和使用。
11.5数据指标计算
数据加工：需对原始数据进行必要的加工处理，如数据转换、合并、拆分等，满足指标计算需求；数据处理：需根据指标模型的计算公式和算法对数据进行计算和分析，生成准确的指标数值；数据关联：需将不同来源、不同格式的数据进行关联和整合，确保指标计算的准确性和完整性；整合分析：需对计算出的指标数值进行整合分析，生成数据报告、可视化图表等，便于用户理解和使用。
11.6学校概况主题指标
需参照主管部门及教育行业权威统计口径，集中展示学校办学核心基础信息，为校情概览和上级调研提供宏观数据支撑，具体包括但不限于以下指标（需根据学校实际情况进行实施和调整）：展示学校名称、学校类别、主管部门、学校代码、办学地址；展示学校占地面积、校舍建筑总面积、教学行政用房面积、生均教学行政用房面积、生均学生宿舍面积；展示馆藏图书总量、生均图书、教学仪器设备总值、生均教学科研仪器设备值；展示当前在岗专任教师学历分布情况及教职工总人数；展示当前在岗教职工岗位性质分布；展示本校开设专业数、学校特色应用；展示校园出口宽带、校园主干网宽带；展示有线网络接入数、无线网络接入数等。
11.7党建德育主题指标
包括但不限于展示“三会一课”本月完成情况，包括但不限于召开支委会、召开党小组会、召开支部党员大会、开展专题党课；展示全校党员总体规模，包含教工党员、学生党员，展示机关党委党员性别分布；展示党员发展情况，包括各学院党员发展情况、本月新增发展人数；展示党员本月缴费情况，按照按时缴纳的党员、未按时缴纳的党员维度区分；展示其他政治生活制度本月完成情况，包括开展主题党日活动、开展谈心谈话活动；展示德育活动情况，包括主办单位、负责人、参与班级数、参与教师数、参与学生数等。
11.8教育教学服务管理主题指标
包括但不限于展示开设专业总数、招生专业数量、各专业在校学生规模；展示专任教师总数、专业课教师人数、双师型教师数量及占比；展示本学期排课总量、理论课时总量、实训课时总量；展示教室总数、在用教室数量、教室日均使用率；展示校内实训室总数、实训室日均开放时长、实训教学开展总人次；展示课程执行情况，包括正常授课课时、调课数量、停课数量；展示学生实训出勤情况、实训任务完成人数、未完成实训任务学生清单；展示技能竞赛开展情况，校内竞赛场次、参赛师生人数、各级赛事获奖数量；展示线上教学资源总量、线上课程访问总量、学生线上学习平均时长；展示国家规划教材选用数量、各专业教材配置覆盖率；汇总呈现低使用率实训室、实训缺勤学生、待处置调课事项预警清单等。
11.9教职工画像主题指标
以“数据驱动教育治理”为核心理念，既服务于学校战略发展目标，也关注教师个体成长需求，实现教育质量与人才效益的协同提升，具体包括但不限于以下指标（需根据学校实际情况进行实施和调整）：教师查询，提供友好交互查询功能，包含搜索框、最近查询记录、教师统计与列表展示模块，可通过输入教工号、姓名等信息完成精准搜索并跳转至教师个人数据画像页面，同步展示最近查询记录及管理范围内各岗位类别的教师列表；个人经历，构建教师发展历程分析，包含教育经历、工作经历与在校经历三个维度，形成教师入职前后的全周期发展脉络；教育教学，提供教学工作、教学建设、教学质量分析场景，可点击查看详情跳转至对应数据明细页面；科学研究，提供科研能力全景分析，涵盖科研项目、科研成果与科研奖励三大维度；人才培养，提供教师指导学生规模分析，分析教师指导学生参与的实践创新项目。
11.10学生画像主题指标
包括但不限于支持查询学生各维度内容，通过输入学号、姓名等信息搜索目标学生，可点击搜索结果进入个人数据画像页面；展示学生在校的立体多维信息，包含但不限于学习表现、社交关系、行为习惯、兴趣爱好等；展示学生在校成长过程，教育经历包含入学之前的求学经历，在校经历关注新生入学、注册报到、学籍异动、奖励惩处等核心业务点，以时间轴形式展示入学前后的成长轨迹；展示学生第一课堂中的成长过程和培养效果，可点击查看详情跳转至对应数据明细页面；展示学生综合素质水平，第二课堂成绩表现的个人荣誉展示获奖信息，综合测评结果呈现成长跟踪分析和素质能力；展示学生的课外学习偏好和学习热情，借阅偏好展示借阅书籍类别偏好，借阅历史展示最近借阅情况，学习热情通过进入图书馆次数体现；依托学生消费水平辅助开展学生资助相关工作，依托就餐规律研判学生生活健康状况，消费水平展示日均消费对比分析，就餐规律展示最近不少于30天早中晚就餐情况。
11.11学生管理主题指标
包括但不限于展示学生基本情况，包括学生总人数、贯通培养学生、非贯通培养学生、奖学金发放人数、违纪学生人数、资助对象总人数、退学人数等；展示学生结构情况，包括但不限于学生生源地分布、学生性别分布、学生民族分布、学生政治面貌分布等；展示学生技能证书持证总人数、人均证书数量、各专业取证排名；展示当前学年学生资助情况，各类不同等级助学金占比情况及分布情况等；展示当前学年学生助学贷款情况，各类不同等级助学贷款占比情况及分布情况等；展示当前学年学生勤工助学情况，各类不同等级勤工助学占比情况及分布情况等；开展家庭经济困难学生分析，统计家庭经济困难学生总人数及其占全校学生总数比例；开展学生家庭经济困难等级分析，统计特别困难、比较困难、一般困难学生人数及占比。
11.12后勤管理主题指标
包括但不限于展示校舍基础资源信息，包括校舍总建筑面积、教学用房面积、学生宿舍面积、食堂用房面积、生均宿舍面积等；展示学生宿舍基础数据，包括宿舍总间数、在用宿舍数量、入住学生人数、空余床位数量；展示宿舍安全信息，包括晚归学生人次、异常留宿人次、宿舍违规用电情况等；展示校园水电能耗统计，包括月度用水总量、月度用电总量等；展示后勤维修工单运行情况，包括本期报修工单总量、已办结工单数量、待处置工单数量、工单平均办结时长、各类故障分类占比等；展示校园食堂运营基础数据，包括食堂开放窗口数量、日均就餐人次、食材采购批次统计等；展示校车使用情况，包括公务派车数、班车数、车均人流数等；展示后勤固定资产台账概况，包括后勤类资产总数、在用资产数量、待维修资产清单等。
11.13学校创建主题指标
包括但不限于适配学校不同阶段各类创建工作需求，动态适配信息化标杆校、高水平技师学院及后续各类院校创建、提质培优、等级评估等不同创建场景；支持根据当期创建考核指标体系，展示对应创建维度指标内容，同步展示相应创建内容下优秀院校标准指标数据与本校实际指标数据，实现指标横向对标、差值对比、达成率统计，精准识别当前建设短板与差距，明确后续建设改进方向与重点提升任务。在本项目质保期内，针对学校新增、变更的各类院校创建工作及评估指标要求，中标人须无条件配合完成对应看板内容迭代、指标新增、面板调整、数据适配与可视化开发工作，所有适配、迭代、新增开发费用均已包含在项目总报价中，采购人无需另行支付任何费用，中标人不得以指标变更、需求更新、数据源调整等任何理由拒绝实施或额外增收费用。
	1
	套

	12
	OA及统一工作门户
	OA及统一门户平台，基于模型驱动和组件化架构设计的开发环境，内置可视化、拖拉拽式的建模开发工具和适应多种开发场景的开发框架，提供业务系统涉及的开发内容要素的模型体系，可通过拖拽的方式或者仅编写少量的代码完成应用的快速开发。
12.1 OA平台
OA平台，将实现对全校各院系、各部门教职工的覆盖，满足全校办文、办会、办事的业务需求，需包含但不限于：公文管理、会议管理、督办管理、校内邮箱、综合事务管理等不少于20个审批流程，具体以学校要求为准，整体提升全校教职工的日常办公效率，形成一体化协同办公模式。
▲12.2 统一工作门户
统一工作门户平台需运用相应门户及UI交互界面技术，根据学院教职工日常的工作习惯与特点，提供“一站式”服务，打造以用户为中心打造一体化办公门户，支持统一待办、统一消息、通知公告、应用连接等功能，智能汇聚各办公系统数据、集成相关第三方应用，提高机关单位办公效率。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
中标人须完成存量业务系统接入适配，纳入统一工作门户管理，存量系统相关适配改造费用全部包含在项目总报价内，中标人不得另行收取任何费用。在本项目质保期内，采购人新建的后勤管理、行政服务、办公协同、学生管理、教学管理、财务管理、人事管理、资产管理等各类业务系统，中标人须无条件集成至统一工作门户，相关集成费用同样包含在项目总报价中，不得额外增收任何费用。
存量系统适配改造范围详见采购需求前附表12，中标人须按照清单逐项完成系统接入工作，不得以原系统厂商不配合、缺少接口文档等任何理由拒绝实施或增加费用。
▲12.3 统一身份认证
构建一个统一的身份认证系统，实现单点登录、集中授权等功能，提高校内信息系统的安全性和管理效率，降低运维成本。（提供功能截图或技术说明书或官网截图）
中标人须完成存量业务系统对接适配，接入统一身份认证体系，存量系统相关适配改造费用全部包含在项目总报价内，中标人不得另行收取任何费用。在本项目质保期内，采购人新建的后勤管理、行政服务、办公协同、学生管理、教学管理、财务管理、人事管理、资产管理等各类业务系统，中标人须无条件接入统一身份认证体系，相关对接集成费用同样包含在项目总报价中，不得额外增收任何费用。
存量系统适配改造范围详见采购需求前附表12，中标人须按照清单逐项完成系统对接工作，不得以原系统厂商不配合、缺少接口文档等任何理由拒绝实施或增加费用。
12.4 平台核心能力
平台基于模型驱动和组件化架构设计，内置可视化开发工具与多场景开发框架，提供业务系统开发所需的模型体系，可通过拖拽方式或少量代码完成应用快速开发，核心能力包括：
（1）可视化建模能力：具备通过功能模块配置组件，实现业务数据增删改查操作；支持表单设计与流程设计，实现对过程数据及结果数据的管理；支持动态抓取异构系统数据，用于系统展示集成、功能调用、业务办理及数据更新；支持流程办理过程中不同节点的数据转入与字段匹配。
（2）页面构建能力：具备通过可视化拖拽方式搭建页面并进行配置；覆盖表单页面、流程页面、可视化报表页面、自定义页面等类型；提供丰富的页面组件和灵活的布局容器，页面兼容 PC 端与移动端。
（3）表单设计能力：可通过类Excel可视化方式对流程的表单布局、字段显示设置及逻辑进行灵活调整；支持Excel原表导入、自定义表单、公式配置及多种函数计算。
（4）权限管控能力：能够对平台搭建应用的各维度权限进行配置，包含但不限于应用开发、角色、菜单、按钮、数据等，实现分级管理；支持人员、部门、组织、角色等多种方式对数据进行权限控制；支持分级共享权限设置。
（5）报表生成能力：具备通过拖拽可视化方式生成多类型图表，包括但不限于柱形、折线、饼图等，展示数据发展趋势、分类对比等结果；支持表格、直方图等多种常见格式报表。
（6）系统集成能力：支持集成至第三方平台，如教务系统、一卡通系统、本次新建OA等，能将应用发布到三方平台，实现自动登录、调用消息接口、通讯录接口等业务；提供API服务、应用页面、流程服务访问；支持开放给第三方系统集成，支持多种集成方式，可独立部署运行。涉及第三方系统集成的，学校提供必要的协调支持，明确责任划分，对接费用全部包含在本项目预算内。
（7）应用复用能力：提供丰富的成熟应用模板，开发人员可基于已有模板根据学校需求调整，快速生成应用；支持应用与组件的下载、分享与复用；可将IT建设成果沉淀为可复用资产，实现成果复用与个性化推送。
	1
	套

	13
	数据安全管理
	为保障学校数据在采集、存储、传输、使用等全生命周期过程的安全，需提供独立的数据安全管理能力，实现包含但不限于数据分级分类、加密脱敏、审核管控、审计溯源等的一体化安全管理。
13.1数据分级分类管理
具备对数据分级进行在线管理，数据分级列表展示包含但不限于数据分级名称、级别标识、权重、管控范围、关联对象等信息，可根据数据分级名称、管控范围检索；支持按照字段颗粒度对已采集的所有业务部门的数据表进行数据安全级别配置，支持不少于5个安全级别（L1:低敏感、L2:较敏感、L3:敏感、L4:极敏感、L5:特别敏感等）配置；可根据安全级别配置数据共享方式、加密方式、脱敏方式，根据《数据分类分级指南》实现字段级别的分类分级配置工作，并根据安全级别在数据开发、数据开放阶段对数据进行对应的处理。本项目实施阶段，中标人须配合采购人完成数据分类分级指南的编制工作，经采购人确认后执行。
支持对数据分类进行在线管理，数据分类列表展示分类名称、分类编码、关联对象、描述等信息，可根据分类名称检索；根据最新的《教育数据分类分级指南》按照数据业务属性不同，将学校数据分为学生数据、教职工数据、教学管理数据、科研管理数据、校务数据和其他数据六类，支持自定义数据分类，最多可添加六级分类；支持按照字段颗粒度对已采集的所有业务部门的数据表进行数据分类配置；可导出数据分类及每个分类关联的对象。
13.2数据加密与脱敏
系统内置不少于6种加密算法，包括AES、MD5、SM2、SM3、SM4、RSA等；可根据数据分类分级的要求和业务需求，在数据开发和数据开放阶段进行数据加密/解密处理；可针对不同的加密方式上传自定义密钥，在数据开发阶段可根据自定义密钥进行加密和解密，在数据开放阶段可根据自定义密钥进行解密；支持在线测试加密方式，MD5、SM3不能进行解密测试。系统内置不少于4种脱敏方式，包括但不限于数字随机脱敏、字符仿真脱敏、字符随机脱敏、全随机脱敏等；支持添加遮盖脱敏规则，可自定义遮盖内容和遮盖规则，如身份证号只显示前面6位、后面用*替代；可根据数据分类分级的要求和业务需求，在数据开放阶段对数据进行脱敏开发；支持HTTPS证书动态管理，可根据需求随时应用新证书。
13.3安全审核流程管理
具备自定义审核节点与审核流程配置，数据分级可与审核流程关联，不同安全级别数据匹配差异化审核流程，高安全等级数据可实现多级审核，不同级别的数据审核流程体现差异，安全级别高的数据根据业务需要实现多级审核；可与外部流程厂家进行对接；针对汇集到平台的审核流程进行统一管理，可通过待审批、审批通过、审批拒绝、申请撤回等标签进行过滤，可根据数据清单名称、申请人、应用名称、业务系统、申请格式、部门、日期区间等不同条件进行筛选；可查看数据申请详情（申请信息、审核流程、各节点审核结果等），针对未完成的审核流程可查看下一个节点的审核人及审核字段。为落实“一数一源”管理要求，在审核流程流转过程中，系统可根据申请的各个字段的不同来源部门，自动将各个字段分配给来源部门审核，无需人工指定，一次审核涉及多个来源部门时自动将流程平行推送到多个部门；审批过程中可对申请者提交的字段范围进行筛选，可以使用少量代码自定义设置数据过滤条件（支持多个条件逻辑组合），可设置数据资源的授权访问时长（时间范围可精细到一天），可针对申请的字段启用加密、脱敏策略，可查看已审核节点的审核结果。只有审核流程全部通过并结束后，申请者才能获得数据资源的连接参数，使用数据时系统基于审核时获批的字段范围、筛选条件、访问时长、加密脱敏、有效源地址等多种策略，确保申请者在受控情况下连接并访问数据资源；针对已审核完成的API接口可进行接口测试，根据申请和审批的字段及限制条件测试接口返回结果是否正确；管理员可一键终止未完成的审核流程。
13.4审计与日志管理
全局记录前后台用户的操作日志和访问日志，可查看包括但不限于用户姓名、用户身份、IP地址、归属地、请求方法、请求地址、异常、操作时间、操作类型、操作内容等信息；可根据包括但不限于姓名、用户身份、操作类型、操作日期、归属地等信息进行检索；具备筛选高危操作日志，例如数据源删除/修改、数据清单删除/修改等操作。
13.5数据需求与问题管理
可查看前台用户提出的数据需求、数据问题并进行处理；可导出全部的数据需求、数据问题；支持设置需求分类、问题分类。
	
	

	14
	数据中台服务器
	用于数据中台配套物理环境部署
（1）符合国家行业标准的国内正规品牌产品，非0EM贴牌代工产品,处理器≥1颗；频率：≥2.6GHz；核数：≥32核
（2）内存：≥64GB-DDR4-RDIMM内存
（3）硬盘：≥500G*4 SAS 机械硬盘
（4）电口/网口：≥4*GE
（5）阵列卡控制器：配置RAID卡,1G支持RAID0,1,10,5,50,6,60
（6）电源功率：1+1热插拔冗余电源，单块电源功率不低于900W
（7）管理：配置不低于1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完:全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新;
	4
	台

	15
	OA及统一门户服务器1
	用于OA及统一门户应用服务部署
（1）符合国家行业标准的国内正规品牌产品，非0EM贴牌代工产品,处理器≥1颗；频率：≥2.1GHz；核数：≥16核
（2）内存：≥64GB-DDR4-RDIMM内存
（3）硬盘：≥2TB SAS 机械硬盘
（4）电口/网口：≥2*GE
（5）阵列卡控制器：配置RAID卡,1G支持RAID0,1,10,5,50,6,60
（6）电源功率：1+1热插拔冗余电源，单块电源功率不低于550W
（7）管理：配置不低于1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完:全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新;
	1
	台
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	OA及统一门户服务器2
	用于OA及统一门户数据库部署
（1）符合国家行业标准的国内正规品牌产品，非0EM贴牌代工产品,处理器≥1颗；频率：≥2.1GHz；核数：≥16核
（2）内存：≥64GB-DDR4-RDIMM内存
（3）硬盘：≥2TB SAS 机械硬盘
（4）电口/网口：≥2*GE
（5）阵列卡控制器：配置RAID卡,1G支持RAID0,1,10,5,50,6,60
（6）电源功率：1+1热插拔冗余电源，单块电源功率不低于550W
（7）管理：配置不低于1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完:全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新;
	1
	台
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	OA及统一门户服务器3
	用于OA及统一门户WPS在线预览部署
（1）符合国家行业标准的国内正规品牌产品，非0EM贴牌代工产品,处理器≥1颗；频率：≥2.1GHz；核数：≥8核
（2）内存：≥32GB-DDR4-RDIMM内存
（3）硬盘：≥2TB SAS 机械硬盘
（4）电口/网口：≥2*GE
（5）阵列卡控制器：配置RAID卡,1G支持RAID0,1,10,5,50,6,60
（6）电源功率：1+1热插拔冗余电源，单块电源功率不低于550W
（7）管理：配置不低于1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完:全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新;
	1
	台
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[bookmark: _Toc3907][bookmark: _Toc4705][bookmark: _Toc24761][bookmark: _Toc4726][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc11350]一、总则
本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
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2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形。。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）
	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向中小企业采购的，供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足磋商文件关于预留份额的要求。
	详见第六章响应文件格式。

	5
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	6
	本项目的特定资格要求
	见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	7
	诚信投标承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为16%，技术分值占总分值的权重为54%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	








技
术
资
信
分
70分

	资信部分（16分）

	
	企业业绩

	自2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有数据治理或数据中台或数据应用开发或办公OA相关项目业绩，每提供1个得2分，其他的不得分，满分4分。
注：①投标文件中提供业绩合同扫描件及验收材料；若合同材料中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料，未提供或提供不全的不得分。
②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-4分

	
	企业实力
	供应商具有与数据治理或数据应用开发或数据中台或办公OA相关的软件著作权，每提供1个得2分，最高得6分。著作权名称与上述内容实质相关即可，不要求名称完全一致。
证明材料包括软件著作权扫描件（需加盖投标人公章）。
	0-6分

	
	项目团队
	1、拟派项目负责人（限1人）具有以下证书（满分2分）：
具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师或系统分析师得2分；具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统管理工程师证书得1分；
2、拟派技术负责人（和项目经理、安全负责人不可为同一人）具有以下证书（满分2分）：
具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统架构设计师证书或系统规划与管理师，得2分；具备计算机技术与软件专业技术资格（水平）的软件设计师或数据库系统工程师得1分；
3、拟派系统安全负责人（和项目经理、技术负责人不可为同一人），具备以下证书（满分2分）：
具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书或计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息安全工程师，得2分；
注：投标文件中提供人员清单（格式自拟）、证书扫描件、与投标人签订的劳动合同及投标人为以上人员缴纳的投标截止日前近3个月内任意1 个月的社保缴纳证明（含官网在线打印件），或投标人提供已为上述人员缴纳社保的承诺书（格式自拟）。供应商是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。
	0-6分

	
	技术部分（54分）

	
	技术参数
	（1）由评标委员会根据投标人所提供的产品技术参数进行评审，带▲号的技术参数、性能指标、系统功能为重要功能指标，且须按相应要求提供证明材料，材料须加盖公章。以投标响应表及货物需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据，每提供一个得2分，共11项，满分22分，未按要求提供对应证明材料的不得分。
注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）未标符号的为一般参数，投标文件中无需列明，但在合同签订后将作为履约验收的依据，投标人在投标文件中提供相关承诺函，承诺函格式自拟，但须明确体现上述内容，否则投标无效。
	22分

	
	质保承诺
	本项目硬件质保不低于3年，在此基础上每增加1年加1分（不足1年不加分），本项满分5分。
注：以投标响应表中承诺的免费质保期作为评审依据。
	0-8分

	
	
	软件质保不低5年，在此基础上每增加1年加1分（不足1年不加分），本项满分3分。
注：以投标响应表中承诺的免费质保期作为评审依据。
	

	
	项目管理实施方案
	投标人需根据项目具体要求和项目特点制定对应的项目管理实施方案，方案内容包括但不限于项目管理、实施计划、安装部署、测试方案。
（1）对本项目工作进度计划、实施流程安排紧密完善、逻辑清晰，进度计划完全满足服务期需要且有完整详细的进度计划表的，得 5分；
（2）对本项目工作进度计划、实施流程安排比较完善、逻辑比较清晰，有比较完整详细的进度计划表的，得 3 分；
（3）有简单的工作进度计划，各阶段实施流程与项目实际情况不够完整的得 1 分；
（4）未提供相关内容的，得 0 分。
	0-5分

	
	项目总体
技术方案
	架构设计（技术路线、技术架构、安全性、扩展性）、与学校存量系统的集成方案建设思路等。
（1）方案内容科学合理，具有完善的针对性，阐述清晰详实，能够完全满足本项目实际需求的，得5分；
（2）方案内容比较全面，无明显逻辑错误，能够满足本项目实际需求，得3分；
（3）方案内容缺失，有待进一步提升完善的得1分；
（4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。
	0-5分

	
	系统安全及稳
定性方案
	投标人需根据项目具体要求和项目特点制定对应的系统安全及稳定性服务方案，方案内容包括但不限于：硬件安全、数据安全、网络安全以及系统整体稳定性、容错性保障等方面。
（1）系统安全性及稳定性方案内容全面、完整，硬件安全、数据安全、网络安全完善可行，系统整体稳定性强，有完善可行的容错性保障方案，得5分；
（2）有系统安全性及稳定性方案，硬件安全、数据安全、网络安全基本可行，系统整体有基本的稳定性，有基本的容错性保障方案，得3分；
（4）系统安全性及稳定性方案内容不全面，硬件安全、数据安全、网络安全、系统整体稳定性、容错性保障方案存在不足的，得1分；
（5）未提供相关内容的，得0分。
	0-5分

	
	售后承诺
	本项目售后服务基本要求为：系统出现异常时，需支持全天电话，需支持48小时内到达现场提供服务，在此基础上：
（1）承诺7×24小时全年无休（含周末、法定节假日）、报修/咨询1小时内响应、12小时内出具解决方案，三项全部满足得4分；
（2）承诺7×24小时、1小时响应，但解决方案出具时限＞12小时得3分；
（3）有服务承诺，但未承诺7×24全年无休，或响应＞1小时，或方案出具时限＞12小时得1分；
（4）无承诺或明确不满足要求得0分。
以投标文件书面承诺为准，以上投标人自行承诺，格式自拟。
	0-4分

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务管理制度、保障措施、服务体系、服务内容、自查频率、响应时效等情况由评标委员会进行综合评分：
（1）服务方案内容覆盖全面、售后保障措施切实可行、管理制度完善、合理，维修保障响应及时，完全贴合项目需求的得5分；
（2）服务方案内容较全面，售后服务管理制度健全，有针对性的保障措施、维修响应时效能够满足项目需求的得3分；
（3）服务方案内容有缺失，管理制度不健全，响应时效不能体现项目需求的得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


2.3.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
三、无效投标条款
3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。
(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。
3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的服务非中小企业制造的；
(4)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(5)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；
(6)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；
(7)联合体投标未提交联合体协议的；
(8)责令停产停业的；
(9)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在（直接）控股、管理关系的不同单位的；
(11)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
(12)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；
(13)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(14)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；
(15)投标人单方面出现其他投标人材料的；
(16)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；
(17)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；
(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；
(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(9)招标文件规定的其它无效投标情形。
3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
(4)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
(6)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
(7)招标文件规定的其它无效投标情形。
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[bookmark: _Toc23365][bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc8560][bookmark: _Toc12614][bookmark: _Toc4812]（服务类）


[bookmark: _Toc2449][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc13409][bookmark: _Toc5007][bookmark: _Toc236]第一部分 合同协议





项目名称：安徽滁州技师学院信息化标杆校数据融合基座项目
项目编号：                              
甲方（采购人）：滁州市机电工程学校（滁州市第一职业高级中学、滁州技师学院）
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：        年       月       日


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。


滁州市机电工程学校（滁州市第一职业高级中学、滁州技师学院）（以下简称：甲方）通过滁州市政府采购中心 组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]1.1合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc2918]1.2 服务
1.2.1服务名称：安徽滁州技师学院信息化标杆校数据融合基座项目；
1.2.2服务内容：                  ；
1.2.3服务质量：                    。
[bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292]1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：               。
1.4.2发票开具方式：              。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc2846]1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                 ；
1.5.2服务地点：                 ；
1.5.3服务方式：                                  。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]1.7合同争议的解决
[bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322]本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向                        人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。
[bookmark: _Toc331685783]甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
                                         乙方账户信息
                                         户名：            
                                         账号：            
                                         开户银行：        
[bookmark: _Toc415]
第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379101]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc27853]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074]2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc487900357]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc7836]2.5结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774]2.6技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366]2.10合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc30676]2.12税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc279701258]2.13乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387]2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563]2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc10330]2.16合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc487900374]2.17履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
[bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc19890]2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc1267][bookmark: _Toc3736][bookmark: _Toc27519][bookmark: _Toc14241][bookmark: _Toc24967]
第三部分合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	2.5
	按本合同第一部分1.4款执行。

	2.11.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的15个工作日内以书面形式变更合同。

	2.11.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的 3 个工
作日内以书面形式通知对方当事人，并在 3 个工作日内，将有关部门出
具的证明文件送达对方当事人。

	2.15
	2.15.1 乙方须接受甲方对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验
收，甲方有权查看与项目直接相关的凭证和资料，乙方应予以配合。
2.15.3 验收书的内容以检验和验收标准、程序结合项目具体内容出具，
以验收书作为结算依据。

	2.17
	本项目免收履约保证金。

	2.18
	合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

	
	（签订合同时增加）

	
	

	
	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc16716]第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc30827][bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc30020]投

[bookmark: _Toc21513][bookmark: _Toc20985][bookmark: _Toc6148][bookmark: _Toc2803]标

[bookmark: _Toc1338][bookmark: _Toc23344][bookmark: _Toc18262][bookmark: _Toc30493]文

[bookmark: _Toc2410][bookmark: _Toc10796][bookmark: _Toc24806][bookmark: _Toc29400]件

 

项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc17199][bookmark: _Toc9994][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc8037]  年  月  日


[bookmark: _Toc5555][bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc7952][bookmark: _Toc13125][bookmark: _Toc5910]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部 

	投标报价
	大写：                     
小写：                     

	其他
	


投标人电子签章：             
日          期：             
     

注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc2723][bookmark: _Toc21178][bookmark: _Toc6441][bookmark: _Toc18010][bookmark: _Toc18356]二、投标函
致：采购人
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1328][bookmark: _Toc10084][bookmark: _Toc20844][bookmark: _Toc2140]三．投标人资格声明书 
致：采购人
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             



[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc23256][bookmark: _Toc16960][bookmark: _Toc21415][bookmark: _Toc29386]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

                            投标人电子签章：                    
                            日          期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc6796][bookmark: _Toc14032][bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc5009][bookmark: _Toc29844]五、投标分项报价表
5-1货物部分
	序号
	货物名称
	品牌、型
号规格
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


5-2服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）
	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


       
5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	
      %

	提醒：
1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。
3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。
2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表5-1和表5-2合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。


[bookmark: _Toc1869][bookmark: _Toc22741][bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc20329]六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货及安装地点
	
	
	

	3
	供货及安装期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	


6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc14522][bookmark: _Toc10406][bookmark: _Toc9573][bookmark: _Toc16730][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             





注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。
[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc24563]


[bookmark: _Toc32304][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc3683]八、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc1772][bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc25020][bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Hlk11701496]九、关于符合本国产品标准的声明函
（不符合本国产品扶持政策，不需此件）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。




[bookmark: _Toc13569][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc25153]十、诚信履约承诺函

致：采购人
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc6827][bookmark: _Toc31841][bookmark: _Toc5602]十一、诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、       （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；
九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标（成交）资格、中标（成交）无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
开户银行：                      基本账户：
投标单位（签章）：               法定代表人（签章）：
 
日期：          年          月          日

[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc2683]


[bookmark: _Toc5092][bookmark: _Toc8767][bookmark: _Toc18828]十二、其他相关证明材料
提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。



[bookmark: _Toc2876]第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc19892][bookmark: _Toc19524][bookmark: _Toc30433][bookmark: _Toc17477]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc28470][bookmark: _Toc7918][bookmark: _Toc14038][bookmark: _Toc6653]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc21779][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc14187]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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